الملحق الفني لعقود مقاولي الباطن

الاشتراطات الفنية وطرق القياس ومعايير الاستلام لأعمال المباني

| الاستشاري | المبدعون العرب للاستشارات الهندسية (ACE) |
| --- | --- |
| المقاول الرئيسي | .................................... |
| المشروع | .................................... |
| مقاول الباطن | .................................... |
| نطاق الأعمال | .................................... |
| رقم العقد | .................................... |
| التاريخ | .................................... |

يقرأ هذا الملحق مع العقد ومواصفات المشروع والمخططات المعتمدة. عند التعارض تسري المستندات وفق ترتيب الأولوية المنصوص عليه في العقد، ويسري الكود السعودي SBC وما ورد في مواصفات المشروع على أي قيمة مرجعية واردة هنا. تحذف من هذا الملحق الأبواب غير الداخلة في نطاق مقاول الباطن قبل التوقيع.

المرجع الفني: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018 (أرقام الصفحات بين قوسين).

القيم المعلمة [يراجع] غير واضحة في المصدر أو يحتمل فيها خطأ طباعي، وتعتمد من الاستشاري قبل إدراجها.

محتوى الملحق: 226 التزاما تعاقديا، 2012 قيمة تفاوت واشتراط رقمي، 323 اختبارا، 81 قاعدة قياس، 282 حالة رفض عند الاستلام.

إعداد ومراجعة: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع

# المحتويات

1. إجراءات عامة ومستندات

2. استلام الموقع والجسات

3. حفر وإحلال وردم

4. خوازيق

5. خرسانة ومواد واختبارات

6. شدات ونجارة مسلحة

7. حديد تسليح

8. أسقف خاصة

9. خزانات وبيارات

10. منشآت معدنية وأسوار

11. أسفلت وبردورات وإنترلوك

12. مباني بلوك وطوب

13. لياسة وبياض

14. عزل مائي وحراري

15. بلاط ورخام وتكسيات

16. أسقف مستعارة

17. نجارة معمارية

18. أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات

19. دهانات وإيبوكسي

20. صحي وتغذية وصرف

21. كهرباء

22. حريق وإنذار

23. تكييف وتهوية

24. مصاعد

25. تسليم ابتدائي ونهائي

26. تفاصيل قياسية

# 1. إجراءات عامة ومستندات

## 1.1 التزامات الأطراف

1.1.1  يقدم المقاول خطاب الضمان الابتدائي ووثيقة تأمين ضد جميع أخطار المقاولات تغطي المشروع ومكوناته حتى الاستلام الابتدائي (ص 8).

1.1.2  يعد المقاول تقرير التربة عن طريق مكتب هندسي متخصص ما لم تنص وثائق العقد على خلاف ذلك، ويتأكد الإشراف من استكمال المتطلبات القانونية والموافقات الحكومية قبل البدء (ص 8).

1.1.3  يحفظ المقاول العينات المعتمدة في غرفة عينات بالموقع داخل أكياس شفافة مغلفة حتى الاستلام الابتدائي (ص 8).

1.1.4  يقدم المقاول خطة سلامة Safety Plan قبل البدء ويحضر اجتماع الأمن والسلامة الافتتاحي (ص 9).

1.1.5  يقدم المقاول برنامجا زمنيا وماليا بطريقة المسار الحرج محملا بالتكاليف للمشاريع الهامة وجدول توريدات يبين مواعيد تقديم واعتماد العينات والتوريد (ص 9).

1.1.6  [المورد] يقدم المورد في نهاية المشروع شهادة توريد تثبت أن ما ورد مطابق للعينات المعتمدة (ص 9).

1.1.7  يقدم المقاول عند الترسية جدولا بمقاولي الباطن والموردين والمنتجات والعلامات التجارية والمصانع لاعتماده قبل أي تعاقد (ص 10).

1.1.8  يقدم المقاول تقارير يومية بالأعمال والعمالة والمعدات والتشوينات والطقس والزيارات (ص 10).

1.1.9  [المالك] أي اختلاف بين المخططات التنفيذية وجدول الكميات يعالج بجداول زيادات ووفورات وتعميد بنود مستجدة أو أوامر تغيير معتمدة من المالك (ص 10).

1.1.10  [المالك] تسود وثائق العقد بالترتيب التالي: وثيقة العقد، الشروط الخاصة، الشروط العامة، المواصفات الخاصة، المخططات، المواصفات العامة، جدول الكميات والأسعار، خطاب الترسية، الملحقات، وتعتبر وحدة متكاملة (ص 10).

1.1.11  يحضر المقاول اجتماعا أسبوعيا دوريا مع الاستشاري في يوم ثابت واجتماع تنسيق قبل بدء أي بند جديد (ص 11).

1.1.12  [الاستشاري] يعتمد الاستشاري التقديمات بإحدى الحالات: معتمد، معتمد طبقا للملاحظات، يراجع ويعاد التقديم، مرفوض ويعاد التقديم (ص 33).

1.1.13  لا يحق للمقاول التوريد أو التركيب لأي بند حالته يراجع ويعاد التقديم أو مرفوض، ويلتزم بتنفيذ الملاحظات قبل التوريد في حالة الاعتماد طبقا للملاحظات (ص 33).

1.1.14  يعمل المقاول في الموقع على النسخ المطبوعة المعتمدة وينفذ الملاحظات المدونة عليها ويحدث المخططات طبقا لها (ص 34).

1.1.15  يقدم المقاول برنامجا زمنيا وماليا بطريقة المسار الحرج محملا بالتكاليف والموارد ومرتبطا بمواعيد توريد المواد ويبين المعوقات المطلوب من المالك أو المهندس حلها (ص 34).

1.1.16  يقدم المقاول ورقة طريقة تنفيذ Method Statement لكل بند تحدد المعدات وأسلوب التنفيذ وأطقم العمل (ص 34).

1.1.17  يحدث المقاول البرنامج الزمني دوريا ببيانات فعلية تشمل الموارد والتكلفة ويقدم تقارير سير العمل عند الطلب (ص 36).

1.1.18  يعد المقاول خططا زمنية تفصيلية للتحكم في الموارد والموردين لكل مرحلة ومؤشرات قياس للجودة والوقت والتكلفة ويتخذ إجراءات تصحيحية لأي تعثر (ص 37).

1.1.19  يستخرج المقاول برامج تفصيلية لمقاولي الباطن ولأقسام المشتريات والتعاقدات من البرنامج العام (ص 37).

1.1.20  يعد المقاول برنامج سلامة شاملا ويقدم نسخة للمهندس المشرف ويحتفظ بنسخة دائمة بالموقع (ص 37).

1.1.21  يوفر المقاول سورا مؤقتا وأجهزة الحماية الشخصية المناسبة للأخطار وعيادة أو صندوق إسعافات ووسيلة لنقل المصابين (ص 37).

1.1.22  مدير المشروع لدى المقاول هو المسؤول الأول عن السلامة ويفوض مهندس أو مشرف سلامة حسب حجم المشروع (ص 37).

1.1.23  يسلم المقاول تحليلا كاملا للمخاطر والطرق الفنية المقترحة قبل البدء بأي مرحلة (ص 38).

1.1.24  يقدم المقاول تقريرا فوريا للجهات الرسمية عن أي حادث وفاة ويشارك في لجنة التحقيق ولا يعبث بمسرح الحادث حتى انتهاء التحقيق (ص 38).

1.1.25  لا يشغل المقاول المعدات الثقيلة إلا بعمال مؤهلين أو تحت إشراف شخص مؤهل يعينه (ص 38).

1.1.26  يحتفظ المقاول بسجلات إصابات العمل والأمراض المهنية حسب النماذج الرسمية (ص 38).

1.1.27  [الاستشاري] لا يتم أي صب بدون إذن خطي معتمد من المهندس المشرف (ص 75، 84).

1.1.28  أقطار وأعداد أسياخ التفاصيل القياسية توضيحية؛ يلتزم المقاول بأخذها من التصميم المعتمد وتقديم رسومات ورشة لقاعدة الجار والكمرة الرابطة قبل التنفيذ (ص 363).

1.1.29  [الاستشاري] يراجع الاستشاري أبعاد الفراغات وتوزيع الأثاث والتجهيزات في المخططات المعمارية ورسومات الورشة مقابل الحدود الدنيا القياسية قبل الاعتماد (ص 369).

1.1.30  يلتزم المقاول بتركيب حواجز مانعة للسقوط حول الأعمدة ومحيط الشدات والمناور والسلالم وآبار المصاعد أثناء التنفيذ وبعد الفك (ملحق مصور ص 17).

## 1.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| الاجتماعات الدورية | أسبوعية في يوم ثابت | بين الاستشاري والمقاول | ص 11 |
| فاصل زلزالي مطلوب | فرق ارتفاع أكثر من 6 م أو طول مبنى أكثر من 50 م | أو عدم انتظام أو تأسيس متباين أو جساءة مختلفة | ص 17 |
| مسافة بين الباب وبداية السلم | 90 سم على الأقل |  | ص 18 |
| فترة خطوط الكنتور بمخطط الموقع العام | 1.0 م أو أقل |  | ص 22 |
| أدنى ارتفاع صاف للدور | 2.70 م | ويجوز 2.30 م للمداخل والطرقات والحمامات | ص 18 |
| أدنى بعد للغرفة السكنية | 2.50 م |  | ص 18 |
| أدنى بعد لدورة المياه | 0.80 م |  | ص 18 |
| أدنى بعد للمطبخ | 1.50 م |  | ص 18 |
| أدنى بعد للحمام | 1.20 م |  | ص 18 |
| أقل عرض ممر داخلي بالشقق | 0.90 م |  | ص 18 |
| فتحات التهوية والإضاءة للغرف السكنية | 8% من مسطح الغرفة |  | ص 18 |
| فتحات التهوية للحمامات والمطابخ والسلالم | 10% من المساحة |  | ص 18 |
| ارتفاع جلسات الشبابيك | 0.90 م أو أكثر | إلا مع بلكونات أو مانعات سقوط | ص 18 |
| عرض أبواب الغرف السكنية والمكاتب | 80 سم أو أكثر |  | ص 18 |
| عرض أبواب المطابخ والحمامات | 70 سم |  | ص 18 |
| عرض أبواب الجراجات | 280 سم |  | ص 18 |
| عرض أبواب المحلات | 100 سم |  | ص 18 |
| أدنى بعد لمنور الحمامات والمطابخ | 2.5 م | ومناور الغرف السكنية ربع الارتفاع أو 3 م أيهما أكبر | ص 18 |
| منور الغرف السكنية | ربع الارتفاع أو 3 م أيهما أكبر |  | ص 18 |
| مساحة الفناء الداخلي للغرف السكنية | 9 م2 أو أكثر |  | ص 18 |
| عرض السلالم | 110 سم أو أكثر | إذا كانت الوحدات 4 أو أقل | ص 18 |
| عرض السلالم | 130 سم أو أكثر | إذا زادت الوحدات عن 4 | ص 18 |
| النائمة / القائمة | 27 سم / 17 سم |  | ص 18 |
| أقصى عدد درجات في القلبة | 14 درجة | تليها صدفة لا تقل عن 4 نوايم | ص 18 |
| الارتفاع الصافي فوق أي درجة | 2.10 م أو أكثر |  | ص 18 |
| بروز البلكونات / الأبراج | 10% / 5% من عرض الشارع بحد أقصى 125 سم | مع ترك 1.5 م من الجار | ص 18 |
| البلكونات والأبراج في شوارع عرض 6 م | غير مسموح | مع ترك 2.5 م من حدود المباني المجاورة | ص 18 |
| الفنادق | الرجوع لشروط دائرة السياحة والتسويق لمعايير التصنيف قبل التصميم |  | ص 18 |
| منسوب الدور الأرضي فوق الرصيف | 1.5 إلى 4 أقدام | وحتى 5 أقدام للفلل | ص 19 |
| المنسوب المرجعي | 300 مم فوق حافة الطريق |  | ص 19 |
| أدنى طول واجهة قطعة | 30 قدم |  | ص 19 |
| الغرف السكنية | 100 قدم2 أو أكثر وبعد 10 أقدام أو أكثر |  | ص 19 |
| المطبخ | 40 قدم2 أو أكثر وبعد 5 أقدام أو أكثر |  | ص 19 |
| الحمام | 30 قدم2 أو أكثر وبعد 5 أقدام أو أكثر |  | ص 19 |
| الممرات الداخلية | 3 أقدام أو أكثر |  | ص 19 |
| منور الحمام | 9 قدم2 أو أكثر وعرض 3 أقدام أو أكثر |  | ص 19 |
| منور المطابخ المغلقة | 10x10 قدم أو أكثر | مهما كان الارتفاع | ص 19 |
| فناء تطل عليه غرف سكنية | مربع ثلث الارتفاع أو أكثر بحد أدنى 10 أقدام و100 قدم2 |  | ص 19 |
| فناء يطل عليه مطبخ وغرف | نصف الارتفاع × ثلث الارتفاع بحد أدنى 10x15 |  | ص 19 |
| بروز الواجهات | 10% من عرض الشارع | إذا زاد عرض الشارع عن 30 قدم | ص 19 |
| عدد السلالم | سلم واحد للمبنى أكثر من طابق بمساحة طابق 5000 قدم2 | عند زيادة مساحة الطابق بين 5000 و10000 قدم2 يضاف سلم آخر، ويضاف سلم لكل زيادة مماثلة | ص 19 |
| ميل منحدرات السيارات | 1:10 أو أقل (حتى 1:8) | وارتفاع صاف 8 أقدام أو أكثر عموديا على المنحدر | ص 19 |
| المواقف | موقف لكل شقة حتى 1600 قدم2 أو فيلا، أو لكل 5 غرف فندقية، أو لكل 750 قدم2 مكاتب، أو لكل 500 قدم2 مبان إدارية |  | ص 19 |
| عرض السلم | 1.10 م أو أكثر | و90 سم إذا كان يخدم أقل من 50 شخصا | ص 19 |
| النائمة والقائمة للمباني التعليمية والصحية | نائمة 28 سم أو أكثر وقائمة 18 سم أو أقل |  | ص 19 |
| النائمة والقائمة للتجمعات العامة | نائمة 27 سم وقائمة 18.5 سم |  | ص 19 |
| المسافة الرأسية الصافية بين أنف الدرجة أو البسطة وأي سقف أو كمرة | 2 م أو أكثر |  | ص 19 |
| درج التجهيز أعرض من 180 سم | يقسم بدرابزينات لأجزاء 90 إلى 180 سم | يربط طابقين فقط | ص 19 |
| القائم في الدرج | 120 إلى 180 مم | درجات متساوية في القائم والنائم (فقرة 2-1/8/1) | ص 20 |
| النائمة في الدرج | 280 مم أو أكثر | فقرة 2-1/8/1 | ص 20 |
| أدنى ارتفاع سقف للفراغات السكنية والممرات | 2.3 م [يراجع] | فقرة 3-7/2؛ القيمة 2.7 م غير واردة بالنص | ص 20 |
| أدنى ارتفاع سقف للمباني التعليمية والتجارية والمستشفيات | 2.6 م [يراجع] | نص المرجع مضطرب: يذكر (2.6 م) للمباني التعليمية والتجارية والمستشفيات ثم يكرر (2.5 م) في نفس الجملة، والسكني والممرات بقيمة غير واضحة (2.3 م غالبا)، والحمامات والمطابخ والتخزين 2.1 م | ص 20 |
| أدنى ارتفاع سقف للحمامات والمطابخ ودورات المياه والتخزين والغسيل | 2.1 م أو أكثر | فقرة 3-7/2 | ص 20 |
| مواقف المعاقين | موقف لكل 25 سيارة | أقرب ما يمكن للمداخل مع مسار حركة مناسب | ص 20 |
| عرض منحدرات المداخل | 1 م أو أكثر للسكني، 1.5 م أو أكثر للمباني العامة |  | ص 20 |
| ميل المنحدر | 1:12 أو أقل بأقصى مسافة أفقية 9 م | الميل المثالي 1:20 بمسافة أفقية 15 م أو أقل | ص 20 |
| فرق المنسوب بدون بسطة Landing | 75 سم أو أقل |  | ص 20 |
| دورات مياه المعاقين | دورة واحدة على الأقل لكل جنس |  | ص 20 |
| صافي المسافة بين بابين متتاليين في ممر | 1.5 م أو أكثر |  | ص 20 |
| أبواب حمامات المعاقين | صافي 85 سم أو أكثر | يفضل الفتح للخارج | ص 20 |
| مقياس رسم مخطط المحاور والأعمدة | 1:100 على الأقل، وتفاصيل الأعمدة 1:10 | أو حسب المواصفات | ص 25 |
| المنطقة الزلزالية | 5أ | الغردقة، شرم الشيخ، طور سيناء | ص 24 |
| المنطقة الزلزالية | 5ب [يراجع] | جزيرة شدوان، ويليها في المرجع (شمال سيناء) ضمن نفس المنطقة | ص 24 |
| المنطقة الزلزالية | 4 | سفاجا، رأس غارب، نويبع | ص 24 |
| المنطقة الزلزالية | 3 | 6 أكتوبر، الجيزة، القاهرة، حلوان، الشرقية، القليوبية، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، أبورديس، دهب، رأس سدر، الزعفرانة | ص 24 |
| Approved (تعتمد) | للمقاول الحق في التوريد والتركيب |  | ص 33 |
| Approved as Noted (تعتمد طبقا للملاحظات) | التوريد والتركيب بعد تنفيذ الملاحظات |  | ص 33 |
| Amend and Resubmit (تراجع وتنقح ويعاد التقديم) | لا يحق التوريد أو التركيب، يراجع ويطابق مع مستندات التعاقد ويعاد التقديم |  | ص 33 |
| Rejected and Resubmit (مرفوض ويعاد التقديم) | لا يحق التوريد أو التركيب لعدم المطابقة كليا أو في أجزاء هامة، يعاد التقديم بعد المطابقة |  | ص 33 |
| مدة النشاط في البرنامج | أسبوعان أو أقل عموما |  | ص 35 |
| نسبة الأنشطة الحرجة | 60% أو أقل يفضل | من إجمالي الأنشطة | ص 35 |
| تحديث البرنامج | دوري (أسبوعيا مثلا) | ببيانات فعلية موثوقة | ص 36 |
| السقالات المعدنية | إلزامية | إذا زاد المبنى عن دورين، مع فحص يومي | ص 38 |
| ارتفاع حاجز الحماية | 0.85 م على الأقل | كود السلامة الأردني فقرة 2/4/13؛ للمقارنة OSHA 1926.502 يشترط حاجزا علويا بارتفاع 1.07 م تقريبا | ص 119 |
| المنطقة الزلزالية للرياض ومعظم المملكة | Zone 0 للرياض ومعظم المملكة، و Zone 1 و 2A و 2B على ساحل البحر الأحمر والشمال الغربي وجيزان وعسير | شكل رقم 1 الخريطة الزلزالية للمملكة؛ قيم التسارع بمفتاح الخريطة غير مقروءة بالمصدر | ص 435 |
| خريطة التسارع الزلزالي لمصر | خطوط تسارع 100 إلى 175 تقريبا (مقياس الخريطة 50 إلى 300)، أعلاها حول خليج السويس وجنوب سيناء والقاهرة والدلتا ثم أسوان [يراجع] | الخريطة الأولى بصفحة الملاحق، الوحدة غير مقروءة بالمصدر والأرجح سم/ث2 (gal) | ص 435 |

## 1.3 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

1.3.1  تناقض مواقع القطاعات أو نقص بيان أجزاء في القطاع أو المسقط، والمطلوب: تدقيق تماثل المعلومات بين القطاعات والمساقط (ص 27)

1.3.2  تناقض المناسيب أو الارتفاعات بين المقاطع والواجهات المتماثلة، والمطلوب: مطابقة المناسيب بين القطاعات والواجهات (ص 27)

1.3.3  نقص أو إهمال توصيف المواد أو الأعمال كتابة أو رمزا ومنها ظروف الموقع المؤثرة على المقاول، والمطلوب: استكمال التوصيف قبل البدء (ص 27)

1.3.4  نقص توصيف بنود تنفيذية (طبقات عزل الأسطح، عزل القواعد ونوعه وعدده، تحمل التربة، قوة كسر المكعبات، الأسمنت المقاوم للأملاح)، والمطلوب: استيفاء هذه البيانات على المخططات (ص 27)

1.3.5  تضارب أبعاد القطاعات بين الجداول والمسقط الأفقي (شائع جدا)، والمطلوب: مراجعة الجداول مقابل المساقط لكل عنصر (ص 27)

1.3.6  الاعتماد على مخططات الأوتوكاد بدل المخططات المطبوعة المعتمدة، والمطلوب: العمل على النسخ المطبوعة المعتمدة وتحديث المخططات طبقا للملاحظات، ويمكن سحب المعتمد بالماسح الضوئي (ص 33 إلى 34)

1.3.7  أنشطة بفلوت عال جدا غير مربوطة بلاحقة، والمطلوب: ربطها بلاحق أو Constraint عند وجوب التسليم قبل النهاية (ص 36)

1.3.8  الإكثار من Constraints، والمطلوب: تقليلها لأدنى حد (ص 36)

1.3.9  Lags بدون سبب تنفيذي، والمطلوب: قصرها على انتظار له معنى مثل المعالجة (ص 36)

1.3.10  دمج أعمال غير مترابطة في نشاط واحد، والمطلوب: فصل الأنشطة بحيث لا تزيد مدة النشاط عن أسبوعين (ص 35)

1.3.11  تحديث البرنامج من بيانات المقاول فقط، والمطلوب: التحديث من مصادر موثوقة ومتحقق منها (ص 36)

1.3.12  استخدام قفص الروافع لرفع الأشخاص، والمطلوب: حظر رفع الأشخاص بأقفاص المعدات (ص 38)

1.3.13  تحميل كابولي على كابولي في منتصف البلاطة، والمطلوب: جعل الكابولي كمرة رئيسية ممتدة حتى الكمرة الحاملة ويحمل الآخر عليها (ص 433)

1.3.14  كابولي خارج من عمود بكمرة منكسرة حول الركن، والمطلوب: إعادة توزيع الأعمدة والكمرات لتستند الكمرات على أعمدة بشكل صحيح (ص 433)

1.3.15  نظام تحميل دائري مغلق (كمرات تحمل بعضها في حلقة)، والمطلوب: كمرة رئيسية مستمرة تحمل باقي الكمرات لكسر الحلقة (ص 433)

1.3.16  عمود حر داخل البلاطة يحملها مباشرة دون كمرة، والمطلوب: عمل كمرة تربط العمود وتقسم البلاطة لنقل حملها للعمود (ص 434)

1.3.17  زرع عمود مستطيل على عمود دائري خارج حدوده، والمطلوب: مطابقة محوري العمودين (C.G) وأن يقع قطاع المستطيل بالكامل داخل الدائري (ص 434)

1.3.18  دوران عمود الدور التالي بوضع متعامد على السابق، والمطلوب: تقليل القطاع من جهة واحدة مع الحفاظ على نفس اتجاه العمود السابق (ص 434)

## 1.4 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 162 بندا، منها 14 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 2. استلام الموقع والجسات

## 2.1 التزامات الأطراف

2.1.1  [المالك والمقاول] يحرر محضر تسليم الموقع من ثلاث نسخ مرفقا به صك الملكية ورخصة البناء ويذكر فيه ما يلزم الحفاظ عليه وتسليمه في نهاية المشروع وتاريخ التسليم (ص 7).

2.1.2  [المالك] يلتزم المالك بإزالة العوائق المثبتة بمحضر العوائق ويحدد موعدا آخر لتسليم الموقع (ص 7).

2.1.3  إذا تخلف المقاول عن الحضور بعد إخطاره رسميا بموعد الاستلام يحرر المحضر في غيابه ويخطر به رسميا ويعتبر تاريخ وقوف اللجنة تاريخا لتسليم الموقع (ص 7).

2.1.4  لا يجوز للمقاول تغيير أو نقل نقاط التحكم Benchmarks دون موافقة كتابية مسبقة من المالك أو من ينوب عنه (ص 7).

2.1.5  يعد المقاول تقرير تربة عن طريق مكتب متخصص يحدد جهد التربة وعمق الحفر ومنسوب المياه الجوفية وطريقة النزح والإحلال ونوع الأسمنت ما لم ينص العقد على غير ذلك (ص 8).

2.1.6  [المالك] عند اختلاف جهد التربة بتقرير المقاول عن تقرير المالك يعاد تصميم الأساسات ويعتمد من المالك (ص 8).

2.1.7  يوصل المقاول خدمات الموقع من مياه وكهرباء على حسابه ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (ص 8).

2.1.8  ينفذ المقاول سورا مؤقتا حول حدود الملكية ولوحة تعريفية للمشروع ومكاتب ومخازن وغرفة عينات بالموقع (ص 8).

2.1.9  يقدم المقاول شهادة معايرة حديثة لجميع الأجهزة المساحية قبل البدء (ص 10).

2.1.10  [المالك] يقدم المالك صك الملكية ورخصة البناء وتعتمد الارتدادات وخط التنظيم من الجهة المختصة قبل تنفيذ السور (ص 147).

## 2.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد نسخ محضر تسليم الموقع | 3 نسخ | مرفق صك الملكية ورخصة البناء | ص 7 |
| عدد الجسات في المواقع العادية | جسة لكل 300 م2 بحد أدنى جستين | مسطح مبنى 100 إلى 300 م2 (كود مصري 202 جدول 1-13) | ص 11 |
| عدد الجسات لمبنى صغير أقل من 100 م2 (كغرف الكهرباء) | جسة واحدة | مع الاستعانة بجسات مجاورة وإلا جستين | ص 11 |
| تباعد الجسات في المشاريع الكبيرة (قرى سياحية، مدن سكنية) | كل 50 م في كل اتجاه مبدئيا | شبكة خطوط متعامدة أو حسب الاتفاق | ص 11 |
| عدد الجسات لمشاريع صغيرة حتى 5000 م2 | جسة في كل زاوية من الموقع وجسة في المنتصف |  | ص 11 |
| أدنى عمق للجسة | 10 م | يزيد حسب التربة ونوع المنشأ | ص 11 |
| عمق الجسة مع الخوازيق | أعمق من نهاية الخازوق المتوقعة بـ 5 م على الأقل | كود 202 جدول 1-14 | ص 11 |
| عمق الجسة في الحالات العادية | لا يقل عن 10 م أو 3 أضعاف عرض أكبر قاعدة أيهما أكبر | وتخترق الطبقات غير المناسبة (ردم، ضعيفة، عضوية) حتى الطبقات المتحجرة أو السميكة | ص 11 |
| تباعد العينات المقلقلة الممثلة | كل مسافة رأسية لا تزيد عن 1.5 م أو عند كل تغير في الطبقات |  | ص 12 |
| اختراق الصخر المتماسك | 1.5 م إلى 3 م أو سمك طبقة الصخر أيهما أكبر |  | ص 12 |
| اختراق الصخر اللين | 6 م أو سمك الطبقة أيهما أكبر |  | ص 12 |
| عدد الجسات | 3 | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية أقل من 600 م2 | ص 12 |
| أدنى عمق لثلثي الجسات | 4 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية أقل من 600 م2 | ص 12 |
| أدنى عمق لثلث الجسات | 6 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية أقل من 600 م2 | ص 12 |
| عدد الجسات | 3 إلى 10 | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12 |
| أدنى عمق لثلثي الجسات | 5 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12 |
| أدنى عمق لثلث الجسات | 8 م | أدوار 2 أو أقل، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12 |
| أدنى عمق لثلثي الجسات | 6 إلى 8 م | أدوار 3 إلى 4، مساحة مبنية حتى 5000 م2 (أقل من 600 و600 إلى 5000) | ص 12 |
| أدنى عمق لثلث الجسات | 9 إلى 12 م | أدوار 3 إلى 4، مساحة مبنية حتى 5000 م2 (أقل من 600 و600 إلى 5000) | ص 12 |
| عدد وعمق الجسات | دراسة خاصة | أدوار 2 أو أقل أو 3 إلى 4 بمساحة أكبر من 5000 م2، وكذلك 5 أدوار أو أكثر بأي مساحة | ص 12 |
| رفرفة الخنزيرة عن الحفر | ≥ 2 م من كل جانب |  | ص 61 |
| ماسورة التليفونات | 1.50 م من حد المباني، عمق 0.50 م | شارع عام | ص 399 |
| ماسورة الغاز | 2.00 م من حد المباني، عمق 0.90 م | شارع عام | ص 399 |
| ماسورة المياه العمومية | 3.00 م من حد المباني، عمق 2.20 م | شارع عام | ص 399 |
| ماسورة المجاري العمومية | محور الشارع داخل مطبق، أعمق من الجميع | شارع عام | ص 399 |
| الفواصل الرأسية | 12 م (طفلي)، 9 م (أسمنتي أو جيري) بحد أقصى |  | ص 147 |
| تباعد الأعمدة | 4 م | أسوار مستمرة أو عالية | ص 147 |
| بروز الطبان | 5 سم |  | ص 147 |
| ارتفاع العزل الأفقي | 15 سم فوق التشطيب |  | ص 147 |
| التداخل في الأساسات المتدرجة | 2 × سمك القاعدة أو 30 سم أيهما أكبر |  | ص 148 |
| ارتفاع السور السكني | 10 أقدام بحد أقصى | بلدية دبي | ص 148 |
| عدد الجسات | 3 إلى 10 | أدوار 3 إلى 4، مساحة مبنية 600 إلى 5000 م2 | ص 12 |

## 2.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معايرة الأجهزة المساحية (خاصة الميزان) |  | قبل البدء | شهادة معايرة حديثة | ص 10 |
| اختبار الاختراق القياسي SPT | كود مصري 202 | لكل جسة | يدون لكل طبقة في التقرير | ص 12 |

## 2.4 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

2.4.1  تمرير الخدمات بأرض المشروع تحت منسوب الأساسات، والمطلوب: تمريرها فوق منسوب الأساسات وفي خنادق (ص 11)

2.4.2  اختلاف مناسيب المباني وتبليطات الموقع، والمطلوب: توحيد المناسيب لأقل حفر وردم (ص 10)

2.4.3  عمل الجسات في الموقع العام خارج مسطحات المباني، والمطلوب: عمل الجسات داخل حدود المباني وتوقيعها بالإحداثيات (ص 12)

2.4.4  استلام عمق الجسة دون عد المواسير وأطوالها، والمطلوب: عد المواسير وقياس أطوالها داخل الجسة (ص 12)

2.4.5  فك الخنزيرة قبل صب أعمدة الدور الأرضي، والمطلوب: الإبقاء عليها حتى صب أعمدة الأرضي (ص 62)

## 2.5 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 89 بندا، منها 18 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 3. حفر وإحلال وردم

## 3.1 التزامات الأطراف

3.1.1  تكون مواد الردم من الأنواع المصنفة GW أو GP أو GM أو SM أو SW أو SP حسب ASTM D2487 أو A-1 أو A-2 أو A-3 حسب AASHTO M145، وترفض الأنواع CH وCL وMH وPT وOH وOL (ص 50).

3.1.2  يجري المقاول اختبارات الدمك لكل طبقة بواقع ثلاث عينات على الأقل للمبنى الأقل من 300 م2 وعينة لكل 100 م2 لما زاد، بنسبة دمك لا تقل عن 95% (ص 50).

3.1.3  المقاول وحده مسؤول عن تخطيط المبنى ومراجعة المقاسات والتحقق منها، ويعتمد التخطيط من المهندس المباشر قبل البدء (ص 55).

3.1.4  يقدم المقاول تصوراته وتصميماته لسند جوانب الحفر للاستشاري للدراسة والاعتماد قبل الحفر (ص 55).

3.1.5  يستخرج المقاول إفادات الجهات المختصة بخلو مكان الحفر من الكابلات والخطوط قبل البدء (ص 55).

3.1.6  يوفر المقاول حواجز وإشارات تحذيرية وإضاءة ليلية حول الحفريات ويغطي الآبار وحفر الاستكشاف ويردمها فور انتهاء الغرض منها (ص 55).

3.1.7  لا يحفر المقاول تحت منسوب أساسات المباني المجاورة إلا بعد تدعيمها (ص 55).

3.1.8  يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن أي تلفيات أو قطع لكابلات الكهرباء والاتصالات أو شبكات الصرف والمياه أو انزلاق المباني المجاورة الناتج عن الحفر (ص 58).

3.1.9  يوفر المقاول مولدات احتياطية لنظام نزح المياه الجوفية لضمان النزح المستمر (ص 58).

3.1.10  يستخرج المقاول تصاريح التفجير وتصاريح صرف المياه الجوفية على الشبكة العمومية من الجهات المختصة (ص 56، 58).

3.1.11  يلتزم المقاول بالتحكم في الرطوبة حول المبنى بحواجز رأسية وأفقية مع صرف سطحي للأمطار وصرف تحت سطحي (ص 58 إلى 59).

3.1.12  تُزال نواتج انهيار جوانب الحفر على حساب المقاول وتعتبر حفرا زائدا لا يحاسب عليه (ص 58).

3.1.13  يعالج المقاول الحفر الزائد عن 30 سم بردم مصنف أو خرسانة عادية على حسابه، وكذلك تعويض الـ 15 سم الإضافية عند عدم الالتزام بطبقة الحماية (ص 56 إلى 57).

3.1.14  لا يورد المقاول مواد الردم إلا بعد موافقة كتابية من المهندس على المصدر ونتائج الاختبارات (ص 59).

3.1.15  يحفظ المقاول العينة المعتمدة بالموقع في كيس شفاف مختوم من المختبر لمطابقة التوريدات (ص 60).

3.1.16  [الاستشاري] يستلم المهندس كل طبقة ردم وسمكها ومنسوبها ويسجل ذلك قبل السماح بالطبقة التالية (ص 60).

3.1.17  [الاستشاري] لا يبدأ الردم إلا بموافقة كتابية من الاستشاري، ولا يبدأ الرص إلا بعد اعتماد المهندس لرطوبة التربة (ص 93 إلى 94).

3.1.18  [الاستشاري] يحدد المهندس المشرف عدد وأماكن عينات اختبار الردم (ص 94).

3.1.19  [الاستشاري] يسجل المهندس منسوب كل طبقة ردم منعا للتلاعب (ص 95).

3.1.20  يتحمل المقاول تصريف المياه عند إغراق طبقات الردم ولا يستأنف الرص إلا بعد اعتماد المحتوى المائي (ص 96).

3.1.21  يجهز المقاول معدات الردم ذات الإطارات بأضواء أمامية وخلفية وضوء رجوع وصفارة تحذير تلقائية (ص 94).

3.1.22  تقدم شركة مكافحة النمل الأبيض المعتمدة ضمانا لا يقل غالبا عن 5 إلى 10 سنوات مع اعتماد المواد الكيميائية المستخدمة (ص 102).

3.1.23  لا يجوز للمقاول فرد طبقة ردم جديدة قبل اعتماد نتيجة اختبار الدمك للطبقة السابقة (ملحق مصور ص 14).

## 3.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| أدنى عمق تأسيس (كود سعودي 300 فقرة 3-3/3/1) | غير المتماسكة 1.2 م، الطينية 1.5 م، الصخرية 0.60 إلى 1.2 م | على ألا يقل عن 80 سم طبقا للكود المصري، والقيم حسب SBC 300 فقرة 3-3/3/1 | ص 14 |
| أدنى عمق تأسيس (كود مصري 202 الجزء الخامس فقرة 5-24-2-ب) | 80 سم |  | ص 14 |
| سمك الإحلال | 50 إلى 200 سم | حسب درجة الانتفاش | ص 14 |
| بعد الزراعة عن المبنى | 3 م على الأقل |  | ص 14 |
| عدد عينات الدمك | 3 عينات على الأقل | مبنى مساحته أقل من 300 م2 (المواصفات المصرية) | ص 50 |
| عدد عينات الدمك | عينة لكل 100 م2 | مبنى أكبر من 300 م2 أو حسب توجيهات المهندس | ص 50 |
| نسبة الدمك المطلوبة | 95% إلى 100% غالبا |  | ص 50 |
| المجموعة A-1-a | مار No.10: 50 max، No.40: 30 max، No.200: 15 max، LL: -، PI: 6 max | Stone fragments, gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |
| المجموعة A-1-b | مار No.10: -، No.40: 50 max، No.200: 25 max، LL: -، PI: 6 max | Stone fragments, gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |
| المجموعة A-3 | مار No.10: -، No.40: 51 min، No.200: 10 max، LL: -، PI: N.P. | Fine sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |
| المجموعة A-2-4 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 40 max، PI: 10 max | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |
| المجموعة A-2-5 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 41 min، PI: 10 max | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |
| المجموعة A-2-6 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 40 max، PI: 11 min | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |
| المجموعة A-2-7 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 35 max، LL: 41 min، PI: 11 min | Silty or clayey gravel and sand، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Excellent to good | ص 50 |
| المجموعة A-4 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 40 max، PI: 10 max | Silty soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |
| المجموعة A-5 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 41 min، PI: 10 max | Silty soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |
| المجموعة A-6 | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 40 max، PI: 11 min | Clayey soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |
| المجموعة A-7 (A-7-5, A-7-6) | مار No.10: -، No.40: -، No.200: 36 min، LL: 41 min، PI: 11 min | Clayey soils، التقييم العام كتربة تأسيس Subgrade: Fair to poor | ص 50 |
| تعريف التربة الحبيبية Granular | 35% أو أقل مارا من منخل 200 | Silt-Clay أكثر من 35% | ص 50 |
| تمييز A-7-5 عن A-7-6 | A-7-5: PI لا يزيد عن (LL ناقص 30)، A-7-6: PI أكبر من (LL ناقص 30) |  | ص 50 |
| مواد ردم ملائمة | GW, GP, GM, SM, SW, SP (ASTM D2487)، AASHTO M145 فئة A-1, A-2, A-3، الجير ورماد الأفران كعوامل تثبيت |  | ص 50 |
| مواد ردم غير ملائمة | CH, CL, MH, PT, OH, OL (ASTM D2487) وأي مواد غير معرفة كملائمة |  | ص 50 |
| عرض الرفرفة في الحفر | لا يقل عن سمك طبقة الإحلال | عند وجود طبقة إحلال (كود مصري تربة 1997) | ص 55 |
| نطاق حظر المتفجرات | 20 م | من أي منشأ أو خط مياه أو كابل كهرباء | ص 56 |
| أقل عمق للحفر | 80 سم | تحت الأرض الطبيعية، الكود المصري | ص 56 |
| عمق الأساسات (SBC) | 1.2 م | تربة غير متماسكة، تحت الأرض الطبيعية | ص 56 |
| عمق الأساسات (SBC) | 1.5 م | تربة طينية | ص 56 |
| عمق الأساسات (SBC) | 0.6-1.2 م | تربة صخرية حسب المتانة | ص 56 |
| طبقة الحماية فوق منسوب التأسيس | 15 سم | تحفر قبل الصب بـ 24 ساعة | ص 56 |
| غمر القاع الرملي الجاف | 24 ساعة | ما لم يذكر تقرير التربة خلافه | ص 57 |
| إزالة طبقة صخرية | سمك < 40 سم تزال كليا | حسب استشاري التربة | ص 57 |
| كشط قاع مختلط | 300 مم | يعاد دمكه | ص 57 |
| دمك القاع | ≥ 95% بروكتر | عينة لكل 100 م2 | ص 57 |
| وزن الهراس الهزاز | 8-10 طن أدنى، المعتاد 25 طن |  | ص 57 |
| حفر زائد يعالج | > 30 سم | ردم مصنف أو خرسانة عادية على حساب المقاول | ص 57 |
| عمق حفرة المصعد الصافي | 1.2-1.7 م | من ظهر القاعدة لتشطيب الأرضي حسب المصنع | ص 57 |
| دمك أرض طبيعية بدون إحلال | 95% لسمك 30 سم، 90% للطبقات السفلية |  | ص 58 |
| مقاومة الطفو | 1.5 × الدفع العلوي، أو وزن المنشأ +20% | مياه جوفية مرتفعة | ص 58 |
| إبعاد الشبكات والزراعة عن المبنى | ≥ 3 م | تربة انتفاشية | ص 58 |
| ميل أسفل القواعد | ≤ 10% | أراضي صخرية | ص 58 |
| فرق منسوب قواعد متجاورة | ≤ نصف المسافة الأفقية | تأسيس على صخر | ص 56 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: بلوكات صخرية كبيرة | جافة 35-45 درجة، مبللة 30-40 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: حصى كبير | جافة 35-40 درجة، مبللة 30-35 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: حصى | جافة 30-40 درجة، مبللة 10-30 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: رمل | جافة 30-35 درجة، مبللة 10-30 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طفلة | جافة 20-40 درجة، مبللة 5-20 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طين طري (عمق 1.2-3.0 م) | جافة 30-45 درجة، مبللة 10-20 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طين متماسك (عمق 1.2-3.0 م) | جافة 35-45 درجة، مبللة 20-25 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: طين قاسي (عمق 1.2-3.0 م) | جافة 40-45 درجة، مبللة 25-35 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة طرية غير ليفية | جافة 10-20 درجة، مبللة 5-10 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة متماسكة غير ليفية | جافة 15-25 درجة، مبللة 10-15 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة متماسكة ليفية | جافة 35-40 درجة، مبللة 20-35 درجة | قيم استرشادية | ص 59 |
| زاوية ميل الجانب مع الأفقي: ترب عضوية متفحمة متماسكة ليفية (الصف الأخير بالجدول) | جافة 35-45 درجة، مبللة 25-35 درجة | قيم استرشادية، والمرجع يكرر نفس اسم التربة في الصف السابق بقيم جافة 35-40 ومبللة 20-35 | ص 59 |
| أقل عمق استبدال رأسي لعلاج التربة الانتفاشية | 0.5 م دائما | أي درجة انتفاخ | ص 59 |
| أقل عمق استبدال رأسي | ≥ 1 م | تربة متوسطة الانتفاخ | ص 59 |
| أقل عمق استبدال رأسي | ≥ 1.5 م | تربة عالية الانتفاخ | ص 59 |
| ضغط الانتفاخ: ضعيفة | 30-125 كN/م2 | حسب تقرير التربة | ص 60 |
| ضغط الانتفاخ: متوسطة | 125-300 كN/م2 |  | ص 60 |
| ضغط الانتفاخ: عالية | > 300 كN/م2 |  | ص 60 |
| pH لتربة الردم | 6.5-8.5 |  | ص 60 |
| الأملاح الذائبة | ≤ 1500 ppm | في مستخلص التربة المشبعة | ص 60 |
| سمك طبقة الإحلال | 20-25 سم |  | ص 60 |
| وزن الهراس | ≥ 8-10 طن، المعتاد 25 طن | هزاز | ص 60 |
| الرفرفة | ≥ سمك الإحلال |  | ص 61 |
| ركوب الجيوجريد | 50 سم |  | ص 61 |
| حد السيولة LL | ≤ 40% |  | ص 94 |
| مجال اللدونة PI | ≤ 10% |  | ص 94 |
| المار من منخل 200 | > 50% غير صالح، المطلوب أقل من 15% بالوزن |  | ص 94 |
| أكبر حبيبات حصى | 80 مم |  | ص 94 |
| أقصى حجم حجر | 15 سم | الأحجار التي يزيد حجمها عن 15 سم مرفوضة (ص 95-96) | ص 95 إلى 96 |
| عينة مطابقة التوريد | كل 500 م3 |  | ص 94 |
| سمك الطبقة | 25 سم |  | ص 95 |
| سمك الطبقة مع معدات ثقيلة | ≤ 250 مم |  | ص 95 |
| سمك الطبقة مع دكاكات يدوية | ≤ 100 مم |  | ص 95 |
| سمك الطبقة بجوار الحوائط الساندة | ≤ 150 مم | دكاكة يدوية بمحرك | ص 95 |
| نسبة الدمك | ≥ 95% |  | ص 95 |
| CBR 0-3 | ضعيفة جدا، الاستخدام: القاعدة الترابية | USC: OH, CH, MH, OL؛ AASHTO: A5, A6, A7 | ص 94 |
| CBR 3-7 | ضعيفة، الاستخدام: القاعدة الترابية | USC: OH, CH, MH, OL؛ AASHTO: A4, A5, A6, A7 | ص 94 |
| CBR 7-20 | مقبولة، الاستخدام: تحت الأساس [يراجع] | المرجع: USC: OH, CH, MH, OL (تكرار للصف السابق)؛ الجدول المرجعي الشائع (Asphalt Institute/USACE) يعطي لهذا المدى OL, CL, ML, SC, SM, SP؛ AASHTO: A2, A4, A6, A7 | ص 94 |
| CBR 20-50 | جيدة، الاستخدام: أساس وتحت الأساس | USC: GM, GC, SW, SM, SP, GP؛ AASHTO: A1b, A2-5, A3, A2-6 | ص 94 |
| CBR > 50 | ممتازة، الاستخدام: أساس | USC: GW, GM؛ AASHTO: A1a, A2-4, A3 | ص 94 |
| ضمان الشركة | 5-10 سنوات |  | ص 102 |
| معدل الرش | 5-6 لتر/م2 |  | ص 102 |
| زمن التغطية والصب بعد الرش | خلال 24 ساعة |  | ص 102 |
| ترانش المحيط | 20 سم عرض × 30 سم عمق |  | ص 102 |
| تربة التأسيس | تربة أصلية مدموكة ثم تربة إحلال | أسفل خرسانة النظافة | ص 362 |
| دمك الـ Subbase | 95% Proctor | تحت بلاطة الأرضي | ص 362 |
| سمك طبقة Hardcore (حاجز الخاصية الشعرية) | 150 مم | تحت البلاطة الأرضية | ص 362 |
| زاوية ميل الحفر بين منسوبين | α ≤ 60° تقريبا كما بالرسم | قواعد متدرجة | ص 364 |
| طبقة التصريف تحت البلاطة | 100 مم Drainage fill + Vapor barrier | بلاطة أرضية | ص 365 |
| طبقة التصريف تحت البلاطة | 100 مم Drainage fill فوقها Vapor barrier | بلاطة أرضية | ص 367 |
| فرشة أسفل الماسورة | 200 مم رمل نظيف مدموك | مواسير صرف | ص 401 |
| رمل فوق الماسورة | 300 مم رمل نظيف مدموك | مواسير صرف | ص 401 |
| الغطاء الكلي فوق الماسورة | 900 مم min | مواسير صرف | ص 401 |
| عرض الخندق | 3 × قطر الماسورة و500 مم min | BACK FILLING DETAIL، رمل نظيف مدموك 300 مم فوق الماسورة | ص 401 |
| مقدار التهبيط | 1 إلى 1.7 م | تهبيط أسفل المصاعد في اللبشة مع سند جوانب الحفر بالخوازيق الساندة | ملحق مصور ص 8 |
| سمك طبقة الردم | 20 إلى 25 سم | كل طبقة | ملحق مصور ص 14 |
| المحتوى المائي | الرطوبة المثلى O.M.C | حسب اختبار العينة | ملحق مصور ص 14 |

## 3.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التحليل المنخلي وتصنيف التربة | ASTM D3282 (AASHTO)، ASTM D2487 | لكل مصدر ردم | مواد ملائمة A-1, A-2, A-3 أو GW, GP, GM, SM, SW, SP | ص 50 |
| Standard Proctor و Modified Proctor |  | لكل نوع تربة ردم | تحديد γd max و OMC | ص 50 |
| الكثافة الحقلية (جهاز نووي أو Sand Cone) | المواصفات المصرية | 3 عينات لمبنى أقل من 300 م2، وعينة لكل 100 م2 للأكبر، لكل طبقة | 95% إلى 100% من γd max | ص 50 |
| كثافة حقلية (Sand Cone) | ASTM D1556 | 1 لكل 100 م2 لكل طبقة بحد أدنى 3 اختبارات | حسب نسبة الدمك المحددة | ص 61 |
| كثافة حقلية تحت المناطق المرصوفة | ASTM D1556 | 1 لكل 200 م2 | حسب المواصفات | ص 61 |
| كثافة حقلية للخندق الأرضي للمواسير | ASTM D1556 | 1 لكل 30 م2 | حسب المواصفات | ص 61 |
| CBR لتحديد عدم انتفاشية التربة (عدا الرمل) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60 |
| Modified Proctor (أقصى كثافة جافة و O.M.C) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60 |
| كثافة حقلية بالموقع |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60 |
| التدرج الحبيبي (Grain Size Distribution) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60 |
| حدود أتربرج (PL، LL، SL) |  | لكل أنواع التربة عند الاعتماد، وتعاد عند تغيير المحجر أو نوع التربة | مطابقة المواصفات | ص 60 |
| pH والأملاح الذائبة |  | عند الاعتماد | pH 6.5-8.5، أملاح ≤ 1500 ppm | ص 60 |
| CBR |  | عند اعتماد عينة الردم | حسب جدول 6 | ص 93 إلى 94 |
| Modified Proctor (أقصى كثافة جافة و O.M.C) |  | عند الاعتماد | منحنى الرطوبة والكثافة | ص 93 |
| التدرج الحبيبي |  | عند الاعتماد | المار من منخل 200 أقل من 15%، حصى ≤ 80 مم | ص 93 إلى 94 |
| حدود أتربرج (PL، LL، SL) |  | عند الاعتماد | LL ≤ 40%، PI ≤ 10% | ص 93 إلى 94 |
| تصنيف التربة | ASTM D2487 / AASHTO M145 | عند الاعتماد | GW, GP, GM, SM, SW, SP أو A-1, A-2, A-3 | ص 93 |
| تحليل كيميائي للتربة الموردة |  | عند الاعتماد | حسب مكتب التربة | ص 93 |
| مطابقة التربة الموردة للعينة المعتمدة |  | كل 500 م3 على الأقل | مطابقة العينة المعتمدة | ص 94 |
| كثافة حقلية (Field Density) | ASTM D1556 | 1 لكل 100 م2 لكل طبقة تحت الأساسات، 1 لكل 200 م2 تحت المرصوف، 1 لكل 30 م2 لخندق المواسير | ≥ 95% | ص 95 |
| كثافة حقلية (المواصفات المصرية) |  | حد أدنى 3 عينات لمبنى أقل من 300 م2، وعينة لكل 100 م2 زيادة حسب المهندس | ≥ 95% | ص 95 |
| كثافة حقلية لكل منطقة (Block) |  | حد أدنى 3 نقاط ثم نقطة لكل 200 م2 | ≥ 95% | ص 95 |
| اختبار لوح التحميل (Plate load test) |  | عند منسوب التأسيس خاصة عند وجود إحلال، مع معدة ثقيلة كثقل رد فعل | حسب متطلبات التصميم | ملحق مصور ص 6 |
| اختبار الدمك |  | لكل طبقة، ولا تفرد الطبقة التالية قبل ظهور النتيجة | حسب نسبة الدمك المطلوبة بالمواصفات | ملحق مصور ص 14 |
| بروكتر لتربة قاع الحفر ثم كثافة حقلية للدمك | مواصفات المشروع | عينة لكل 100 م2 | ≥ 95% من أقصى كثافة | ص 57 |
| اختبار تحميل لوح (Plate Loading Test) |  | في المنشآت الهامة عند طلبه | حسب تقرير التربة | ص 57 |

## 3.4 القياس والدفع

3.4.1  حفر في أي نوع تربة حتى المناسيب المبينة بالرسومات التنفيذية شاملا النقل ونزح المياه وسند الجوانب. الوحدة: م3. القياس: هندسيا حسب أبعاد الرسومات التنفيذية. يشمل السعر: الحفر والنقل ونزح المياه وسند الجوانب ما لم تفرد لها بنود مستقلة. لا يشمل: أي حفر زائد عن الأبعاد، وإزالة انهيار الجوانب. (ص 59)

3.4.2  توريد وفرد ودمك ردم إحلال من رمال نظيفة أو تربة زلطية (قطع جبل) على طبقات حتى الكثافة المثلى. الوحدة: م3. القياس: هندسيا حسب الرسومات التنفيذية. يشمل السعر: الردم للكثافة المثلى، رسوم المحاجر، النقل، الاختبارات بمعامل معتمدة، وكل ما يلزم لإنهاء العمل. لا يشمل: أي كميات زائدة عن الرسومات. (ص 61)

3.4.3  ردم حول الأساسات من ناتج الحفر على طبقات مع الدمك حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات. الوحدة: م3. القياس: هندسيا حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات. يشمل السعر: الفرد والرش والدمك والاختبارات. لا يشمل: الردم المورد من الخارج (بند مستقل). (ص 96)

3.4.4  ردم حول الأساسات بتربة موردة من الخارج معتمدة على طبقات مع الدمك حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات. الوحدة: م3. القياس: هندسيا حتى منسوب أسفل دكة الأرضيات. يشمل السعر: التوريد والفرد والدمك والاختبارات. لا يشمل: ناتج الحفر. (ص 96)

3.4.5  نقل المخلفات وناتج الحفر الزائد إلى المقالب العمومية. الوحدة: م3. القياس: بالحجم الهندسي بدون عامل انتفاش. يشمل السعر: التحميل والنقل والتفريغ. لا يشمل: إذا كان محملا على بند الحفر والردم فلا يحسب. (ص 96)

3.4.6  توريد وفرد ودمك طبقة Hardcore سمك 150 مم. الوحدة: م2. القياس: مساحة المسقط الأفقي (أو م3). يشمل السعر: الدمك. [صياغة تحريرية] (ص 362)

3.4.7  رش مبيد النمل الأبيض تحت البلاطة الأرضية. الوحدة: م2. القياس: مساحة المسقط الأفقي. [صياغة تحريرية] (ص 362)

3.4.8  إجراء اختبار لوح التحميل عند منسوب التأسيس. الوحدة: لكل اختبار. القياس: بالعدد. يشمل السعر: المعدة الثقيلة كثقل رد فعل. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 3.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

3.5.1  عدم ترك رفرفة عند وجود طبقة إحلال، والمطلوب: رفرفة لا تقل عن سمك طبقة الإحلال (ص 55)

3.5.2  الحفر دون التحقق من الخدمات المدفونة، والمطلوب: استخراج إفادات الجهات المختصة واستكشاف المسارات قبل الحفر (ص 55)

3.5.3  إغراق طبقات الردم بالماء، والمطلوب: رش تدريجي وضبط الرطوبة حسب Modified Proctor (ص 96)

3.5.4  ردم الطبقة التالية قبل ظهور نتائج الأولى، والمطلوب: انتظار نجاح نتائج الطبقة (ص 96)

3.5.5  الردم حول حائط البدروم قبل صب سقفه، والمطلوب: الردم بعد صب سقف البدروم (ص 95)

3.5.6  تجاهل تربة الإحلال أسفل المبنى المجاور عند الحفر بجواره، والمطلوب: عمل قصة مباني بكامل ارتفاع إحلال الجار قبل الحفر (ص 57)

## 3.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 147 بندا، منها 62 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 4. خوازيق

## 4.1 التزامات الأطراف

4.1.1  يقدم مقاول الخوازيق إعادة التصميم والمخطط التنفيذي للاعتماد، ويُنص على ذلك في عقده (ص 69).

4.1.2  لا يُنفذ الخازوق التجريبي في مكان خازوق عامل (ص 70).

4.1.3  يطبع المقاول سجلات العمق والخرسانة المستهلكة لكل خازوق ويحفظها ضمن مستندات المشروع (ص 70، 72).

4.1.4  عند تجاوز الترحيل أو الميل الحدود المسموحة يتحمل المقاول إعادة تصميم الهامات والشدادات (ص 71).

4.1.5  ينفذ مقاول الخوازيق الخازوق التجريبي لكل قطر ويحمله حتى الانهيار قبل بدء الخوازيق العاملة (ص 70).

4.1.6  يلتزم المقاول بتنفيذ خازوق تجريبي لكل قطر قبل البدء واختبار تحميل لخازوق عامل لكل 200 خازوق بعد 28 يوما (ملحق مصور ص 5).

## 4.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| Slump خلطة الخوازيق | 150-200 مم | أسمنت SRC | ص 69 |
| زيادة مقاومة الخلطة | +25% | 28 يوما | ص 69 |
| محتوى الأسمنت | ≥ 350 كجم/م3 (غالبا ≥ 400) |  | ص 69 |
| المسافة بين المراكز | ≥ 3D احتكاك، ≥ 2.5D ارتكاز، 2D حالات خاصة |  | ص 69 |
| اختراق الخازوق للهامة | ≥ 7.5 سم |  | ص 69 |
| وصلة حديد الخازوق مع الهامة | ≥ 65Ø أو 1 م | أو Class B splice | ص 69 |
| زيادة الخرسانة الفعلية عن النظرية | 10-15% | قيمة تقريبية | ص 70، 72 |
| التغلغل في الطبقة الصلبة | ≥ 4D | End Bearing | ص 70 |
| ميل ماسورة الغلاف | 1.5:100 | Steel Casing | ص 71 |
| إزاحة الكعب عن الرأس | ≤ D/2 |  | ص 71 |
| الترحيل عن المكان التصميمي | ≤ 5 سم أو D/10 |  | ص 71 |
| الكانات الحلزونية | Pitch لا يقل عن 15 سم، Ø8-10 مم ملحومة بالرأسي [يراجع] | المرجع: لا تقل الخطوة عن 15 سم (البند 14)، وتراجع مع ECP 202 لأن المعتاد تحديد حد أقصى للخطوة | ص 71 |
| تكثيف الكانات أسفل الهامة | 5D وبحد أدنى 2 م |  | ص 71 |
| أطواق التقوية | Ø16 كل 1-1.5 م |  | ص 71 |
| التسليح العلوي | ≥ 6 م أو 3D، نسبة ≥ 0.6% |  | ص 71 |
| وصلات اللحام للحديد الرأسي | 20 سم لحام مستمر، أو 20Ø بلحام 10 لكل 20 سم | خوازيق > 12 م | ص 72 |
| غمر Tremie أو ماسورة CFA | ≥ 2 م |  | ص 72 |
| Slump خرسانة CFA | 175 ±25 مم |  | ص 72 |
| رفع البريمة لطرد السدادة | 20-30 سم |  | ص 72 |
| الصب المتتابع للخوازيق المتجاورة | ممنوع قبل التصلب إذا المسافة < 5D |  | ص 72 |
| عدد العينات | 6/100 م3 أو 6/15 خازوق أو 6/يوم | الأكثر | ص 73 |
| قبول تجاوز جهد التشغيل | 20% في ≤ 2% من الخوازيق المنفذة، و≤ 10% من خوازيق القاعدة الواحدة |  | ص 73 |
| حمل اختبار الخوازيق العاملة | +50-100% من التصميمي | تجربة لكل 200 خازوق | ص 73 |
| Ultrasonic | 25% من الخوازيق |  | ص 73 |
| رجل أشاير الأعمدة | ≥ 45 سم |  | ص 74 |
| حديد جانبي للهامة | Ø12 كل 25 سم |  | ص 74 |
| لزوجة البنتونيت (Marsh cone) | 32 إلى 35 ثانية/لتر | قبل الصب | ملحق مصور ص 2 |
| كثافة معلق البنتونيت | 1.02 إلى 1.06 طن/م3 | قبل الصب | ملحق مصور ص 2 |
| غمر فوهة ماسورة التريمي في الخرسانة | 2 م باستمرار | أثناء الصب | ملحق مصور ص 3 |
| علامات حبل قياس العمق | عقدة كل 1 م | بعد الحفر | ملحق مصور ص 2 |
| حمل اختبار الخوازيق العاملة | يزيد عن الحمل التصميمي بنسبة 50% إلى 100% | بعد 28 يوما من الصب | ملحق مصور ص 5 |
| دخول الخازوق في الهامة | لا يقل عن 7.5 سم | Pile cap | ملحق مصور ص 6 |

## 4.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خازوق تجريبي (Preliminary Pile, Pre-Contract Test) |  | لكل قطر قبل البدء، وأكثر من تجربة عند عدم الدقة | تحميل حتى الانهيار لتحديد معامل الأمان والهبوط | ص 70 |
| اختبار تحميل الخوازيق العاملة (Contract Piles Test) |  | تجربة لكل 200 خازوق (≥ 1)، خازوقان أو أكثر للاحتكاك وواحد للارتكاز | حمل أعلى من التصميمي بـ 50-100% | ص 73 |
| O-Cell (Osterberg) |  | المشاريع العملاقة | حسب التصميم | ص 73 |
| Ultrasonic |  | 25% من الخوازيق | استمرارية وعدم وجود تربة | ص 73 |
| Integrity Test (Sonic أو Coring) |  | المشاريع الكبرى | سلامة جسم الخازوق | ص 73 |
| مكعبات ضغط خرسانة الخوازيق |  | 6 لكل 100 م3 أو 6 لكل 15 خازوق أو 6 لكل يوم (الأكثر) | تجاوز 20% من جهد التشغيل مسموح في ≤ 2% من الخوازيق و≤ 10% بالقاعدة | ص 73 |
| اختبار شد للحديد الموصول باللحام |  | سيخان ملحومان لخوازيق > 12 م | وصلة مستمرة 20 سم | ص 72 |
| Slump خرسانة CFA |  | كل خلطة | 175 ±25 مم | ص 72 |
| خازوق تجريبي (Preliminary Pile) |  | قبل بدء خوازيق المشروع، لكل قطر مستخدم | تحميل حتى حمل الانهيار للتأكد من فروض التصميم | ملحق مصور ص 5 |
| اختبار تحميل الخوازيق العاملة (Working pile load test) |  | بعد 28 يوما من الصب، تجربة لكل 200 خازوق؛ خازوقان أو أكثر لخوازيق الاحتكاك وخازوق واحد للارتكاز | حمل يزيد 50% إلى 100% عن الحمل التصميمي | ملحق مصور ص 5 |
| اختبار سلامة الخازوق (Integrity Test) |  | بعد التنفيذ | مطابقة الأطوال والأقطار التصميمية وجودة الخرسانة (منحنى Good pile) | ملحق مصور ص 5 |
| لزوجة البنتونيت بقمع مارش (Marsh cone) |  | قبل الصب | 32 إلى 35 ثانية/لتر | ملحق مصور ص 2 |
| كثافة معلق البنتونيت |  | قبل الصب | 1.02 إلى 1.06 طن/م3 | ملحق مصور ص 2 |

## 4.4 القياس والدفع

4.4.1  إجراء اختبار تحميل للخوازيق العاملة وفقا للمواصفات. الوحدة: لكل اختبار. القياس: بالعدد. يشمل السعر: التجهيزات وثقل رد الفعل والتقرير. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

4.4.2  إجراء اختبار سلامة الخوازيق (Integrity Test). الوحدة: لكل اختبار. القياس: بالعدد. يشمل السعر: التقرير. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 4.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

4.5.1  صب خوازيق متجاورة بالتتابع على مسافة أقل من 5D، والمطلوب: الانتظار حتى تصلب السابق (ص 72)

4.5.2  إنزال القفص بالعمالة أو مائلا، والمطلوب: إنزاله رأسيا بالهزاز المركب على الماكينة (ص 72)

4.5.3  إخراج بريمة CFA قبل انتهاء الصب أو إسقاط الخرسانة من ارتفاع، والمطلوب: إبقاء الماسورة مغمورة ≥ 2 م حتى الانتهاء (ص 72)

4.5.4  تنفيذ الخازوق التجريبي مكان خازوق عامل، والمطلوب: تنفيذه في موقع مستقل (ص 70)

4.5.5  اختبار التحميل قبل 28 يوما، والمطلوب: الانتظار حتى بلوغ مقاومة 28 يوما (ص 73)

## 4.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 76 بندا، منها 31 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 5. خرسانة ومواد واختبارات

## 5.1 التزامات الأطراف

5.1.1  يقدم المقاول تصميم خلطات جميع أنواع الخرسانة من مكتب مواد متخصص مع الاختبارات ويفضل الخلط بالأوزان، ويفضل تقديم ثلاث خلطات تصميمية لكل رتبة لاستخدام البديل عند فشل إحداها (ص 10).

5.1.2  [المورد] يجدد مورد الخرسانة الجاهزة شهادة معايرة موازين المحطة من مكتب متخصص كل ستة أشهر بدقة لا تتجاوز ±0.4% (ص 16).

5.1.3  [المورد] يلتزم المورد بإضافة الإضافات الكيميائية آليا بالمحطة ولا يسمح بأي إضافة داخل شاحنة الخلط بالموقع (ص 15).

5.1.4  [المورد] يسلم المورد مع كل شاحنة سند استلام مطبوعا بالبيانات المحددة في المواصفات (ص 16).

5.1.5  يلتزم المقاول بعمل ثلاث خلطات تأكيدية منفصلة لكل رتبة خرسانة بالمواد المزمع استخدامها قبل التوريد ويلتزم بنفس المواد المعتمدة طوال المشروع (ص 42).

5.1.6  لا يستخدم المقاول الأسمنت البورتلاندي الحجري CEM II 32.5N، ويستخدم CEM I المطابق أو المقاوم للكبريتات حسب المواصفات (ص 42).

5.1.7  [المورد] لا يورد المورد إضافات تحتوي على كلوريد الكالسيوم أو أيونات ضارة للخرسانة المسلحة (ص 44).

5.1.8  [الاستشاري] إذا لم تحقق نتائج سبعة أيام 70% إلى 75% من المقاومة المطلوبة يخطر الاستشاري المقاول بعدم صب خرسانة تالية على العنصر حتى ظهور نتيجة 28 يوما (ص 45).

5.1.9  عند عدم وفاء نتائج المكعبات يتحمل المقاول إجراء اختبار القلب وعند فشله اختبار التحميل وإصلاح أماكن القلوب بمواد قليلة الانكماش (ص 47).

5.1.10  يحفظ المقاول أذونات التسليم وشهادات المصنع ضمن مستندات المشروع مع ربط رقم كل إذن بمجموعة العينات وموقع صبها (ص 62 إلى 63).

5.1.11  [الاستشاري] يحضر الاستشاري أخذ العينات ويوقع أو يضع ملصقه المرقم على كل عينة (ص 63، 66).

5.1.12  يُحظر على المقاول وموردي الخرسانة إضافة الماء بالموقع، ويلتزم بمراقبة السائقين وطاقم المضخة (ص 65).

5.1.13  [المورد] يلتزم مورد الخرسانة بتتابع التوريد وعدم تجاوز زمن الشك لمنع الفواصل الباردة (ص 65).

5.1.14  لا تُحسب للمقاول أي كميات خرسانة إضافية ناتجة عن خطأ في التنفيذ أو عدم دقة مناسيب الحفر (ص 76).

5.1.15  يلتزم المقاول بمعالجة التعشيش الكبير الخطر عن طريق شركة ترميم متخصصة بتقرير لطريقة المعالجة وضمان (ص 86).

5.1.16  يوفر المقاول هزازا احتياطيا لكل 3 هزازات وبحد أدنى هزازين بالموقع (ص 84).

5.1.17  في حال التعشيش المؤثر على السلامة يستعين المقاول بشركة ترميم متخصصة تقدم تقريرا بطريقة المعالجة وضمانا للأعمال (ص 111).

5.1.18  [الاستشاري] يصدر إذن الصب بعد استلام الأعمال الكهربائية والميكانيكية من المهندسين المختصين (ص 132).

5.1.19  تقاس الأعمال هندسيا من الرسومات التنفيذية ولا تحتسب أي كميات إضافية نفذت خطأ (ص 154).

5.1.20  [الاستشاري] يجري اختبار كثافة الخرسانة الطازجة عند الخلطة التأكيدية ومرة كل يوم صب وعند الشك في الكميات الموردة للكشف عن عيوب موازين المحطة أو التلاعب بالكميات (ملحق مصور ص 10).

5.1.21  يلتزم المقاول بتمكين الاستشاري من معاينة محطة الخلط المركزي قبل التعاقد وتقديم شهادات معايرة سارية للموازين (ملحق مصور ص 9).

5.1.22  [المورد] يلتزم المورد بتوفير تبريد مياه الخلط وتظليل الركام وفصله وجهاز قياس سرعة الرياح بالمحطة (ملحق مصور ص 9).

5.1.23  يلتزم المقاول بترقيم كل عينة ببطاقة تعريف وتوقيعها من الطرفين بعد الفك لمنع تبديل العينات (ملحق مصور ص 12).

5.1.24  يلتزم المقاول بوضع بطاقة معالجة بجوار كل عنصر وتوقيعها يوميا مع الاستشاري طوال مدة المعالجة (ملحق مصور ص 20).

5.1.25  يلتزم المقاول بأخذ عينات حقل ومعالجتها بجوار العنصر بنفس ظروفه، وألا تقل مقاومتها عن 85% من عينات المعمل (ملحق مصور ص 16).

5.1.26  [الاستشاري] قائمة مراجع الكتاب تشمل الكود المصري ECP 203-2007 وملاحقه، كود البناء السعودي SBC 300 و SBC 304 و SBC 701 إصدار 1428هـ، ACI 318M-11، ACI 305R، والمواصفات العامة لتنفيذ المباني لوزارة الأشغال العامة والإسكان 2002م؛ يرجع لإصدارات SBC الحالية عند التطبيق (ص 440 إلى 443).

## 5.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد الخلطات التصميمية المقدمة لكل رتبة | 3 خلطات | لاستخدام بديل عند فشل إحداها | ص 10 |
| دقة الموازين | ±0.2% من سعة الميزان | م.ق.م 1-5130/2006؛ مع توفر أوزان معيارية لفحص الموازين لا تقل عن 250 كجم | ص 16 |
| فحص الموازين | اختبار تحميل استاتيكي واحد على الأقل لكل ربع من السعة في حدود ±0.2% من السعة الكلية | م.ق.م 1-5130/2006 | ص 16 |
| سماحية دقة الموازين | ±0.4% [يراجع] | كما في المرجع ASTM C94؛ نص ASTM C94 الحالي: اختبار تحميل استاتيكي في كل ربع سعة ضمن ±0.15% من السعة الكلية أو ±0.4% من الحمل المطبق أيهما أكبر | ص 16 |
| تجديد شهادة معايرة المحطة | كل 6 أشهر | ASTM | ص 16 |
| سمك القاعدة المسلحة المنفصلة أو المتصلة | 30 سم على الأقل وليس أقل من البعد الأصغر للعمود | كود مصري 2007 ص 6/80 | ص 25 |
| سمك هامة الخوازيق | 40 سم على الأقل | كود مصري 2007 | ص 25 |
| تخفيض منسوب بلاطات الحمامات والمطابخ | 15 سم على الأقل | أو حسب الحاجة | ص 26 |
| هامش المقاومة المستهدفة فوق المميزة | 12 أو 13 ن/مم2 | خرسانة 20 ن/مم2 فأكثر عند عدم توفر 40 نتيجة (كود مصري 2007 فقرة 2-6-2-1) | ص 41 |
| متوسط مقاومة 28 يوما للخلطات التأكيدية الثلاث | 95% على الأقل من متوسط المقاومة المستهدفة | كود مصري ما لم تنص المواصفات خلاف ذلك | ص 42 |
| متوسط مقاومة الخلطات التأكيدية | المقاومة المميزة + 6.5 ن/مم2 على الأقل |  | ص 42 |
| أي مكعب منفرد بالخلطات التأكيدية | لا يقل عن المقاومة المميزة |  | ص 42 |
| الفرق بين أكبر وأصغر مقاومة في الاختبار الواحد | 15% أو أقل من متوسطه | خلطات تأكيدية | ص 42 |
| هبوط الخرسانة القابلة للضخ | 125 إلى 200 مم | كود مصري 2007 جدول 2-5 | ص 42 |
| ACI f'cr عند عدم توفر انحراف معياري | f'c + 7.0 MPa | f'c أقل من 21 MPa (ACI 318M-11 جدول 5.3.2.2) | ص 42 |
| ACI f'cr عند عدم توفر انحراف معياري | f'c + 8.3 MPa | f'c من 21 إلى 35 MPa | ص 42 |
| ACI f'cr عند عدم توفر انحراف معياري | 1.10 f'c + 5.0 MPa | f'c أكبر من 35 MPa | ص 42 |
| نسبة W/C حسب تركيز الكبريتات SO3 | 0.40 إلى 0.52 | كود مصري جدول 2-13 | ص 42 إلى 43 |
| حد استخدام الزلط الطبيعي كركام كبير | 750 إلى 800 كجم/سم2 | فوقها كسر حجر دولوميت أو جرانيت | ص 43 |
| أقصى مقاس اعتباري للركام | 1/5 البعد الأصغر للمقطع و3/4 المسافة بين الأسياخ و1/3 سمك البلاطة (غالبا 25 مم) |  | ص 43 |
| نسبة الإضافات | 1 إلى 1.5% من وزن الأسمنت | للمقاومات الاعتيادية 400 إلى 500 كجم/سم2 | ص 43 |
| أقصى محتوى أسمنت | 450 كجم/م3 | كود مصري، وبعده اعتبارات خاصة لتفادي التشريخ | ص 43 |
| أقصى محتوى أسمنت | 550 كجم/م3 | الكود البريطاني | ص 43 |
| محتوى الهواء بدون إضافات | 2% أو أقل |  | ص 43 |
| محتوى الهواء مع أي إضافات | 3% أو أقل | باستثناء الخرسانة ذات الهواء المحبوس (غالبا 2%) | ص 43 |
| مقاس المكعب القياسي | 15x15x15 سم | كود مصري | ص 43 |
| مقاس الأسطوانة القياسية | قطر 15 سم وارتفاع 30 سم | ACI | ص 43 |
| زيادة مقاومة خلطة الخوازيق | 25% على الأقل فوق المطلوب | بعد 28 يوما | ص 43 |
| محتوى أسمنت خرسانة الخوازيق | 350 كجم/م3 على الأقل (غالبا 400) |  | ص 43 |
| أكبر مقاس ركام لطبقة Screed | 10 مم | خلطة قليلة الانكماش | ص 43 |
| نسبة تآكل الركام لخرسانة سابقة الصب | 28% أو أقل | ASTM C131، الكود الأردني | ص 43 |
| W/C للخرسانة المعرضة لماء البحر ودورات البلل والجفاف | 0.40 أو أقل | كود مصري جدول 2-9 | ص 44 |
| W/C للخرسانة المعرضة لظروف ضارة والمغمورة باستمرار | 0.45 أو أقل | كود مصري جدول 2-9 | ص 44 |
| pH مياه الخلط | 7 على الأقل |  | ص 44 |
| أقصى مقاس اعتباري للركام | 40 مم للمسلحة، 25 مم لسابقة الإجهاد |  | ص 44 |
| تآكل لوس أنجلوس للركام | 50% أو أقل | ASTM C33-13 | ص 44 |
| الكبريتات SO3 بالركام | 0.4% وزنا أو أقل | BS 1377 | ص 44 |
| الكلوريدات بالركام | 0.05% وزنا أو أقل | BS 812 | ص 44 |
| المواد الطينية والقابلة للتفتت بالركام | 2% أو أقل | ASTM C33 | ص 44 |
| Type A | مخفض ماء |  | ص 44 |
| Type B | مؤخر شك |  | ص 44 |
| Type C | معجل شك |  | ص 44 |
| Type D | مخفض ماء ومؤخر شك |  | ص 44 |
| Type E | مخفض ماء ومعجل شك |  | ص 44 |
| Type F | مخفض ماء بدرجة عالية |  | ص 44 |
| Type G | مخفض ماء بدرجة عالية ومؤخر شك |  | ص 44 |
| نتائج 7 أيام | 70% إلى 75% على الأقل من مقاومة 28 يوما |  | ص 45 |
| أكثر من 20 مكعبا: نسبة النتائج الأقل من المميزة | 5% أو أقل | كود مصري، قراءة لكل 20 | ص 46 |
| أكثر من 20 مكعبا: المدى | 15% أو أقل من متوسط القراءات | كود مصري | ص 46 |
| أقل من 20 مكعبا: أي نتيجة | لا تقل عن المقاومة المميزة | كود مصري | ص 46 |
| أقل من 20 مكعبا: المدى | 15% أو أقل من متوسط القراءات | كود مصري | ص 46 |
| نتيجة الاختبار الواحد | لا تقل عن المميزة بأكثر من 10% | كود مصري | ص 46 |
| متوسط الاختبار والثلاثة السابقة | يزيد على المميزة بـ 10% على الأقل | كود مصري | ص 46 |
| ACI: متوسط ثلاث نتائج متتالية | f'c أو أكثر | ACI 318M-11 5.6.3.3، مع شرط النتيجة الفردية | ص 46 |
| ACI: النتيجة الفردية | f'c ناقص 3.5 MPa على الأقل | f'c حتى 35 MPa | ص 46 |
| ACI: النتيجة الفردية | 0.90 f'c على الأقل | f'c أكبر من 35 MPa | ص 46 |
| BS 5328: متوسط ثلاث نتائج متتالية | f'c أو أكثر |  | ص 46 |
| BS 5328: النتيجة الفردية | f'c ناقص 3 MPa على الأقل | f'c أكبر من 20 MPa | ص 46 |
| BS 5328: النتيجة الفردية | f'c ناقص 2 MPa على الأقل | f'c من 7.5 إلى 15 MPa | ص 46 |
| المقاومة عند أي عمر لأسمنت Type I (ACI 209) | f'c(t) = [t / (4 + 0.85 t)] × f'c(28) |  | ص 46 |
| المقاومة عند أي عمر لأسمنت Type III (ACI 209) | (f'c)t = t/(2.3+0.92t) × (f'c)28 لأسمنت Type III بمعالجة رطبة (ACI 209R) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 46 |
| المقاومة بعد شهور | f'c(t) = (1/rc) × f'c(28)، rc: شهر 1 = 1، 2 = 0.91، 3 = 0.87، 6 = 0.81، 9 = 0.78، 12 فأكثر = 0.75 |  | ص 47 |
| عدد القلوب | 3 على الأقل | كود مصري | ص 47 |
| متوسط مقاومة 3 قلوب | 75% على الأقل من المقاومة المطلوبة | كود مصري | ص 47 |
| مقاومة القلب الفردي | 65% على الأقل | كود مصري | ص 47 |
| متوسط مقاومة 3 قلوب | 85% على الأقل من f'c | ACI 318M-11 5.6.5.4 | ص 48 |
| مقاومة القلب الفردي | 75% على الأقل من f'c | ACI 318M-11 | ص 48 |
| معامل تصحيح L/D = 1.75 | 0.98 | ASTM C39، عند L/D أقل من 1.8 | ص 48 |
| معامل تصحيح L/D = 1.50 | 0.96 | ASTM C39 | ص 48 |
| معامل تصحيح L/D = 1.25 | 0.93 | ASTM C39 | ص 48 |
| معامل تصحيح L/D = 1.00 | 0.87 | ASTM C39 | ص 48 |
| معامل تصحيح اتجاه الأخذ | 1.08 | للعينات المأخوذة أفقيا | ص 48 |
| معامل التحويل من قلب لمكعب 15 سم | 1.25 |  | ص 48 |
| معايرة ماكينة الاختبار | كل 12 إلى 18 شهرا |  | ص 48 |
| معدل التحميل | 0.15 إلى 0.35 MPa/ثانية (ASTM C39)، أي نحو 1.5 إلى 3.5 كجم/سم2/ثانية | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 48 |
| قطر عينة القلب | 3 أمثال أكبر مقاس ركام: ركام 40 مم قطر 150 مم، ركام 25 مم قطر 100 مم | ولا يقل عن 100 مم | ص 48 |
| القشرة السطحية المزالة من العينة | 50 مم |  | ص 49 |
| أقل عمر لاختبار التحميل | 6 أسابيع من تاريخ الصب | كود مصري 2007 فقرة 8-9-6 | ص 49 |
| سرعة الموجات أكبر من 4.5 كم/ث | ممتازة | نوعية الخرسانة | ص 49 |
| سرعة الموجات 3.5 إلى 4.5 كم/ث | جيدة | نوعية الخرسانة | ص 49 |
| سرعة الموجات 3.0 إلى 3.5 كم/ث | مشكوك فيها | نوعية الخرسانة | ص 49 |
| سرعة الموجات 2 إلى 3 كم/ث | سيئة | نوعية الخرسانة | ص 49 |
| سرعة الموجات أقل من 2 كم/ث | سيئة جدا | نوعية الخرسانة | ص 49 |
| موضع أخذ العينة | بعد 10% وقبل 90% من الحمولة |  | ص 63 |
| تسامح الهبوط | ±30 مم | هبوط تصميمي > 80 مم (خرسانة مضخة) | ص 63 |
| تسامح الهبوط | ±20 مم | هبوط تصميمي ≤ 80 مم | ص 63 |
| أقصى هبوط مسموح | 200 مم المعتاد، 250 مم مع superplasticizer |  | ص 63 |
| زمن صب العينة بالقالب | ≤ 15 دقيقة | من أخذ العينة | ص 64 |
| حرارة الخرسانة قبل الصب | ≤ 35 °م |  | ص 64 |
| حد الطقس الحار | 36 °م في الظل |  | ص 64 |
| حرارة الجو القصوى للصب | 38 °م | الأفضل 24-38 °م، ACI 305 | ص 64 |
| معدل البخر للطقس الحار | > 0.2 lb/ft2/h | ACI 305، يعادل نحو 1.0 كجم/م2/ساعة | ص 64 |
| حرارة الخرسانة شتاء | > 10 °م |  | ص 65 |
| حرارة الجو الدنيا للخلط والصب | 4 °م | أقل منها ممنوع | ص 65 |
| أقل حرارة للخرسانة، قطاع ≤ 300 مم | 13 °م | طقس بارد، م.ق.م 5130-1/2006 | ص 65 |
| أقل حرارة للخرسانة، قطاع 300-900 مم | 10 °م | طقس بارد | ص 65 |
| أقل حرارة للخرسانة، قطاع 900-1800 مم | 7 °م | طقس بارد | ص 65 |
| أقل حرارة للخرسانة، قطاع ≥ 1800 مم | 5 °م | طقس بارد | ص 65 |
| ACI 306: قطاع < 12 in | أقل حرارة 55 °F، أقصى انخفاض للسطح 50 °F خلال 24 ساعة بعد الحماية | Table 3.2.1 | ص 65 |
| ACI 306: قطاع 12 إلى < 36 in | أقل حرارة 50 °F، أقصى انخفاض 40 °F | Table 3.2.1 | ص 65 |
| ACI 306: قطاع 36-72 in | أقل حرارة 45 °F، أقصى انخفاض 30 °F | Table 3.2.1 | ص 65 |
| ACI 306: قطاع > 72 in | أقل حرارة 40 °F، أقصى انخفاض 20 °F | Table 3.2.1 | ص 65 |
| زيادة حرارة الخرسانة عن القيمة الدنيا | ≤ 20 °F | ACI 306 | ص 65 |
| حرارة حوض المعالجة | 25 ±2 °م | حسب المواصفات العامة السعودية 03300، وASTM C31/C511 تحدد 23 ±2 °م | ص 66 |
| مهلة الاختبار بعد الإخراج من الحوض | 6 ساعات (7 أيام)، 20 ساعة (28 يوما) | قيمة المرجع، بينما ASTM C39 تعتبرها سماحية عمر الاختبار: 7 أيام ±6 ساعات و28 يوما ±20 ساعة، مع حفظ العينة رطبة حتى الكسر | ص 66 |
| معدل تحميل ماكينة الكسر | 0.15-0.35 ميجاباسكال/ثانية | قيمة المرجع (إصدار قديم من ASTM C39)؛ الإصدارات الحالية من ASTM C39 تحدد 0.25 ±0.05 ميجاباسكال/ثانية | ص 66 |
| مقاومة العينات الحقلية | ≥ 85% من المعملية | ACI 311M | ص 66 |
| Slump flow | 600-800 مم | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| t50cm | 2-5 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| J-ring | 0-20 مم | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| V-funnel t0 | 6-12 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| V-funnel بعد 5 دقائق | t0 إلى t0+3 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| L-box H2/H1 | 0.8-1.0 | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| U-box ΔH | 0-30 مم | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| Fill box | 90-100% | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| GTM screen stability | 0-15% | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| Orimet | 0-5 ثانية | جدول (3) معايير قابلية التشغيل | ص 67 |
| pH ماء الخلط | لا يقل عن 7 (ECP 203) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 68 |
| مدة تشوين الأسمنت قبل اختبار الصلاحية | شهر | للخرسانة المسلحة | ص 67 |
| زمن التقليب الجاف | دقيقتان | قبل إضافة الماء | ص 68 |
| زمن التقليب بعد الماء والإضافات | دقيقة ونصف |  | ص 68 |
| ميل المزالق Chutes | بين 1 رأسي:2 أفقي و1 رأسي:3 أفقي | المرجع: لا يزيد ميلها عن (2:1) ولا يقل عن (3:1) بصيغة أفقي:رأسي، ويتفق مع ACI 304R | ص 75 |
| طبقات صب العادية | 30 سم | مع الهزاز | ص 76 |
| التدفق الجانبي للخرسانة | ≤ 1.5 م | من نقطة الصب | ص 76 |
| المعالجة | ≥ 7 أيام صباحا ومساء |  | ص 76 |
| تخزين الأسمنت قبل الاختبار | 30 يوما | للمسلحة | ص 75 |
| ماسورة الصب تحت الماء | Ø20 سم |  | ص 84 |
| الهزازات الاحتياطية | 1 لكل 3، وأقل عدد 2 بالموقع |  | ص 84 |
| w/c | ≤ 0.45 | أساسات معرضة للأملاح | ص 84 إلى 85 |
| طبقات الصب | 30-50 سم |  | ص 85 |
| الفاصل بين الطبقات | ≤ 20 دقيقة حار، 30 دقيقة بارد |  | ص 85 |
| الإسقاط الرأسي الأقصى | 1.5 م |  | ص 85 |
| Mass Concrete | استبدال 10-20% أسمنت، طبقات ≤ 1 م | لبشة سميكة | ص 85 |
| فك شدات الأساسات | ≥ 24 ساعة صيفا، 48 ساعة شتاء |  | ص 86 |
| Field Specimen | ≥ 85% من مقاومة العينات المعالجة معمليا المناظرة، أو لا تقل عن f'c بأكثر من 3.5 ميجاباسكال (ACI 318 بند 26.12.6) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 86 |
| كثافة خيش المعالجة | حوالي 290 جم/م2 |  | ص 89 |
| سمك الدكة والطبقات من ظهر الميدات | غالبا 25-30 سم |  | ص 103 |
| سقوط تحت القواطيع | مطلوب | مباني ≥ 20 سم | ص 103 |
| فرق منسوب الميدات عن التشطيب | 10 سم أسفل التشطيب | يبنى مدماك طوب | ص 104 |
| شرائح المسطحات الكبيرة | طول ≤ 25 م، عرض ≤ 30t (≤ 5 م)، صب شطرنج بفاصل أسبوع |  | ص 104 |
| فواصل الانكماش الثانوية | ≤ 1.25 × العرض (37t)، قطع خلال 3 أيام، 5-6 مم، عمق t/4 |  | ص 104 |
| خفض منسوب الحمامات | 15 سم |  | ص 104 |
| فواصل التمدد | كل 4.8 م داخلي، 3.6 م موقع عام [يراجع] | ما لم تحدد المخططات؛ هذه المسافات تخص عمليا فواصل التحكم (الانكماش)، وACI 302.1R توصي بتباعد 24 إلى 36 مرة سمك البلاطة | ص 105 |
| Saw-cut | بعد 18 ساعة [يراجع] | قيمة المرجع؛ ACI 302.1R توصي بالقطع المبكر خلال 1 إلى 4 ساعات أو التقليدي خلال 4 إلى 12 ساعة بعد التشطيب، والتأخير إلى 18 ساعة يعرض البلاطة لشروخ عشوائية | ص 105 |
| المعالجة | 7 أيام |  | ص 105 |
| ارتفاع العمود الذي يصب على مرحلتين | أكبر من 3 م، باب على ارتفاع 2.5 م |  | ص 110 |
| مدة الهز في النقطة | 30 ثانية بحد أقصى |  | ص 110 |
| ميل العمود المسموح | 5 مم لكل 6 م ارتفاع | عند التجاوز يعاد حساب المقاومة | ص 111 |
| كثافة خيش المعالجة | 290 جم/م2 غالبا | خيش burlap من jute أو kenaf بالكثافة الواردة بمواصفات المشروع، ويفضل تغطيته بمشمع بولي إيثيلين مثبت بأحزمة مع ترك أعلى العمود لإضافة الماء | ص 111 |
| عدد عينات الفحص للفك | 3 على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا |  | ص 120 |
| حد الطقس الحار | معدل تبخر أكبر من 0.2 رطل/قدم2/ساعة | ACI 305 (منحنى ACI 305-2.1.5)، 0.2 رطل/قدم2/ساعة تعادل تقريبا 1.0 كجم/م2/ساعة | ص 132 |
| موقع فاصل الصب بالكمرة الرئيسية | ضعف عرض الكمرة الثانوية على الأقل | ACI 318-08 6.4.5 | ص 133 |
| انخفاض الصب أسفل الكمرة المقلوبة | 5 سم |  | ص 133 |
| سمك طبقات صب الكمرات المحيطة | 30 سم بحد أقصى |  | ص 133 |
| الانتظار قبل صب الأسقف على الأعضاء الحاملة | ساعتان على الأقل |  | ص 133 |
| صب منطقة الأعمدة بالخرسانة الأقوى | 60 سم من أوجه الأعمدة | الكود المصري 2007 | ص 133 |
| عمق ماء المعالجة بالغمر | 3 سم على الأقل |  | ص 133 |
| توقيت أخذ العينات من السيارة | بعد 10% وقبل 90% من الحمولة |  | ص 134 |
| عدد المكعبات عند زيادة الكمية | 6 مكعبات لكل يوم صب أو لكل 100 م3 إذا زادت الكمية | ؛ للمقارنة ACI 318 بند 5.6.2.1: مجموعة اختبار واحدة على الأقل لكل يوم صب ولكل 110 م3 ولكل 460 م2 من البلاطات | ص 134 |
| طبقات صب الكمرات العميقة | 30 إلى 50 سم قبل 40 دقيقة |  | ص 134 |
| مدة المعالجة | 7 أيام عادي، 3 أيام سريع الشك، أو حتى 70% fc | ACI 318-08 | ص 134 |
| أبعاد الخرسانة العادية تحت القاعدة | أكبر من أبعاد القاعدة المسلحة طولا وعرضا | قاعدة منفصلة | ص 361 |
| سمك خرسانة النظافة | 100 مم | تحت القواعد | ص 362 |
| بروز خرسانة النظافة | 0.10 م من كل جانب | بروز خرسانة النظافة وطبقة الإحلال حول القاعدة المسلحة | ص 362 |
| تباعد فواصل التمدد | ≤ 40 م (40000 مم) | بلاطة أرضية | ص 365 |
| أقصى بعد للوح بين فواصل التمدد بالرسم | 25000 × 25000 مم | بلاطة أرضية | ص 365 |
| تباعد فواصل التحكم | ≤ 4 م (4000 مم) | بلاطة أرضية | ص 365 |
| تباعد فواصل الصب | ≤ 4 م (4000 مم) | بلاطة أرضية | ص 365 |
| الفاصل الزمني بين صب الألواح المتجاورة | ≥ 7 أيام | صب شطرنجي: المهشرة المفردة أولا ثم المزدوجة | ص 365 |
| عرض التخانة تحت حائط بلوك 200 مم | 600 مم | سقوط في البلاطة الأرضية | ص 365 |
| سمك البلاطة الأرضية | 150 مم | بالتفصيلة | ص 365 |
| Dowels ملساء مجلفنة | 20 × 400 مم كل 300 مم، نصفها مشحم وملفوف بغطاء تمدد | فاصل تمدد | ص 366 |
| Premolded joint filler | 25 مم + sealant | فاصل تمدد | ص 366 |
| التخانة الموضعية عند الفاصل | تخانة أسفل البلاطة بعمق T/2 + 100 مم وميل 1:1، عرض 150 مم بعد وجه كل حائط، Ø10 @ 300 و4Ø10 لكل جانب، غطاء علوي 50 مم | فاصل تمدد عند حائطي بلوك متجاورين (شكل أ-98) | ص 366 |
| عمق الـ Premolded insert والـ sealant | ≤ T/3 | Isolation joint | ص 366 |
| خرسانة النظافة تحت الميدة | سمك 50 مم وبروز 50 مم (TYP) | تفصيلة فاصل العزل عند الميدة شكل أ-99 | ص 366 |
| عمق الشريط سابق التشكيل (Premolded strip) من سطح البلاطة عند فاصل الصب | T/4 | Construction joint | ص 367 |
| أبعاد مفتاح فاصل الصب (اختياري) | ارتفاع T/3 كحد أدنى، بروز 50 مم (TYP) | Construction joint | ص 367 |
| سمك Premolded strip لفاصل الصب | 20 مم كحد أدنى، بعمق T/4 | فقط عند الفواصل التي تتطلب sealant | ص 367 |
| Filler board لفاصل التمدد | 10 مم مع mastic sealant | Expansion joint | ص 367 |
| Dowels فاصل التمدد | Ø20 @ 150 مم، طول 600 (300 كل جهة) | نصفها مشحم داخل ماسورة PVC بغطاء | ص 367 |
| عرض قطع فاصل التحكم | 6 مم | Control joint | ص 367 |
| عمق قطع فاصل التحكم | T/4 | Control joint | ص 367 |
| سمك طبقة الصب | نحو 300 مم | الصب على طبقات | ص 429 |
| اختراق الهزاز للطبقة السابقة | بضع بوصات (a few inches) رأسيا وعلى فترات منتظمة | الطبقة السابقة لم تتصلب بعد؛ ACI 309R يوصي باختراق نحو 150 مم (6 بوصة) | ص 432 |
| توقيت أخذ العينة من الشاحنة | بعد تفريغ 10% وقبل تفريغ 90% من الحمولة | كل شاحنة يؤخذ منها عينة | ملحق مصور ص 10 |
| سماحية الهبوط | +/- 30 مم | خرسانة هبوطها أعلى من 100 مم (المضخة) | ملحق مصور ص 10 |
| سماحية الهبوط | +/- 20 مم | خرسانة هبوطها أقل من 80 مم | ملحق مصور ص 10 |
| الحد الأقصى | 32 م (الكود المصري يسمح حتى 35 م) | ترمومتر معاير مغطى بخرسانة 75 مم على الأقل | ملحق مصور ص 11 |
| حرارة حوض المعالجة | 23 +/- 2 م | متابعة يومية بترمومتر طافي | ملحق مصور ص 11 |
| معايرة ماكينة الضغط | كل 12 إلى 18 شهرا |  | ملحق مصور ص 11 |
| نسبة الهواء | زيادة 2% والكلي 3% | الكود المصري | ملحق مصور ص 12 |
| فك قوالب العينات | بعد 24 ساعة |  | ملحق مصور ص 12 |
| فقد المقاومة عند إهمال المعالجة | حتى 10% بعد 28 يوما | إهمال أول 24 ساعة | ملحق مصور ص 12 |
| الميل المسموح في رأسية الأعمدة | 5 مم لكل 6 م | بعد الصب والفك | ملحق مصور ص 16 |
| مقاومة عينات الحقل | لا تقل عن 85% من مثيلاتها المعالجة بالمعمل | مراقبة المعالجة | ملحق مصور ص 16 |
| انحراف العمود عن المحاور الأفقية | 5 مم في الباكية أو لكل 6 م | بعد الصب | ملحق مصور ص 17 |
| انحراف العمود لكامل المبنى | 25 مم | بعد الصب | ملحق مصور ص 17 |
| تفاوت سمك البلاطة | زيادة 10 مم أو نقص 5 مم | مع اعتبار الغطاء أعلى الرقة العلوية | ملحق مصور ص 22 |
| عدد القلوب للعنصر | لا يقل عن 3 |  | ملحق مصور ص 25 |
| عدد القلوب لحجم أكبر من 150 م3 | 3 + (الحجم - 150)/50 |  | ملحق مصور ص 25 |
| متوسط مقاومة ثلاثة قلوب | لا يقل عن 75% من المقاومة المطلوبة |  | ملحق مصور ص 25 |
| مقاومة أي عينة فردية | لا تقل عن 65% من المقاومة المطلوبة |  | ملحق مصور ص 25 |
| أبعاد الأسطوانة المبرمجة بالماكينة | 15x30 سم | يدخل القطر والارتفاع الفعلي | ملحق مصور ص 25 |
| الهزاز السطحي (Vibrating Screed) | للخرسانات الأفقية النحيفة الأقل من 15 سم |  | ملحق مصور ص 26 |
| مدة المعالجة بالغمر | 7 أيام على الأقل | Ponding بحواجز رمل ومربعات | ملحق مصور ص 26 |
| الطول الأفقي لميل التخانة من كل جانب | 200 مم (TYP) | سقوط البلاطة تحت حائط بلوك 200 مم، عرض القاع 600 مم | ص 365 |
| طول تداخل الحديد عند الفاصل | 300 مم | أبعاد 300 مرسومة للحديد العلوي والإضافي بجوار الفاصل | ص 366 |

## 5.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معايرة موازين المحطة (ركام، أسمنت، ماء، كيماويات) | ASTM C94، م.ق.م 1-5130/2006 | كل 6 أشهر | ±0.4% (ASTM C94)، ±0.2% من السعة (مصري) | ص 16 |
| تحليل مياه الخلط بالمحطة |  | عند الاعتماد | صالحة للخلط | ص 15 |
| الخلطات التأكيدية (مقاومة ضغط 28 يوما) | كود مصري 2007 | 3 خلطات لكل رتبة قبل التوريد | متوسط 95% من المستهدف و fcu + 6.5 ن/مم2 على الأقل، ولا مكعب أقل من المميزة، والمدى 15% أو أقل | ص 42 |
| الهبوط Slump للخرسانة المضخوخة | كود مصري 2007 جدول 2-5 | مع الخلطات التأكيدية | 125 إلى 200 مم | ص 42 |
| الهواء المحبوس والكثافة |  | عند اختبار الخلطات التأكيدية | 2% بدون إضافات، 3% مع الإضافات | ص 43 |
| خلطة تحكم بدون إضافات | كود مصري 2007 جدول 2-3 | عند استخدام إضافات | تحقيق جدول 2-3 | ص 44 |
| التحليل الكيميائي لمياه الخلط |  | عند الاعتماد | pH لا يقل عن 7 | ص 44 |
| تآكل لوس أنجلوس للركام | ASTM C131، ASTM C33-13 | عند اعتماد المصدر | 50% أو أقل (C33)، 28% لسابقة الصب | ص 44 |
| الكبريتات SO3 بالركام | BS 1377 | عند اعتماد المصدر | 0.4% وزنا أو أقل | ص 44 |
| الكلوريدات بالركام | BS 812 | عند اعتماد المصدر | 0.05% وزنا أو أقل | ص 44 |
| المواد الطينية والقابلة للتفتت | ASTM C33 | عند اعتماد المصدر | 2% أو أقل | ص 44 |
| Los Angeles Abrasion | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 35%، ARAMCO 40%، MA'ADEN 40%، ASTM C33 50% | ص 45 |
| Ratio of LA (100/500 revol.) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.25%، ARAMCO -، MA'ADEN 0.25%، ASTM C33 0.28% | ص 45 |
| Absorption | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 2.5%، ARAMCO 2.5%، MA'ADEN 2.5%، ASTM C33 - | ص 45 |
| Soundness (Magnesium Sulfate) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 18%، ARAMCO 25%، MA'ADEN 18%، ASTM C33 18% | ص 45 |
| Clay Lumps & Friable Particles | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 1%، ARAMCO 5%، MA'ADEN 1%، ASTM C33 2% | ص 45 |
| Flakiness Index / Elongation Index | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 30% / 45%، ARAMCO -، MA'ADEN 30% / 45%، ASTM C33 - | ص 45 |
| Coal & Lignite | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.5%، ARAMCO -، MA'ADEN -، ASTM C33 0.5% | ص 45 |
| Material finer than #200 sieve | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 1%، ARAMCO 5%، MA'ADEN 1%، ASTM C33 1% | ص 45 |
| Chloride (Cl) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.03%، ARAMCO -، MA'ADEN 0.02%، ASTM C33 - | ص 45 |
| Sulphate (SO4) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | حد أقصى: SEC 0.4%، ARAMCO -، MA'ADEN 0.4%، ASTM C33 - | ص 45 |
| Sieve Analysis | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45 |
| Specific Gravity (Bulk oven dry / SSD / Apparent) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45 |
| Dry Rodded Unit Weight kg/m3 | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45 |
| T.D.S. (ppm) | SEC / ARAMCO / MA'ADEN / ASTM C33 | عند اعتماد مصدر الركام | بدون حد بالجدول، حسب التدرج والمواصفة | ص 45 |
| مقاومة الضغط للمكعبات 7 أيام | كود مصري | مع كل صبة | 70% إلى 75% من مقاومة 28 يوما | ص 45 |
| مقاومة الضغط للمكعبات 28 يوما (كود مصري) | كود مصري | قراءة لكل 20 مكعبا | أكثر من 20: 5% فقط أقل من المميزة ومدى 15%؛ أقل من 20: لا نتيجة أقل من المميزة ومدى 15%؛ ونتيجة الاختبار لا تقل عن المميزة بأكثر من 10% ومتوسطه مع الثلاثة السابقة يزيد 10% على الأقل | ص 46 |
| مقاومة الضغط للأسطوانات 28 يوما | ACI 318M-11 5.6.3.3 | مع كل صبة | متوسط 3 متتالية f'c على الأقل، والفردية f'c ناقص 3.5 MPa أو 0.90 f'c | ص 46 |
| مقاومة الضغط 28 يوما | BS 5328-1991 | مع كل صبة | متوسط 3 متتالية f'c على الأقل، والفردية f'c ناقص 3 أو 2 MPa | ص 46 |
| اختبار القلب الخرساني | كود مصري 2007 فقرة 8-9-5، ACI 318M-11 5.6.5.4، ASTM C39 | 3 قلوب على الأقل عند فشل المكعبات أو الشك | مصري: متوسط 75% وفردي 65%؛ ACI: متوسط 85% وفردي 75% | ص 47 |
| اختبار التحميل للبلاطات والأسقف | كود مصري 2007 فقرة 8-9-6 | عند فشل القلوب، بعد 6 أسابيع من الصب على الأقل | حسب الكود | ص 49 |
| مطرقة شميدت Rebound Hammer |  | تقريبي فقط | لا تعتبر بديلا عن القلب | ص 49 |
| سرعة الموجات فوق الصوتية UPV |  | تقييم نوعي للخرسانة | أكبر من 4.5 كم/ث ممتازة، 3.5 إلى 4.5 جيدة، 3.0 إلى 3.5 مشكوك فيها، 2 إلى 3 سيئة، أقل من 2 سيئة جدا | ص 49 |
| الهبوط (Slump) | م.ق.م 5130-1/2006 | مع كل أخذ عينات وكل 50 م3 | ±20 مم (≤ 80) أو ±30 مم (> 80)، أقصى 200 مم (250 مع ملدنات) | ص 63، 66 |
| مكعبات الضغط | الكود المصري 2007 جدول 8-4-ج | 6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3، وإضافية عند تغير الرتبة أو العنصر (أساسات، حوائط، أعمدة، كمرات، أسقف) ولكل يوم صب | تكسر 7 و28 يوما (3 أيام لخرسانة PT) | ص 64، 66 |
| أسطوانات الضغط | ACI | أقل عدد: 2 أسطوانة 15×30 سم أو 3 أسطوانات 10×20 سم لكل اختبار 28 يوما | حسب المقاومة المميزة | ص 64 |
| محتوى الهواء (Air Content) |  | شهريا أو عند تغيير نوع الإضافات | حسب المواصفات | ص 64 |
| حرارة الخرسانة |  | كل سيارة قبل الصب | ≤ 35 °م | ص 64 |
| زمن الشك الابتدائي (Initial Setting Time) |  | عند الصب بكميات كبيرة | يمنع الفاصل البارد | ص 66 |
| كسر العينات بالضغط | ASTM C39 | عند العمر المحدد | سطح مستو متعامد، تحميل 0.15-0.35 ميجاباسكال/ثانية | ص 66 |
| عينات حقلية (Field Specimens) | ACI 311M | عند الشك في جودة المعالجة | ≥ 85% من المعالجة معمليا | ص 66 |
| معايرة ماكينة الكسر |  | أقل من 18 شهرا، ويفضل سنويا | شهادة معايرة سارية | ص 66 |
| Flow Table / Slump Flow بدلا من Slump Test | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 600-800 مم | ص 67 |
| t50cm (زمن وصول القطر 50 سم) | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 2-5 ثانية | ص 67 |
| J-ring | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-20 مم | ص 67 |
| V-funnel t0 | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 6-12 ثانية | ص 67 |
| V-funnel بعد 5 دقائق | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | t0 إلى t0+3 ثانية | ص 67 |
| L-box H2/H1 | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0.8-1.0 | ص 67 |
| U-box ΔH | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-30 مم | ص 67 |
| Fill box | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 90-100% | ص 67 |
| GTM screen stability (منخل 5 مم) | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-15% | ص 67 |
| Orimet (زمن المرور) | المواصفات الفنية للخرسانة ذاتية الدمك 2007 | عند الاستلام | 0-5 ثانية | ص 67 |
| Field Specimen للمعالجة | ACI 318 | عند تقصير المقاول في المعالجة | حسب المرجع ≥ 85% من التصميمية عند 28 يوما؛ ACI 318: ≥ 85% من العينات المعالجة معمليا المناظرة | ص 86 |
| مكعبات ضغط خرسانة الأرضيات |  | حسب معدلات العينات | المقاومة المطلوبة عند 28 يوما | ص 105 |
| اختبار ضغط مكعبات للفك |  | 3 عينات على الأقل لكل 100 م3 أو أقل يوميا | 70% من مقاومة 28 يوم أو 75% من الرتبة | ص 120 |
| أخذ عينات الخرسانة الطازجة والمكعبات |  | لكل يوم صب لكل 100 م3، و6 مكعبات عند زيادة الكمية (حسب النص) | بعد ضخ 10% وقبل نفاذ 90% من الحمولة | ص 134 |
| معدل التبخر للطقس الحار | ACI 305 | قبل وأثناء الصب | أكبر من 0.2 رطل/قدم2/ساعة يعتبر حارا | ص 132 |
| عينات معالجة بجوار المنشأ لتحديد انتهاء المعالجة | ACI 318-08 | حسب الحاجة | متوسط 70% من fc | ص 134 |
| اختبار الهبوط (Slump) | الكود المصري 2007 | عند كل مرة أخذ عينات مقاومة | +/- 30 مم للهبوط أعلى من 100 مم، +/- 20 مم للهبوط أقل من 80 مم، ومطابقة الخلطة التصميمية | ملحق مصور ص 10 |
| كثافة الخرسانة الطازجة (وعاء معلوم الحجم) |  | عند الخلطة التأكيدية ومرة كل يوم صب، وعند الشك في الكميات | مطابقة كثافة الخلطة التصميمية والتحقق من الحجم المورد | ملحق مصور ص 10 |
| درجة حرارة الخرسانة الطازجة | الكود المصري | لكل عينة يجرى لها Slump | لا تزيد عن 32 م (الكود المصري حتى 35 م) | ملحق مصور ص 11 |
| مكعبات الضغط |  | 6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3، ولكل رتبة وعنصر ويوم صب | حسب المقاومة المطلوبة | ملحق مصور ص 11 |
| الهواء المحبوس للخرسانة الجاهزة (Air content) | الكود المصري | عند الخلطة التأكيدية ثم مرة كل شهر وعند تغيير الإضافة | زيادة 2% والكلي 3% | ملحق مصور ص 12 |
| الهواء المحبوس للخرسانة المخلوطة بالموقع | الكود المصري | عند الخلطة التأكيدية، مرة كل شهر مع الإضافات، ومرة كل 3 شهور بدونها | زيادة 2% والكلي 3% | ملحق مصور ص 12 |
| عينات الحقل (Field Specimens) |  | تؤخذ بجوار العنصر وتعالج بنفس ظروفه | لا تقل عن 85% من عينات المعمل | ملحق مصور ص 16 |
| Core Test |  | 3 قلوب على الأقل للعنصر، و 3 + (V-150)/50 للحجوم أكبر من 150 م3 | المتوسط لا يقل عن 75% والفردي لا يقل عن 65% من المقاومة المطلوبة | ملحق مصور ص 25 |
| الكشف عن التسليح (Cover-Meter) |  | قبل أخذ القلب | تحديد مواضع الحديد وتجنبها | ملحق مصور ص 25 |

## 5.4 القياس والدفع

5.4.1  خرسانة عادية للقواعد بسماكة تزيد عن 25 سم. الوحدة: م3. القياس: هندسيا حسب الرسومات. يشمل السعر: التوريد والصب والدمك والمعالجة حسب وصف البند. لا يشمل: الكميات الزائدة الناتجة عن خطأ التنفيذ أو عدم دقة مناسيب الحفر. (ص 76)

5.4.2  خرسانة عادية (فرشة) بسماكة أقل من 25 سم. الوحدة: م2. القياس: بالمسطح ما لم يذكر جدول الكميات خلاف ذلك. يشمل السعر: التوريد والصب والمعالجة. لا يشمل: الكميات الزائدة الناتجة عن خطأ التنفيذ. (ص 76)

5.4.3  القواعد العادية والقواعد المسلحة بسماكة تزيد على 25 سم. الوحدة: م3. القياس: بالمتر المكعب هندسيا من الرسومات التنفيذية ما لم تنص جداول الكميات على خلاف ذلك، ولا تحتسب الكميات المنفذة خطأ. (ص 155)

5.4.4  توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة. الوحدة: م3. القياس: مساحة المقطع × الارتفاع من السطح العلوي للقواعد المسلحة أو البلاطة حتى السطح السفلي للبلاطة التالية، أو حتى أعلى الكمرات عند عدم وجود بلاطة. (ص 155)

5.4.5  توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات والأعتاب والسملات والمقلوبة والدراوي. الوحدة: م3. القياس: مساحة المقطع × الطول الصافي بين الركائز، المقطع تحت البلاطة أو فوقها للمقلوبة. لا يشمل: التقاطعات المشتركة لا تحتسب أكثر من مرة. (ص 155)

5.4.6  توريد وصب خرسانة مسلحة للحوائط الخرسانية. الوحدة: م3. القياس: مساحة القطاع × الارتفاع من سطح القواعد حتى أسفل البلاطة أو أعلى الحائط. (ص 155)

5.4.7  توريد وصب خرسانة مسلحة للسلالم. الوحدة: م3. القياس: البلاطة المائلة أو الدرج المسنن. يشمل السعر: البسطات والكمرات الجانبية المائلة والدراوي الجانبية. (ص 155)

5.4.8  توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات المصمتة. الوحدة: م3. القياس: مساحة السطح من الحدود الخارجية على الميل أو القوس × السمك العمودي. (ص 155)

5.4.9  خرسانة عادية فرشات ونظافة أسفل القواعد بسمك أقل من 25 سم وخرسانة الميول. الوحدة: م2. القياس: المسطح. لا يشمل: لا تخصم الفتحات حتى 0.1 م3 أو 0.25 م2. (ص 155)

5.4.10  عناصر خرسانة سابقة الصب. الوحدة: حسب جدول الكميات. القياس: حسب البند. يشمل السعر: المعالجة والنقل والتركيب وعناصر الربط والتثبيت وملء الفواصل وجميع الارتفاعات. لا يشمل: علاوات الارتفاع ما لم ينص خلافه. (ص 156)

5.4.11  توريد وصب خرسانة نظافة عادية تحت القواعد والميدات. الوحدة: م3. القياس: بالأبعاد الهندسية حسب الرسومات. يشمل السعر: الشدة والدمك. [صياغة تحريرية] (ص 362)

5.4.12  توريد وصب خرسانة مسلحة للقواعد. الوحدة: م3. القياس: بالأبعاد الهندسية حسب جدول القواعد. يشمل السعر: الخرسانة والشدة. لا يشمل: الحديد إن فصل كبند مستقل. [صياغة تحريرية] (ص 361)

5.4.13  توريد وصب خرسانة مسلحة للميدات. الوحدة: م3. القياس: بالأبعاد الهندسية حسب جدول الميدات. يشمل السعر: الخرسانة والشدة. لا يشمل: الحديد إن فصل كبند مستقل. [صياغة تحريرية] (ص 362)

5.4.14  توريد وصب بلاطة أرضية خرسانية مسلحة بسمك محدد. الوحدة: م2. القياس: مساحة المسقط الأفقي بسمك محدد (أو م3). لا يشمل: الفواصل. [صياغة تحريرية] (ص 365)

5.4.15  تنفيذ فواصل تمدد وتحكم بالبلاطة الأرضية. الوحدة: م.ط. القياس: الطول الفعلي للفاصل. يشمل السعر: filler وsealant وdowels. [صياغة تحريرية] (ص 365)

5.4.16  توريد وتركيب فواصل بلاستيك أو خرسانية (Spacers) وشطف زوايا 20x20 مم للعناصر الظاهرة. الوحدة: مشمول. القياس: مشمول في سعر بند الخرسانة المسلحة. يشمل السعر: Spacers والشطف. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

5.4.17  توريد وتركيب ألواح فواصل (Filler Board) بين بلاطات الأرضيات والعناصر الخرسانية. الوحدة: م.ط. القياس: بالطول الفعلي للفاصل. يشمل السعر: التثبيت. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

5.4.18  أخذ واختبار قلب خرساني (Core) ومعالجة مكانه بجراوت قليل الانكماش. الوحدة: لكل قلب. القياس: بالعدد. يشمل السعر: الإصلاح والاختبار. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 5.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

5.5.1  خلط الخرسانة بالحجوم، والمطلوب: الخلط بالأوزان (ص 10)

5.5.2  الإضافة العشوائية للإضافات داخل سيارة الخلط، والمطلوب: الإضافة آليا بحساسات في المحطة (ص 15)

5.5.3  استخدام الأسمنت الحجري CEM II 32.5N، والمطلوب: استخدام CEM I 42.5N أو المقاوم للكبريتات (ص 42)

5.5.4  استخدام الزلط الطبيعي لمقاومات أعلى من 750 إلى 800 كجم/سم2، والمطلوب: استخدام كسر دولوميت أو جرانيت (ص 43)

5.5.5  زيادة محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م3 دون اعتبارات خاصة، والمطلوب: الالتزام بالحد أو اتخاذ احتياطات خاصة (ص 43)

5.5.6  صب خرسانة تالية على عنصر نتائج 7 أيام له ضعيفة، والمطلوب: إيقاف الصب على العنصر حتى نتيجة 28 يوما (ص 45)

5.5.7  الحكم على المقاومة بمطرقة شميدت أو الموجات فوق الصوتية وحدها، والمطلوب: القلب هو الوسيلة الدقيقة الوحيدة (ص 49)

5.5.8  أخذ قلب يحتوي حديد تسليح، والمطلوب: تحديد الحديد بجهاز Cover-Meter وإلا تصحيح القراءة (ص 48)

5.5.9  انفصال كاب العينة أثناء الاختبار، والمطلوب: إعادة تجهيز الكاب والاختبار (ص 48)

5.5.10  اختبار تحميل العناصر قبل 6 أسابيع من الصب، والمطلوب: الانتظار 6 أسابيع على الأقل (ص 49)

5.5.11  أخذ العينة من بداية الحمولة، والمطلوب: أخذ العينة بين 10% و90% من الحمولة (ص 63)

5.5.12  أخذ العينة قبل إضافة الثلج أو الإضافات، والمطلوب: أخذها بعد الإضافة مع حساب الثلج بالوزن من ماء الخلط (ص 63)

5.5.13  تأخير فك العينات أو إهمال معالجتها أول 24 ساعة، والمطلوب: معالجة رطبة أول 24 ساعة وفك بعد 24 ساعة (ص 66)

5.5.14  أخذ العينات في غياب الاستشاري، والمطلوب: ملصق مميز برقم تسلسلي وتوقيع الاستشاري (ص 63)

5.5.15  إضافة الماء للخرسانة بالموقع، والمطلوب: منعها ومراقبة السائقين وطاقم المضخة (ص 65)

5.5.16  إضافة الماء أولا للخلاطة، والمطلوب: الرمل ثم الزلط ثم الأسمنت وتقليب جاف دقيقتين ثم الماء والإضافات دقيقة ونصف (ص 68)

5.5.17  استخدام أسمنت متحجر أو مخزن أكثر من شهر دون اختبار، والمطلوب: اختبار الصلاحية أو الاستبعاد وتطبيق FIFO (ص 67)

5.5.18  إمالة الهزاز وسحب الخرسانة به، والمطلوب: غمس الهزاز عموديا (ص 85)

5.5.19  ملء التعشيش بمونة أسمنتية عادية، والمطلوب: طرطشة إيبوكسية ثم جراوت (ص 86)

5.5.20  صب الخرسانة أكواما ثم تسويتها، والمطلوب: الصب المنتظم بالتوزيع ثم التسوية (ص 105)

5.5.21  دخول خرسانة الأرضيات ومشمع البولي إيثيلين داخل قطاع العمود، والمطلوب: إيقاف البلاطة والمشمع عند وجه العمود (ص 105)

5.5.22  صب أرضية بئر المصعد قبل اعتماد كتالوج المصاعد، والمطلوب: الصب بعد اعتماد الكتالوج (ص 103)

5.5.23  تحميل البلاطة على الميدات المنخفضة 10 سم عن التشطيب، والمطلوب: مدماك طوب بسمك العادية مع فواصل رأسية (ص 104)

5.5.24  فك تقويات الأعمدة أثناء الصب أو بعده مباشرة، والمطلوب: منع الفك حتى انتهاء المدة المحددة (ص 110)

5.5.25  ملامسة الهزاز للحديد أو هز الأسياخ، والمطلوب: هز الخرسانة فقط دون لمس الحديد (ص 110 إلى 111)

5.5.26  تحريك الخرسانة المتكومة بالهزاز، والمطلوب: الصب في مكانه دون تكويم (ص 134)

5.5.27  ترميم التعشيش بمونة أسمنتية عادية، والمطلوب: مركبات ترميم Patching أو جراوت (ص 111)

5.5.28  صب Drop panels وCapitals مع الأعمدة، والمطلوب: صبها مع السقف في نفس اليوم (ص 110 إلى 111)

5.5.29  تكسير الخرسانة بعد الصب لعمل فتحات، والمطلوب: تحديد وتنفيذ الفتحات والفجوات بالشدة قبل الصب (ص 119)

5.5.30  إضافة الماء للخرسانة الجاهزة أثناء الصب، والمطلوب: استخدام ملدنات حسب الصانع (ص 133)

5.5.31  الحكم على الشرخ دون إزالة اللياسة، والمطلوب: إزالة البياض والتأكد من شرخ العنصر (ص 154)

5.5.32  تجاهل البقع الباهتة في لون الخرسانة، والمطلوب: فحص سبب اختلاف اللون (ص 135)

5.5.33  الصب فوق وصلة صب ناعمة أو متسخة أو جافة، والمطلوب: تخشين السطح وتنظيفه وترطيبه قبل الصب (ص 364)

5.5.34  صب الألواح المتجاورة دون فاصل زمني أو صب البلاطة كتلة واحدة، والمطلوب: صب شطرنجي وفاصل 7 أيام على الأقل بين الألواح المتجاورة (ص 365)

5.5.35  تثبيت الـ dowels مائلة أو تشحيم نصفيها، والمطلوب: dowels أفقية وعمودية على الفاصل ونصفها فقط مشحم (ص 366)

5.5.36  تأخير قطع فواصل التحكم، والمطلوب: القطع مبكرا بعمق T/4 (ص 367)

5.5.37  استخدام القطع الجاهزة بدل الـ dowels في الجراجات ومناطق القيادة، والمطلوب: قصر البديل على البلاطات الداخلية فقط (ص 367)

5.5.38  ارتطام الخرسانة بجانب الشدة أو الحديد عند صب حائط أو عمود، والمطلوب: تفريغ الخرسانة لتسقط رأسيا داخل الفرم بعيدا عن الجانب (ص 428)

5.5.39  تفريغ عربة الصب بعيدا عن الخرسانة المصبوبة سابقا في البلاطات، والمطلوب: التفريغ في وجه الخرسانة المصبوبة سابقا عكس اتجاه الصب (ص 428، ص 432)

5.5.40  تفريغ المزراب (Chute) من طرف حر عند الصب على ميل، والمطلوب: وضع حاجز (Baffle) وأنبوب إسقاط عند نهاية المزراب (ص 428)

5.5.41  تفريغ خرطوم المضخة من أعلى الفرم العميق، والمطلوب: مد الخرطوم داخل الفرم حتى قرب سطح الصب (ص 429)

5.5.42  غرس الهزاز مائلا أو عشوائيا بأعماق غير كافية، والمطلوب: غرس رأسي على مسافات منتظمة، طبقة نحو 300 مم، واختراق الطبقة السابقة غير المتصلبة بضع بوصات (ص 429، ص 432)

5.5.43  بدء الصب على سطح مائل من أعلى الميل، والمطلوب: البدء من أسفل الميل ليزيد الدمك بوزن الخرسانة الجديدة (ص 430)

5.5.44  إدخال الخرسانة بتيار سريع مائل في الحوائط العميقة أو المنحنية، والمطلوب: إسقاط الخرسانة رأسيا في جيب خارجي (Pocket) تحت كل فتحة في الشدة (ص 430، ص 431)

5.5.45  استخدام نفس الهبوط من أسفل لأعلى في الفرم العميقة الضيقة، والمطلوب: خرسانة أكثر ميوعة أسفل ثم تقليل الهبوط تدريجيا مع ارتفاع الصب (ص 431)

5.5.46  ارتطام الخرسانة بالحديد والشدة عند الصب في أعلى فرم ضيق، والمطلوب: التفريغ في قادوس خفيف يغذي مزراب إسقاط مرن (Drop chute) مع بقاء الحديد والشدة نظيفة (ص 431)

5.5.47  إسقاط الخرسانة على الجوانب المائلة للقادوس أو الجردل، والمطلوب: إسقاط الخرسانة مباشرة فوق فتحة البوابة (ص 432)

5.5.48  فتح مدخل في منتصف ارتفاع شدة العمود للصب، والمطلوب: تركيب وصلة مرنة في ليندة المضخة (ملحق مصور ص 16)

5.5.49  إهمال معالجة العينات في أول 24 ساعة، والمطلوب: تغطية العينات بأكياس بلاستيك في أول 24 ساعة (ملحق مصور ص 12)

5.5.50  أخذ العينة من بداية تفريغ الشاحنة، والمطلوب: أخذ العينة بعد تفريغ 10% وقبل 90% من الحمولة (ملحق مصور ص 10)

## 5.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 299 بندا، منها 70 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 6. شدات ونجارة مسلحة

## 6.1 التزامات الأطراف

6.1.1  يظل المقاول وحده مسؤولا عن متانة الشدات وتطابقها مع الأبعاد والمناسيب رغم اعتمادها من الإشراف (ص 78).

6.1.2  يلتزم المقاول بتقديم تصميم إنشائي للشدة الخشبية أو المعدنية في المشاريع الكبرى والأسقف الثقيلة لاعتماده من الاستشاري قبل البدء (ص 115).

6.1.3  يلتزم المقاول بتقديم طلب كتابي للاستشاري والحصول على موافقته قبل فك أي شدات (ص 120).

6.1.4  يلتزم المقاول باستخدام فواصل بلاستيك (spacers) للحفاظ على الغطاء الخرساني وشطف Chamfer لكسر الزوايا القائمة للأعمدة والكمرات (ملحق مصور ص 13).

## 6.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| انتقال الحمل للرفرفة | 1:2 |  | ص 75 |
| رفرفة العادية عن المسلحة | = سمك العادية |  | ص 75 |
| الفاصل الزمني بين الطبقات | ≤ 20 دقيقة حار، ≤ 30 دقيقة بارد |  | ص 76 |
| زراجين التقوية | Ø8 أو Ø10 |  | ص 78 |
| ميل منحدر البدروم | ≤ 1:10 (حتى 1:8) |  | ص 78 |
| الارتفاع الصافي لمنحدر البدروم | ≥ 8 قدم (نحو 2.44 م) | عموديا على المنحدر | ص 78 |
| ميل المزالق Chutes | بين 1 رأسي:2 أفقي و1 رأسي:3 أفقي | المرجع: لا يزيد ميلها عن (2:1) ولا يقل عن (3:1) بصيغة أفقي:رأسي، ويتفق مع ACI 304R | ص 78 |
| مقاومة العينات الحقلية | ≥ 85% من المعملية | ACI 318-5.6.4.4 | ص 78 |
| مقاومة الطفو | وزن الأعمال 1.5 مرة الدفع العلوي | ما لم تذكر المخططات خلافه | ص 78 |
| زراجين العمود | مطلوبة | ضلع > 50 سم | ص 88 |
| مراجعة Buckling | مطلوبة | ارتفاع رقبة > 3 م | ص 88 |
| الأحزمة | ≥ 3 لكل م |  | ص 88 |
| الغطاء | ≥ أكبر قطر، ≥ 5 سم للمدفون |  | ص 89 |
| رفرفة عادية الميدات | ≥ سمك العادية |  | ص 96 |
| منسوب ظهر الميدات | أقل من تشطيب الأرضي بـ 10 سم | أو حسب المعماري | ص 97 |
| فرق قاع ماسورة الصرف عن قاع غرفة التفتيش | ≥ 25 سم | لتركيب الجاليتراب | ص 97 |
| خفض ميدات الحمامات | 15-20 سم |  | ص 97 إلى 98 |
| قطر الجراب | ≤ 1/3 عرض الكمرة |  | ص 98 |
| موضع الجراب | خارج L/4 من وجه العمود أو 2d، وبعمق الكمرة عن الكمرة الثانوية |  | ص 98 |
| التباعد بين الجرابات | ≥ 3 أضعاف القطر |  | ص 98 |
| فك جوانب الميدات | ≥ 24 ساعة، 48 ساعة بارد |  | ص 98 |
| مثلث التربيع | 3-4-5 م |  | ص 106 |
| ميزان الخيط | حتى 2.5 م، وما زاد بالشاغول |  | ص 106 |
| زراجين وسط العمود | زراجين + 2 عرق رأسي | ضلع > 50 سم | ص 106 |
| Chamfer | 2.5 × 2.5 سم |  | ص 106 |
| الصب على مرحلتين | باب على 2.5 م | عمود > 3 م | ص 106 |
| زمن فك جوانب شدة الأعمدة | 24 إلى 48 ساعة | أسمنت بورتلاندي عادي | ص 111 |
| ارتفاع كعب العمود Kicker | 75 مم | في بعض المشاريع | ص 112 |
| حد استخدام ميزان الخيط لوزن الأعمدة | حتى 2.5 م | الأعلى بالشواغيل | ص 112 |
| عرض السلم | 110 سم على الأقل (4 وحدات أو أقل)، 130 سم إذا زادت | لائحة قانون البناء المصري 119/2008 | ص 113 |
| عرض النائمة | 27 سم على الأقل |  | ص 113 |
| ارتفاع القائمة | 17 سم بحد أقصى |  | ص 113 |
| عدد الدرجات بالقلبة | 14 بحد أقصى |  | ص 113 |
| الارتفاع الصافي فوق السلم | 2.0 م على الأقل | كود الفراغ الأردني | ص 113 |
| الارتفاع الصافي لسلالم الهروب | 2.05 م على الأقل | كود الحماية من الحريق المصري | ص 113 |
| المسافة بين باب وسلم | 90 سم على الأقل |  | ص 113 |
| ميل منحدر المعاقين | 1:12 بحد أقصى لمسافة 9 م، 1:20 لمسافة 15 م | بسطة لكل فرق أكبر من 75 سم | ص 113 |
| ارتفاع أول درجة | ارتفاع الدرجة ناقص 5 سم زائد 10 سم | غالبا 20 سم لدرجة 15 سم | ص 114 |
| المسافة بين طوارح السلم | 60 سم بحد أقصى |  | ص 114 |
| المسافة بين القوائم | 70 إلى 80 سم غالبا | حسب التصميم | ص 116 |
| استخدام المرافيع Jacks | البحور أكبر من 6 م |  | ص 116 |
| ربط العروق المتتالية | مربوع 1 م على الأقل و3 قمطات | أسقف مرتفعة | ص 117 |
| ارتفاع البرندات الأفقية | 1.8 م |  | ص 117 |
| سقوط بلاطات الحمامات | 10 إلى 20 سم | حسب المخططات | ص 117 |
| أفقية التطبيق | 6 مم لكل 3 م |  | ص 117 |
| تحدب الكمرات والبلاطات Camber | 1/300 إلى 1/500 من طول الكمرة، 1/150 للكابولي؛ وغالبا 1.5 مم/م.ط للمستمرة و2 مم/م.ط للبسيطة و5 مم/م.ط للكابولي | الكمرات والبلاطات بطول 8 م أو أكثر؛ أعلى نقطة بالمنتصف وبالطرف الحر للكابولي (الكود المصري 2001 فقرة 9-4-1-7 والكود السوري 2004) | ص 117 |
| مثاليث زوايا الكمرات Chamfer | 2.5 × 2.5 سم | بعض المواصفات | ص 118 |
| الفجوة بين قاع الكمرة والعتب | أقل من 20 سم تسقط الكمرة للعتب |  | ص 118 |
| الارتفاع الصافي لمنحدر البدروم | 2.45 م على الأقل بعرض 3 م | عموديا على المنحدر | ص 119 |
| زاوية الأسطح المائلة التي تحتاج شدة علوية | أكبر من 35 درجة |  | ص 119 |
| فك جوانب الكمرات والأعمدة | 24 إلى 72 ساعة | بورتلاندي عادي | ص 120 |
| فك بطنيات الأسقف والكمرات | 2 × البحر الصغير (م) + 2 يوم، وأسبوع على الأقل | بورتلاندي عادي | ص 120 |
| فك بطنيات الكابولي | 4 × طول الكابولي + 2 يوم |  | ص 120 |
| فك السقف المحمل بالدور التالي | 28 يوما |  | ص 120 |
| فك مع أسمنت سريع الشك | نصف المدد، 3 أيام على الأقل |  | ص 120 |
| مقاومة العينات للفك المبكر | 75% من الرتبة (سعودي) أو 70% من مقاومة 28 يوم | عينات معالجة بجوار العنصر | ص 120 |
| مقاسات Wheel spacers | 25 / 30 / 40 / 50 مم | التسليح الرأسي | ملحق مصور ص 13 |
| مقاسات Clip/Chair spacers | 25 / 30 / 50 مم | التسليح الأفقي | ملحق مصور ص 13 |
| شطف الزوايا (Chamfer) | 20x20 أو 25x25 مم | زوايا الأعمدة والكمرات الظاهرة | ملحق مصور ص 13 |
| شطف زوايا الأعمدة | مثلث 2x2 سم | خشب أو بلاستيك | ملحق مصور ص 13 |
| شطف زوايا الكمرات الظاهرة | مثلث 20x20 مم بلاستيك أو خشب |  | ملحق مصور ص 18 |
| تفاوت أماكن الكمرات وعرض السقف | +/- 5 مم لكل باكية | قياس تراكمي من نقطتين معلومتين | ملحق مصور ص 18 |
| تفاوت البعد الكلي للمنشأ | +/- 25 مم |  | ملحق مصور ص 18 |
| تفاوت ارتفاع الكمرات | زيادة 15 مم أو نقص 10 مم | أثناء استلام الشدة | ملحق مصور ص 19 |
| أفقية الشدة للبلاطات | +/- 5 مم لكل 3 م طولي | بالميزان قبل التسليح | ملحق مصور ص 19 |
| أفقية قاع الكمرات | +/- 10 مم لكل 6 م طولي أو لكل باكية |  | ملحق مصور ص 19 |
| أفقية كامل مسطح الشدة للمبنى | +/- 20 مم |  | ملحق مصور ص 19 |
| تفاوت عرض الكمرة | +10 مم / -5 مم | يقاس عند البداية والنهاية والمنتصف | ملحق مصور ص 20 |
| توقيت غسيل الشدات الخشبية | قبل الصب بـ 24 ساعة |  | ملحق مصور ص 22 |
| أحزمة شدة العمود | ≥ 3 لكل متر |  | ص 106 |
| سمك بلاطة السقف عند الاستلام | يقاس من الجوانب (الداير) ومن كراسي حديد أو لقطات بالمنتصف | يفضل الصب بوجود ميزان قامة | ص 117 |

## 6.3 القياس والدفع

6.3.1  أعمال الشدات وقوالب الصب. الوحدة: م2. القياس: صافي المساحة الملامسة لأسطح الخرسانة مع تحديد نوع التبطين (خشب أو معدن أو لدائن) ونوعية سطح الخرسانة، وتقاس منفصلة فقط إذا نص العقد أن الشدات غير محملة على بنود الخرسانة. (ص 155-156)

## 6.4 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

6.4.1  تضارب أبعاد القطاعات بالجداول مع المسقط الأفقي، والمطلوب: مراجعة الجداول مع المساقط قبل الاستلام (ص 74)

6.4.2  استخدام أوتار من حديد التسليح أو طوب فخاري لرفع الحديد، والمطلوب: أوتار خرسانية (ص 77)

6.4.3  دهان الشدات بزيت محركات السيارات، والمطلوب: زيت شدات أو زيت بذرة كتان مخفف بالكيروسين (ص 77)

6.4.4  تثبيت النهايز المائلة بأثقال، والمطلوب: تثبيتها بأوتاد في الأرض (ص 78)

6.4.5  تضارب الجداول والمساقط، والمطلوب: المراجعة قبل الاستلام (ص 77)

6.4.6  صب رقاب أعمدة فاصل التمدد صبا واحدا، والمطلوب: صب كل جهة على حدة (ص 88)

6.4.7  هز أسياخ الحديد أثناء الصب، والمطلوب: هز الخرسانة فقط (ص 89)

6.4.8  استبدال فرشة النظافة ببلوك أسفل الميدات، والمطلوب: فرشة خرسانة عادية (ص 97)

6.4.9  الخلط بين T.O.G.S و FGL، والمطلوب: مراجعة المناسيب قبل الاستلام (ص 97)

6.4.10  تفريغ الردم أسفل الميدات وبلاطة الأرضيات بعد صبها، والمطلوب: منع الحفر أسفل منسوب الميدات بعد الصب (ص 98)

6.4.11  صب عمود أعلى من 3 م بكامل ارتفاعه مرة واحدة، والمطلوب: الصب على مرحلتين بباب على 2.5 م (ص 106)

6.4.12  صب أعمدة فاصل التمدد معا، والمطلوب: صب كل جهة على حدة (ص 106)

6.4.13  استخدام بلوك مفرغ أسفل الشدات، والمطلوب: قوائم ومرافيع على أرض مدموكة أو نعلات (ص 116)

6.4.14  التسديد بشكائر الأسمنت أو الأبلاكاش، والمطلوب: تقفيل محكم مقوى (ص 116)

6.4.15  طلاء الشدات بزيت محركات مستعمل، والمطلوب: زيوت خشبية أو بذرة الكتان المخففة بالكيروسين (ص 118)

6.4.16  خلط قوالب جديدة وقديمة أو مواد متنوعة، والمطلوب: قوالب من نفس النوع والعمر (ص 118)

6.4.17  قياس سمك بلاطة السلم رأسيا، والمطلوب: القياس عموديا على الشريحة (ص 114)

6.4.18  فك سقف محمل بشدة السقف التالي قبل 28 يوما، والمطلوب: الانتظار 28 يوما مع الاسترشاد بالعينات (ص 120)

## 6.5 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 271 بندا، منها 96 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 7. حديد تسليح

## 7.1 التزامات الأطراف

7.1.1  يتعاقد المقاول مع مكتب اختبارات محايد معتمد من صاحب الصلاحية لاختبارات المواد ودمك التربة ويفضل مقيما بالموقع في المشاريع الكبرى (ص 39).

7.1.2  يقدم المقاول الأسمنت وحديد التسليح للاعتماد بالنوع والمصدر وشهادة معتمدة مع الاختبارات اللازمة قبل التوريد (ص 10).

7.1.3  يقدم المقاول مخططات تفريد الحديد (Shop Drawings) لاعتمادها من المهندس المشرف قبل التصنيع، ويتم الاستلام على أساسها (ص 99).

7.1.4  يختبر المقاول التمديدات المدفونة ويركب السدادات قبل الصب، ويحصل على توقيع استلام كل التخصصات (ص 101).

7.1.5  يقدم المقاول شهادة مطابقة من المصنع لكل طلبية حديد، وعند غيابها أو التوريد من مصنع آخر تؤخذ عينات عشوائية لاختبار الشد (ص 84).

7.1.6  يقدم المقاول مخططات تفريد الحديد وقوائم التسليح مطابقة للتفصيلة النموذجية قبل الاستلام (ص 121).

7.1.7  يلتزم المقاول بتخزين الحديد مرفوعا عن الأرض ومفصولا حسب القطر ومغطى بغطاء منفذ للهواء على أرضية بميول (ملحق مصور ص 7).

## 7.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| تكرار اختبار الشد | 1 لكل 10 طن أو أقل | وواحد لكل مقاس عند تعدد المقاسات | ص 11 |
| عدد عينات الشد لنفس القطر | عينتان على الأقل | الكمية الموردة أقل من 50 طن (كود 203 ملحق 3 فقرة 5-2-1-5) | ص 39 |
| عدد عينات الشد لنفس القطر | 3 عينات من نفس الصبة | الكمية أكثر من 50 طن | ص 39 |
| طول عينة الشد | 5 أضعاف القطر أو 10 مرات القطر للعينة الطويلة |  | ص 39 |
| طول عينة وزن المتر الطولي | أكثر من نصف متر |  | ص 39 |
| استطالة تحديد الخضوع | 0.2% (كود مصري) | ASTM A615M: 0.5% من Gage Length | ص 39 |
| حديد 36/52 مشرشر: أدنى خضوع | 360 ن/مم2 | كود 203 فقرة 5-2-1-10 | ص 40 |
| حديد 36/52: أدنى شد | 520 ن/مم2 |  | ص 40 |
| حديد 36/52: الاستطالة | 12% على الأقل |  | ص 40 |
| الشرط الإحصائي | 95% من العينات تحقق القيم ولا تقل أي نتيجة مفردة عن 95% منها |  | ص 40 |
| نسبة الشد إلى الخضوع | 1.05 على الأقل | للحديد المشرشر | ص 40 |
| ASTM A615 Grade 60: أدنى خضوع | 420 ن/مم2 |  | ص 40 |
| ASTM A615 Grade 60: أدنى شد | 620 ن/مم2 |  | ص 40 |
| ASTM A615 Grade 60: الاستطالة | 9% للأقطار أقل من 22 مم، 8% للقطر 22 إلى 25 مم، 7% للأكبر |  | ص 40 |
| مقاومة الوصلات الملحومة أو الميكانيكية | 125% على الأقل من إجهاد خضوع الأسياخ الموصولة | كود 203 فقرة 5-2-1-10 | ص 40 |
| أدنى مقاومة شد | 70,000 psi [500 MPa] | Grade 40 [300] | ص 41 |
| أدنى إجهاد خضوع | 40,000 psi [300 MPa] | Grade 40 [300] | ص 41 |
| أدنى مقاومة شد | 90,000 psi [620 MPa] | Grade 60 [420] | ص 41 |
| أدنى إجهاد خضوع | 60,000 psi [420 MPa] | Grade 60 [420] | ص 41 |
| أدنى مقاومة شد | 100,000 psi [690 MPa] | Grade 75 [520] | ص 41 |
| أدنى إجهاد خضوع | 75,000 psi [520 MPa] | Grade 75 [520] | ص 41 |
| الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: 11، Grade 60: 9، Grade 75: - | No. 3 [10] | ص 41 |
| الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: 12، Grade 60: 9، Grade 75: - | No. 4, 5 [13, 16] | ص 41 |
| الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: 12، Grade 60: 9، Grade 75: 7 | No. 6 [19] | ص 41 |
| الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: -، Grade 60: 8، Grade 75: 7 | No. 7, 8 [22, 25] | ص 41 |
| الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: -، Grade 60: 7، Grade 75: 6 | No. 9, 10, 11 [29, 32, 36] | ص 41 |
| المقاسات المتاحة | Grade 40 بالمقاسات 3 إلى 6 [10 إلى 19] فقط، Grade 75 بالمقاسات 6 إلى 18 [19 إلى 57] فقط |  | ص 41 |
| قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: 3.5d، Grade 60: 3.5d، Grade 75: - | Bar No. 3, 4, 5 [10, 13, 16]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41 |
| قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: 5d، Grade 60: 5d، Grade 75: 5d | Bar No. 6 [19]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41 |
| قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: -، Grade 60: 5d، Grade 75: 5d | Bar No. 7, 8 [22, 25]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41 |
| قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: -، Grade 60: 7d، Grade 75: 7d | Bar No. 9, 10, 11 [29, 32, 36]، ثني 180 درجة، d القطر الاسمي | ص 41 |
| قطر المسمار Pin Diameter | Grade 40: -، Grade 60: 9d، Grade 75: 9d | Bar No. 14, 18 [43, 57]، ثني 90 درجة، d القطر الاسمي | ص 41 |
| معادلة إجهاد الخضوع | الحمل المقابل لاستطالة 0.2% مقسوما على مساحة المقطع قبل الاختبار | المرجع يكتب (قطر السيخ قبل الاختبار) والصحيح مساحة المقطع الاسمية قبل الاختبار (كود 203 ملحق 3، ASTM A370) | ص 39 |
| معادلة إجهاد الشد | الحمل الأقصى مقسوما على المساحة قبل الاختبار |  | ص 40 |
| معادلة نسبة الاستطالة | (طول القياس عند الكسر ناقص الطول الأصلي) مقسوما على طول العينة قبل الاختبار |  | ص 40 |
| تكرار العينات | عينة لكل 25 طن | تحتوي لحاما واحدا على الأقل، وعينة ثانية خارج اللحامات | ص 40 |
| إجهاد الخضوع أو الضمان 0.2% | 450 ن/مم2 على الأقل | كود مصري | ص 40 |
| مقاومة الشد | 520 ن/مم2 على الأقل | كود مصري | ص 40 |
| الاستطالة | 8% على الأقل | كود مصري | ص 40 |
| مقاومة قص اللحام | المساحة الاسمية للسيخ الأكبر × 15 للمشرشر أو × 24 للأملس | كود مصري مواصفات بنود الخرسانة المسلحة 1995 فقرة 3/2/2/2 وكود 2007 فقرة 4-2-5-4-3 | ص 40 |
| ASTM A82 أدنى شد | 80 ksi (550 MPa) |  | ص 41 |
| ASTM A82 أدنى خضوع | 70 ksi (485 MPa) |  | ص 41 |
| ASTM A82 تخفيض المساحة | 30% على الأقل | و25% للمواد فوق 100 ksi (690 MPa) | ص 41 |
| كانات العمود داخل القاعدة | ≥ 3 |  | ص 79، 83 |
| كراسي الحديد العلوي | Ø16 لكل 1 م2 | قواعد ولبشة | ص 79، 83 |
| تراكب زاوية العلوي بالسفلي | كامل الارتفاع ≥ 30 سم |  | ص 79 |
| رجل أشاير الأعمدة | غالبا 30 سم، ≥ 45 سم (BS) |  | ص 79، 83 |
| وصلة أشاير الأعمدة | ≥ 1 م أو 65Ø، ACI Class B = 1.3Ld |  | ص 79، 82 |
| تحزيم القاعدة | Ø12 كل 25 سم ارتفاعا |  | ص 80 |
| حديد تثبيت الأشاير | 3Ø14 بالاتجاهين | بعض المشاريع | ص 80 |
| امتداد حديد Strap بعد محور العمود | 60Ø |  | ص 80 |
| كانات Strap | ≥ Ø10، 4 فروع إذا العرض > 40 سم، برندات كل 30 سم |  | ص 80 إلى 81 |
| نسبة الوصلات في المقطع | ≤ 25% من المساحة، تباعد ≥ 1.3Ld |  | ص 81 |
| اختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة | 125% fy | Ø ≥ 28 | ص 81 |
| زاوية الحديد الرئيسي للقواعد المنفصلة | ≥ 30 سم أو نصف ارتفاع القاعدة أو عرض العمود | الأكبر | ص 83 |
| أشاير الأعمدة الدائرية | ≥ 6 أسياخ |  | ص 83 |
| أوتار اللبشة | كل 2 م |  | ص 83 |
| الغطاء الخرساني للأساسات | حسب تقرير التربة، ≥ 5 سم |  | ص 83 |
| تراكب الشريطية المتدرجة | ≥ 1 م أو 2× فرق المنسوب |  | ص 83 |
| الحزم | ممنوعة للأقطار > 32 مم | كمرات، SBC | ص 83 |
| غطاء الحزم | ≥ القطر المكافئ للحزمة، ولا يلزم أن يزيد عن 50 مم | عدا الخرسانة المصبوبة على التربة (الأساسات)؛ نص ACI/SBC: لا يلزم أن يتجاوز 50 مم وليس حدا أقصى | ص 83 |
| معامل وصلة الحزم | 1.2 (3 أسياخ)، 1.33 (4 أسياخ) |  | ص 83 |
| تباعد أسياخ الأعمدة | ≤ 25 سم، ربط بكانة إذا > 15 سم | ضلع > 30 سم | ص 83 إلى 84 |
| كانات الشتش للسملات | ≥ 2 |  | ص 83 |
| نسبة الأسياخ الملحومة في المقطع | ≤ النصف | حديد معالج على البارد | ص 82 |
| وصلة الأشاير | 65Ø ≥ 1 م أو Class B |  | ص 86 |
| منطقة تكثيف الكانات | ≥ max(Hn/6، البعد الأكبر، 50 سم)، غالبا 1 م | من ظهر القاعدة | ص 87 |
| تقسيط الكانات بالمنتصف | ≤ min(15Ø، الضلع الأصغر، 20 سم) |  | ص 87 |
| أقل قطر كانات (ACI) | 10 مم | ACI 318: 10 مم للأسياخ الطولية حتى 32 مم، و13 مم للأسياخ الأكبر وللحزم | ص 87 |
| كليبسات حوائط القص | ≥ 4 Ø6 لكل م2 |  | ص 87 |
| حديد مشاطيف فتحات الـ Core | 2Ø16 بزاوية 45 |  | ص 87 |
| التسليح القطري للعتب | ≥ 4 أسياخ لكل مجموعة | Ln/h ≤ 2 | ص 87 إلى 88 |
| موقع التكسيح | 1/7 Ln طرفية، 1/5 Ln داخلية | الامتداد Ln/4 | ص 99 |
| العلوي الإضافي بدون تكسيح | 1/3 البحر الأكبر |  | ص 99 |
| منطقة تكثيف الكانات | 2d من وجه العمود |  | ص 100 |
| أول كانة | 5 سم أو s/2 |  | ص 100 |
| تباعد كانات التركيز (مصري) | ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 20 سم) |  | ص 100 |
| تباعد كانات التركيز (ACI) | ≤ min(d/4، 24Ø كانة، 8Ø طولي، 30 سم) | ACI 318-11 للإطارات المتوسطة (21.3.4)؛ في الإطارات الخاصة (21.5.3) الحد d/4 أو 6Ø طولي أو 150 مم | ص 100 |
| تباعد كانات المنتصف | ≤ d/2 (أو 20 سم زلزالي) |  | ص 100 |
| المسافة بين طبقات الحديد | ≥ مقاس الركام الأكبر، غالبا 2.5 سم، بقطع Ø25 كل 1 م |  | ص 100 |
| أقل عدد أسياخ بالطبقة | 2 |  | ص 100 |
| كانة 4 فروع | عرض > 40 سم، تباعد الفروع ≤ 250 مم |  | ص 100 |
| امتداد السفلي بعد محور العمود | ≥ 15 سم من الجهة المقابلة |  | ص 100 |
| الغطاء الجانبي للميدات | غالبا ≥ 4 سم، ≥ 2 بسكوت لكل جانب |  | ص 101 |
| طبقات صب الميدات العالية | 30-50 سم قبل 40 دقيقة |  | ص 101 |
| جراب الصرف | أكبر من الماسورة بـ 13 مم على الأقل |  | ص 101 |
| انتظار قبل صب الأعضاء الحاملة | ≥ ساعتين |  | ص 102 |
| أشاير الحوائط بالمناطق الزلزالية | Ø12 كل 1 م، تبدأ على 40 سم |  | ص 102 |
| المنطقة الزلزالية 5أ | الغردقة، شرم الشيخ، طور سيناء | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102 |
| المنطقة الزلزالية 5ب | جزيرة شدوان، شمال سيناء | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102 |
| المنطقة الزلزالية 4 | سفاجا، رأس غرب، نويبع | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102 |
| المنطقة الزلزالية 3 | 6 أكتوبر، الجيزة، القاهرة، حلوان، الشرقية، القليوبية، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، أبورديس، دهب، رأس سدر، الزعفرانة | تتطلب أشاير حوائط الستائر الخارجية | ص 102 |
| تراكب Wire Mesh | ≥ 30 سم |  | ص 103 إلى 104 |
| fy الشبك الملحوم | 500 MPa | ASTM A185 / BS 4483؛ ASTM A185 سحبت ودمجت في ASTM A1064 منذ 2013، وقيمة 500 ميجاباسكال تطابق BS 4483 (B500) | ص 104 |
| موضع التسليح | منتصف الرقة أو D/2 + 2.5 سم | طبقة واحدة | ص 104 |
| الحد الأدنى للتسليح | 5 أسياخ/م |  | ص 104 |
| أول كانة | So/2 حوالي 5 سم |  | ص 107 |
| So (مصري) | ≤ min(8Ø، 24Ø كانة، b/2، 15 سم) | منطقة حرجة | ص 107 |
| So (ACI) | ≤ min(8Ø، 24Ø كانة، b/2، 30 سم) |  | ص 107 |
| تقسيط المنتصف | ≤ min(15Ø، b، 20 سم) |  | ص 107 |
| وصلة العمود | 65Ø ≥ 1 م، ACI Class B (50 dp) |  | ص 108 |
| تباعد الرأسي | ≤ 25 سم، ربط إذا > 15 سم، أركان فقط إذا الضلع ≤ 30 سم |  | ص 108 |
| غطاء الأعمدة | ACI 40 مم، مصر ≥ 2.5 سم (المعتاد 3 سم) | حسب مقاومة الحريق | ص 108 |
| طوق الأعمدة الدائرية | كل 1-1.5 م |  | ص 108 |
| قفل الكانة الدائرية | ≥ 7-10 Ø كانة |  | ص 108 |
| معامل وصلة الحزم | 1.2 / 1.33 | 3 / 4 أسياخ | ص 108 |
| كانة بعيون | ≥ 4 كانات |  | ص 108 |
| كليبسات حوائط القص | ≥ Ø8 أو 0.25Ø رأسي، ≥ 4 لكل م2 |  | ص 109 |
| مشاطيف فتحات الـ Core | 2Ø16 بزاوية 45 |  | ص 109 |
| انفصال الغطاء | غطاء > 40 مم، شبكة على 20 مم من الوجه |  | ص 109 |
| تقوية فتحات حوائط القص | نصف الحديد المقطوع + 2Ø12 مشاطيف |  | ص 109 |
| ميل تمييل أسياخ العمود عند تقليل القطاع | 1 أفقي : 6 رأسي بحد أقصى | داخل عمق الكمرة أو البلاطة | ص 110 |
| أقل عدد أسياخ العمود الدائري | 6 أسياخ | سيخ بكل زاوية للمضلع | ص 110 |
| أقل قطر لكانات الأعمدة | 10 مم | ACI 318-08 بند 7.10.5: 10 مم للأسياخ حتى 32 مم، و13 مم للأسياخ الأكبر وللحزم | ص 110 |
| طول أشاير السلم | 1.3 Ld | وصلة شد | ص 114 |
| المسافة بين طبقتي حديد الكمرة | المقاس الأكبر للركام على الأقل، غالبا 2.5 سم بقطع T25 كل 1 م |  | ص 121 |
| الحديد الجانبي للكمرات العميقة | 8% على الأقل من حديد الشد، تباعد 30 سم بحد أقصى | عمق الكمرة أكبر من 60 سم بخلاف سمك البلاطة | ص 122 |
| نقطة تكسيح الحديد | 1/7 البحر الصافي للطرفية، 1/5 للداخلية |  | ص 122 |
| بعد الجزء المكسح عن وجه العمود | 30 سم أو d/2 على الأقل | الكمرات الطرفية | ص 122 |
| امتداد الحديد السفلي بعد محور العمود | 15 سم على الأقل |  | ص 122 |
| بعد الحديد الإضافي السفلي B bar عن الركيزة | 1/10 البحر الصافي للطرفية، 1/8 للوسطى بحد أقصى |  | ص 122 |
| امتداد حديد الكابولي العلوي | 1.5 × طول الكابولي أو 1/3 البحر المجاور أيهما أكبر |  | ص 122 |
| وصلة الحديد بالكمرات المكسرة | 1.3 طول الرباط |  | ص 122 |
| نسبة البحر للعمق للتسليح القطري في الكمرات الرابطة | 2 أو أقل | حوائط القص | ص 123 |
| تكثيف الكانات حسب الكود المصري | 2d من الوجه، أول كانة 5 سم، أقل من (d/4، 24 قطر كانة، 8 أقطار طولي، 20 سم)، المنتصف أقل من (d/2، 20 سم) | أحمال زلزالية | ص 123 |
| تكثيف الكانات حسب ACI | 2d، أول كانة 5 سم، أقل من (d/4، 24 قطر كانة، 8 أقطار، 30 سم)، المنتصف d/2 | ACI 318M-11 ص 336؛ ملاحظة: ACI 318-14 و318-19 (18.6.4.4) شددت الحد إلى 6 أمثال قطر السيخ الطولي (حديد Grade 60) و150 مم بدل 8 أمثال و300 مم | ص 123 |
| المسافة بين فروع الكانة | 250 مم بحد أقصى، 4 فروع | عرض الكمرة أكبر من 40 سم | ص 123 |
| تراكب الكليبسات U | 30 سم على الأقل | Class B splice | ص 124 |
| الغطاء الخرساني للكمرات | 4 سم (ACI)، 2.5 إلى 3 سم (مصر) |  | ص 124 |
| المسافة بين طبقتي التسليح الرئيسي | المسافة الصافية لا تقل عن 25 مم، وسيخان على الأقل بكل طبقة (ACI 318 بند 7.6.2) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 124 |
| أول كانة من وجه العمود | 5 سم | تقاطع ساقطة ومدفونة | ص 124 |
| فارق البحور لتكريب نصف الحديد | 20% بحد أقصى من البحر الأكبر | تكسيح عند 1/5 وامتداد 1/4 أكبر البحرين | ص 125 |
| امتداد الشبكة العلوية الطرفية | 0.15 البحر أو 45 قطر، عمليا 1/4 البحر |  | ص 125 |
| بعد الحديد العلوي عن سطح البلاطة | 2.5 سم بحد أقصى |  | ص 125 |
| قطر حديد البلاطة | 1/10 السمك بحد أقصى | يفضل | ص 125 |
| كراسي الحديد العلوي | قطر 10 مم على الأقل، تباعد 1 م بحد أقصى |  | ص 125 |
| حديد أركان البلاطات ذات الاتجاهين | 3/4 (طرفي) و3/8 (داخلي) من حديد الاتجاه القصير في مربع 0.15 البحر الأكبر | الأركان الداخلية بضلع أكبر من 5 م | ص 125 |
| أحجبة الأركان ACI | مربع بمسافة 1/5 البحر الكبير |  | ص 126 |
| رقة الانكماش العلوية | 5 أسياخ قطر 6 مم/م و20% من الرئيسي على الأقل | سمك أكبر من 16 سم | ص 126 |
| امتداد شوك الكابولي | 1.5 × طول الكابولي |  | ص 126 |
| عصب مخفي للكابولي | 4 أسياخ قطر 10 مم، كانات قطر 8 مم |  | ص 126 |
| تسليح أركان الفتحات المائل | 10% من المقطوع بالاتجاهين، امتداد 45 قطر | زاوية 45 درجة | ص 126 |
| نسبة الحديد الموصول في المقطع | 25% بحد أقصى |  | ص 129 |
| المسافة بين محاور الوصلات | 1.3 طول التماسك على الأقل بين محاور الوصلات (1.2 إلى 2 م تقريبا) | الوصل بالتبادل ولا تزيد المساحة الموصولة عن 25% عند أي مقطع | ص 129 |
| طول وصلة الشد والضغط | 1.3 × 60 قطر شد، 1.3 × 40 قطر ضغط | مساحة الأسياخ أقل من ضعف المطلوبة | ص 129 |
| وصلة الضغط | 40 قطر (مصري)، 0.071 fy·db تعادل تقريبا 30 قطر (ACI) | ACI 318 بند 12.16.1 لحديد fy حتى 420 ميجاباسكال (fy بالميجاباسكال) | ص 129 |
| اختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة | 125% من إجهاد الخضوع | للأقطار 28 مم فأكثر | ص 130 |
| معامل وصلة الحزم | × 1.2 لثلاثة أسياخ، × 1.33 لأربعة | شد وضغط | ص 130 |
| منع وصلات التراكب | أقطار أكبر من 28 مم | الكود المصري | ص 130 |
| وصلة أشاير الأعمدة بالسطح النهائي | 60 قطر Class B |  | ص 130 |
| منع الحزم بالكمرات | أقطار أكبر من 32 مم | SBC 304 | ص 130 |
| غطاء الحزم | قطر الحزمة المكافئ، 50 مم بحد أقصى | عدا الأساسات (ACI 318 بند 7.7.4: الخرسانة المصبوبة على التربة غطاء 75 مم) | ص 130 |
| حديد بادي علوي للكمرات الطرفية | جنب العمود 40 سم فأكثر |  | ص 131 |
| وصلة الحديد العلوي للكمرات | 40 قطر على الأقل بالمنتصف أو بعد 1/4 البحر |  | ص 131 |
| كانات الرئيسية الأقل عمقا داخل الثانوية | قطر 10 مم كل 10 سم |  | ص 131 |
| كراسي حمل الحديد العلوي | 1 سيخ Ø16 لكل م2 | قواعد مشتركة | ص 361 |
| عرض شريط الحديد العرضي المركز تحت العمود | b + 2d (b عرض العمود، d العمق الفعال للقاعدة) | قاعدة مشتركة | ص 361 |
| حديد انكماش محيطي جانبي | Ø12 كل 25 سم | على المحيط عند ظهر القاعدة | ص 361 |
| نسبة حديد الاتجاه القصير المركز تحت العمود | Asm/As = 2B'/(A+B') | A البعد الطويل، B' البعد القصير أو (طول العمود في اتجاه A + سمك القاعدة) أيهما أكبر | ص 362 |
| عرض شريط تركيز الحديد القصير | يساوي B' | تحت العمود | ص 362 |
| توزيع باقي الحديد القصير (As - Asm) | بانتظام على جانبي الشريط | قاعدة مستطيلة | ص 362 |
| تسليح البلاطة الأرضية | Ø12 @ 200 مم + 3Ø10 حسب الرسم | بلاطة أرضية | ص 362 |
| الرجل الأفقية لأشاير العمود داخل القاعدة | 300 مم | أشاير العمود ترتكز على شبكة القاعدة بثنية أفقية (شكل أ-92) | ص 362 |
| طول وصلة أشاير العمود | 60db | SPLICE LENGTH = 60db مكتوب على الرسم شكل أ-92 | ص 362 |
| عدد فروع كانات الكمرة الرابطة | 4 فروع على الأقل | عرض الكمرة > 40 سم | ص 363 |
| قطر كانات مناطق القص الأقصى | ≥ 10 مم | الكمرة الرابطة | ص 363 |
| امتداد الحديد العلوي للكمرة الرابطة | طول وصلة شد مقاسا من وجه العمود | داخل العمود | ص 363 |
| أسياخ انكماش جانبية | Ø12 على المحيط | قطاع الكمرة الرابطة | ص 363 |
| الغطاء السفلي (Mesh spacers) | ≥ 5 سم | أسفل شبكة القاعدة والميدة | ص 364 |
| طول الرجل الأفقية لأشاير الأعمدة ورجل الثنية الرأسية لحديد القاعدة السفلي | ≥ 0.20 م | قاعدة مشتركة لعمودين عند فاصل تمدد (شكل أ-94) | ص 364 |
| الحديد العلوي للقاعدة المشتركة عند الفاصل | Ø12 كل 15 سم بامتداد 0.50 م على جانبي العمودين | قاعدة مشتركة لعمودين متجاورين | ص 364 |
| تسليح منطقة الانتقال بين ميدة وقاعدة بمنسوبين مختلفين | Ø8 كل 20 سم | حسب رسومات التسليح (شكل أ-95) | ص 364 |
| تسليح إضافي حول الأعمدة داخل البلاطة | 2x2T16 علوي وسفلي بأبعاد حوالي 600 مم | أعمدة داخلية وطرفية وركنية | ص 365 |
| تسليح التخانة | Ø12 @ 300 + 3Ø12 مستمر | تحت الحائط | ص 365 |
| أشاير الحائط | Ø12 @ 800 مم بارتفاع 800 مم (TYP) داخل الحائط | حائطا بلوك متجاوران | ص 366 |
| مسافة تكسيح السيخ خارج العمود | لا تقل عن الأكبر من d/2 أو 30 سم | السيخ المكسح عند الركيزة | ص 423 |
| امتداد الحديد العلوي فوق الركيزة الوسطى | العلوي L/4 (1/4 L1 أو 1/4 L2) على جانبي الركيزة، والسفلي يمتد حتى الركيزة | كمرة مستمرة | ص 423 |
| طول ربط حديد الكابولي في البحر المجاور | 1.5 مرة طول الكابولي | كابولي متصل ببحر مجاور | ص 423 |
| المسافة بين الأسياخ التي تستلزم كلبسات | أكبر من 20 سم | الحائط الساند | ص 424 |
| التسليح الرأسي لكل وجه وربط الشبكتين | عدد أسياخ في المتر على الأقل لكل وجه (الرقم غير مقروء بالرسم) مع وضع كلبسات لربط الشبكتين [يراجع] | الخطأ المرسوم: عدم وضع كلبسات والمسافة أكبر من 20 سم بين التسليح | ص 424 |
| تباعد الكانات الداخلية المتداخلة | كانة كل 30 سم | عمود مستطيل طويل | ص 425 |
| المسافة بين الأسياخ | لا تزيد عن 15 سم | عمود مستطيل طويل | ص 425 |
| الغطاء الخرساني | 2.5 سم | حسب رسم التصحيح | ص 425 |
| الشبكة العلوية | 5 أسياخ قطر 8 مم في المتر على الأقل | بلاطة سمكها 16 سم فأكثر | ص 425 |
| تباعد الحديد الجانبي (Skin bars) | كل 30 سم | كمرة عميقة | ص 425 |
| الحديد العلوي المثبت | لا يقل عن 0.5 As | اتصال كمرة طرفية بعمود | ص 426 |
| الحديد السفلي الداخل للعمود | لا يقل عن 0.25 Ast | اتصال كمرة طرفية بعمود، مع امتداد Ld/3 داخل العمود وبعد 50 مم بين نهايات الأسياخ العلوية كما في الرسم | ص 426 |
| امتداد الحديد العلوي في البحر | لا يقل عن الأكبر من 0.5L أو Ld (قراءة الرسم) | اتصال كمرة طرفية بعمود | ص 426 |
| طول الحنية في الرسم | L/8 إلى L/10 | Haunch beam مع امتداد Ld للحديد عند الركائز | ص 426 |
| تراكب الأسياخ حول نقطة تغير العمق | Ld/2 + Ld/2 | Non prismatic beam | ص 426 |
| امتداد الكانات المقفلة الإضافية | d/2 من كل جانب للفتحة | فتحة في جذع كمرة | ص 427 |
| عرض تكثيف الكانات | 1.5d على كل جانب من الكمرة الحاملة | Grid beam | ص 427 |
| ميل الأسياخ المكسحة | 1:10 | Grid beam: كانات مقفلة Close rings لمسافة 1.5d على جانبي التقاطع مع أسياخ تعليق Hanger bars | ص 427 |
| غطاء خارج الكانات يزيد عن 40 مم | شبكة إضافية على بعد 20 مم من السطح |  | ملحق مصور ص 18 |
| امتداد الحديد العلوي (برانيط) | ربع أو ثلث البحر الكبير من أربع جهات |  | ملحق مصور ص 19 |
| عدد الكانات بعيون | لا يقل عن 3 كانات على كامل ارتفاع العمود |  | ملحق مصور ص 21 |
| زاوية قفل كانة العمود | 135 درجة |  | ملحق مصور ص 21 |
| امتداد الحديد الطرفي الإضافي العلوي | ربع البحر |  | ملحق مصور ص 21 |
| كليبسات ربط رقتي الحائط | 4 كليبسات/م2 بقطر لا يقل عن 6 مم |  | ملحق مصور ص 22 |
| حديد إضافي حول الفتحات (فواتير) | مساحة تساوي التسليح المقطوع على جوانب الفتحة |  | ملحق مصور ص 22 |
| حديد مائل عند أركان الفتحة | زاوية 45، مساحة 10% من مجموع المقطوع في الاتجاهين، امتداد 45 قطر بعد الزاوية |  | ملحق مصور ص 22 |
| تخانات بين رقتي التسليح الطولي | قطر 25 مم |  | ملحق مصور ص 23 |
| المسافة البينية بين القضبان في العرض | لا تقل عن 25 مم |  | ملحق مصور ص 23 |
| كانة توزيع (شنش) | كل 1 م على المحور الطولي | الكمرة أو السمل | ملحق مصور ص 23 |
| تكسيح الحديد الرئيسي | نصف الحديد (سيخ وسيخ) عند L/5 من البحر الصافي |  | ملحق مصور ص 23 |
| امتداد المكسح في البحر المجاور | ربع أكبر البحرين، والبلاطة الطرفية عند L/7 |  | ملحق مصور ص 23 |
| الاستطالة في 8 in (203.2 mm) % | Grade 40: -، Grade 60: 7، Grade 75: 6 | No. 14, 18 [43, 57] | ص 41 |
| ثنية أطراف الحديد السفلي للقاعدة لأعلى | ≥ 0.20 م | شكل أ-94 وأ-95 | ص 364 |
| موضع شبكة تسليح البلاطة الأرضية | في منتصف السمك T/2 | عند فواصل الصب والتحكم (شكل أ-100) | ص 367 |

## 7.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار الشد لحديد التسليح الوارد |  | اختبار لكل 10 طن أو أقل، وعند تعدد المقاسات اختبار لكل مقاس | حسب جداول قبول الحديد | ص 11 |
| اختبار الشد (خضوع، شد، استطالة) | كود مصري 203، ASTM A615 | عينتان لكل قطر إذا أقل من 50 طن، 3 عينات لكل قطر وصبة إذا أكثر | 36/52: خضوع 360، شد 520 ن/مم2، استطالة 12%، شد/خضوع 1.05؛ Grade 60: خضوع 420، شد 620 ن/مم2 | ص 39 |
| اختبار الثني | ASTM A615 Table 3 | مع عينات الشد | بدون تشقق حول مسمار بالقطر المحدد بالجدول | ص 41 |
| تحديد وزن المتر الطولي | كود مصري 203 | مع عينات الشد | حسب المواصفة | ص 39 |
| اختبار مقاومة الوصلات الملحومة أو الميكانيكية | كود مصري 203 | حسب المواصفات | 125% من إجهاد خضوع الأسياخ على الأقل | ص 40 |
| اختبارات الشبك: الشد، الثني، تحديد القطر ومساحة المقطع، المظهر | كود مصري | عينة لكل 25 طن تحتوي لحاما واحدا على الأقل وعينة ثانية خارج اللحامات | خضوع أو ضمان 0.2% 450 ن/مم2 على الأقل، شد 520 ن/مم2، استطالة 8% | ص 40 |
| اختبار مقاومة القص للحامات | كود مصري 2007 فقرة 4-2-5-4-3 | عينة لكل 25 طن | المساحة الاسمية للسيخ الأكبر × 15 (نتوءات) أو × 24 (أملس) | ص 40 |
| اختبار أسلاك الشبك | ASTM A82-02 Table 1 | حسب المواصفة | شد 550 MPa، خضوع 485 MPa، تخفيض المساحة 30% (25% للمواد فوق 690 MPa) | ص 41 |
| اختبار الشد لعينات عشوائية من الحديد |  | كل طلبية عند غياب شهادة المصنع أو تغير المصنع | مطابقة الرتبة | ص 84 |
| اختبار شد أو ضغط للوصلات الميكانيكية والملحومة |  | للأقطار ≥ 28 | 125% fy | ص 81 |
| اختبار عينات الحديد الموصول باللحام |  | عند اللحام | إثبات الصلاحية | ص 82 |
| Steel Fabric: Shear strength test for weld joints | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104 |
| Steel Fabric: Determination of dimensions | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104 |
| Steel Fabric: Tensile test | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104 |
| Steel Fabric: Appearance test | ASTM A185 / BS 4483 | لكل توريد | fy = 500 MPa ومطابقة المواصفة | ص 104 |
| Steel Bars: Tensile test |  | لكل توريد | مطابقة المواصفة | ص 104 |
| Steel Bars: Bending test |  | لكل توريد | مطابقة المواصفة | ص 104 |
| Steel Bars: Determination of diameter and cross-sectional area |  | لكل توريد | مطابقة المواصفة | ص 104 |
| اختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة |  | للاعتماد | شد وضغط 125% من إجهاد الخضوع | ص 130 |
| اختبار شد لعينة ملحومة |  | قبل التنفيذ | إثبات صلاحية اللحام | ص 130 |
| تحديد إجهاد الشد الأقصى | كود مصري 203 ملحق 3 | مع كل عينة شد | إجهاد الشد = الحمل الأقصى / مساحة المقطع قبل الاختبار (المرجع يذكر القطر خطأ) | ص 39 |

## 7.4 القياس والدفع

7.4.1  توريد وتركيب حديد تسليح. الوحدة: طن. القياس: من أطوال الأسياخ والوصلات بقوائم التسليح وبالأوزان النظرية لكل قطر. يشمل السعر: التقطيع والتركيب والكراسي وسلك الرباط والهالك. (ص 155)

7.4.2  توريد وتركيب شبك صلب ملحوم. الوحدة: م2. القياس: صافي مسطح الخرسانة. لا يشمل: وصلات ركوب الشبك. (ص 155)

7.4.3  حديد التسليح وقوالب الصب وموقفات المياه ضمن بنود الخرسانة. الوحدة: حسب العقد. القياس: لا تقاس منفصلة إلا إذا نص العقد وجداول الكميات صراحة أن بنود الخرسانة لا تشملها. (ص 155)

## 7.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

7.5.1  استخدام فضل حديد كبسكوت، والمطلوب: بسكوت خرساني (ص 83)

7.5.2  ثني الحديد ثم إعادة عدله، والمطلوب: ممنوع، يستبدل السيخ (ص 83)

7.5.3  ظهور أطراف سلك الرباط على سطح الخرسانة، والمطلوب: ثني الأطراف للداخل (ص 82)

7.5.4  ترك مسافات بينية بين حديد الوصلات، والمطلوب: حديد الوصلات متلاصق داخل القطاع (ص 86)

7.5.5  تثبيت البسكوت في الحديد الرأسي بدل الكانة، والمطلوب: تثبيته في الكانة (ص 109)

7.5.6  أقفال الكانات في جانب واحد من العمود، والمطلوب: توزيع الأقفال بالتبادل (ص 108)

7.5.7  الوصل بين الحزم بأكملها، والمطلوب: وصل الأسياخ بالتبادل بمعامل 1.2 أو 1.33 (ص 108)

7.5.8  عدم استمرار كانات الأعمدة داخل منطقة اتصالها بالكمرات، والمطلوب: مراجعة استمرار الكانات (ص 124)

7.5.9  وضع الكانات ساقطة على خشب قاع البلاطة، والمطلوب: الكانات أسفل سطح البلاطة بمقدار الغطاء مع بسكوت (ص 124)

7.5.10  سيخ مستمر يدور حول ركن مقعر (re-entrant corner)، والمطلوب: أسياخ منفصلة متقاطعة كل منها مرسى بطول التماسك في الجهة المقابلة مع كانات تحتوي القوة الشعاعية (ص 359)

7.5.11  اعتماد تفريد حديد الأركان دون تحديد وجه الشد من منحنى العزوم، والمطلوب: مراجعة منحنى العزوم وتحديد وجه الشد قبل اعتماد رسومات الورشة (ص 357)

7.5.12  توزيع حديد الاتجاه القصير بانتظام على كامل عرض القاعدة المستطيلة، والمطلوب: تركيز Asm في شريط بعرض B' تحت العمود وتوزيع الباقي على الجانبين (ص 362)

7.5.13  وضع الحديد الرئيسي للكمرة الرابطة في الوجه السفلي، والمطلوب: الحديد العلوي هو الرئيسي ويرسى داخل العمود بطول وصلة شد (ص 363)

7.5.14  عدم وصول تسليح الكمرة الطرفية إلى الركيزة (العمود الطرفي)، والمطلوب: مد تسليح الكمرة حتى الوجه البعيد للعمود مع رجل (ص 423)

7.5.15  دخول السيخ المكسح (bent-up bar) داخل قطاع العمود، والمطلوب: التكسيح خارج العمود بمسافة لا تقل عن الأكبر من d/2 أو 30 سم (ص 423)

7.5.16  عدم وصول التسليح للركيزة الوسطى في الكمرة المستمرة، والمطلوب: مد الحديد العلوي ربع البحر (1/4 L1 أو 1/4 L2) على جانبي الركيزة ومد الحديد السفلي حتى الركيزة (ص 423)

7.5.17  عدم ربط حديد الكابولي بطول كاف داخل البحر المجاور، والمطلوب: مد حديد الكابولي داخل البحر المجاور بطول 1.5 مرة طول الكابولي (ص 423)

7.5.18  عدم وجود تسليح قطري حول فتحة أو منور في البلاطة، والمطلوب: وضع حديد قطري حول أركان الفتحة إضافة لتعويض الأسياخ المقطوعة (ص 424)

7.5.19  ثني واتصال حديد الشد عند الركن الداخلي فيتجه السيخ للخارج، والمطلوب: فصل الأسياخ وتقاطعها (مقص) عند التقاطع مع تكثيف الكانات (ص 424)

7.5.20  عدم وضع كلبسات (Cross ties) في الحائط الساند مع تباعد الأسياخ أكثر من 20 سم، والمطلوب: وضع كلبسات تربط الشبكتين مع عدد أدنى من الأسياخ في المتر لكل وجه حسب الرسم (الرقم غير مقروء) (ص 424)

7.5.21  عدم ربط حديد العمود في القاعدة بطول كاف مع غطاء غير كاف (عنوان الكتاب منقول من صف الكابولي والرسم لعمود على قاعدة)، والمطلوب: تكثيف الكانات عند الاتصال وعمل غطاء خرساني كاف (ص 424)

7.5.22  عدم وجود كانات داخلية تربط أسياخ العمود المستطيل الطويل مع تباعد الأسياخ، والمطلوب: كانات داخلية متداخلة كل 30 سم، مسافة بين الأسياخ لا تزيد عن 15 سم، غطاء 2.5 سم (ص 425)

7.5.23  عدم عمل شبكة علوية لبلاطة سمكها 16 سم فأكثر، والمطلوب: شبكة علوية 5 أسياخ قطر 8 مم في المتر على الأقل مرفوعة بكراسي حديد (ص 425)

7.5.24  تركيز أقطار كبيرة متباعدة أسفل الكمرة العميقة دون حديد جانبي، والمطلوب: حديد جانبي (Skin bars) كل 30 سم، كانات إضافية (شنش)، وأقطار متقاربة (ص 425)

7.5.25  استمرار الأسياخ بالانحناء مع تغير منسوب قطاع الكمرة (Nonprismatic)، والمطلوب: فصل الأسياخ وعمل كانات مقفلة عند تغير المنسوب وتراكب الأسياخ بطول التماسك (ص 426)

7.5.26  تكسيح قصير بلا طول تماسك عند اتصال كمرة طرفية بعمود، والمطلوب: حديد علوي مستمر لا يقل عن 0.5 Ast، سفلي داخل العمود لا يقل عن 0.25 Ast بامتداد Ld/3، تكسيح العلوي داخل العمود بطول Ld، وامتداد العلوي في البحر الأكبر من 0.5L أو Ld (ص 426)

7.5.27  ثني السيخ السفلي ليتبع الحنية في الكمرة ذات الحنية (Haunch)، والمطلوب: أسياخ سفلية مستقيمة حتى الركيزة وأسياخ حنية منفصلة تمتد Ld بعد نقطة الانكسار، طول الحنية L/8 إلى L/10 في الرسم (ص 426)

7.5.28  عدم معالجة نقطة تغير العمق في الكمرة ذات العمقين، والمطلوب: كانات مقفلة عند التغير وتراكب الأسياخ Ld/2 + Ld/2 حول نقطة التغير (ص 426)

7.5.29  فتحة في جذع الكمرة بدون تسليح إضافي، والمطلوب: كانات مقفلة إضافية على d/2 من كل جانب، أسياخ أعلى وأسفل الفتحة بامتداد Ld، وأسياخ مائلة عند الأركان (ص 427)

7.5.30  استمرار الأسياخ بزاوية حادة في قطاع قناة أو خندق في البلاطة، والمطلوب: تقاطع الأسياخ على شكل L متراكبة وامتدادها Ld في كل اتجاه (ص 427)

7.5.31  استمرار السيخ السفلي من البسطة للشاحط عند الركن الداخلي للسلم، والمطلوب: تقاطع الأسياخ عند الركن مع سيخ إضافي وامتداد كل منها Ld(min) (ص 427)

7.5.32  عدم وجود حديد تعليق عند الكمرات المتقاطعة (Grid beam)، والمطلوب: حديد تعليق (Hanger bars) وكانات مكثفة بعرض 1.5d على كل جانب من الكمرة الحاملة، ميل الأسياخ المكسحة 1:10 (ص 427)

7.5.33  استخدام كانة مفتوحة الرجل في كمرة عليها عزم التواء، والمطلوب: كانات مقفلة ذات رجل متداخلة مع أسياخ في الأركان (ص 430)

7.5.34  تنفيذ كمرة رئيسية بعمق أقل من الثانوية المحملة عليها، والمطلوب: تجنب ذلك تصميميا، وإن حدث تستمر كانات الكمرة الكبيرة داخل الصغيرة قطر 10 مم كل 10 سم مع حديد U وتعليق الثانوية (ص 131)

## 7.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 333 بندا، منها 241 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 8. أسقف خاصة

## 8.1 التزامات الأطراف

8.1.1  يسند المقاول أعمال الشد اللاحق لشركة متخصصة ذات خبرة في مشاريع مماثلة بعد اعتمادها من المالك والجهات المختصة (ص 135).

8.1.2  يقدم المقاول المتخصص مخططات تنفيذية بمسارات الكابلات وإحداثياتها وتفاصيلها وكتالوجات جميع القطع للاعتماد (ص 135).

8.1.3  [الاستشاري] لا يجوز قطع زوائد الكابلات إلا بموافقة كتابية من الاستشاري بعد قبول نتائج الشد (ص 139).

8.1.4  يلتزم المقاول بمعايرة أجهزة الشد وقياس الاستطالة كل ستة أشهر وتقديم شهادات المعايرة (ص 137).

8.1.5  يسجل المقاول قراءات الشد والاستطالة والانزلاق لكل كابل في جداول تسلم للاستشاري (ص 138).

8.1.6  [المورد] يلتزم الصانع بالسماح لمختبر المقاول بدخول مناطق التخزين والإنتاج ومشاهدة الصب والمعالجة (ص 141).

8.1.7  [المورد] لا يجوز عمل أي فتحات أو تكسير في العناصر سابقة الصنع إلا بموافقة خطية من الصانع وتحت إشرافه (ص 141).

8.1.8  [المورد] يرقم الصانع كل عنصر بمكانه واتجاهه وتاريخ تصنيعه مطابقا لرسومات التركيب (ص 140).

## 8.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| أبعاد Drop panel | سمك ربع البلاطة على الأقل، امتداد سدس الباكية الأصغر على الأقل، لا يتعدى ربع البحر الأصغر | الكود المصري 2007 | ص 119 |
| مواصفات بلوك الهوردي | جدار 30 مم على الأقل، 1500 كجم/م3 بحد أقصى، 35 كجم/سم2 متوسط 10 و28 للمفردة |  | ص 127 |
| الأعصاب العرضية | بحر أكبر من 5 م وحمل 3 كن/م2 أو أقل: 1، حمل أكبر من 3 وبحر 4 إلى 7 م: 1، بحر أكبر من 7 م: 3 | الكود المصري 2007 | ص 127 |
| الجزء المصمت من وجه الكمرة | 150 مم | ما لم تحدد المخططات | ص 128 |
| عرض الجزء المصمت | نصف المسافة بين الأعصاب أو البحر/8 إلى 10، و20 سم على الأقل |  | ص 128 |
| مقاومة البلوك على المساحة الصافية | 7 ن/مم2 على الأقل | تحمل محوري | ص 128 |
| تباعد أفرع كانات المخدات | 25 سم بحد أقصى، 4 أفرع |  | ص 128 |
| ارتفاع كانة العصب | السمك الكلي لبلاطة الهوردي ناقص الغطاء الخرساني (2.5 سم تقريبا) | الأعصاب تعامل معاملة الكمرات في التسليح | ص 128 |
| امتداد الرقة العلوية من وجه الركيزة | 60 قطر |  | ص 129 |
| مرور الحديد السفلي بعد محور العمود | 75 مم على الأقل |  | ص 129 |
| الإضافي السفلي بالباكيات الطرفية | من 1/10 البحر حتى 1/5 من وجه الركيزة الداخلية |  | ص 129 |
| الإضافي السفلي بالباكيات الوسطية | من 1/5 حتى 1/5 من الركيزة التالية |  | ص 129 |
| امتداد الإضافي العلوي الطرفي | 1/4 البحر بين المحاور |  | ص 129 |
| الحديد المستمر بشريحة العمود | ربع العلوي ونصف السفلي على الأقل | مقاومة الزلازل | ص 129 |
| طول الكابل الذي يحتاج نهايتي شد | أكبر من 36 م |  | ص 135 |
| فتحات تهوية الأجربة | كل 15 م |  | ص 136 |
| مقطع الجراب | 2 × مساحة الكابلات، خلوص 6 مم على الأقل لكابل واحد |  | ص 136 |
| مسافة مستقيمة قبل انحناء الجراب | 50 سم على الأقل |  | ص 136 |
| تباعد الجدائل | 6 × سمك البلاطة أو 1.5 م بحد أقصى |  | ص 136 |
| بعد الكابلات عن الفتحات | 30 سم غالبا |  | ص 136 |
| بعد الكابلات عن الكمرات الساقطة | لا تقل عن 6ts وتؤخذ 75 سم في الكمرات الطرفية، والداخلية 8ts وتؤخذ 30 سم من جانبي الكمرة [يراجع] | كما بالنص؛ رقم 30 سم لا يتسق مع 8ts ويراجع مع المصمم | ص 136 |
| الغطاء الخرساني للمجاري | 50 مم على الأقل |  | ص 137 |
| تباعد كراسي الكابلات | 1 م بحد أقصى |  | ص 137 |
| مسافة مواسير الحقن | 15 م بحد أقصى |  | ص 137 |
| سمك البلاطة الذي يحتاج رقة علوية | أكبر من 30 سم | Post tension flat slab | ص 137 |
| ضغط هواء اختبار الأجربة | 0.2 ن/مم2 بحد أقصى |  | ص 137 |
| معايرة أجهزة الشد | كل 6 شهور |  | ص 137 |
| مقاومة الخرسانة عند الشد | أي نتيجة لا تقل عن 85% من المقاومة المطلوبة عند النقل؛ الحد الأدنى 84% إلى 86% من الرتبة: 30 إلى 26، 35 إلى 30، 40 إلى 34 ن/مم2 | الكود المصري 2000 | ص 137 |
| مقاومة الخرسانة عند الشد حسب ACI | 28 ميجاباسكال Multistrand، 17 Single strand |  | ص 138 |
| الشد الابتدائي | 25% من مقاومة 28 يوما (18 إلى 36 ساعة) | الخليج | ص 138 |
| الشد النهائي | 70% من مقاومة 28 يوما (3 أيام)، 80% من قوة الانهيار بحد أقصى |  | ص 138 |
| فرق القوة بين الاستطالة والجهاز | 6% بحد أقصى | الكود المصري 2000 فقرة 10-7-5-3-4، منسوبا للأصغر من القوتين، وعند التجاوز يرجع للمصمم | ص 138 |
| انحراف الانفعال عن النظري | 5% وإلا يخطر المصمم |  | ص 138 |
| الانفعال في طول الكابلات | ± 7% | ACI 318M-11 ص 311 بند 18.20.1: فرق القوة بين الجهاز والاستطالة للشد اللاحق | ص 139 |
| موعد الحقن | 10 إلى 15 يوما من الصب |  | ص 139 |
| نسبة ماء/أسمنت لمادة الحقن | 0.44 بحد أقصى |  | ص 139 |
| مقاومة مادة الحقن | 30 ن/مم2 على الأقل عند 28 يوما |  | ص 139 |
| قبول Core Test | متوسط 3 قلوب 80% على الأقل، المفردة 75% على الأقل | الكود المصري | ص 139 |
| نسبة تآكل الركام | 28% بحد أقصى | ASTM C131 | ص 140 |
| تحدب الوحدات | 2 مم/م بحد أقصى 15 مم |  | ص 140 |
| مسافة الارتكاز | البحر/180، 5 سم على الأقل للبلاطات و15 سم للكمرات |  | ص 140 |
| الارتكاز على جدار بلوك | جدار 190 مم فأكثر: سمك الجدار/2 ناقص 10 مم؛ جدار من 140 إلى أقل من 190 مم: سمك الجدار/2 ناقص 10 مم ولا تقل عن 65 مم | مع تسليح ربط بالفواصل الطولية على جانبي الجدار في الحالة الثانية | ص 140 |
| الارتكاز على كمرة حديدية | نصف العرض ناقص 10 مم | عرض 150 مم فأكثر | ص 140 |
| الفراغ بين الألواح والكمرات | 2 إلى 5 سم |  | ص 141 |
| قفل كانات كمرات اللي | 135 درجة بطول 10 سم |  | ص 141 |
| مونة فواصل Keyway | 3:1، هبوط 6 بوصة، رمل 6 مم بحد أقصى، 21 ن/مم2 على الأقل |  | ص 141 |
| مدة منع التحميل بعد الحقن | 3 أيام غالبا |  | ص 142 |
| تسليح Topping | 5 أو 6 قطر 8 مم/م |  | ص 142 |
| سمك Topping | 6 سم (بلاطات حتى 22 سم)، 8 سم (أكبر من 30 سم) |  | ص 142 |
| دخول الخرسانة بفراغات الوحدات | 5 سم بحد أقصى |  | ص 142 |
| مقاس ركام Screed | 10 مم بحد أقصى |  | ص 142 |
| فواصل التحكم بالقص | بعد 18 ساعة، كل 6 م |  | ص 142 |
| مدة ترطيب Topping | 4 أيام على الأقل |  | ص 142 |
| قطر Core holes | 12 سم (سمك أقل من 22 سم)، 16 سم (30 إلى 40 سم) |  | ص 142 |

## 8.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معايرة أجهزة الشد وقياس الاستطالة | الكود المصري 2007 فقرة 10-6-5 | كل 6 شهور | نسبة الخطأ ضمن المسموح | ص 137 |
| اختبار انسداد الأجربة بالهواء المضغوط |  | قبل الصب | ضغط 0.2 ن/مم2 بحد أقصى دون انسداد | ص 137 |
| ضغط الخرسانة قبل الشد | الكود المصري 2000؛ ACI 318M-11 18.13.4.3 | قبل كل مرحلة شد | 85% من المطلوب، أو 28 و17 ميجاباسكال حسب ACI | ص 137 |
| قياس الاستطالة ومقارنة القوة | الكود المصري 2000 فقرة 10-7-5-3-4؛ ACI 318M-11 | لكل كابل | فرق القوة 6% بحد أقصى، انحراف 5%، استطالة ± 7% | ص 138 |
| تسجيل الانزلاق الفعلي |  | لكل كابل | حسب التصميم | ص 138 |
| مقاومة مادة الحقن Grout |  | عينات بعمر 28 يوما | 30 ن/مم2 على الأقل | ص 139 |
| اختبار القلب Core Test | الكود المصري 2001 دليل الاختبارات 8-1-10 | 3 قلوب | متوسط 80% ولا تقل مفردة عن 75% | ص 139 |
| اختبار التحميل |  | عند التشقق أو الشك في الحسابات | الفيصل لقبول العناصر | ص 143 |
| تآكل الركام لوس أنجلوس | ASTM C131 | للاعتماد | 28% بحد أقصى | ص 140 |

## 8.4 القياس والدفع

8.4.1  بلاطات خرسانية مفرغة بالبلوك (هوردي). الوحدة: م2. القياس: الطول × العرض من الحدود الخارجية. يشمل السعر: الأعصاب والكمرات بنفس سمك البلاطة. لا يشمل: الجزء الساقط من الكمرات يقاس بالم3. (ص 155)

8.4.2  الجزء الساقط من كمرات الهوردي عن سمك البلاطة. الوحدة: م3. القياس: حجم الجزء الساقط. (ص 155)

## 8.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

8.5.1  كانة المخدات بفرعين بدل أربعة، والمطلوب: كانة بأربعة أفرع على الأقل (ص 128)

8.5.2  وضع كراسي الكابلات على الشدة الخشبية، والمطلوب: الكراسي على الشبكة السفلية (ص 137)

## 8.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 136 بندا، منها 76 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 9. خزانات وبيارات

## 9.1 التزامات الأطراف

9.1.1  [المالك] يعتمد المالك موقع الخزان وطريقة التغذية وتعتمد المناسيب ومواقع البيارات من الجهة المختصة قبل التنفيذ (ص 143).

## 9.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| البعد عن مصادر التلوث | 10 م على الأقل |  | ص 143 |
| ارتفاع منسوب الخزان عن مصادر التلوث | 50 سم على الأقل |  | ص 143 |
| كراسي تسليح القاع | قطر 16 مم لكل م2 |  | ص 144 |
| محتوى أسمنت خلطة الخزان | 400 كجم/م3 مقاوم للكبريتات |  | ص 144 |
| الأمان ضد الطفو | 1.5 × قوة الدفع أو زيادة 20% |  | ص 144 |
| انخفاض ماسورة التغذية عن السقف | 25 سم على الأقل |  | ص 145 |
| ماسورة الفائض | قطر 1.5 التغذية على الأقل، أعلى المنسوب 5 سم |  | ص 145 |
| مواسير التهوية | 2 ماسورة 2 بوصة على 35 سم، شبك 2 سم بحد أقصى |  | ص 145 |
| اختبار الامتلاء | أسبوع بعد 28 يوما |  | ص 145 |
| الردم حول الخزان | بعد 28 يوما، طبقات 25 سم بحد أقصى |  | ص 146 |
| فتحة الخزان | قطر صافٍ 60 سم على الأقل | GSO/755/210 | ص 146 |
| بعد البيارة عن أساس الجار | 3 أمثال عمق الأساسات |  | ص 146 |
| عمق غرفة الترسيب | 100 سم على الأقل |  | ص 146 |
| الراسم العلوي للبيارة | 25 سم على الأقل تحت بطنية السقف |  | ص 146 |
| عمق البيارة | 1.5 م على الأقل من ماسورة المدخل |  | ص 146 |
| ارتفاع كمرات حوامل الخزان حرف I | 18 سم على الأقل | محملة على أعمدة خرسانية | ص 232 |
| زوايا تقوية الخزان الصاج | 50×50×6 مم غالباً | مبرشم عليها الصاج | ص 232 |
| دخول ماسورة التغذية للخزان | 25 سم على الأقل من سقف الخزان |  | ص 232 |
| قطر الفائض | يزيد 1 بوصة عن ماسورة التغذية | عند التغذية من الشبكة العمومية مباشرة | ص 232 |
| منسوب ماسورة الفائض | 10 سم أعلى المنسوب التصميمي |  | ص 232 |
| قطر فرعة الغسيل | 1 بوصة | بمحبس وحنفية براكور | ص 233 |
| غطاء فتحة الخزان | 80×80 سم بنفس سمك الصاج على زوايا 40×40×5 مم |  | ص 233 |
| قطر ماسورة غسيل الخزان | 1 إلى 4 بوصة | حسب حجم الخزان | ص 233 |
| منسوب قاع الخزان العلوي | 3 م فوق سطح المبنى أو 5 م فوق منسوب الأجهزة الصحية |  | ص 233 |

## 9.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار امتلاء العزل الداخلي | المواصفات المصرية لأعمال العزل 1995 | مرة بعد 28 يوما من الصب وقبل العزل الخارجي | ثبات المنسوب أسبوعا مع احتساب التبخر وعدم الرشح | ص 145 |
| اختبار العزل الخارجي بالردم المشبع |  | بعد قبول العزل الداخلي | عدم ظهور رطوبة داخلية بعد أسبوع | ص 146 |

## 9.4 القياس والدفع

9.4.1  توريد وتركيب شريط مانع تسرب (Water Stop) عند اتصال حوائط الخزان بالقاعدة شاملا لحام الوصلات. الوحدة: م.ط. القياس: بالطول الفعلي على محيط الخزان. يشمل السعر: اللحام والتراكب. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 9.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

9.5.1  اختبار الخزان بعد العزل الخارجي، والمطلوب: الاختبار قبل العزل الخارجي (ص 145)

9.5.2  استخدام زراجين بلدي أو دكم خشب بجدران الخزان، والمطلوب: زراجين خاصة بالمنشآت المائية وكلبسات (ص 145)

9.5.3  توصيل فائض الخزان على قوائم الصرف الصحي، والمطلوب: عمود مستقل للفائض حتى الدور الأرضي (ص 232)

## 9.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 59 بندا، منها 19 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 10. منشآت معدنية وأسوار

## 10.1 التزامات الأطراف

10.1.1  يقدم المقاول Method Statement وبرنامجا زمنيا لتركيب المنشأ المعدني وشهادات اللحامين ومسؤولي الاختبارات غير المتلفة (ص 148).

10.1.2  [المورد] تقاس سماكات عناصر المنشآت المعدنية بالورنية فور توريدها للموقع وتطابق مع المخططات التنفيذية المعتمدة (ملحق مصور ص 15).

## 10.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| نظام الدهان | 1 أساس ورشة + 3 موقع |  | ص 148 |

## 10.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فحص واختبار اللحام والاختبارات غير المتلفة |  | أثناء التجميع والتركيب | حسب المواصفات وشهادات معتمدة | ص 149 |
| فحص عزم شد البراغي بالتورك |  | لكل وصلة | القدر المطلوب | ص 149 |
| فحص تسريب تغطية السطح بالماء |  | بعد التركيب | عدم التسريب | ص 149 |
| قياس سمك العناصر بالورنية (Vernier) |  | فور التوريد للموقع | مطابقة السماكات للمخططات التنفيذية المعتمدة | ملحق مصور ص 15 |

## 10.4 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 35 بندا، منها 14 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 11. أسفلت وبردورات وإنترلوك

## 11.1 التزامات الأطراف

11.1.1  يقدم المقاول تصميم خلطات الأسفلت Job Mix واختبارات المواد وعينة الردم للاعتماد قبل التوريد (ص 150).

11.1.2  لا يسمح بتنزيل أي حمولة أسفلت تقل حرارتها عن 120 م أو تزيد عن 160 م وترفض الطبقة غير المحققة للسمك (ملحق مصور ص 27).

## 11.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| سمك القشط | 15 إلى 30 سم | حسب تقرير التربة | ص 150 |
| فاقد لوس أنجلوس لطبقة الأساس | 50% بحد أقصى |  | ص 150 |
| المواد القابلة للتفتت على منخل 4 | 5% بحد أقصى |  | ص 150 |
| CBR ما تحت الأساس | 50% على الأقل | بعد الدمك | ص 150 |
| وزن الهراس | 8 إلى 10 أطنان | ثلاث عجلات | ص 150 |
| قطر ثقوب قياس السمك | 75 مم على الأقل |  | ص 151 |
| نسبة التخفيف | 1.5 أسفلت : 1 كيروسين |  | ص 151 |
| معدل الرش | 1.5 كجم/م2 |  | ص 151 |
| حرارة تشغيل MC-70 | 47 إلى 85 درجة |  | ص 151 |
| الرش خارج حد الرصف | 200 مم | 20 سم يدويا بجوار البلدورة | ص 151 |
| المدة قبل فرد الأسفلت | 24 إلى 72 ساعة |  | ص 151 |
| حرارة الخلطة بالسيارات | 120 إلى 160 درجة مئوية |  | ص 151 |
| زيادة السمك غير المضغوط | 1 سم لكل 4 سم |  | ص 151 |
| استواء السطح | 4 مم بحد أقصى لقدة 4 م |  | ص 151 |
| الركوب عند اللحامات الطولية | 3 إلى 7 سم |  | ص 151 |
| طول القدة للفاصل الطولي | 5 م |  | ص 152 |
| نسبة التخفيف | 2 أسفلت : 1 بنزين |  | ص 152 |
| معدل الرش وحرارة التشغيل | 0.75 كجم/م2، 60 إلى 99 درجة |  | ص 152 |
| مدة الرش قبل الفرد | 4 ساعات بحد أقصى |  | ص 152 |
| فرد الطبقة السطحية بعد السابقة | 12 ساعة أو حرارة الجو |  | ص 152 |
| سمك الطبقة السطحية | 50 مم بحد أقصى |  | ص 152 |
| قاعدة البردورة | 10 × 30 سم بمحتوى 250 كجم/م3 |  | ص 153 |
| سمك مونة التثبيت | 30 مم بحد أقصى |  | ص 153 |
| الصب الخلفي المثلثي | قاعدة 10 سم على الأقل |  | ص 153 |
| الفاصل بين البردورات | 6 مم |  | ص 153 |
| معدل عينات اختبارات الإنترلوك | 15 وحدة لكل 1000 م2 | 10 تحمل، 3 امتصاص، 1 كلوريد، 1 سلفات | ص 206 |
| غسيل الخرسانة المطبوعة | بعد 72 ساعة من الصب |  | ص 207 |
| ميل منحدر المعاقين | 1:12 إلى 1:20 |  | ص 296 |
| عرض منحدر المعاقين | 120 سم |  | ص 296 |
| حرارة المخلوط عند التوريد | 120 إلى 160 م، خارجها لا يسمح بالتنزيل | كل سيارة | ملحق مصور ص 27 |

## 11.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار Subgrade: تدرج، أتربرج، CBR |  | قبل الأساس | صلاحية التربة | ص 150 |
| اختبارات Sub base: منخلي، أتربرج، لوس أنجلوس، مكافئ رملي، CBR، الأصالة |  | للاعتماد | لوس أنجلوس 50% بحد أقصى، CBR 50% على الأقل | ص 150 |
| اختبار الدمك لطبقة الأساس |  | لكل 200 م2 لكل طبقة | حسب المواصفات | ص 151 |
| Marshall method Test & Specific Gravity |  | يوميا وواحد لكل 1000 طن | حسب الخلطة المعتمدة | ص 152 |
| Extraction |  | واحد لكل اختبار مارشال | نسبة الأسفلت والتدرج | ص 152 |
| Cored or sawed specimens |  | 3 عينات كل 836 م2 | السمك والكثافة | ص 152 |
| Gradation & Fracture faces |  | مع كل Extraction | حسب المواصفات | ص 152 |
| قوة الكسر وامتصاص الماء ونسبة السلفات والسيليكا للبردورة |  | 8 عينات للاعتماد و4 لكل 1000 م.ط (كسر 4 وحدات، امتصاص 3) | حسب المواصفات | ص 152 |
| قوة التحمل للإنترلوك |  | 10 وحدات من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206 |
| امتصاص الماء للإنترلوك |  | 3 وحدات من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206 |
| نسبة الكلوريد للإنترلوك |  | وحدة واحدة من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206 |
| نسبة السلفات للإنترلوك |  | وحدة واحدة من كل 15 وحدة لكل 1000 م2 | حسب المواصفات | ص 206 |
| اختبارات ضبط جودة الأسفلت |  | حسب المواصفات | مطابقة | ص 296 |
| حرارة مخلوط الأسفلت |  | كل سيارة بترمومتر | 120 إلى 160 م | ملحق مصور ص 27 |
| معدل رش طبقة التشريب (لوح معلوم الوزن) |  | أثناء الرش | مطابقة المعدل المطلوب | ملحق مصور ص 27 |
| كور لقياس سمك الأسفلت |  | بعد الرصف | تحقيق السمك المطلوب وإلا يرفض | ملحق مصور ص 27 |
| انعكاسية دهانات خطوط الطريق (Retroreflectivity) |  | بعد الدهان | حسب المواصفات | ملحق مصور ص 27 |

## 11.4 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

11.4.1  سمك طبقة الأسفلت أقل من المطلوب بعينة الكور، والمطلوب: التحقق من السمك بالكور ورفض غير المطابق (ملحق مصور ص 27)

## 11.5 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 81 بندا، منها 21 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 12. مباني بلوك وطوب

## 12.1 التزامات الأطراف

12.1.1  يقدم المقاول عينات المواد والخلطة التصميمية للمونة للاعتماد ولا يورد أي مواد قبل اعتمادها (ص 159).

12.1.2  يحتفظ المقاول ببطاقات توضح تاريخ وكمية الأسمنت الموردة لكل دفعة لاستخدام القديم أولا (ص 163).

12.1.3  يلتزم المقاول برفع مخلفات المباني على نفقته بعد تلافي الملاحظات وتسليم الدور نظيفاً (ص 167).

## 12.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| عرض غطاء الدروة سابق الصب | 0.30 م لحائط CMU سمك 0.20 م | Precast coping | ص 378 |
| الطوب الطفلي الصحراوي المحروق: المقاس | 250x120x60 مم |  | ص 51 |
| الطوب الطفلي: متوسط مقاومة الضغط لخمس طوبات | 4 ن/مم2 على الأقل | حوائط غير حاملة (كود مصري 204-2005 ص229) | ص 51 |
| الطوب الطفلي: الامتصاص | 20% أو أقل |  | ص 51 |
| الطوب الطفلي: التزهير | التزهير لا يزيد عن 50% |  | ص 51 |
| الطوب الأسمنتي 250x120x60 مم: متوسط ضغط عشر وحدات | 2.5 ن/مم2 على الأقل | كود 204 | ص 51 |
| الطوب الأسمنتي: الوحدة المفردة | 2 ن/مم2 على الأقل | كود 204 | ص 51 |
| البلوك المفرغ 40x20x20 سم: العينة المفردة | 35.2 كجم/سم2 على الأقل | ASTM C129 | ص 51 |
| البلوك المفرغ: متوسط 3 عينات | 42.2 كجم/سم2 على الأقل | ASTM C129 | ص 51 |
| ASTM C129 تصنيف الوزن Lightweight | أقل من 105 lb/ft3 (1680 kg/m3) | oven-dry | ص 51 |
| ASTM C129 تصنيف الوزن Medium | 105 إلى أقل من 125 lb/ft3 (1680 إلى 2000 kg/m3) | oven-dry | ص 51 |
| ASTM C129 تصنيف الوزن Normal | 125 lb/ft3 (2000 kg/m3) أو أكثر | oven-dry | ص 51 |
| ASTM C129 المقاومة: متوسط 3 وحدات | 600 psi (4.14 MPa) على الأقل | على صافي المساحة | ص 51 |
| ASTM C129 المقاومة: الوحدة المفردة | 500 psi (3.45 MPa) على الأقل | على صافي المساحة | ص 51 |
| ASTM C129 أقصى محتوى رطوبة % من الامتصاص الكلي (Type I) | رطب (أكثر من 75%): 45، متوسط (50 إلى 75%): 40، جاف (أقل من 50%): 35 | انكماش الجفاف الطولي الكلي أقل من 0.03 % | ص 51 |
| ASTM C129 أقصى محتوى رطوبة % من الامتصاص الكلي (Type I) | رطب (أكثر من 75%): 40، متوسط (50 إلى 75%): 35، جاف (أقل من 50%): 30 | انكماش الجفاف الطولي الكلي 0.03 إلى أقل من 0.045 % | ص 51 |
| ASTM C129 أقصى محتوى رطوبة % من الامتصاص الكلي (Type I) | رطب (أكثر من 75%): 35، متوسط (50 إلى 75%): 30، جاف (أقل من 50%): 25 | انكماش الجفاف الطولي الكلي 0.045 إلى 0.065 % | ص 51 |
| تكرار اختبارات رمل المباني | كل 200 م3 أو أقل، أو عند تغيير المصدر، أو كل شهر |  | ص 52 |
| نسبة المار من منخل No. 4 | طبيعي: 100%، مصنع: 100% |  | ص 52 |
| نسبة المار من منخل No. 8 | طبيعي: 95 إلى 100%، مصنع: 95 إلى 100% |  | ص 52 |
| نسبة المار من منخل No. 16 | طبيعي: 70 إلى 100%، مصنع: 70 إلى 100% |  | ص 52 |
| نسبة المار من منخل No. 30 | طبيعي: 40 إلى 75%، مصنع: 40 إلى 75% |  | ص 52 |
| نسبة المار من منخل No. 50 | طبيعي: 10 إلى 35%، مصنع: 20 إلى 40% |  | ص 52 |
| نسبة المار من منخل No. 100 | طبيعي: 2 إلى 15%، مصنع: 10 إلى 25% |  | ص 52 |
| نسبة المار من منخل No. 200 | طبيعي: 0 إلى 5%، مصنع: 0 إلى 10% |  | ص 52 |
| المحتجز بين منخلين متتاليين | 50% أو أقل | ولا أكثر من 25% بين منخلي 50 و100 | ص 52 |
| سمك مباني قصة الردم | ≥ 20 سم | طوب أسمنتي مصمت | ص 90 |
| إزاحة اللحامات (الطية) | 1/4 الوحدة، ≥ 50 مم طوب، ≥ 75 مم بلوك |  | ص 90 |
| أسياخ الربط بالأعمدة | 15 سم بالجدار + 10 سم بالعمود، كل 50 سم ارتفاع |  | ص 90 |
| معالجة المباني | تبدأ بعد 24 ساعة، 3 أيام صباحا ومساء |  | ص 90 |
| تفريغ العازل الأفقي من الجانبين | 1.5 سم |  | ص 90 |
| أقصى ارتفاع قصة ردم | 1 م | وإلا يصمم للأحمال الجانبية | ص 90 |
| عرض السمل | ≥ سمك الحائط |  | ص 90 |
| أشاير حوائط الستائر بالمناطق الزلزالية | قطر 12 مم كل 1 م من 40 سم | مناطق 3 إلى 5ب | ص 134 |
| مقاومة الطوب الطفلي 250×120×60 | 4 ن/مم2 على الأقل (متوسط 5) | حوائط غير حاملة | ص 159 |
| امتصاص الطوب الطفلي | 20% بحد أقصى |  | ص 159 |
| تذهير الطوب الطفلي | 50% بحد أقصى |  | ص 159 |
| مقاومة الطوب الأسمنتي المصمت | 2.5 ن/مم2 متوسط 10، 2 للمفردة |  | ص 159 |
| مقاومة البلوك المفرغ ASTM C129 | 35.2 مفردة، 42.2 متوسط 3 كجم/سم2 | غير حامل | ص 160 |
| مقاومة المونة ASTM C270 عند 28 يوم | M 17.2، S 12.4، N 5.2، O 2.4 ميجاباسكال |  | ص 160 |
| احتباس الماء للمونة | 75% على الأقل | ASTM C270 | ص 160 |
| محتوى الهواء للمونة | Cement-Lime وMortar Cement: 12% (M,S) و14% (N,O)، Masonry Cement: 18% و20% بحد أقصى | ASTM C270 | ص 160 |
| نسبة الركام في المونة | 2.25 إلى 3.5 مرة حجم المواد الأسمنتية | رطب غير مدموك | ص 160 |
| نسب المون الأسمنتية الجيرية جدول 2-10 | مونة 1: جير 0 إلى 0.25، 15 ن/مم2؛ 2: 0.25 إلى 0.5، 10؛ 3: 0.5 إلى 1.25، 5؛ 4: 1.25 إلى 2.5، 2 | رمل 2.25 إلى 3 مرات حجم الأسمنت والجير | ص 160 |
| نقاوة الجير | كربونات كالسيوم 80% على الأقل، يمر من 3 مم [يراجع] | الكود المصري الجزء الخامس 1995 ص 51، ولا يستخدم جير تأثر بالرطوبة؛ ملاحظة: نقاوة الجير المطفأ تقاس عادة بنسبة أكاسيد أو هيدروكسيد الكالسيوم وليس الكربونات (مثل ASTM C207)، فيراجع النص الأصلي للكود | ص 160 |
| فجوات البلوك المفرغ | 25% إلى 50% من الحجم |  | ص 160 |
| مقاومة البلوك المفرغ | 28 كجم/سم2 متوسط 10 على الأقل |  | ص 160 |
| سماكة جدار وحدة البلوك | 30 مم حامل، 15 مم غير حامل على الأقل | المواصفات السعودية 04200 | ص 160 |
| مقاومة CMU 20×20×40 | 7 ميجاباسكال غالبا |  | ص 161 |
| تدرج رمل المونة ASTM C144 طبيعي/مصنع | منخل 4: 100، 8: 95 إلى 100، 16: 70 إلى 100، 30: 40 إلى 75، 50: 10 إلى 35 / 20 إلى 40، 100: 2 إلى 15 / 10 إلى 25، 200: 0 إلى 5 / 0 إلى 10 | المحجوز بين منخلين متتاليين 50% بحد أقصى، وبين 50 و100 بحد أقصى 25% | ص 161 |
| محتوى الأسمنت في المونة | 300 كجم/م3، و350 لمباني 10 سم |  | ص 161 |
| ارتفاع عزل المناطق الرطبة | 60 سم على الأقل |  | ص 162 |
| الارتفاع المبني في الدفعة | 1.2 م بحد أقصى |  | ص 162 |
| تسليح الحوائط الزلزالية | رأسي قطر 12 مم كل 1 م من 40 سم، أفقي 2 قطر 8 مم كل 400 مم | مناطق 3 إلى 5 | ص 163 |
| زمن الخلط الميكانيكي للمونة | 3 إلى 5 دقائق |  | ص 163 |
| عمر الأسمنت المخزن | أقل من 6 شهور |  | ص 163 |
| زمن صلاحية المونة بعد الخلط | لا تستخدم المونة بعد مرور ساعة من خلطها بالماء | إذا مر على خلطها أكثر من 30 دقيقة يجرى اختبار إبرة فيكات لإثبات صلاحيتها، وترفض إذا بدأ الشك | ص 163 |
| مكعبات المونة | 50 × 50 × 50 مم |  | ص 163 |
| إطار فتحات الطوب الخفيف | 25 سم على الأقل |  | ص 164 |
| مقاس المحاكية بجوار العمود | 20 سم على الأقل وإلا تصب خرسانة |  | ص 164 |
| تفريغ العازل البيتوميني من الجانبين | 1.5 سم |  | ص 164 |
| مراجعة الرأسية | كل 3 مداميك |  | ص 164 |
| أصغر بعد لبلوك الأركان | 100 مم |  | ص 164 |
| رش البلوك في الحر | 3 مرات يوميا حتى 3 أيام | حرارة أكبر من 38 ورياح أكبر من 13 كم/س | ص 164 |
| سمك العراميس | 12 مم بحد أقصى |  | ص 164 |
| فك فرم العقود | بعد 4 أيام |  | ص 164 |
| بروز الواجهات | نصف سمك الجدار بحد أقصى | كود البناء السعودي | ص 164 |
| إزاحة اللحام الرأسي بين المداميك (مسافة الطية) | 1/4 طول الوحدة | الكود السعودي 04200 | ص 165 |
| أسياخ ربط الجدار بالعمود | تبرز 15 سم في الجدار وتثبت 10 سم في العمود كل 50 سم ارتفاع | الكود المصري، مدفونة في المونة | ص 165 |
| مراكز أربطة الجدار المزدوج | 900 مم أفقياً و450 مم رأسياً متخالفة | الكود السعودي | ص 165 |
| أربطة الحوائط المزدوجة بالمسطحات | كل 1 م أفقياً وكل 4 إلى 5 مداميك رأسياً | عند عدم استخدام أسياخ حديد | ص 165 |
| السلم المعدني أو الشبك الملحوم | كل 2 إلى 3 مداميك | عرضه أقل من سماكة الجدار | ص 165 |
| تسليح جانبي الفتحات | قضيبان قطر 12 مم على الأقل | فتحة حتى 1 م ارتفاع: يمتد 600 مم فوق وأسفل الفتحة؛ أكبر من 1 م: كامل ارتفاع الجدار | ص 165 |
| فرق الارتفاع بين طبقتي الجدار المجوف | لا يزيد عن 450 مم (Ties strip) أو 1.35 م (Ties wire) |  | ص 165 |
| الأربطة الإضافية قبل نهاية الجدار المزدوج | على بعد 25 سم وكل 30 سم رأسياً |  | ص 166 |
| أبعاد قاطع طوب طفلي أو أسمنتي سمك 120 مم | طول حتى 4.5 م وارتفاع حتى 3 م | الأحوال العادية | ص 166 |
| طول جدار سمك 150 مم | حتى 6 م |  | ص 166 |
| طول جدار سمك 200 مم | حتى 7.5 م | بشرط الدعم من الجانبين، وأكثر من ذلك يحدد السمك بالحسابات أو يقسم بأكتاف أو دعائم | ص 166 |
| ركوب العتب | 15 سم كحد أدنى و40 سم في المناطق الزلزالية الشديدة |  | ص 166 |
| امتداد تسليح مدماك جلسة الشباك | 60 سم على كل جانب |  | ص 166 |
| الفاصل بين آخر مدماك وبطن الكمرة أو البلاطة | 1 سم كحد أقصى |  | ص 166 |
| فواصل تمدد الجدران | عند زيادة طول الحائط عن 7.6 م، وتقل إلى 6.1 م للجدران ذات الفتحات | غالباً | ص 166 |
| معالجة المباني بالرش | تبدأ بعد 24 ساعة من البناء لمدة 3 أيام صباحاً ومساءً |  | ص 167 |
| أقصى ارتفاع بناء يومي (حطة الردم) | 1.00 م |  | ص 167 |
| تفاوت رأسية الحوائط | ±5 مم لكل 6 م ارتفاع | الكود المصري | ص 167 |
| حدود سماحية الرأسية والاستقامة | 6.4 مم لكل 3.05 م، 9.5 مم لكل 6.1 م، بحد أقصى 13 مم | ACI 530.1 | ص 167 |
| أقل مسافة طية لحام البلوك | ربع الوحدة ولا تقل عن 50 مم للطوب و75 مم للبلوك |  | ص 167 |
| سماكة التشطيب المحسوبة للجلسات والأبواب | 10 سم |  | ص 168 |
| مقاومة مواد بناء بئر الهروب للحريق | ساعة واحدة للمباني حتى 3 أدوار وساعتان لأكثر | مخارج الطوارئ | ص 168 |
| عمق التكسير لمواسير الكهرباء في الطوب المصمت | الرأسي ≤ 1/3 سمك الوحدة والأفقي ≤ 1/6 | ممنوع في البلوك المفرغ والرغوي | ص 168 |
| تباعد أعمدة تقوية الدراوي والارتفاعات الكبيرة (Stiffener/planted columns) | كل 4 م مع طبان (Coping) خرسانة مسلحة |  | ص 168 |
| طبان الدروة | مائل للداخل وبروز 5 سم مع مصرف مجري (Drip mould) |  | ص 168 |
| ارتفاع حواجز الحماية من السقوط | 90 سم داخلي و120 سم خارجي كحد أدنى | متطلبات الوقاية من الحريق الخليجية 2003 | ص 168 |
| ميل سطح غطاء الدروة | ميل 0.03 م على عرض 0.30 م، وسمك الغطاء عند الحافة 0.13 م | Precast concrete coping على دروة CMU سمك 0.20 م مع Drip mould | ص 378 |
| ربط الجدار بالعمود أو الحائط الخرساني | Dovetail anchor مجلفن 20 gauge كل 600 مم max | داخل مجرى dovetail مصبوب | ص 379 |
| أعلى الجدار تحت البلاطة أو الكمرة | Dovetail anchors @800 مم max، مونة 100 مم min، فاصل 25 مم sealant + compressible filler | جدار غير حامل | ص 379 |
| فاصل اتصال الجدار بالكمرة | 12 مم compressible filler مع sealant على الحواف | جدار غير حامل | ص 379 |
| التسليح الرأسي لارتفاع H ≤ 3000 مم | لا تسليح رأسي | مناطق زلزالية | ص 380 |
| التسليح الرأسي 3000 < H ≤ 4000 مم | كل 800 مم max | مناطق زلزالية | ص 380 |
| التسليح الرأسي 4000 < H < 4500 مم | كل 600 مم | مناطق زلزالية | ص 380 |
| التسليح الرأسي 4500 < H < 5100 مم | كل 400 مم | مناطق زلزالية | ص 380 |
| التسليح الأفقي لحوائط ≤ 150 مم | 2-Ø5 ladder type كل مدماكين | مناطق زلزالية | ص 380 |
| التسليح الأفقي لحوائط 200 مم | 3-Ø5 ladder type في كل مدماك | مناطق زلزالية | ص 380 |
| Dowel bars | Ø12 من البلاطة أو الكمرة | مناطق زلزالية | ص 380 |
| سمك العراميس | 10 مم (typ) | مباني بلوك | ص 380 |
| تسليح الخلية عند الركن لحوائط < 150 مم | Ø12 (typ) مع وصلة 30 سم | مناطق زلزالية | ص 380 |
| حدود لوح الحائط | بلاطة أو كمرة علوية، حائط عرضي أو عمود جانبي | مناطق زلزالية | ص 380 |
| عدد المداميك المصمتة أول الجدار | أول ثلاثة مداميك |  | ملحق مصور ص 28 |
| المداميك المصمتة أسفل الكمرة أو السقف | ثلاثة مداميك |  | ملحق مصور ص 28 |
| ارتفاع المداميك المصمتة بالمناطق الرطبة | لا يقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم | الحمامات | ملحق مصور ص 28 |
| سمك مباني أسفل الدور الأرضي | طوب أسمنتي لا يقل عن 20 سم | مع عزل أفقي رمل وبيتومين | ملحق مصور ص 28 |
| سلك تسليح العراميس | سلم معدني أو سلك بقلاوة رقم 6 |  | ملحق مصور ص 29 |
| التراكب في حوائط نصف طوبة | نصف طول الطوبة |  | ملحق مصور ص 30 |
| التراكب في حوائط سمك طوبة | لا يقل عن ربع طول الطوبة (5 سم) |  | ملحق مصور ص 30 |
| استقامة الحائط | قدة ألومنيوم 3 م بدون تنوير |  | ملحق مصور ص 31 |
| ارتفاع الفاصل المرن بين أعلى الجدار غير الحامل وبطن الكمرة | بقدر سهم الانحناء المحتمل للكمرة | الكود الأردني كودة البناء والجدران 1990 | ص 167 |
| تباعد كانات Dovetail عند أعلى الحائط أسفل البلاطة/الكمرة | 800 مم كحد أقصى | قطاع رأسي عند التثبيت العلوي | ص 379 |

## 12.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مقاومة ضغط وامتصاص الطوب الطفلي | كود مصري 204-2005 | 5 طوبات للعينة | ضغط 4 ن/مم2 على الأقل، امتصاص 20% أو أقل | ص 51 |
| مقاومة ضغط الطوب الأسمنتي | كود مصري 204 | 10 وحدات للعينة | متوسط 2.5 ن/مم2، فردي 2 ن/مم2 على الأقل | ص 51 |
| مقاومة ضغط البلوك الأسمنتي المفرغ | ASTM C129 | 3 وحدات للعينة | متوسط 4.14 MPa (42.2 كجم/سم2)، فردي 3.45 MPa (35.2 كجم/سم2) | ص 51 |
| محتوى الرطوبة للبلوك | ASTM C129 Table 3 | 3 وحدات | حسب الانكماش ورطوبة الموقع (25% إلى 45% من الامتصاص) | ص 51 |
| اختبارات صلاحية رمل المونة: التحليل المنخلي رطب وجاف، الغبار والطمي، الكثافة النسبية، الشوائب العضوية، الكلوريدات، أكسيد الكبريتيك الذائب | ASTM C144 | لكل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات وتدرج ASTM C144 | ص 52 |
| ضغط وامتصاص وتذهير الطوب الطفلي | الكود المصري 2005 جدول 2-1 | متوسط 5 طوبات | 4 ن/مم2، امتصاص 20%، تذهير 50% | ص 159 |
| ضغط الطوب الأسمنتي المصمت | الكود المصري جدول 2-3 | متوسط 10 وحدات | 2.5 متوسط و2 مفردة ن/مم2 | ص 159 |
| ضغط البلوك المفرغ | ASTM C129 | 3 عينات | 35.2 مفردة و42.2 متوسط كجم/سم2 | ص 160 |
| مقاومة واحتباس الماء والهواء لمونة المباني | ASTM C270 | للاعتماد | حسب نوع المونة M/S/N/O | ص 160 |
| ضغط وامتصاص وانكماش طولي ووزن البلوك |  | عينة 10 بلوكات لكل 10,000 وحدة | ضغط 28 كجم/سم2 متوسط 10 | ص 161 |
| صلاحية رمل المونة: منخلي، طمي، كثافة، عضوية، كلوريد، كبريتات | ASTM C144 | كل 200 م3 أو تغير المصدر أو شهريا | حدود التدرج بالجدول | ص 161 |
| صلاحية الأسمنت: Setting، Cube، Fineness، Soundness، Sulphate، LOI، Insoluble residue، Silica |  | للاعتماد ودوريا | حسب المواصفات | ص 161 |
| مكعبات مونة 50 مم |  | 3 عينات كل 2000 وحدة (1 بعمر 7 و2 بعمر 28) | ضغط وثائق المشروع | ص 161 |
| اختبار إبرة فيكات للمونة | Vicat | إذا مر أكثر من نصف ساعة على الخلط | إثبات عدم الشك | ص 163 |
| اختبارات التمدد والانكماش والامتصاص والضغط لعينة البلوك أو الطوب |  | للاعتماد بمعمل مختص | حسب المواصفات | ص 159 |

## 12.4 القياس والدفع

12.4.1  توريد وبناء جدران بلوك أو طوب حسب النوع والسماكة المبينة بالمخططات شاملاً المونة والتسليح الأفقي والأربطة. الوحدة: م2. القياس: يقاس بالمساحة مع بيان نوع وسماكة الجدار، ولا تخصم الفتحات التي لا تزيد مساحتها عن 0.50 م2. يشمل السعر: التغطية عند النهايات وحول الفتحات. لا يشمل: الفتحات الأكبر من 0.50 م2 تخصم. (ص 168)

12.4.2  توريد وبناء جدران مجوفة كوحدة مركبة شاملة التجويف. الوحدة: م2. القياس: يقاس بالمساحة كوحدة مركبة. يشمل السعر: التجويف والتغطية عند النهايات وحول الفتحات. لا يشمل: الفتحات الأكبر من 0.50 م2. (ص 168)

12.4.3  تنفيذ الحليات والطلبسانات والإطارات والمداميك البارزة والعقود. الوحدة: م ط. القياس: بالمتر الطولي ما لم تنص المواصفات أو جداول الكميات على غير ذلك (وزارة الأشغال السعودية قسم 04200). (ص 168)

12.4.4  بناء حوائط بلوك بسمك محدد. الوحدة: م2. القياس: المساحة الصافية لكل سمك (أو م3) مع خصم الفتحات. يشمل السعر: ladder reinforcement وanchors والفواصل أو تفصل حسب العقد. لا يشمل: الفتحات. [صياغة تحريرية] (ص 380)

## 12.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

12.5.1  فصل الجدران المتقاطعة دون تعشيق، والمطلوب: تعشيق بطرف رباط متداخل (ص 90)

12.5.2  عرموس حالل في مدماكين أو أكثر، والمطلوب: إزاحة اللحام ربع الوحدة (ص 90)

12.5.3  ترك أماكن غير معزولة (حرامية) أعلى قصة الردم، والمطلوب: عزل أفقي كامل بعرض الحائط (ص 91)

12.5.4  تقطيع البلوك بالشاكوش، والمطلوب: التقطيع بالصاروخ وملء الفراغات (ص 164)

12.5.5  استخدام مونة بعد بدء الشك، والمطلوب: خلط كميات تناسب الإنتاجية واختبار فيكات (ص 163)

12.5.6  تكحيل العراميس من جانب واحد فقط، والمطلوب: تكحيل العراميس من الجانبين (ص 167)

12.5.7  التكسير بالأزمة والشاكوش لتمديدات الكهرباء والصرف، والمطلوب: التقطيع بماكينة قطع دوارة (صاروخ) (ص 167)

12.5.8  بناء الجدار ملاصقاً لبطن كمرة قابلة للترخيم بدون فاصل مرن، والمطلوب: ترك فاصل مرن أو فراغ بعمق سهم الانحناء المحتمل (ص 167)

12.5.9  رص البلوك صلبا حتى بطنية الكمرة أو البلاطة، والمطلوب: ترك فاصل 12 إلى 25 مم وملؤه بـ compressible filler وsealant (ص 379)

12.5.10  إغفال التسليح الرأسي للحوائط المرتفعة بالمناطق الزلزالية، والمطلوب: تسليح رأسي حسب الارتفاع (800/600/400 مم) وladder أفقي 2-Ø5 كل مدماكين لحوائط ≤150 مم و3-Ø5 كل مدماك لحوائط 200 مم (ص 380)

12.5.11  استخدام 3 إلى 5 مداميك شناوي يليها آدية كما في السوق، والمطلوب: الرباط الإنجليزي مدماك شناوي يليه مدماك آدية بالتبادل (ملحق مصور ص 30)

12.5.12  استخدام الطوب الرملي في المناطق الرطبة، والمطلوب: مداميك مصمتة أسمنتية أو طفلية بارتفاع لا يقل عن 60 سم والمعتاد 100 سم (ملحق مصور ص 28)

## 12.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 178 بندا، منها 35 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 13. لياسة وبياض

## 13.1 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| مقاومة مكعبات مونة الطرطشة بعد 28 يوما | 300 كجم/سم2 على الأقل | كود مصري للبياض 2006 ص9 | ص 52 |
| نسبة الطين والطمي والتراب في الرمل | ≤ 5% من وزن الرمل و≤ 10% في مسحوق الحصى أو الحجر الرملي |  | ص 169 |
| السقالات المعدنية | إلزامية إذا زاد المبنى عن دورين |  | ص 169 |
| تكرار إزالة التزهير | كل 48 ساعة | عند التزهير الكبير | ص 169 |
| تثبيت شبك اللياسة | مسمار صلب ووردة كل 20 سم بالتبادل |  | ص 170 |
| مسطح اللياسة بدون فواصل حركة | ≤ 25 م2 |  | ص 170 |
| تدرج رمل الطرطشة | حبيبات خشنة تمر من منخل 4.75 مم وتحجز على منخل 1 مم [يراجع] | نص المرجع معكوس حرفياً (تمر من 1 مم ولا تمر من 4.75 مم) وهو غير ممكن فيزيائياً؛ المعنى المرجح الكود المصري للبياض 2006 ص 11 | ص 170 |
| محتوى الأسمنت في الطرطشة | 300 إلى 450 كجم/م3 |  | ص 170 |
| محتوى الأسمنت حسب المنطقة في مصر | جنوب الصعيد 350، القاهرة والدلتا 400، الساحلية وشمال الدلتا 450 كجم/م3 | يرجع للمواصفات | ص 170 |
| نسبة خلط الطرطشة | 1 أسمنت : 1 إلى 2 رمل حاد خشن |  | ص 170 |
| سمك الطرطشة | ≥ 0.5 سم |  | ص 170 |
| وزن شبك اللياسة المجلفن | 1.6 إلى 1.85 كجم/م2 | مجلفن، غالبا | ص 171 |
| مقاومة مكعبات مونة الطرطشة | ≥ 300 كجم/سم2 عند 28 يوماً |  | ص 171 |
| مدة معالجة الطرطشة | ≥ يومين والمعتاد 3 أيام |  | ص 171 |
| مقاس البؤجة وتباعدها | 3×10 سم على مسافات ≤ 2 م | 0.5 م فوق الأرض و0.5 م تحت السقف | ص 171 |
| سمك البؤج الأقصى | 20 مم حوائط داخلية، 15 مم أسقف، 25 مم واجهات |  | ص 171 |
| انحراف بؤج السقف | ≤ 1.5 سم |  | ص 172 |
| حدوة العمود الدائري | قطر العمود + 4 إلى 5 سم |  | ص 172 |
| المسافة بين الأوتار | ≤ 2 م |  | ص 172 |
| سمك لياسة السقف | ≥ 10 مم |  | ص 172 |
| سمك لياسة الواجهات | ≥ 2.5 سم |  | ص 172 |
| امتداد اللياسة أسفل بلاط الرصيف | ≥ 10 سم |  | ص 173 |
| معالجة الطرطشة قبل الملو | 3 أيام |  | ص 174 |
| عمر الأسمنت | ≤ 6 شهور من التعبئة |  | ص 175 |
| محتوى أسمنت مونة اللياسة | غالباً ≥ 350 كجم/م3 |  | ص 175 |
| زمن الخلط | ≥ 3 إلى 5 دقائق |  | ص 175 |
| حرارة الهواء القصوى للبياض | 35 درجة مئوية |  | ص 175 |
| صلاحية المونة | ≤ 30 دقيقة من الخلط |  | ص 175 |
| مقاومة مكعبات مونة البياض | ≥ 250 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | مكعب 15 سم | ص 175 |
| عمق تمشيط البطانة للمصيص أو الفطيسة | 5 مم |  | ص 175 |
| تمشيط البطانة للحجر الصناعي | عمق 7 مم وعرض 1 سم وطول 10 سم |  | ص 175 |
| سمك طبقة المصيص | 5 إلى 10 مم |  | ص 175 |
| سمك طبقة الحجر الصناعي والمزايكو | 20 إلى 40 مم |  | ص 175 |
| سمك الجرافيوليت والجرافياتو | 2 إلى 5 مم |  | ص 175 |
| الفترة بين طبقات البطانة السميكة | ≥ يوم ثم رش 3 أيام |  | ص 176 |
| انحراف سطح البياض | ≤ 3 مم لكل 3000 مم بقدة 3 م بأي موضع | ما لم تنص الوثائق على غير ذلك | ص 176 |
| تدرج رمل البياض عند منخل 5.00 مم | الطبقة التحتية 100% مار |  | ص 174 |
| تدرج رمل البياض عند منخل 2.36 مم | التحتية 90 إلى 100%، الختم النهائي 100% |  | ص 174 |
| تدرج رمل البياض عند منخل 1.18 مم | التحتية 70 إلى 100%، الختم 90 إلى 100% |  | ص 174 |
| تدرج رمل البياض عند منخل 0.600 مم | التحتية 40 إلى 80%، الختم 55 إلى 100% |  | ص 174 |
| تدرج رمل البياض عند منخل 0.300 مم | التحتية 40 إلى 50%، الختم 50% [يراجع] | قيم الجدولت في المرجع ويبدو الجدول مزاحاً؛ BS 1199 يعطي عند 0.300 مم: تحتية 5 إلى 40% وختم 5 إلى 50% | ص 174 |
| تدرج رمل البياض عند منخل 0.150 مم | التحتية صفر إلى 40%، الختم صفر إلى 10% [يراجع] | قيمة الطبقة التحتيةت (صفر إلى 40%)؛ BS 1199 يعطي صفر إلى 10% للطبقتين عند 0.150 مم | ص 174 |
| خلطة الحجر الصناعي | 5 حجر مجروش : 1 بودرة حجر : 2 أسمنت | غالباً | ص 205 |
| صندوق المعايرة | 1 م3 |  | ص 205 |
| تمشيط البطانة | عمق ≥ 3 مم ومسافة ≤ 3 سم |  | ص 205 إلى 206 |
| سمك ضهارة الحجر الصناعي | ≥ 6 مم |  | ص 206 |
| البياض الخارجي | 3 طبقات أسمنتية على metal lath فوق Water-resistive barrier طبقتين grade D بتراكب | IBC/CBC 2512.1.2 | ص 382 |
| تراكب البياض والـ weep screed أسفل منسوب ظهر الأساس/البلاطة | 1 بوصة (25 مم) min | أسفل البياض | ص 382 |
| ارتفاع الـ weep screed فوق الأرض المرصوفة | 2 بوصة (50 مم) min | أسفل البياض | ص 382 |
| ارتفاع الـ weep screed فوق التربة | 4 بوصة (100 مم) min | أسفل البياض | ص 382 |
| فاصل حركة البياض | للمساحات الأكبر من 25 م2 غالبا |  | ملحق مصور ص 29 |
| مسافة تثبيت الشبك المعدني | لا تزيد عن 25 سم بمسامير صلب مع ورد | بين الخرسانة والمباني | ملحق مصور ص 32 |
| مسافة مسامير تثبيت شريط الشبك على الوصلة | 20 إلى 25 سم كما في الصورة [يراجع] | حسب الصورة | ملحق مصور ص 32 |
| المسافة بين الأوتار | لا تزيد عن 2 م | رأسية أو أفقية | ملحق مصور ص 32 |
| سمك الطرطشة | 5 مم محببة بكامل المسطح | بدون تسييل | ملحق مصور ص 32 |
| سمك طبقة اللياسة | لا تزيد الطبقة عن 15 مم، طبقتان بفاصل 24 ساعة إذا زاد السمك |  | ملحق مصور ص 32 |
| سمك البياض الكلي الذي يستلزم شبك كامل | أكبر من 3 سم | شبك على كامل المساحة | ملحق مصور ص 32 |
| تربيع الخيوط | نظرية 3-4-5 م |  | ملحق مصور ص 33 |

## 13.2 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مقاومة ضغط مكعبات مونة الطرطشة 28 يوما | كود مصري للبياض 2006 | حسب المواصفات | 300 كجم/سم2 على الأقل | ص 52 |
| تدرج حبيبات رمل اللياسة Particle size distribution (Wet sieving) |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب جدول التدرج المعتمد | ص 169 |
| محتوى الطين والطمي والتراب Clay, silt and dust content (Sedimentation) |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | ≤ 5% من وزن الرمل و≤ 10% لمسحوق الحصى | ص 169 |
| الكثافة النسبية للرمل |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات | ص 169 |
| الشوائب العضوية في الرمل |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات | ص 169 |
| الكلوريدات والكبريتات الذائبة في الرمل |  | كل 200 م3 أو أقل أو عند تغيير المصدر أو كل شهر | حسب المواصفات | ص 169 |
| مقاومة ضغط مكعبات مونة الطرطشة |  | عينات دورية | ≥ 300 كجم/سم2 عند 28 يوماً | ص 171 |
| اختبار إبرة فيكات (Vicat) لصلاحية المونة |  | عند مرور 30 دقيقة على الخلط | عدم بدء الشك | ص 175 |
| مقاومة ضغط مكعبات مونة البياض 15×15×15 سم | الكود المصري للبياض 2006 | عينات دورية | ≥ 250 كجم/سم2 بعد 28 يوماً | ص 175 |
| تدرج رمل البياض الأسمنتي | الكود المصري للبياض 2006 | حسب خطة الجودة | حسب جدول التدرج للطبقة التحتية وطبقة الختم | ص 174 |
| الاستواء بقدة 3 م |  | لكل سطح | ≤ 3 مم لكل 3000 مم | ص 176 |
| الطرق لكشف التطبيل |  | عند الاستلام | لا صوت أجوف | ص 176 |

## 13.3 القياس والدفع

13.3.1  توريد وتنفيذ بياض أسمنتي داخلي وخارجي طرطشة وبطانة وضهارة حسب المواصفات. الوحدة: م2. القياس: يقاس هندسياً بالمتر المسطح لكل ما يتم على الطبيعة مع تنزيل كل الفراغات داخلياً وخارجياً لكل دور على حدة. يشمل السعر: البلكونات والأعتاب والجوانب والبطنيات والكرانيش والشرفات. لا يشمل: الفراغات والفتحات. (ص 176)

13.3.2  بياض داخلي للأسطح المنحنية. الوحدة: م2. القياس: يقاس على المسقط الأفقي حسب النص. (ص 176)

## 13.4 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

13.4.1  استخدام القروان (حوض المونة) في الطرطشة، والمطلوب: فرد المونة بالطالوش والمسطرين (ص 170)

13.4.2  استخدام الأسمنت الحديدي أو الكرنك في الطرطشة العمومية، والمطلوب: الأسمنت البورتلاندي العادي فقط (ص 170)

13.4.3  تركيب حلوق النجارة والأعمال المعدنية قبل انتهاء الطرطشة، والمطلوب: تركيب الحلوق بعد الطرطشة والبؤج والأوتار (ص 170)

13.4.4  التطبيل في اللياسة، والمطلوب: تحسين الطرطشة والمعالجة وعدم زيادة السمك، والعلاج تكسير وإعادة (ص 176)

13.4.5  التنميلات في البياض، والمطلوب: ضبط نسبة الأسمنت والمعالجة وضمان التصاق اللياسة بالخرسانة (ص 176)

13.4.6  التمليح (ملح أبيض) على البياض، والمطلوب: الرش الجيد واستخدام ماء ورمل خاليين من الأملاح ومعالجة الأملاح (ص 176)

13.4.7  تسوية (درع) المونة مباشرة بعد الفرد، والمطلوب: الانتظار حتى الجفاف قبل التسوية (ص 175)

13.4.8  استخدام خلطة بدأ لها الشك أو مر عليها أكثر من 30 دقيقة، والمطلوب: التخلص منها أو إثبات صلاحيتها باختبار فيكات (ص 175)

## 13.5 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 134 بندا، منها 10 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 14. عزل مائي وحراري

## 14.1 التزامات الأطراف

14.1.1  عند تعذر اختبار عزل حوائط البدروم لوجود مبان مجاورة يسند العزل لشركة متخصصة ذات خبرة مع زيادة معدلات المواد العازلة 25% (ص 92).

14.1.2  يعيد المقاول العزل ويصلحه على حسابه ويختبره مرة أخرى عند ظهور رطوبة أو رشح في اختبار الغمر (ص 92).

14.1.3  ينفذ العزل الداخلي للخزانات بشركة متخصصة معتمدة تقدم ضمانا على الأعمال (ص 145).

14.1.4  يقدم المقاول الرئيسي خطاب تعهد بضمان الطبقات العازلة للمدة المحددة في المواصفات وشروط العقد ضد عيوب المواد والمصنعية مع إصلاح أي تلف ناتج عن فشل العزل (ص 179).

14.1.5  يسند المقاول أعمال العزل لمقاول متخصص لا تقل سابقة أعماله عن 3 سنوات بعد اعتماده من الاستشاري (ص 179).

14.1.6  يملأ المقاول سطح المبنى بالماء قبل شخوص لجنة الاستلام للتحقق من عدم التسرب (ص 296).

## 14.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| بدء العزل | بعد 7 أيام من صب آخر عنصر |  | ص 91 |
| الوزرة بين العمود والقاعدة | 5 سم ارتفاع |  | ص 91 |
| قص الزراجين | ≥ 5 مم تحت السطح |  | ص 91 |
| معدل البرايمر | 750 جم/م2 | بيتومين بارد | ص 91 إلى 92 |
| معدل البيتومين البارد | 1-1.5 كجم/م2 |  | ص 92 |
| اختبار الغمر | ردم لنصف الارتفاع + غمر أسبوع | حوائط البدروم | ص 92 |
| زيادة معدلات العزل | +25% | عند تعذر الاختبار | ص 92 |
| امتداد العزل باللفائف | 300 مم فوق أعلى منسوب مياه جوفية | SBC | ص 92 |
| قص الأسياخ والزراجين | 5 مم تحت السطح |  | ص 177 |
| طبقة اللباد | 5 مم |  | ص 177 |
| Slope Screed قبل العزل | 50 مم | بعض المشاريع | ص 177 |
| لياسة جوانب الحوائط لوزرة العزل | ارتفاع 20 إلى 30 سم |  | ص 177 |
| لياسة الأرضية والميول | ثخانة ≥ 15 مم ومعالجة 3 أيام | عند النتوءات | ص 177 |
| مدماك باب الحمام | ارتفاع 7 سم |  | ص 177 |
| نهاية وزرة العزل | 10 إلى 25 سم أعلى التشطيب |  | ص 177 |
| سمك لفائف العزل | 4 مم | غالباً | ص 177 |
| إدخال العزل في الماسورة | 5 سم |  | ص 177 |
| تراكب الشرائح | ≥ 10 سم |  | ص 177 |
| تقوية الأركان | عرض 20 سم ووزرة ≥ 10 سم فوق التشطيب |  | ص 177 |
| ارتفاع ماء اختبار الغمر | 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة ثم 48 ساعة ملاحظة بعد التفريغ |  | ص 178 |
| لياسة حماية العزل | 10 مم، وقد تصل ≥ 30 إلى 50 مم | حسب المشروع | ص 178 |
| ميول الأسطح المعتادة | 1/100 تخدم قطراً 15 م | لا تقل بأي حال عن 3 مم/م | ص 178 إلى 179 |
| ميول الأسطح المستوية | ≥ 1% بطبقة Screed أسمنت ورمل 1:3 والبلاط بنفس الميول | كود البناء السعودي | ص 179 |
| مثلث الوزرة | ارتفاع 15 سم |  | ص 179 |
| تراكب اللفائف | 10 إلى 15 سم |  | ص 179 |
| تقوية الأركان | عرض 20 سم |  | ص 179 |
| مدة اختبار الغمر للسطح | 48 إلى 72 ساعة |  | ص 179 |
| أسمنت خرسانة الفوم للميول | ≥ 300 كجم/م3 |  | ص 179 |
| خبرة مقاول العزل | ≥ 3 سنوات |  | ص 179 |
| العازل الحراري | XPS سمك 5 سم وكثافة 35 كجم/م3 | الخليج | ص 179 |
| فواصل بلاط السطح | كل 4 م بالاتجاهين وعرض 2 سم | المناطق الحارة | ص 179 |
| ضمان شركات العزل المائي | 10 سنوات غالبا | حسب العقد | ص 294 |
| الدهان البيتوميني | طبقتان | أوجه القاعدة والرقبة والميدة الملاصقة للتربة | ص 362 |
| سمك غشاء البولي إيثيلين | 200 micron | تحت البلاطة الأرضية | ص 362 |
| أدنى سمك خرسانة الميول عند أقل نقطة | 50 مم | Slope to drain | ص 378 |
| سمك العزل الحراري الصلب | 80 مم | فوق غشاء العزل المائي | ص 378 |
| بلاط الممرات | 400 × 400 × 40 مم على رمل | حيث توجد ممرات، وإلا Gravel | ص 378 |
| ارتفاع رفع العزل على الدروة | 400 مم | Base flashing + membrane | ص 378 |
| وزرة الركن (cant) | 100 × 100 مم | عند الدروة | ص 378 |
| ترتيب الطبقات من أسفل | بلاطة، خرسانة ميول، غشاء عزل مائي، عزل حراري صلب، طبقة فاصلة، زلط أو بلاط | Inverted roof | ص 378 |
| عرض الرقبة الخرسانية لكل جانب | 0.20 م | رقبة مرفوعة على جانبي الفاصل | ص 388 |
| ارتفاع الرقبة فوق البلاطة | 0.45 م | فاصل تمدد بالسطح | ص 388 |
| عرض الفاصل | 0.02 م (2 سم) | فاصل تمدد بالسطح | ص 388 |
| غطاء الفاصل | صاج 2 مم مثبت بمسمار من جهة واحدة فقط | فاصل تمدد بالسطح | ص 388 |
| قطر Backer rod | حوالي 25 مم (أكبر من عرض الفاصل بنحو 25%) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 388 |
| حشو الفاصل | بوليسترين أو صوف صخري أو ما يماثله | فاصل تمدد بالسطح | ص 388 |
| رفع العزل حول الماسورة | 300 مم min | ماسورة مخترقة للسطح | ص 389 |
| تقطيع الزراجين الحديد | 5 مم للداخل وتغطيتها بالمونة | قبل العزل | ملحق مصور ص 14 |
| معدل البيتومين للطبقة | 0.45 إلى 0.85 كجم/م2 غالبا | حسب صانع العزل | ملحق مصور ص 14 |
| ميول الأسطح | لا تقل عن 3 مم/م.ط والمعتاد 5 إلى 10 مم/م.ط |  | ملحق مصور ص 39 |
| محتوى الأسمنت في خرسانة الفوم | 300 إلى 600 كجم/م3 والمعتاد 450 |  | ملحق مصور ص 39 |
| التراكب الطولي بين اللفات | 10 سم |  | ملحق مصور ص 41 |
| التراكب العرضي عند نهاية اللفة | لا يقل عن 15 سم |  | ملحق مصور ص 41 |
| اختبار الغمر | 48 ساعة على الأقل بارتفاع 10 إلى 15 سم من أعلى نقطة |  | ملحق مصور ص 41 |

## 14.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash Point للبيتومين |  | لكل توريد | حسب المواصفات | ص 91 |
| Softening Point للبيتومين |  | لكل توريد | حسب المواصفات | ص 91 |
| Penetration للبيتومين |  | لكل توريد | حسب المواصفات | ص 91 |
| اختبار غمر العزل الخارجي لحوائط البدروم |  | لكل حائط بدروم معزول بلفائف | عدم ظهور رطوبة أو رشح بالداخل بعد أسبوع غمر | ص 92 |
| فحص لحامات لفائف العزل بالهواء المضغوط |  | لكل اللحامات | عدم وجود مناطق غير ملحومة | ص 146 |
| Tear resistance للفائف العزل في اتجاهي L وT |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177 |
| Thickness للفائف العزل |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177 |
| Heat resistance للفائف العزل |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177 |
| Reinforcement للفائف العزل |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177 |
| Tensile Elongation للفائف العزل في اتجاهي L وT |  | لكل 10,000 م2 مورد | حسب المواصفات | ص 177 |
| اختبار الغمر بالماء للحمامات والمطابخ |  | لكل منطقة رطبة بعد استلام السباكة | عدم نقص المنسوب بعد احتساب البخر وعدم تسريب أو رشح بالسطح السفلي خلال 48 ساعة و48 ساعة بعد التفريغ | ص 178 |
| اختبار الغمر لعزل السطح |  | لكل سطح بعد العزل | عدم ظهور رشح أسفل السطح بعد 48 إلى 72 ساعة | ص 179 |
| اختبار ملء السطح بالماء |  | قبل شخوص لجنة الاستلام | عدم تسرب للأدوار السفلية | ص 296 |
| الكثافة الرطبة لخرسانة الفوم |  | كل ساعة أثناء الصب | حسب التصميم | ملحق مصور ص 39 |
| اختبار الغمر (Flood test) |  | بعد العزل | لا تقل مدته عن 48 ساعة بارتفاع 10 إلى 15 سم دون تسرب | ملحق مصور ص 41 |

## 14.4 القياس والدفع

14.4.1  أعمال العزل الرأسية والأفقية والمائلة للأساسات. الوحدة: م2. القياس: بالمسطح الفعلي المنفذ. يشمل السعر: المواد والبرايمر والطبقات المطلوبة. لا يشمل: الأجزاء غير المنفذة تخصم، عدا فتحات مواسير الصرف والكهرباء لا تخصم. (ص 92)

14.4.2  موقفات المياه ومواد ملء الفواصل. الوحدة: م.ط. القياس: الطول الفعلي، ويقاس منفصلا إذا نص العقد أن بنود الخرسانة لا تشملها. يشمل السعر: التثبيت واللحام والوصلات وملء الفواصل. (ص 156)

14.4.3  توريد وتنفيذ عزل مائي بلفائف بيتومينية للحمامات والمطابخ شاملاً البرايمر والوزرة واختبار الغمر وطبقة الحماية. الوحدة: م2. القياس: يقاس هندسياً للأسطح الأفقية والمائلة مع خصم المساحات غير المنفذة عدا أماكن مواسير الصرف. يشمل السعر: وزرة بارتفاع 20 سم محملة على البند. لا يشمل: ما زاد عن 20 سم من الوزرة يحسب هندسياً. (ص 178)

14.4.4  توريد وتنفيذ عزل مائي للأسطح شاملاً البرايمر والوزرة والتقويات واختبار الغمر وطبقة الحماية. الوحدة: م2. القياس: يقاس هندسياً لكل الأسطح الأفقية والمائلة مع خصم غير المنفذ عدا أماكن مواسير الصرف. يشمل السعر: وزرة بارتفاع 20 سم محملة على البند. لا يشمل: الزيادة عن 20 سم في الوزرة تحسب هندسياً. (ص 180)

14.4.5  دهان بيتوميني طبقتين للأسطح الملاصقة للتربة. الوحدة: م2. القياس: مساحة الأسطح المدهونة فعليا. يشمل السعر: طبقتان. [صياغة تحريرية] (ص 362)

14.4.6  توريد وفرد غشاء بولي إيثيلين 200 micron. الوحدة: م2. القياس: مساحة المسقط الأفقي. يشمل السعر: التراكبات. [صياغة تحريرية] (ص 362)

14.4.7  توريد وتنفيذ عزل مائي للأسطح بلفائف بيتومينية بالتراكبات المطلوبة شاملا الرفرف واختبار الغمر. الوحدة: م2. القياس: بالمسطح الأفقي مضافا إليه مسطح الرفرف. يشمل السعر: البرايمر والرقبة والرفرف واختبار الغمر. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

14.4.8  توريد وصب خرسانة ميول للأسطح بالميول المطلوبة نحو صرف الأمطار. الوحدة: م3 أو م2. القياس: بالحجم أو بالمسطح بمتوسط السمك. يشمل السعر: البؤج والأوتار. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 14.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

14.5.1  تخفيف البيتومين بالكيروسين أو الماء، والمطلوب: ممنوع إلا بنص النشرة الفنية (ص 91)

14.5.2  العزل قبل جفاف السطح أو انتهاء المعالجة، والمطلوب: العزل بعد 7 أيام وجفاف تام (ص 91)

14.5.3  ترك أماكن غير معزولة (حرامية)، والمطلوب: وجهان متعامدان واستلام كل وجه (ص 92)

14.5.4  عزل سائل لحوائط البدروم مع مياه جوفية، والمطلوب: عزل بلفائف بيتومين (ص 92)

14.5.5  اختبار العزل قبل تمديد مواسير السباكة بالأرضيات، والمطلوب: الاختبار بعد تمديد السباكة واختبارها واستلامها (ص 178)

14.5.6  ترك جيوب هوائية (كرشة) أسفل اللفائف، والمطلوب: ثقب الجيب وإخراج الهواء وإعادة اللحام (ص 179)

14.5.7  عمل اللحامات موازية أو عكس اتجاه سريان المياه، والمطلوب: اللحامات عمودية على اتجاه المياه والفاصل مخفي لأسفل (ص 179)

14.5.8  تركيب جراجير المطر والمواسير بعد العزل، والمطلوب: تركيبها قبل العزل مع الحلقمة (ص 179)

14.5.9  إنهاء العزل عند منسوب السطح دون رفعه على الدروة، والمطلوب: رفع العزل 400 مم مع وزرة 100 × 100 وmetal flashing وsealant (ص 378)

14.5.10  تثبيت غطاء فاصل التمدد من الجهتين، والمطلوب: تثبيت الغطاء من جهة واحدة فقط (ص 388)

## 14.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 121 بندا، منها 30 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 15. بلاط ورخام وتكسيات

## 15.1 التزامات الأطراف

15.1.1  يقدم المقاول الحسابات الإنشائية وضماناً خاصاً بصلاحية التصميم الإنشائي لوسائل تثبيت التكسيات الميكانيكية للاعتماد قبل التنفيذ (ص 207).

15.1.2  يقدم المقاول شهادة خبرة للشركة والعمال المتخصصين في تركيب الرخام للاعتماد قبل التركيب (ص 207).

## 15.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| فواصل تمدد بلاط الأرصفة | 10 م.ط بحد أقصى |  | ص 153 |
| مقاومة الانحناء (معاير الكسر) | ≥ 75 كجم/سم2 لمتوسط 5 قطع |  | ص 180 |
| التربيع | ≤ 0.5% |  | ص 181 |
| استقامة الحواف | ≤ ±0.3% |  | ص 181 |
| طول حافة السيراميك | تفاوت ≤ ±1.5 مم للأطوال 100 مم و±3 مم للأطوال 200 مم | يقاس لأقرب 0.1 مم ومتوسط 4 أضلاع | ص 181 |
| متوسط طول حواف البلاط الصيني | ≤ ±1% |  | ص 181 |
| متوسط أضلاع التيرازو والأسمنتي | تفاوت ≤ 1 مم |  | ص 181 |
| سمك البلاط التيرازو والأسمنتي | تفاوت السمك الكلي ≤ 3 مم وسمك الوجه ≥ 7 مم | يقاس بالورنية لأقرب 0.1 مم | ص 181 |
| الدفان الرملي أسفل البلاط | ≤ 10 سم | الزيادة بخلطة أسمنتية مفلفلة | ص 181 |
| شيرب المنسوب | 110 سم من سطح الخرسانة والبلاط 100 سم من الشيرب |  | ص 181 |
| ارتفاع التركيب الأدنى | ≥ 5 سم عند أعلى نقطة |  | ص 181 |
| مقاس رمل التركيب | صفر إلى 3 مم |  | ص 181 |
| فواصل الحركة | مساحات بطول ≤ 10 م، وفواصل في الأسطح > 25 م2 | BS 5385 والسعودي 09400 فقرة 30301 | ص 182 |
| عرض فاصل الحركة | ≥ 5 مم وعمق مادة منع التسرب ≥ 6 مم |  | ص 182 |
| سمك سيراميك فئة 1 | 6 مم جدران، 8 مم أرضيات داخلية، 10 مم خارجية كحد أدنى | ما لم يحدد خلافه | ص 182 |
| الخلطة الأسمنتية أسفل التبليطات | ≥ 2 سم من مونة 1:3 |  | ص 182 |
| سمك طبقة الوجه للمزايكو | ≥ 6 مم [يراجع] | البند 37 ص 182 يذكر 6 مم بينما ص 181 يذكر سمك وجه البلاط الأسمنتي والتيرازو ≥ 7 مم؛ تناقض داخلي في المرجع | ص 182 |
| سيراميك الأرضيات | ≥ 8 مم ومانع للانزلاق (non-slip) | خصوصاً المعرضة للمياه | ص 183 |
| سمك الجرانيت والرخام | ≥ 2 سم خالٍ من العروق المعدنية والتشققات |  | ص 183 |
| خلطة الرخام الأسمنتية | ≥ 3 سم بمونة 350 كجم/م3 |  | ص 183 |
| المعالجة بالترطيب | 3 أيام |  | ص 183 |
| توقيت السقية | بعد التصلب وبعد 24 ساعة على الأقل من التركيب |  | ص 183 |
| سمك سيراميك الجدران | ≥ 6 مم | ما لم يذكر خلافه | ص 184 |
| رمل المونة | صفر إلى 3 مم |  | ص 184 |
| طرطشة الحوائط | 450 كجم أسمنت/م3 رمل |  | ص 184 |
| معالجة الطرطشة قبل الغراء | يومان رش على الأقل |  | ص 184 |
| تمشيط البطانة للغراء | 5 مم ولياسة ≥ 2 سم |  | ص 184 |
| جفاف الطرطشة قبل التركيب بالمونة | أسبوع على الأقل |  | ص 185 |
| مونة لصق القيشاني | 300 كجم أسمنت/م3 |  | ص 185 |
| توقيت السقية | بعد 24 ساعة على الأقل |  | ص 185 |
| فواصل حركة سيراميك الجدران | كل 4.5 م | السعودي 09300 | ص 185 |
| تغطية ظهر البلاطة بالمونة | ≥ 80% و100% بالمناطق الرطبة دائماً |  | ص 185 |
| المعالجة | 3 أيام |  | ص 185 |
| الفرشة الركامية لسيراميك الحمامات | 5 سم متوسط و350 كجم أسمنت بورتلاندي/م3 ركام |  | ص 186 |
| الرش بعد التركيب بالمونة | ≥ 3 أيام |  | ص 186 |
| جفاف الفرشة قبل اللاصق | أسبوع مع الرش |  | ص 186 |
| سمك الطبقة اللاصقة | 2 مم | غالباً | ص 186 |
| سمك جرانيت الأرضيات | 2 سم | ما لم يحدد العقد خلافه | ص 187 |
| فواصل الحركة | كل 6 م غالباً | للمساحات أكبر من 10×10 م | ص 187 |
| عرض لحامات الرخام | ≤ 2 مم أو Zero Joint | حسب المتفق | ص 188 |
| سمك نائمة الجرانيت | 3 سم | ما لم يذكر خلافه | ص 188 |
| سمك قائمة ووزرة الجرانيت | 2 سم |  | ص 188 |
| عرض النائمة الكلي | 33 سم غالباً | صافي النائمة + سمك القائم | ص 188 |
| ركوب القائم على النائمة | حوالي 2 سم (سمك القائم) |  | ص 189 |
| عرض عوارض حماية الأنوف | حوالي 10 سم |  | ص 189 |
| Screed أسفل الفينيل | سمك 6 سم مسلح بشبكة 200 مم بالاتجاهين | حسب المواصفات | ص 189 |
| استواء أرضية الفينيل | فرق ارتفاع ≤ 5 مم بين أي نقطتين | عند عدم النص | ص 189 |
| عينات الرخام | 3 عينات من كل نوع |  | ص 207 |
| الفراغ بين الرخام والجدار | ≥ 5 سم |  | ص 208 |
| زاوية حمل الصف الأول | 5×5 سم |  | ص 208 |
| التعبئة خلف الرخام | أول 1.5 م ارتفاع |  | ص 208 |
| كانات التثبيت | 2 أسفل و2 أعلى لكل بلاطة | حسب المقاس والحسابات | ص 208 |
| لباني سقية الرخام | أسمنت ورمل 1:2 |  | ص 209 |
| إضافة الجير المطفأ | 300 كجم جير مطفأ على 150 كجم أسمنت لكل 1 م3 رمل | اختياري | ص 209 |
| ارتفاع دفعات السقية | 15 إلى 20 سم | بعد شك السقية السابقة | ص 209 |
| مونة الواجهات الحجرية | 300 كجم أسمنت/م3 رمل |  | ص 209 إلى 210 |
| ارتفاع الكسوة الداخلية المستلزم مدماكاً بارزاً | 3.70 إلى 7.00 م | مدماك وسط المسافة | ص 210 |
| فواصل الحركة للتكسيات بالمونة | كل 5 م بحد أقصى وتبعد 1.50 إلى 3.00 م عن الزوايا وعرض ≥ 10 مم لكل 5 م | السعودي 09450 فقرة 30305 | ص 210 |
| سمك عتبة الجرانيت للباب الخارجي | 20 مم | باب خارجي | ص 381 |
| منسوب عتبة الباب الخارجي | ظهر العتبة أعلى من الأرضية الخارجية 15 مم وأعلى من الأرضية الداخلية 10 مم، مع ميول للخارج وweather stripping | باب خارجي | ص 381 |
| فرق المنسوب عند باب مع سجاد | 10 مم مع Metal threshold فوق الـ screed | باب مع سجاد | ص 381 |
| سمك القاطع والباب | 25 مم Solid phenolic core مع HPL matt | قواطيع حمامات | ص 383 |
| سمك الـ Pilaster | 32 مم | قواطيع حمامات | ص 383 |
| عرض الباب | 650 مم، و850 مم لكابينة ذوي الإعاقة | قواطيع حمامات | ص 383 |
| ارتفاع القاطع | 1950 مم، يرتفع 150 مم عن الأرضية | قواطيع حمامات | ص 383 |
| عرض اللوح المعدني المعلق داخل تجويف الحجر | 50 مم كحد أدنى | لوح معدني معلق بمسمار ملولب | ص 385 |
| س (t) | أدنى سمك للحجر خلف خطاف التعليق | باطن البلاطة أو العقد | ص 385 |
| سمك الجرانيت | 1 1/4 بوصة (حوالي 30 مم) | Section 1/30 | ص 390 |
| Anchor type A2 | زاوية تعليق مع مسمار تمدد | Section 1/30 | ص 390 |
| Anchor type A5 | Bent strap SS سمك 1/8 بوصة × عرض 5 بوصة مع tab سمك 1/8 بوصة × 2 × 8 بوصة وwedge anchor SS قطر 3/8 × طول 3 3/4 بوصة | Section 1/30 | ص 390 |
| Shim | 1/4 بوصة ± | Section 1/30 | ص 390 |
| أدنى تثبيت للمسمار في الخرسانة | 2 بوصة | Section 1/30 | ص 390 |
| الفراغ خلف الحجر | 2 1/2 بوصة (V.I.F تحقق بالموقع) | Section 1/30 | ص 390 |
| ارتفاع الـ tab داخل فاصل الألواح | 2 بوصة | Section 1/30 | ص 390 |
| البلاط | سيراميك 200 × 200 أو رخام 250 × 250 | Vanity | ص 397 |
| فواصل الحركة في بلاط الأرضيات | للمساحات الأكبر من 100 م2 | خاصة البورسلان | ملحق مصور ص 36 |
| لباني التركيب | أسمنت ورمل ناعم 1:2 بسمك 2 مم | فوق المونة المفلفلة | ملحق مصور ص 36 |
| الغلق (القطع) في البلاط | متساو من كل جانبين متقابلين وأكبر من نصف بلاطة |  | ملحق مصور ص 42 |
| حجم ركام الخرسانة الناعمة | 12 مم |  | ملحق مصور ص 38 |
| أثر اختبار جاهزية السطح للطبع | 3.5 إلى 6 مم |  | ملحق مصور ص 38 |
| ارتفاع حذاء الـ pilaster الستانلس | 75 مم | Stainless steel pilaster shoe عند الأرضية | ص 383 |
| عرض فاصل الألواح عند الـ tab | 1/4 بوصة (حوالي 6 مم)، والـ tab يبعد 1/2 بوصة عن الوجه | Section 1/30 | ص 390 |

## 15.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| امتصاص الماء للبلاط |  | 3 عينات | حسب المواصفات | ص 181 |
| قوة الكسر (مقاومة الانحناء) |  | 5 قطع | ≥ 75 كجم/سم2 لمتوسط النتائج | ص 180 |
| الاستقامة واستقامة الحواف |  | عينة لكل رسالة | ≤ ±0.3% من طول الحافة | ص 181 |
| التربيع بزاوية حديدية |  | عينة لكل رسالة | ≤ 0.5% | ص 181 |
| طول الحواف بالورنية |  | 4 أضلاع للبلاطة | ±1.5 مم للأطوال 100 مم و±3 مم للأطوال 200 مم | ص 181 |
| سمك البلاط بالورنية |  | عينة لكل رسالة | تفاوت ≤ 3 مم وسمك الوجه ≥ 7 مم | ص 181 |
| البري للبلاط الأسمنتي العادي |  | 4 بلاطات | فقد سمك الوجه ≤ 1.0 مم للبلاطة و0.8 مم متوسط | ص 180 |
| البري للبلاط الأسمنتي المقوى |  | 4 بلاطات | ≤ 0.5 مم للبلاطة و0.4 مم متوسط | ص 180 |
| البري للبلاط الأسمنتي المطعم (موزايكو) |  | 4 بلاطات | ≤ 0.8 مم للبلاطة و0.4 مم متوسط | ص 180 |
| صلابة الوجه بالحك بجسم معدني |  | بالموقع | عدم الخدش بسهولة | ص 181 |
| فحص تطبيل السيراميك والبلاط بالطرق |  | حمامات ومطابخ | عدم وجود تطبيل | ص 295 |
| اختبار ميول أرضيات الحمامات بسكب الماء |  | كل حمام | سريان وتصفية كاملة نحو البيبة | ص 295 |
| الطرق بعصا خشبية |  | على البلاط والسيراميك المركب | عدم وجود صوت أجوف | ملحق مصور ص 37 |

## 15.4 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

15.4.1  السقية بالأسمنت الجاف، والمطلوب: السقية بلباني الأسمنت أو المواد الخاصة بعد التصلب (ص 183)

15.4.2  فرد مونة أو غراء على مساحة كبيرة، والمطلوب: فرد مساحة يمكن إنهاؤها قبل التصلب (ص 182)

15.4.3  غلاقات أقل من نصف بلاطة، والمطلوب: التقسيط من محاور الفراغ بغلاقات متماثلة أكبر من النصف (ص 182)

15.4.4  وضع مونة بين جسم البيبة ومنسوب السيراميك، والمطلوب: وصول البيبة لمنسوب السيراميك أو قطعة ماسورة (زور) واصلة (ص 187)

15.4.5  سد لحامات الجرانيت بالأسمنت الأبيض، والمطلوب: السد بالكولة (ص 188)

15.4.6  تحميل القائم على مونة أسمنتية، والمطلوب: تحميل القائم على النائمة (ص 189)

15.4.7  الاكتفاء بالتخويش بالصاروخ لثقوب البنز، والمطلوب: التخريم بالدريل في منتصف سمك اللوح (ص 208)

15.4.8  تركيب الرخام على بلوك مفرغ مباشرة، والمطلوب: شاسيه حديد مجلفن بعوارض أفقية أو حوائط مصمتة (ص 208)

15.4.9  ترك الفراغ خلف أول 1.5 م بدون تعبئة، والمطلوب: التعبئة بمونة أسمنت ورمل (ص 208)

15.4.10  سقي الفراغ خلف الرخام دفعة واحدة، والمطلوب: السقية على دفعات 15 إلى 20 سم بعد شك السابقة (ص 209)

15.4.11  عدم ملء كامل مسطح البلاطة بالمونة، والمطلوب: ملء كامل لظهر البلاطة بالمونة (ص 306)

15.4.12  تركيب تكسيات الجرانيت بالواجهات أو الأسقف بالمونة فقط، والمطلوب: تثبيت ميكانيكي بمشابك stainless (ص 384)

15.4.13  لحامات غير مستمرة وغير متعامدة، والمطلوب: ضبط اللحامات بالخيط والصلايب (ملحق مصور ص 37)

15.4.14  اختلاف درجة اللون والتون بين البلاطات، والمطلوب: فرز البلاط حسب اللون والتون قبل التركيب (ملحق مصور ص 37)

15.4.15  بروز وتسنين بين البلاطات المتجاورة (Lippage)، والمطلوب: استلام الأفقية بالقدة والميزان أثناء التركيب (ملحق مصور ص 37)

15.4.16  فراغ في المونة أسفل البلاط (صوت أجوف عند الطرق)، والمطلوب: إعادة تركيب البلاطة مع ملء كامل للمونة (ملحق مصور ص 37)

## 15.5 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 236 بندا، منها 19 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 16. أسقف مستعارة

## 16.1 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| المسافة الطرفية لوحدة الإضاءة | نصف المسافة بين وحدتين | مع تماثل بالجانبين | ص 190 |
| الرطوبة النسبية عند تركيب البلاط | ≤ 70% | بعد إغلاق المبنى | ص 191 |
| المسافة بين العلاقات | ≤ 1.2 م عند الركائز و≤ 15 سم من الأطراف |  | ص 191 |
| بعد أقسام التعليق عن الخدمات | ≥ 50 مم |  | ص 191 |
| مقاس بلاطات أرمسترونج | 60×60 سم |  | ص 191 |
| أدنى صافي ارتفاع الدور في مصر | 2.7 م ويجوز 2.3 م للمداخل والطرقات والحمامات | اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119/2008 مادة 93 | ص 191 |
| أدنى ارتفاع سقف للسكني والممرات في السعودية | السكني والممرات 2.3 م، التعليمية والتجارية والمستشفيات 2.5 م، الحمامات والمطابخ ودورات المياه وغرف التخزين والغسيل 2.1 م [يراجع] | كود البناء السعودي الاشتراطات المعمارية فقرة 3-7-2؛ ورد رقم 2.6 م مسافة رأسية بنفس السطر وموضعه غير واضح | ص 191 |
| أدنى ارتفاع سقف للتعليمي والتجاري والمستشفيات في السعودية | 2.6 م أو 2.5 م (المرجع يذكر الرقمين في نفس الجملة والصياغة مضطربة) [يراجع] | كود البناء السعودي | ص 191 |
| أدنى ارتفاع سقف للحمامات والمطابخ ودورات المياه والتخزين وغرف الغسيل | ≥ 2.1 م | كود البناء السعودي | ص 191 |
| أسياخ شبكة التعليق | قطر 8 أو 10 مم بمسافات 40×40 أو 50×50 أو 34×60 سم |  | ص 192 |
| الشبكة الأفقية البديلة | قطر 10 مم بمربعات ≤ 50×50 سم وأسياخ تعليق 5 مم كل 50 سم | بعض المشاريع | ص 192 |
| الجنشات | قطر 8 مم |  | ص 192 |
| الشبك الممدد | سعة 1/2 بوصة ووزن 1.25 كجم/م2 |  | ص 192 |
| أسمنت طبقات اللياسة | 500 كجم/م3 أول طبقة و300 كجم/م3 الأخيرة |  | ص 192 |
| مجرى أطراف السلك في الجدران | عمق ≥ 2 سم |  | ص 192 |
| ركوب الوصلات | 15 إلى 20 سم |  | ص 193 |
| طول Rod hanger | 1000 مم معلق بخطاف في البلاطة | سقف شرائح | ص 375 |
| تباعد Adjust spring | 1200 مم | سقف شرائح | ص 375 |
| تباعد الـ Carrier | @1550 مم | Carrier @1550، Adjust spring @1200، Rod hanger 1000 مم | ص 375 |
| بعد أول معلق عن الحائط | 300 مم، و1200 بين المعلقات | سقف شرائح | ص 375 |
| عرض الشريحة | 130 مم مع فاصل غائر (Recess joint profile) عرض 30 مم | سقف شرائح | ص 375 |
| المسافة الرأسية للقطاع التفصيلي للمعلق من الخطاف حتى الـ Adjust spring | 500 مم، والـ Rod hanger كل 1000 مم | سقف شرائح | ص 375 |
| Mineral fiber tile | 600 × 600 × 15 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376 |
| Main channel | 4000 × 38 × 13 @ 1200 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376 |
| Z section | 3600 × 19 × 20.5 × 19 @ 600 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376 |
| Z connector | 15 × 10 × 19 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376 |
| Noggin tee | 594 × 19 × 9.5 @ 600 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376 |
| Perimeter frame (wall angle) | 19 × 24 مم | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376 |
| Hanging system | @ 1200 مم في الاتجاهين | سقف بلاطات 60 × 60 | ص 376 |
| Gypsum board | 2400 × 1200 × 18 مم | سقف جبس | ص 376 |
| Adjustable rod hangers | @ 1200 مم | سقف جبس | ص 376 |
| Galvanized runner #MC38 | 11 × 38 × 11 × 0.9 مم كل 1200 | سقف جبس | ص 376 |
| Furring channel #FC35 | 13 × 35 × 22 × 0.6 مم كل 600 | سقف جبس | ص 376 |
| Perimeter angle | 25 × 25 × 0.6 مم | سقف جبس | ص 376 |
| لياسة الحائط | 20 مم | سقف جبس | ص 376 |
| مقاس باب الكشف | 600 × 600 مم | Access door | ص 377 |
| سمك إطار باب الكشف | 16 gauge صلب | Access door | ص 377 |
| سمك ضلفة باب الكشف | 18 gauge مع ألواح جبس/أسمنت | Access door | ص 377 |
| المسافة من محور المعلق لحافة الجبس، وفرق المنسوب مع بلاطات الأكوستيك | 100 مم، وفرق منسوب 20 مم | MFTR STD L moulding عند الالتقاء، وW moulding عند الحائط في شكل ب-13 | ص 377 |
| تثبيت سلك التعليق في اتجاه الحمال | كل 80 إلى 120 سم |  | ملحق مصور ص 47 |
| تثبيت سلك التعليق في الاتجاه العمودي | كل 90 إلى 100 سم |  | ملحق مصور ص 47 |
| المسافة بين الحمالات (Main channel) | 90 إلى 100 سم |  | ملحق مصور ص 47 |
| المسافة بين الأوميجا | 40 إلى 60 سم |  | ملحق مصور ص 47 |
| تثبيت لوح الجبس | عرض اللوح 120 سم، مسامير كل 20 سم وعلى 1 سم من الحافة | حسب الصورة؛ المسافة بين قطاعات الأوميجا 40 إلى 60 سم | ملحق مصور ص 47 |
| سمك منظومة السقف الجبس أسفل المعلق | 38 مم runner + furring + 18 مم لوح [يراجع] | شكل ب-11؛ البعد الأوسط غير واضح بالمسح (يقرأ 62 أو 22) | ص 376 |

## 16.2 القياس والدفع

16.2.1  توريد وتركيب أسقف معلقة حسب النوع المبين شاملة نظام التعليق والكورنيرة وفتحات الصيانة. الوحدة: م2. القياس: يقاس بالمتر المسطح مع خصم الفتحات الأكبر من 0.75 م2. يشمل السعر: نظام التعليق. لا يشمل: الفتحات > 0.75 م2. (ص 192)

16.2.2  أسقف معلقة بأشكال زخرفية أو أجزاء مائلة أو منحنية. الوحدة: م2. القياس: يحتسب المسطح من المسقط الأفقي بشرط النص بكراسة البنود وتوضيحه بالرسومات (المواصفات المصرية الألومنيوم 2001). (ص 192)

16.2.3  توريد وتركيب سقف مستعار شامل التعليق والزوايا. الوحدة: م2. القياس: مساحة المسقط الأفقي. يشمل السعر: التعليق والقطاعات والزوايا. [صياغة تحريرية] (ص 376)

16.2.4  توريد وتركيب أبواب كشف بالسقف المستعار. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. يشمل السعر: الإطار والضلفة والقفل. [صياغة تحريرية] (ص 377)

16.2.5  توريد وتركيب كرانيش جبس. الوحدة: م.ط. القياس: الطول الفعلي. [صياغة تحريرية] (ص 376)

16.2.6  توريد وتركيب سقف مستعار من ألواح الجبس على هيكل معدني معلق. الوحدة: م2. القياس: بالمسطح الأفقي الفعلي. يشمل السعر: الهيكل والتعليق والتشطيب. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 16.3 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

16.3.1  تعليق السقف المستعار في مجاري التكييف، والمطلوب: شبكة قطاعات حديدية T أو U أعلى السقف للتعليق منها (ص 191)

16.3.2  تركيب السقف قبل اختبار وتسليم الخدمات أعلاه، والمطلوب: التركيب بعد انتهاء واختبار واستلام كل الخدمات (ص 190)

16.3.3  تثبيت سقف الجبس ملاصقا للياسة دون فاصل، والمطلوب: لصق فاصل بولي إيثيلين بين السقف والحائط (ص 376)

## 16.4 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 53 بندا، منها 9 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 17. نجارة معمارية

## 17.1 التزامات الأطراف

17.1.1  [الاستشاري] يجري المهندس المشرف مراجعة مفاجئة على مراحل التصنيع بورش المقاول وعند التوريد للموقع للتحقق من جودة العمل والخامات والخردوات المعتمدة والمقاسات (ص 195).

17.1.2  يلتزم المقاول بتشوين الأعمال الخشبية تحت أغطية مانعة للمياه تسمح بالتهوية وعلى ارتفاع 15 سم من الأرض (ص 195).

## 17.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| عدد الكانات للقائم | ≥ 3 |  | ص 173 |
| مقاس الكانة | خوص 3×25 مم بطول 150 مم |  | ص 173 |
| ضفر قائم حلق الباب | ≥ 5 سم |  | ص 173 |
| طول مسامير التجميع | 8 إلى 10 سم |  | ص 173 |
| التعشيق بلسانين | للقطاعات الأعرض من 100 مم | التصنيع اليدوي | ص 173 |
| كانات الشباك الأعرض من 1.3 م | كانة إضافية لكل متر إضافي |  | ص 174 |
| برمة التثبيت في الخرسانة | ≥ 150 مم مع تغطيس 5 مم |  | ص 174 |
| خلوص الضلفة مع الحلق | 3 مم أو 5 مم |  | ص 174 |
| معدل النمو درجة أولى | ≥ 8 حلقات/2.5 سم | خط قطري 7.5 سم | ص 193 |
| تشققات درجة أولى | عرض ≤ 1.0 مم وعمق ≤ 1/4 السمك | مع الترميم | ص 193 |
| عقد درجة أولى | مسافة ≥ 80 سم، قطر ≤ 8 مم (سمك 2.5 سم) و15 مم (سمك 5 سم) | تضاعف في الزان والماهوجني | ص 193 |
| التقوس العرضي درجة أولى | ≤ 1/10 | درجة أولى؛ الدرجة الثانية 2/10 | ص 194 |
| التقوس الطولي والالتواء درجة أولى | ≤ 1/1000 |  | ص 194 |
| ميل التجزيع درجة أولى | 1/10 إلى 1/15 للين و1/8 إلى 1/10 للصلب |  | ص 194 |
| معدل النمو درجة ثانية | ≥ 6 حلقات/2.5 سم |  | ص 194 |
| اللحاء درجة ثانية | ≤ 1/10 من المقاسات الغشيمة |  | ص 194 |
| عقد درجة ثانية | مسافة ≥ 50 سم، قطر ≤ 16 مم (بوصة) و26 مم (بوصتين) | تضاعف في الصلب | ص 194 |
| تشققات درجة ثانية | عرض ≤ 2.0 مم وعمق ≤ 1/2 السمك |  | ص 194 |
| جيوب صمغية درجة ثانية | شقوق 2 إلى 6 سم بعمق 1.5 مم | نادرة في الصلب | ص 194 |
| فطريات درجة ثانية | ≤ 1/100 من المسطح |  | ص 194 |
| التقوس درجة ثانية | عرضي ≤ 2/10، طولي ≤ 15/1000، التواء ≤ 15/1000 |  | ص 194 |
| ميل التجزيع درجة ثانية | 1/10 للين و1/6 للصلب |  | ص 194 |
| ارتفاع تشوين الخشب | 15 سم عن الأرض |  | ص 195 |
| خلوص الضلفة عن الأرضية | ≤ 1.0 سم |  | ص 195 |
| الخلوص بين الحلق والضلفة | 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي | مع البويات الساترة | ص 195 |
| صفيحة أسفل الضلفة | ارتفاع 15 سم | الأماكن كثيرة الرطوبة | ص 196 |
| قطاع المراين | ≥ 36×48 مم، الخشب البياض 38×50 مم، المعتاد 50×50 مم |  | ص 198 |
| كانات مراين التحليقة | 4×30 مم طول 150 مم بمسافة ≤ 1 م |  | ص 198 |
| المسافة بين محاور المراين | ≤ 50 سم |  | ص 198 |
| المسافة بين محاور الدكم | 70 إلى 100 سم | التثبيت بمسمار 100 مم | ص 198 |
| مثبتات العلفة puldog | كل 60 سم بالاتجاهين |  | ص 198 |
| منسوب الردم حول العلفة | أقل من سمك المراين بما لا يزيد عن 1 سم |  | ص 198 |
| ألواح الفلصة | سمك ≥ 16 مم وعرض 100 مم | مسامير شك 70 مم | ص 198 |
| المسافة بين ألواح الفلصة | ≤ سمك لوح الفلصة (2 سم تقريبا) |  | ص 198 |
| أبعاد باركيه اللصق | سمك 10 إلى 12 مم، طول 100 إلى 270 مم، عرض 25 إلى 45 مم |  | ص 198 |
| الوزرة البسيطة | عرض 60 إلى 145 مم وسمك ≥ 10 مم للصلب و19 مم للين |  | ص 199 |
| الوزرة المركبة | ارتفاع حتى 350 مم |  | ص 199 |
| خوابير الوزرة | قاعدة 50×50 مم وأعلى 35×35 مم كل 75 سم |  | ص 199 |
| مسمار البرمة | 60 مم نحاس أو منكل |  | ص 199 |
| عرض الحلق الخشبي | 125 إلى 200 مم، أبعاد 30، 10، 50، 75 | Sub-frame + finish frame + casing + grounds | ص 381 |
| خلوص الضلفة مع الحلق | لا يزيد عن 0.8 مم رأسي و 1.5 مم أفقي | مع البويات الساترة | ملحق مصور ص 35 |
| كانات تثبيت المراين المحيطية | حديد 4x30 مم بطول 150 مم وبمسافة لا تزيد عن 1 م |  | ملحق مصور ص 48 |
| المسافة بين محاور المراين | 35 إلى 50 سم |  | ملحق مصور ص 48 |
| المسافة بين محاور الدكم | 70 إلى 100 سم بمسمار 100 مم |  | ملحق مصور ص 48 |
| تثبيت العلفة بالأرضية | Puldog كل 60 سم |  | ملحق مصور ص 48 |
| ألواح الفلصة | سمك لا يقل عن 16 مم، عرض 100 مم، مسامير 70 مم، فاصل 2 سم |  | ملحق مصور ص 48 |
| سمك الحائط المناسب للحلق الخشبي بإطار فرعي وكسوة | > 125 و< 200 مم، سمك ضلفة 50 مم، كسوة 75 مم | Wooden frame شكل ب-19 | ص 381 |

## 17.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معدل النمو (عدد الحلقات) | المواصفات المصرية النجارة المعمارية 2005 | لكل رسالة | ≥ 8 حلقات/2.5 سم درجة أولى و≥ 6 درجة ثانية | ص 193 إلى 194 |

## 17.4 القياس والدفع

17.4.1  توريد وتركيب باب أو شباك خشبي حسب النموذج شاملاً الحلق والضلف والخردوات والدهان. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد لكل نموذج على حدة. (ص 196)

17.4.2  أبواب وشبابيك خشبية بالمتر المسطح عند النص صراحة بجداول الكميات. الوحدة: م2. القياس: الطول والعرض من خارج الحلق فقط. يشمل السعر: البرور وربع العمود إن وجد. (ص 196)

17.4.3  توريد وتركيب أرضيات خشبية (باركيه) حسب النوع شاملة العلفة والدهان. الوحدة: م2. القياس: يقاس هندسياً بالمتر المسطح للوجه الظاهر. يشمل السعر: الوزرة غالباً محملة على البند. (ص 199)

17.4.4  توريد وتركيب أرضيات باركيه خشب طبيعي على مراين وفلصة شاملا الصقل والدهان. الوحدة: م2. القياس: بالمسطح الفعلي. يشمل السعر: المراين والفلصة والصقل والدهان. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 17.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

17.5.1  تحبيش كانات الحلوق بالجبس، والمطلوب: التحبيش بمونة الأسمنت والرمل (ص 174)

17.5.2  تثبيت الحلق بالمسامير العادية، والمطلوب: مسامير برمة غاطسة مغطاة الرؤوس (ص 173)

17.5.3  الردم حول العلفة بمخلفات البياض أو الجير، والمطلوب: الردم بالرمل النظيف (ص 198)

17.5.4  وصل قطع الأبواب الخشبية بالمسامير فقط، والمطلوب: وصلات نقر ولسان أو كعب غنفاري أو كوابيل حسب العنصر (ص 387)

17.5.5  عدم إحكام غلق الباب (باب مفتول)، والمطلوب: ضلفة مستوية مع الحلق مع الإغلاق المطلوب (ملحق مصور ص 35)

17.5.6  فراغ خلف البر (الكشفة)، والمطلوب: إحكام تطبيع البر على الجدار بتركيب حشو أو علفة خلفه (ملحق مصور ص 35)

17.5.7  خلوص كبير وغير متساو بين الضلفة والحلق، والمطلوب: خلوص لا يزيد عن 0.8 مم رأسي و 1.5 مم أفقي مع البويات الساترة (ملحق مصور ص 35)

17.5.8  تعليق الصورة الأخيرة بالصفحة منقول خطأ من صفحة تكسيات الجرانيت، والمطلوب: الصورة تخص طبقة الفلصة تحت الباركيه وليس لصق الجرانيت (ملحق مصور ص 48)

## 17.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 89 بندا، منها 5 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 18. أبواب معدنية وألمنيوم وواجهات

## 18.1 التزامات الأطراف

18.1.1  [المورد] يقدم المورد شهادة اختبار مقاومة الحريق للأبواب المصنفة ضمن الحلق وفق ASTM E152 أو NFPA 252 مع شهادة ضمان (ص 200).

18.1.2  يقدم المقاول خطاب ضمان على مواد ومصنعية الألمنيوم لمدة عامين من تاريخ الاستلام الابتدائي أو كما ينص العقد (ص 213).

18.1.3  يلتزم مقاول الألمنيوم بعدم أخذ مقاسات التصنيع إلا بعد تصحيح الفتحات من مقاول المباني (ص 210).

18.1.4  يلتزم المقاول بالتوريد والتركيب من مورد واحد طوال مدة المشروع (ص 211).

## 18.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| المسافة بين قوائم الدرابزين | ≤ 1.8 م [يراجع] | والالتزام بالمخططات؛ المقصود القوائم الرئيسية، أما فتحات الحشو فيجب ألا تسمح بمرور كرة 100 مم (IBC/SBC 201 بند 1015.4) | ص 216 |
| ارتفاع درابزين الدرج | 870 إلى 970 مم ويمتد 300 مم في بداية ونهاية الدرج | كود البناء السعودي 2-1-8-2 | ص 216 |
| تقسيم الدرج الأعرض من 180 سم | أجزاء عرضها 90 إلى 180 سم بدرابزينات | دستور البناء الأردني 1993، يربط طابقين فقط | ص 217 |
| درابزين منحدرات المعاقين | ارتفاع ≥ 80 سم من أرضية المنحدر ويمتد 30 سم عند البداية والنهاية | الكود المصري للمعاقين 2003 | ص 217 |
| درابزين سلالم الهروب | 75 سم إلى 1.1 م من أنف الدرجة | الكود المصري للحريق 2007 | ص 217 |
| تقويات الضلفة | كل 15 سم ولحام كل 75 مم |  | ص 200 |
| مسامير تثبيت الحلق | 3 كل جانب و2 بالعتب |  | ص 200 |
| ظافر الحلق أسفل البلاط | ≥ 5 سم |  | ص 200 |
| ارتفاع باب الحمام عن الأرضية | 10 سم | الكود المصري الصحي 2002 | ص 200 |
| الفراغ أسفل الضلفة | ≤ 19 مم والحمامات 30 مم |  | ص 200 |
| كاتمات الصوت | 150 مم من الأطراف |  | ص 201 |
| صفيحة أسفل ضلفة الحمام | سمك ≥ 1.5 مم وارتفاع ≥ 20 سم |  | ص 201 |
| Panic bar | جزء متحرك ≥ 75 سم وارتفاع ≤ 110 سم |  | ص 201 |
| عرض باب الطوارئ في السعودية | فتحة صافية من 81 إلى 122 سم | الكود السعودي 1428 الوقاية من الحريق | ص 201 |
| عرض ضلفة باب الطوارئ في مصر | من 75 إلى 120 سم | الكود المصري للحريق 2007 | ص 201 |
| سمك الأنودايز جو جاف غير ملوث | 12 إلى 15 ميكرون |  | ص 211 |
| سمك الأنودايز جو جاف قليل التلوث | 15 إلى 18 ميكرون |  | ص 211 |
| سمك الأنودايز جو متوسط التلوث | 18 إلى 21 ميكرون |  | ص 211 |
| سمك الأنودايز ساحلي وعالي التلوث | 22 إلى 25 ميكرون |  | ص 211 |
| سمك زجاج شبابيك المناور | ≥ 4 مم | مساحة ≤ 0.50 م2 | ص 211 |
| سمك زجاج الواجهات والأبواب | 6 مم | مساحة 0.50 إلى 3.30 م2 | ص 211 |
| سمك الزجاج للمساحات الأكبر | ≥ 8 مم | أكبر من 3.30 م2 | ص 211 |
| المسافة بين قطع الرجلاش | ≤ 60 سم |  | ص 211 |
| شبك القوارض | قطر السلك ≥ 0.9 مم للفتحات ضمن 600 مم من الأرض | السعودي 1428 فقرة 7-5 | ص 213 |
| ضمان الألمنيوم | عامان من الاستلام الابتدائي | أو حسب العقد | ص 213 |
| مصد المعاقين بالأبواب الزجاجية | ارتفاع 20 سم |  | ص 213 |
| عرض الحلق الصلب | 100 مم، شفة 50 و15 | حلق صلب | ص 381 |
| Sealant بين الحلق واللياسة | عرض 5 مم على الجانبين | حلق صلب | ص 381 |
| حلق صلب لحائط 240 | ملتف على الحائط مع Neoprene seal، شفات 50/15 | حائط 240 | ص 381 |
| حلق صلب لحائط متغير < 240 | شفة 65 مع Neoprene seal وsealant 5 مم | حائط < 240 | ص 381 |

## 18.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار مقاومة الحريق للباب ضمن الحلق (Fire Rating) | ASTM E152 / NFPA 252 (؛ ASTM E152 مسحوبة والمعمول به NFPA 252 أو UL 10C) | لكل نوع باب مقاوم للحريق | شهادة بالمدة المطلوبة المتناسبة مع مقاومة الجدار | ص 200 |
| سمك طبقة الأكسدة (Anodizing) | المواصفات المصرية الألومنيوم 1999 و2001 | عينة عشوائية في معمل متخصص | حسب درجة تلوث الجو من 12 إلى 25 ميكرون | ص 211 |
| سمك الزجاج |  | عينات عشوائية | حسب مساحة اللوح 4 أو 6 أو 8 مم | ص 211 |
| عدم نفاذية المياه للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214 |
| تحمل ضغط الرياح للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214 |
| عدم نفاذية الهواء للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214 |
| العزل الحراري للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214 |
| العزل الصوتي للحائط الساتر |  | حسب المواصفات | حسب المواصفات | ص 214 |
| اختبار عدم نفاذية الشبابيك والأبواب الألومنيوم والستائر الزجاجية بالمياه المضغوطة |  | عند الاستلام خاصة مناطق التجميع | عدم تسرب للداخل | ص 295 |

## 18.4 القياس والدفع

18.4.1  توريد وتركيب شباك أو باب ألمنيوم حسب النموذج والأبعاد شاملاً الزجاج والإكسسوارات والحلق الثانوي. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد مع ذكر أبعاد الوحدة، والأبعاد من الحلق الزفر وليس من خارج إطار الألمنيوم. (ص 213)

18.4.2  توريد وتركيب أعمال ألمنيوم بالمتر المسطح. الوحدة: م2. القياس: بالمتر المسطح من الحلق الزفر. (ص 213)

18.4.3  تعديل مقاس نموذج ألمنيوم دون تغيير الشكل. الوحدة: عدد. القياس: يعدل سعر الألمنيوم بنسبة محيط النموذج المعدل إلى الأصلي وسعر الزجاج بنسبة المسطح المعدل إلى الأصلي. (ص 213)

## 18.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

18.5.1  ضعف تثبيت البوابة في أعمدة الخرسانة، والمطلوب: كفاية المسامير أو اللحام واستلام التثبيت (ص 215)

18.5.2  قص الأبواب المعدنية من أسفل لمعالجة خطأ المنسوب، والمطلوب: ضبط منسوب التركيب والبلاط (ص 201)

18.5.3  القص واللحام وتعديل اتجاه الفتح بالموقع، والمطلوب: تحديد اتجاه الفتح في المخططات قبل التصنيع (ص 200)

18.5.4  دهان أو إزالة لوحة بيانات باب الحريق، والمطلوب: الحفاظ عليها حتى لجنة الاستلام الابتدائي (ص 201)

18.5.5  تثبيت شبابيك الواجهات من أسفل بمسامير، والمطلوب: عدم التثبيت من أسفل أو احتياطات منع النفاذية (ص 212)

18.5.6  ملامسة الألمنيوم لمعادن أخرى بدون فصل، والمطلوب: طلاء أو عزل بيتوميني أو حشوة فاصلة (ص 212)

18.5.7  أخذ مقاسات التصنيع لفتحات غير مصححة، والمطلوب: تصحيح الفتحات أولاً أو أخذ الأصغر والتحبيش (ص 210)

## 18.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 119 بندا، منها 10 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 19. دهانات وإيبوكسي

## 19.1 التزامات الأطراف

19.1.1  يلتزم المقاول بتنظيف زجاج النوافذ والأسطح المجاورة من تناثر الدهان دون خدشها وإزالة تغليفات الحماية بعد الانتهاء (ص 205).

## 19.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| رطوبة الخشب قبل الدهان | ≤ 12% للمعرض للجو و≤ 18% لغير المعرض |  | ص 196 |
| نعومة سنفرة اللستر | ≥ 120 |  | ص 197 |
| بذرة الكتان في البطانة | ≥ 70% بالوزن |  | ص 197 |
| بذرة الكتان في الوجه الأول | ≥ 50% |  | ص 197 |
| بذرة الكتان في الوجه الثاني | 40% |  | ص 197 |
| بذرة الكتان في الوجه الثالث | 30% |  | ص 197 |
| خلطة الوجه الثالث للاكيه | 50% بوية زيت و50% لاكيه |  | ص 197 |
| مدة جفاف اللياسة قبل الدهان | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً |  | ص 202 |
| رطوبة اللياسة قبل الدهان | ≤ 12% |  | ص 202 |
| رطوبة الخشب قبل الدهان | ≤ 15% |  | ص 202 |
| الرطوبة النسبية عند الدهان | ≤ 85% | إلا بتعليمات الصانع | ص 202 |
| مدة انتظار الخرسانة الناعمة قبل الدهان | ≥ أسبوعين صيفاً و3 أسابيع شتاءً |  | ص 203 |
| الفترة بين طبقات الدهان للسطح الواحد | 24 ساعة كحد أدنى | ما لم يحدد الصانع خلافه | ص 204 |
| عدد أوجه الدهان | وجهان | مغطية بدون تسييل | ص 295 |
| شرط البدء | بعد جفاف الخرسانة تماما ومرور 28 يوما |  | ملحق مصور ص 44 |
| مدة خلط المصلب مع الإيبوكسي | 8 دقائق |  | ملحق مصور ص 45 |

## 19.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قياس محتوى رطوبة الخشب |  | قبل الدهان | ≤ 12% معرض للجو و≤ 18% غير معرض | ص 196 |
| قياس رطوبة اللياسة بجهاز إلكتروني |  | قبل الدهان لكل فراغ | ≤ 12% للياسة و≤ 15% للخشب | ص 202 |
| سمك الدهان الرطب (Wet film gauge) والجاف (DFT) |  | لكل طبقة دهان | حسب المواصفات والسمك المطلوب | ملحق مصور ص 43 |
| الفحص بالكشاف بزاوية |  | بعد التشطيب وبين المراحل | عدم وجود ظلال أو تجاعيد | ملحق مصور ص 46 |

## 19.4 القياس والدفع

19.4.1  توريد وتنفيذ أرضيات إيبوكسي شاملا التحضير والبرايمر والطبقات والحماية. الوحدة: م2. القياس: بالمسطح الفعلي، والوزرة المقعرة بالمتر الطولي. يشمل السعر: التحضير والبرايمر والحماية. لا يشمل: الوزرة تقاس م.ط. [صياغة تحريرية] (ملخص القياس)

## 19.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

19.5.1  الدهان على لياسة رطبة أو قبل جفاف كل طبقة، والمطلوب: الانتظار حتى الجفاف وقياس الرطوبة (ص 202)

19.5.2  ترك بقايا المعجون والغراء على الفرش والسكاكين، والمطلوب: تنظيف الأدوات وتخزينها (ص 203)

19.5.3  تخفيف الدهانات بالموقع بزيوت أو إسبيداج أو خضاب، والمطلوب: الاستخدام حسب تعليمات الصانع بمواد التخفيف المعتمدة فقط (ص 204)

19.5.4  تنفيذ الوجه النهائي مبكراً قبل انتهاء الأرضيات، والمطلوب: تأخير الوجه النهائي إلى قبل التسليم الابتدائي (ص 204)

19.5.5  تطبيق الطبقة التالية قبل جفاف السابقة، والمطلوب: ترك 24 ساعة على الأقل بين الطبقات (ص 204)

19.5.6  اعتبار طبقة المصنع الأولية تأسيساً كافياً، والمطلوب: دهان تأسيسي خاص بالموقع (ص 205)

19.5.7  إضافة مخففات (تنر) للإيبوكسي، والمطلوب: يمنع إضافة المخففات وينظف السطح قبل الوجه الثاني (ملحق مصور ص 45)

## 19.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 88 بندا، منها 9 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 20. صحي وتغذية وصرف

## 20.1 التزامات الأطراف

20.1.1  يلتزم المقاول بإصلاح أي عيوب تظهر في تجربة المطابق بالماء على نفقته قبل السماح بالردم (ص 236).

20.1.2  يلتزم المقاول بتسليم كل مرحلة من مراحل العمل للاستشاري وعدم البدء في أي مرحلة قبل استلام السابقة (ص 237).

## 20.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| محور المرحاض الإفرنجي إلى جدار الحمام | 45 سم على الأقل |  | ص 22 |
| محور المرحاض الإفرنجي إلى محور البيديه | 75 سم على الأقل |  | ص 22 |
| أقل عرض حمام | 85 سم على الأقل |  | ص 22 |
| محور المرحاض إلى وجه حوض القدم | 30 سم | متجاورين | ص 22 |
| محور المرحاض إلى وجه حوض القدم (صافي) | 50 سم على الأقل | متقابلين | ص 22 |
| حوض الأوجه إلى جدار الحمام (صافي) | 15 سم على الأقل |  | ص 22 |
| بين حوضي غسيل (صافي) | 10 سم على الأقل |  | ص 22 |
| حوض الغسيل والمرحاض (صافي) | 10 سم |  | ص 22 |
| بين محوري مبولتين | 60 سم |  | ص 22 |
| محور المبولة إلى الجدار | 40 سم |  | ص 22 |
| فصل صرف الدور الأرضي | عن الأدوار المتكررة | مبان أقل من 20 طابقا، وفوقها يفصل الأرضي والأول عن البقية | ص 29 |
| شبكتا مياه منفصلتان (شرب وغير شرب) | إلزامي | أكثر من 25 دورة مياه | ص 29 |
| المساحة على عمود صرف مطر واحد | 500 م2 أو أقل | كود مصري 301-2003 | ص 29 |
| قطر عمود صرف المطر | 200 مم أو أقل |  | ص 29 |
| عدد أعمدة صرف المطر للسطح الواحد | عمودان على الأقل |  | ص 29 |
| زيادة قطر الجراب عن الماسورة | 13 مم على الأقل |  | ص 131 |
| الجراب الرأسي بالكمرة | قطر 1/3 العرض بحد أقصى، تباعد 3 أقطار، بعد 1/4 البحر أو 2d من العمود، برندات قطر 16 مم |  | ص 132 |
| محور المرحاض الإفرنجي إلى الجدار الجانبي | لا يقل عن 45 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| محور المرحاض الإفرنجي إلى محور البيديه | لا يقل عن 75 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| أقل عرض حمام | 85 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| محور المرحاض إلى وجه حوض القدم (Shower Tray) | 30 سم متجاورين، 50 سم صافي متقابلين | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| صافي بين حوض الوجه وجدار الحمام | لا يقل عن 15 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| صافي بين حوضي غسيل وجه | لا يقل عن 10 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| صافي بين حوض الوجه (Lavatory) والمرحاض | 10 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| بين محوري مبولتين (Urinals) | 60 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |
| مرحاض حمام المعاقين إلى الجدار الجانبي | لا يقل عن 50 سم | الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين ص32 | ص 221 |
| ارتفاع حوض الوجه للمعاقين | 85 سم من التشطيب | فراغ حر 25 سم من حافة الحوض للداخل لدخول الكرسي المتحرك، وعزل مواسير الساخن جيدا، الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني لاستخدام المعاقين ص35 | ص 221 |
| مساند (grab bars) حمام المعاقين | ارتفاع 22.5 سم فوق سطح القاعدة، طول 40 سم على الأقل، بروز أفقي 20 سم على الأقل عن القاعدة، ستانلس قطر 3.5 سم على الأقل | يفضل مساند مفصلية قابلة للطي بجوار المرحاض، الكود المصري لاستخدام المعاقين ص35 | ص 221 |
| ارتفاع المبولة الحائطية | 50 إلى 60 سم من الأرضية | بند 7 بالمرجع دون حاشية مرجعية | ص 221 |
| المسافة الأفقية بين مبولتين | 60 سم على الأقل | بند 7 بالمرجع دون حاشية مرجعية | ص 221 |
| فاصل بين المباول | بروز الفاصل 35 سم، وارتفاعه لا يقل عن 75 سم، على منسوب 40 سم من التشطيب | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 221 |
| أقل قطر ماسورة مدفونة تحت البلاطة | 2 بوصة | ما عدا صرف المكيفات يسمح ½ بوصة؛ الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص175 (مكرر ص 224 بند 15) | ص 222 |
| قطر جراب الصلب الطري عن القطر الخارجي للماسورة | يزيد 6 مم | المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/2/1/11، الفراغ يملأ بالسيليكون | ص 222 |
| قطر الجراب المخترق للعناصر الإنشائية عن قطر الماسورة | يزيد 13 مم | حديد مجلفن (أمريكي) أو طري (مصري) | ص 222 |
| جلبة الماسورة المارة تحت قاعدة أو حائط أساس | أكبر بقطرين من الماسورة المارة | لتخفيف الحمل | ص 222 |
| محور جراب المرحاض الشرقي عن الجدار الخلفي | 30 سم صافي بعد السيراميك حد أدنى |  | ص 222 |
| محور جراب المرحاض الإفرنجي S-TRAP عن تشطيب الجدار الخلفي | 25 إلى 30 سم |  | ص 222 |
| منسوب ماسورة صرف حوض الوجه | 45 إلى 52 سم من التشطيب |  | ص 223 |
| منسوب ماسورة صرف حوض المطبخ | 65 سم من التشطيب |  | ص 223 |
| مسافة تعليق مواسير الصرف البلاستيك الأفقية | 1.2 م كحد أقصى | SBC 701 جدول 1.8.5 | ص 223 |
| مسافة تعليق مواسير الصرف الحديد الأفقية | 3.6 م | SBC 701 جدول 1.8.5، وعند أماكن التقاء المواسير؛ قيمة 3.6 م تخص مواسير الصلب، أما الزهر في SBC 701/IPC جدول 308.5 فكل 1.5 م | ص 223 |
| ميل الصرف الأفقي للأقطار حتى 4 بوصة | لا يقل عن 1:100 | الكود المصري 2002 ص162 | ص 223 |
| ميل الصرف الأفقي للأقطار 5 بوصة فأعلى | لا يقل عن 1/(25×D) ولا يزيد عن 1/(10×D) | D القطر بالبوصة، الكود المصري 2002 ص162 | ص 223 |
| أقل ميل للصرف الأفقي قطر 65 مم أو أقل | 2% | SBC 701-2007 Table 4.4.1 | ص 223 إلى 224 |
| أقل ميل للصرف الأفقي قطر 75 إلى 150 مم | 1% | SBC 701-2007 Table 4.4.1 | ص 223 إلى 224 |
| أقل ميل للصرف الأفقي قطر 200 مم فأكبر | 0.5% | SBC 701-2007 Table 4.4.1 | ص 223 إلى 224 |
| مقاس فتحة التسليك | المقاس الاسمي للماسورة حتى 100 مم، وأقل فتحة 100 مم للأقطار الأكبر | كود سعودي، الاشتراطات الصحية 1428هـ 4/4 | ص 224 |
| سمك طبقة حماية التمديدات الأفقية فوق عزل الحمام | 2 سم لياسة أسمنتية |  | ص 223 |
| ارتفاع الهوايات الفرعية فوق أعلى حافة جهاز | 150 مم على الأقل | كود البناء الأردني | ص 225 |
| امتداد الصرف والتهوية فوق السطح | 150 سم | بعيدا عن الأبواب والشبابيك وفتحات تهوية المباني المجاورة، الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ج4 ص181 | ص 225 |
| بعد توصيل الفرعي الأفقي عن مخرج عمود الصرف | 10 أمثال قطر العمود على الأقل | كود سعودي 2/4 | ص 225 |
| تهوية مساعدة للمباني أعلى من 10 أدوار | كل 10 م ارتفاع، والربط فوق منسوب الدور بـ 95 سم | قطر مساو لماسورة التهوية، الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ج4 ص202 | ص 225 |
| فصل صرف الدور الأول والأرضي | للمباني أعلى من 20 دور |  | ص 225 |
| ميل قاع البانيو نحو مخرج الصرف | 1 سم/م |  | ص 226 |
| منسوب إنذار خزان تجميع الصرف | 0.3 م أقل من منسوب ماسورة الصرف الداخلة | عند عدم وجود شبكة عامة | ص 226 |
| تغذية شطاف المرحاض الشرقي | حوالي 40 سم من التشطيب، ويبعد 50 سم عن محور الكرسي | تأسيس بالحائط الخلفي؛ في الحائط الجانبي يبعد 90 سم عن الخلفي، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227 |
| تغذية شطاف المرحاض الإفرنجي | 40 إلى 45 سم من التشطيب، ويبعد 30 سم عن محور المرحاض | بالحائط الخلفي، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227 |
| تغذية مغسلة حوض الوجه بخلاط على الجسم | 40 إلى 45 سم من التشطيب، وتثبيت الحوض على 80 سم | يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227 |
| تغذية مغسلة حوض الوجه بخلاط بالجدار | 100 سم من التشطيب أو 20 سم فوق سطح الحوض | يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227 |
| تغذية حوض المطبخ | 55 سم بخلاط على الجسم، 120 سم بخلاط بالجدار | تثبيت الحوض على 90 سم، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227 |
| تغذية خلاط البانيو | 81 سم | يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227 |
| تغذية سخان الكهرباء | 160 إلى 180 سم | مع سقف مستعار: أعلى 20 سم من منسوب السقف المستعار، يرجع لكتالوج الجهاز المعتمد إن وجد | ص 227 |
| المسافة بين ماسورتي الساخن والبارد | 16 إلى 17 سم |  | ص 227 |
| أقل قطر للتمديدات الأفقية داخل الحوائط | ¾ بوصة | عدا وصلات V.A.H بجوار المراحيض ½ بوصة | ص 227 |
| ضغط محبس تخفيض الضغط | تخفيض إلى 5.5 بار | عند زيادة الضغط الهيدروستاتيكي داخل المبنى عن 5.5 بار، كود البناء السعودي الاشتراطات الصحية فقرة 3-4/9 | ص 229 |
| زاوية تكويع ممنوعة لمواسير التغذية | 22.5 درجة |  | ص 227 |
| أقصى مسافة تعليق ABS | أفقي 1.2 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Aluminum tubing | أفقي 3.0 م، رأسي 4.5 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Brass | أفقي 3.0 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Cast-iron | أفقي 1.5 (a) م، رأسي 4.5 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Copper / copper-alloy pipe | أفقي 3.6 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Copper tubing 32 mm أو أقل | أفقي 1.8 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Copper tubing 40 mm أو أكثر | أفقي 3.0 م، رأسي 3.0 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق PEX | أفقي 0.8 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق PEX-AL-PEX | أفقي 0.8 م، رأسي 1.2 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق CPVC 25 mm أو أقل | أفقي 0.9 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق CPVC 32 mm أو أكثر | أفقي 1.2 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Steel | أفقي 3.6 م، رأسي 4.5 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Lead | أفقي مستمر (Continuous)، رأسي 1.2 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق PB | أفقي 0.8 م، رأسي 1.2 م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق PE-AL-PE | أفقي 0.8 م، رأسي 1.2 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق PVC | أفقي 1.2 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| أقصى مسافة تعليق Stainless steel drainage | أفقي 3.0 م، رأسي 3.0 (b) م | (a) الزهر 3.0 م أفقي عند استخدام أطوال 3.0 م؛ (b) دليل منتصف الدور للأقطار 50 مم وأصغر | ص 228 |
| حدود الاختبار Class 2 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 4 bar، أقصى ضغط اختبار 6 bar |  | ص 229 |
| حدود الاختبار Class 3 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 6 bar، أقصى ضغط اختبار 9 bar |  | ص 229 |
| حدود الاختبار Class 4 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 10 bar، أقصى ضغط اختبار 15 bar |  | ص 229 |
| حدود الاختبار Class 5 عند 20°C | أقصى ضغط تشغيل 16 bar، أقصى ضغط اختبار 24 bar |  | ص 229 |
| خلوص أكمام مواسير التغذية في العناصر الخرسانية | 6 مم من كل جانب | حديد مجلفن أو طري | ص 229 |
| ضغط المياه عند الأجهزة العادية | 0.5 بار على الأقل | وتوصيات المصنع | ص 229 |
| ضغط المياه عند صمامات التدفق (Flush valves) | 1.7 بار على الأقل |  | ص 229 |
| ضغط المياه عند سخانات الغاز | 0.7 بار على الأقل |  | ص 229 |
| انخفاض محور العوامة عن الحافة السفلية لفتحة الفائض | 10 سم | خزان علوي | ص 229 |
| أقصى حرارة للمياه الساخنة عند الاستخدام | 60°C | خاصة المدارس والمستشفيات ودور المسنين، بصمام خلط بمنظم حراري؛ يستثنى تغذية الغسالات والتعقيم | ص 230 |
| سمك عزل مواسير الساخن | 20 مم على الأقل صوف زجاجي أو مادة معتمدة ثم قماش قلاع المراكب | كل المسارات من السخان حتى الجهاز | ص 231 |
| تركيز تعقيم شبكة الشرب الداخلية | محلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة | بعد الملء والتفريغ لإزالة العكارة | ص 231 |
| عدد أعمدة صرف المطر لكل سطح | 2 على الأقل | مساحة السطح على القائم الواحد لا تزيد عن 500 م² | ص 231 |
| قطر عامود المطر | 75 مم على الأقل و200 مم كحد أقصى |  | ص 231 |
| ميول الأسطح المعتادة | 1:100 (تخدم مساحة طول قطرها 15 م) | لا تقل بأي حال عن 3 مم/م | ص 231 |
| ميل طبقة الميول على الأسطح المستوية | 1% على الأقل | سكريد أسمنت ورمل 1:3 والبلاط بنفس الميل (كود سعودي معماري) | ص 231 |
| الميل المعتاد على الأسطح الخرسانية الأفقية | 5 مم/م طولي |  | ص 231 |
| دخول العزل داخل الجرجوري | 50 مم | تثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل بدء العزل (شكل ج-25، ب-33) | ص 231 |
| مساحة فتحة مصفاة الجرجوري | ضعف مساحة مقطع الماسورة على الأقل |  | ص 232 |
| حماية مواسير المطر المدفونة بالجدار | عمق 40 مم على الأقل من سطح الجدار أو ألواح معدنية سمك 1.5 مم على الأقل | عدا مواسير الحديد | ص 232 |
| نهاية كوع الجزمة لمواسير المطر | أعلى الرصيف بـ 30 سم على الأقل | كوع بزاوية منفرجة، وأحياناً مخرج قائم من البرونز | ص 232 |
| سمك حولة الجالي تراب | 25 سم طوب أسمنتي مصمت | مع بياض داخلي | ص 234 |
| فرق منسوب قاع الخندق عن تأسيس الأساس المجاور | لا يزيد عن المسافة الأفقية بين طرف الأساس والخندق | كود الأردني | ص 234 |
| حد التمديد الموازي للقواعد | خارج مستوى تحميل بزاوية 45 من القواعد | كود سعودي 6-1/2 | ص 234 |
| عرض خندق الحفر | 3 أمثال قطر الماسورة ولا يقل عن 50 سم |  | ص 234 |
| إحلال تربة قاع غير ثابتة | 15 سم حصى ثم 15 سم رمل |  | ص 234 |
| إزالة القاع الصخري | 75 مم على الأقل تحت منسوب قاع الأنبوب ثم ردم برمل مدكوك | يحظر تحميل الأنبوب أو الوصلات على الصخر | ص 235 |
| دمك الرمل حول الماسورة | 70% كثافة نسبية من القاع حتى 150 مم أعلى سطح الماسورة | أقصى سمك طبقة 150 مم؛ المرجع ذكر 70% كثافة نسبية للرمل النظيف | ص 235 |
| ردم زيادة منسوب قاع الحفر | خرسانة عادية أو رمل نظيف مدكوك لكثافة جافة 95% | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص12 | ص 235 |
| ميل الصرف الخارجي حتى 4 بوصة | 1:100 على الأقل |  | ص 235 |
| ميل الصرف الخارجي 5 بوصة فأكثر | بين 1/(25×D) و 1/(10×D) | D بالبوصة | ص 235 |
| أقل ميل للصرف الخارجي | 5 مم/م |  | ص 235 |
| موقع الوصلة المرنة قبل وبعد غرفة التفتيش | أقل من 1 م من الغرفة | لتفادي الكسر عند هبوط الغرف | ص 235 |
| المسافة القصوى بين غرف التفتيش | 30 م (بعض المشاريع 15 إلى 20 م) | وعند التلاقي أو تغيير الاتجاه أو المنسوب المفاجئ أو القطر أو المادة | ص 235 |
| فرق منسوب مدخل الفرعة عن قاع الغرفة | أكثر من 60 سم يستلزم هدار في نهاية الفرعة | مشترك بباب كشف وماسورة زهر أو حديد بنفس القطر | ص 235 |
| بعد أول غرفة تفتيش عن المبنى | 1 م كحد أقصى |  | ص 236 |
| غلاف البولي إيثيلين للمطبق | 200 ميكرون على الأقل | القرار الوزاري 368 لسنة 1988 | ص 236 |
| دهان المطبق الداخلي | 3 طبقات بسمك جاف 450 ميكرون على الأقل | إيبوكسي أو قطران فحم | ص 236 |
| ارتفاع البنشينج | 0.8 × قطر الماسورة على الأقل | نصف دائري | ص 236 |
| سماكة جدران وفرشة قاعدة المطبق | 150 مم على الأقل |  | ص 236 |
| درج الغرف الأعمق من 1.5 م | كل 30 سم | حديد مجلفن أو مادة غير قابلة للتآكل | ص 236 |
| فرشة نظافة غرف تفتيش المباني | 20 سم للغرف حتى عمق 1.5 م، و25 سم حتى 2.5 م | مواصفات مصرية 4/3/2/12 | ص 236 |
| سمك جدران غرف تفتيش المباني | 25 سم لأول متر من تشطيب الموقع، 38 سم للمتر الثاني، 51 سم للمتر الثالث | طوب أسمنتي مصمت، مواصفات مصرية 4/3/2/12 | ص 236 |
| طول القطاع المختبر | 100 م كحد أقصى | فرعات بقطر واحد | ص 236 |
| ارتفاع قمع الاختبار | 3 م على الأقل | قطره الأكبر يساوي قطر الخط | ص 236 |
| نقص المياه في اختبار الضغط الاسمي | 0.1 LIT/MM(D)/1KM/30MPA لمدة 24 ساعة كحد أقصى | بعد ضغط اسمي 24 ساعة وتقاس كمية النقص كل ساعتين؛ الوحدة مطبوعة هكذا بالمرجع | ص 237 |
| طبقة الرمل أعلى المواسير | 30 سم | مع الغمر بالماء | ص 237 |
| أكبر بعد للحجارة في تربة الردم | 100 مم |  | ص 237 |
| معامل لدونة تربة الردم PI | لا يزيد عن 35% |  | ص 237 |
| عمق شريط التحذير | 30 سم تحت سطح الأرض النهائي |  | ص 237 |
| حماية المواسير على عمق أقل من 750 مم تحت الطريق | أساس خرساني 100 مم وغلاف 100 مم | SBC 701 4/12 | ص 238 |
| حمل غطاء غرفة التفتيش في أرصفة المشاة | 1.5 طن على الأقل | SBC 701 ص 4/12 فقرة 4.8.2.2.2 | ص 238 |
| حمل غطاء غرفة التفتيش في المواقف والطرق الداخلية | 12.5 طن على الأقل | SBC 701 ص 4/12 فقرة 4.8.2.2.2 | ص 238 |
| بعد مواسير الشرب عن غرف التفتيش | 50 سم على الأقل، وعن بيارات الصرف 3 م على الأقل، وأعلى منها منسوباً | يحظر المرور تحت أو خلال غرف التفتيش والبيارات | ص 239 |
| البعد عن مصادر التلوث (Septic tanks، بيارات، خنادق صرف) | 3 م على الأقل |  | ص 239 |
| البعد عن مواسير الصرف والبيارات المدفونة | 2 م | وإلا تمرر أعلى الراسم العلوي للصرف وليس تحته | ص 239 |
| عمق مواسير التغذية المدفونة | 50 سم على الأقل | المعتاد 1 م من الراسم العلوي للأقطار حتى 400 مم و1.2 م للأكبر | ص 239 |
| تقاطع التغذية مع الصرف | مسافة رأسية 30 سم على الأقل والتغذية أعلى | عزل ماسورة المياه 1.5 م من نقطة التقاطع | ص 239 |
| عرض حفر خندق التغذية | 0.60 م على الأقل للأقطار حتى 150 مم أو 3 أمثال القطر أيهما أكبر |  | ص 239 |
| زيادة عمق الحفر في الطبقات الصخرية | 7.5 سم على الأقل | ردم القاع برمل ناعم ودكه، يحظر التحميل على الصخر | ص 239 |
| تثبيت كتل الدفع (Thrust Block) | أقفزة حديد 2 × 0.5 بوصة | للكيعان والمشتركات والنهايات الميتة بكتل خرسانة عادية | ص 239 |
| ضغط فتح صمام خلاص الضغط | لا يزيد 15% عن ضغط موقع التركيب | مبان تغذى بمضخات مباشرة، قرب المضخة | ص 240 |
| طبقات ردم خطوط المياه | 25 سم رمل نظيف مع الرش والدمك |  | ص 240 |
| عمق شريط تمييز خطوط المياه | 30 سم تحت التشطيب | على مسار المواسير | ص 240 |
| تركيز الكلور لتعقيم الشبكة الخارجية | حتى 10 أجزاء في المليون عند نقطة الحقن | حجز 24 ساعة بعد وصول الكلور لأطراف الشبكة | ص 240 |
| عزل مواسير المياه الساخنة | صوف زجاجي لا يقل عن 20 مم + قماش قلاع |  | ص 299 |
| فرعة غسيل الخزان العلوي | 1 بوصة بمحبس وحنفية براكور | على العامود الصاعد | ص 299 |
| الحد الأدنى: مرحاض مع بيديه أو حوض صغير بعرض 0.80 | 0.80 × 1.60 م | شكل ب-2 | ص 370 |
| الحد الأدنى: مرحاض + حوض | 1.00 × 1.70 / 1.10 × 1.40 / 0.80 × 1.60 م | أمثلة من الرسم | ص 370 |
| الحد الأدنى: دش مع مرحاض أو حوض | 0.80 × 1.70 / 1.20 × 1.50 / 1.20 × 1.40 م، ودش + مرحاض + حوض 1.70 × 1.40 أو 1.40 × 1.60 (شكل L) | أمثلة من الرسم | ص 370 |
| الحد الأدنى: حمام ببانيو | 1.40 × 1.50 / 1.30 × 1.50 / 1.70 × 1.50 / 1.20 × 2.10 / 1.30 × 2.10 / 1.80 × 1.50 / 1.40 × 1.60 م | أمثلة من الرسم | ص 370 |
| قيم كروكي (ب-5) بالسنتيمتر | غير مقروءة في المسح، يعتمد على شكل (ب-8) [يراجع] | مراحيض وبيديهات ومباول وأحواض | ص 372 |
| من محور المبولة للحائط الجانبي | 0.4 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374 |
| بين محوري مبولتين | 0.8 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374 |
| بين محور البيديه والمرحاض | 0.75 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374 |
| بين محوري مرحاضين (كبائن) | 0.8 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374 |
| من محور المرحاض للحائط أو البانيو | 0.4 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374 |
| خلوص أمامي أمام المبولة أو المرحاض | 0.5 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374 |
| عمق كابينة المرحاض | 1.5 م | Figure 2.5.3.1 | ص 374 |
| المسافة بين جرجوري الصرف وجرجوري الفائض | 600 مم | Roof drain with overflow | ص 390 |
| Perforated gravel guard | 160 + 160 مم، بعد 50 مم عن الجرجوري | Roof drain | ص 390 |
| منسوب جرجوري الفائض | مرفوع عن منسوب الصرف وفتحته أعلى من العزل | Overflow | ص 390 |
| التخفيض حول الجرجوري | 90 مم | Roof drain مع Overflow drain على بعد 600 مم، وGravel guard 160 مم | ص 390 |
| أبعاد القاعدة | 600 × 490 مم، فتحة 200 | Eastern water closet | ص 391 |
| Flush valve | Push button Ø35 على ارتفاع 910 مم من التشطيب، والـ flush valve أسفل الزر بحوالي 205 مم، تغذية 1/2 بوصة CWL | Eastern water closet | ص 391 |
| Angle valve الشطاف | 1/2 بوصة على ارتفاع 400 مم، ارتفاع الحامل 900 | Eastern water closet | ص 391 |
| بعد محور الشطاف | 300 مم | Eastern water closet | ص 391 |
| الصرف | UPVC 110 مم مع P-trap | Eastern water closet | ص 391 |
| Vent | 50 مم إلى أقرب خط تهوية رئيسي | Eastern water closet | ص 391 |
| أبعاد جانبية وعمق ومحور الصرف | طول 600 (50 + 480 + 70)، عمق القاعدة 170 مم تحت التشطيب، محور الصرف 200 مم من الحائط، مخرج الصرف 110 مم تحت التشطيب في المسقط الأمامي | Eastern water closet | ص 391 |
| الأبعاد | عرض 415، عمق 690، ارتفاع الخزان 820 مم | Western floor WC | ص 391 |
| ارتفاع المقعد | 400 مم | Western floor WC | ص 391 |
| Angle valve تغذية الخزان | 15 مم CWL على ارتفاع 200 مم وبعد 150 من المحور | Western floor WC | ص 391 |
| الشطاف | 1/2 بوصة angle valve على 400 مم، الحامل 900، بعد 300 | Western floor WC | ص 391 |
| الصرف | UPVC 110 مم | Western floor WC | ص 391 |
| بعد محور الصرف عن الحائط | 220 مم | Western floor WC | ص 391 |
| Vent | 50 مم لأقرب خط تهوية رئيسي | Western floor WC | ص 391 |
| Grab bar | 850 مم | من مستوى التشطيب | ص 392 |
| Hand dryer | 1000 مم | من مستوى التشطيب | ص 392 |
| Soap dispenser حائطي | 900 مم | من مستوى التشطيب | ص 392 |
| Paper towel dispenser | 1000 مم | من مستوى التشطيب | ص 392 |
| Hand spray hose | 600 مم | من مستوى التشطيب | ص 392 |
| Toilet paper holder | 600 مم | من مستوى التشطيب | ص 392 |
| Waste pipe | 2 بوصة مع Bottle trap وchrome escutcheon | حوض وجه | ص 392 |
| Vent pipe | 2 بوصة يصعد للسطح | حوض وجه | ص 392 |
| ميل ماسورة الصرف الأفقية | 1:50 | حوض وجه | ص 392 |
| قطر ماسورة تغذية الـ flush valve | Ø35 مم مع access panel ستانلس أمام الـ flush valve | Wall mounted WC | ص 393 |
| فرع الصرف | 110 × 110 × 87.5° إلى الخط الرئيسي | Wall mounted WC | ص 393 |
| رأس الدش | 1800 مم من الأرضية، ذراع 200 مم، ومدى حامل الدش 600 مم أسفل الرأس | دش وبانيو | ص 394 |
| Bath mixer | 810 مم من الأرضية | دش وبانيو | ص 394 |
| تباعد مداخل الساخن والبارد | 150 مم متماثلة | دش وبانيو | ص 394 |
| صرف الدش | P-trap في الأرضية | دش وبانيو | ص 394 |
| مقاس البانيو | 1700 × 750 مم خارجي، 1190 × 452 مم داخلي، ارتفاع كلي 398 مم، حافة 105 مم | دش وبانيو | ص 394 |
| صرف البانيو | Overflow outlet، UPVC 50 مم waste ومثلها vent | دش وبانيو | ص 394 |
| التغذية | 15 مم CW & HW من السقف مع angle valves | Pedestal wash basin | ص 395 |
| ارتفاع مداخل التغذية | 520 مم، تباعد 200 مم | Pedestal wash basin | ص 395 |
| بروز الحوض | 510 مم، ارتفاع الحوض 220 | Pedestal wash basin | ص 395 |
| الصرف | P-trap أو Bottle trap، UPVC 50 مم waste، Vent 50 مم | Pedestal wash basin | ص 395 |
| بعد الصرف من الحائط | 205 مم | Pedestal wash basin | ص 395 |
| الخلاط | Flexible tube 280 مم | Pedestal wash basin | ص 395 |
| ارتفاع سطح الحوض | 900 مم | Kitchen sink | ص 396 |
| ارتفاع التغذية | 600 مم (13Ø supply assembly، nipple كروم 13Ø × 75)، والصرف على 450 مم | Kitchen sink | ص 396 |
| ارتفاع الصرف | 450 مم | Kitchen sink | ص 396 |
| P-trap | 40 مم مع slip joint adaptor وreducing tee 50 × 50 × 40 وvent 50 مم | Kitchen sink | ص 396 |
| ارتفاع سطح الرف | 900 مم (500 + 400) | Vanity | ص 397 |
| المرآة | سمك 6 مم تبدأ 100 مم فوق الرف | Vanity | ص 397 |
| ارتفاع البلاط والسقف | 2800 مم، سقف شرائح ألومنيوم 100 مم، 700 فوق | Vanity | ص 397 |
| عمق ماسورة التغذية تحت الشارع | 1.2 م | وصلة المبنى | ص 399 |
| غطاء وإطار | زهر قياسي Traffic type | Precast manhole | ص 400 |
| فتحة الغطاء | 600 مم، جدار 250 كل جانب | Precast manhole | ص 400 |
| حلقات الطوب أسفل الإطار | 3 مداميك min إلى 6 max | Precast manhole | ص 400 |
| Eccentric cone | ارتفاع المخروط اللامركزي 900 مم وإجمالي 1200 مم، 100 مم أعلى، وإزاحة 200 مم | Precast manhole | ص 400 |
| القطر الداخلي | 1200 مم | Precast manhole | ص 400 |
| سمك الحلقات | 150 مم، 180 | Precast manhole | ص 400 |
| Safety steps | كل 300 مم | Precast manhole | ص 400 |
| التسليح | 12 مم @ 250 أفقي ورأسي | Precast manhole | ص 400 |
| الحلقات المتاحة | 300، 600، 1200 مم | Precast manhole | ص 400 |
| القاعدة | تصب بالموقع حتى 150 مم min فوق أعلى ماسورة، نصف ماسورة بالقناة، 300 (typ) | Precast manhole | ص 400 |
| مطبق 1500 < D ≤ 2500 مم | قاعدة 1700 سمك 350، بروز 100، جدران 250، فتحة 600، مخروط، Steel ladder، Water stop، بنشينج | حسب العمق | ص 401 |
| مطبق 2500 < D < 3500 مم | قاعدة عرض 1900 سمك 200 مم ببروز 50، فراغ داخلي 1200، جدران 300 سفلي و250 علوي، رقبة 250 وإطار 230، Steel ladder وwater stop | حسب العمق | ص 401 |
| مطبق أعمق | فراغ 1200، جدران 300، قاعدة 2000 سمك 350 على رمل مدموك عرض 2200 سمك 200، CI ladder | حسب العمق | ص 401 |
| غطاء المطبق الأعمق | زهر قطر 60 سم تحمل 40 طن | طرق | ص 401 |
| تسليح المطبق الأعمق | الجدران 5Ø8/م و5Ø12/م، القاعدة 5Ø10/م في الفرشين | حسب العمق | ص 401 |
| محور المبولة إلى الجدار | 40 سم | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص37 | ص 221 |

## 20.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار التمديدات الأرضية المدفونة (صرف، تغذية، حريق) |  | قبل الصب والردم | عدم التسريب وتركيب السدادات | ص 101 |
| اختبار المياه (Water test) بملء المواسير بالمياه |  | لكل شبكة قبل التغطية | عدم وجود تسريب تحت ضغط عمود ماء 3 م | ص 225 |
| اختبار الهواء بضاغط هواء بعد غلق كل الفتحات |  | بديل لاختبار المياه | ثبات ضغط لا يقل عن 250 مم عمود ماء | ص 225 |
| اختبار الدخان بدفع دخان بماكينة |  | عند الطلب | ضغط 250 مم عمود ماء ثابت 15 دقيقة قبل بدء الفحص | ص 225 |
| اختبار ثان بعد تركيب الأجهزة وملء سيفوناتها بالمياه |  | بعد تركيب الأجهزة | لا تسريب | ص 225 |
| اختبار ضغط مواسير التغذية | مواصفات المشروع | لكل شبكة قبل التغطية | الضغط 1.5 × ضغط التشغيل (المعتاد 8 بار) بدون هبوط | ص 229 |
| تعقيم شبكة مياه الشرب والخزان |  | قبل التشغيل | ملء وتفريغ لإزالة العكارة، ثم الملء بمحلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة ثم التفريغ | ص 231 |
| اختبار مياه لخطوط الصرف بالجاذبية بسد النهايات وملء عمود مياه 3 م | SBC 701-2007 | كل قطاع لا يزيد عن 100 م بقطر واحد | ثبات منسوب المياه في القمع 15 دقيقة على الأقل | ص 236 |
| قمع الاختبار في أعلى نقطة والتفريغ من أوطى نقطة بفك طبة الاختبار مع متابعة المنسوب |  | لكل قطاع | ارتفاع القمع 3 م على الأقل وقطره الأكبر يساوي قطر الخط | ص 236 إلى 237 |
| اختبار خطوط الطرد (صرف تحت ضغط) | SBC 701-2007 | لكل خط طرد | ضغط يزيد 35 كيلوباسكال عن ضغط طلمبة الضخ ثابت 15 دقيقة على الأقل (SBC 701 ص 10/1، يعادل 5 psi) | ص 237 |
| اختبار ضغط اسمي 24 ساعة مع قياس النقص كل ساعتين (بعض المواصفات) |  | حسب المواصفات | النقص لا يزيد عن 0.1 LIT/MM(D)/1KM/30MPA لمدة 24 ساعة | ص 237 |
| اختبار المطابق بملء الماء على درجات |  | لكل مطبق قبل الردم | ثبات المنسوب 24 ساعة | ص 237 |
| اختبار دمك طبقات الردم فوق المواسير |  | لكل طبقة | حسب المواصفات | ص 238 |
| اختبار ضغط مواسير التغذية الخارجية |  | لكل جزء من الخط بعد ردم جزئي | 0.5 × ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة ثم رفع تدريجي إلى 1.5 × ضغط التشغيل، والضغط النهائي ثابت 0.5 ساعة على الأقل بلا انخفاض | ص 240 |
| ملء الجزء بماء نقي وتفريغ الهواء ثم الفحص، وعند أي عيب تغيير الجزء المعيب وإعادة التجربة |  | لكل جزء | لا عيوب | ص 240 |
| تفريغ المياه من أكثر من مكان أو فتح محبس طبة نهاية الخط للتأكد من اختبار كامل الخط |  | لكل اختبار | وصول الضغط لنهاية الخط | ص 240 |
| تعقيم شبكة المياه الخارجية بالكلور |  | قبل التشغيل بعد الغسيل | كلور حتى 10 أجزاء في المليون عند نقطة الحقن (أوطى نقطة) وحجز المياه 24 ساعة كاملة بعد وصول الكلور لأطراف الشبكة | ص 240 |
| تعقيم وتطهير الخزانات وشبكة مياه الشرب |  | قبل الاستلام | تقرير تعقيم معتمد | ص 297 |
| تجربة الخلاطات والحنفيات وصناديق الطرد |  | كل جهاز | ضغط وسرعة تدفق مناسبان | ص 299 |
| فحص التسريب والانسداد في التغذية والصرف |  | كل الشبكة | لا تسرب ولا انسداد | ص 299 |

## 20.4 القياس والدفع

20.4.1  توريد وتركيب مواسير الصرف والتهوية الداخلية بالأقطار والأنواع المبينة بالرسومات. الوحدة: م.ط. القياس: بالمتر الطولي للمواسير المنفذة. يشمل السعر: المواسير والتهوية الداخلية. لا يشمل: تحمل على الأجهزة إذا طلب دفتر البنود تنفيذ الأجهزة بالمقطوعية. (ص 226)

20.4.2  توريد وتمديد مواسير صرف مدفونة تحت سطح الأرض شاملة الحفر والردم والخرسانة. الوحدة: م.ط. القياس: بالمتر الطولي. يشمل السعر: الحفر والردم والخرسانة (المواصفات المصرية 2001 فقرة 4/3/3). (ص 226)

20.4.3  تأسيس وتركيب جهاز صحي بالمقطوعية شاملاً مواسير الصرف الخاصة به. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد عند نص دفتر البنود على المقطوعية. يشمل السعر: أسعار المواسير محملة على الجهاز. (ص 226)

20.4.4  توريد وتركيب جهاز صحي كامل. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. يشمل السعر: الخلاطات والمحابس الزاوية والـ traps والتوصيل. [صياغة تحريرية] (ص 391)

20.4.5  توريد وتركيب طبة تسليك. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. يشمل السعر: الغطاء والقطع. [صياغة تحريرية] (ص 396)

20.4.6  توريد وتركيب مواسير صرف أو تغذية لكل قطر. الوحدة: م.ط. القياس: الطول الفعلي على المحور. يشمل السعر: القطع الخاصة. [صياغة تحريرية] (ص 391)

20.4.7  توريد وتنفيذ مطبق صرف حسب نطاق العمق. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد لكل نطاق عمق (≤ 2.5 م، 2.5 إلى 3.5 م، أكثر). يشمل السعر: الغطاء والسلالم والبنشينج. [صياغة تحريرية] (ص 401)

20.4.8  توريد وتركيب مواسير صرف خارجية لكل قطر. الوحدة: م.ط. القياس: الطول بين المطابق. يشمل السعر: الحفر والفرشة والردم أو تفصل. [صياغة تحريرية] (ص 401)

20.4.9  توريد وتركيب جاليتراب وجراجير. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. [صياغة تحريرية] (ص 399)

## 20.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

20.5.1  بدء خط الصرف من منسوب منخفض، والمطلوب: بدء الخط من المناسيب العالية والمصب في المنخفضة (ص 10)

20.5.2  صرف المكيفات على ماسورة الصرف الرئيسية، والمطلوب: الصرف على بيبة أرضية وعدم الصرف للشارع مباشرة (ص 224)

20.5.3  تمديد مواسير أفقية فوق بلاطة الحمام قبل انتهاء العزل واختباره، والمطلوب: التمديد بعد اختبار العزل ثم حماية بلياسة 2 سم (ص 223)

20.5.4  تركيب صمام عدم رجوع swing على خط رأسي أو spring على خط أفقي، والمطلوب: spring للرأسي و swing للأفقي (ص 229)

20.5.5  تغيير أقطار الصرف من الأكبر للأصغر في اتجاه التصريف، والمطلوب: التدرج من الأصغر للأكبر فقط (ص 234)

20.5.6  ترك مواسير صرف بلاستيكية مكشوفة للشمس بدون حماية، والمطلوب: حماية المواسير المكشوفة عدا المجلفن والزهر (ص 299)

20.5.7  تركيب جرجوري الفائض في نفس منسوب جرجوري الصرف، والمطلوب: رفع جرجوري الفائض بحيث تكون فتحته أعلى من منسوب الصرف والعزل (ص 390)

20.5.8  تركيب الأجهزة دون vent، والمطلوب: vent 50 مم لكل جهاز إلى خط التهوية الرئيسي (ص 391)

20.5.9  توصيل الصرف الخفيف لغرفة التفتيش دون جاليتراب، والمطلوب: جاليتراب قبل غرفة التفتيش (ص 399)

## 20.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 250 بندا، منها 44 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 21. كهرباء

## 21.1 التزامات الأطراف

21.1.1  [الاستشاري] ينسق مهندس الكهرباء الأعمال الكهربائية مع باقي التخصصات خاصة الإنشائية (فتحات المناور والأسقف، الجرابات بالعناصر الخرسانية، كفاية ارتفاع الدور للتمديدات) ولا يسمح بصب أي عنصر قبل استلامه كهربائياً (ص 243).

21.1.2  [الاستشاري] يطابق مهندس الكهرباء التوريدات للعينات والكتالوجات المعتمدة بصفة دورية (ص 243).

21.1.3  [الاستشاري] يتابع مهندس الكهرباء الأعمال ويستلمها في كل مراحلها (ص 243).

21.1.4  [الاستشاري] يعقد مهندس الكهرباء اجتماعات تنسيقية مع مقاولي الباطن قبل بدء التنفيذ (ص 243).

21.1.5  [الاستشاري] يعد مهندس الكهرباء تقارير المتابعة ونسب الإنجاز (ص 243).

21.1.6  [الاستشاري] ينسق مهندس الكهرباء مع مهندس الميكانيكا القدرات والجهد لماكينات التكييف والمضخات بما لا يتعارض مع التيار الدائم للمشروع (ص 243).

21.1.7  [الاستشاري] يتأكد مهندس الكهرباء من وجود واعتماد المخططات التنفيذية (Shop Drawings) لكل الأعمال الكهربائية ويتابع اعتماد أي تعديلات أثناء التنفيذ (ص 243).

21.1.8  [الاستشاري] يتأكد مهندس الكهرباء من وجود قوائم تعليمات التشغيل والصيانة للمهمات (ص 243).

21.1.9  [الاستشاري] يراجع مهندس الكهرباء البرامج الزمنية للتنفيذ والتوريد وينسقها مع الإنشائي والمعماري والميكانيكا والصحي (ص 243).

21.1.10  [الاستشاري] يتأكد مهندس الكهرباء من وجود مخازن آمنة للتوريدات والأجهزة (ص 243).

21.1.11  [الاستشاري] يتأكد مهندس الكهرباء من تطبيق اشتراطات الأمن الصناعي بما فيها الإسعافات الأولية (ص 243).

21.1.12  [الاستشاري] ينسق مهندس الكهرباء مع باقي التخصصات قبل تنفيذ أي بند جديد (ص 243).

21.1.13  [الاستشاري] يشرف مهندس الكهرباء على الاختبارات أثناء وبعد التنفيذ (ص 243).

21.1.14  [الاستشاري] يتأكد مهندس الكهرباء من وجود الكتالوجات الفنية لكل المهمات والأجهزة (ص 243).

21.1.15  [الاستشاري] يعتمد مهندس الكهرباء مخططات As-Built ويطابقها للتنفيذ قبل الاستلام الابتدائي (ص 243).

21.1.16  [الاستشاري] يحفظ مهندس الكهرباء العينات والكتالوجات والمخططات المعتمدة حتى نهاية التنفيذ (ص 243).

21.1.17  [الاستشاري] يحصر مهندس الكهرباء كل بنود المشروع مع الاعتماد (ص 243).

21.1.18  [الاستشاري] يعد مهندس الكهرباء طلبات شراء المواد عند العمل لدى المقاول على أساس المواد المعتمدة (ص 243).

21.1.19  يلتزم المقاول أو الشركات الموردة بتدريب طاقم التشغيل على الأنظمة الكهربائية (ص 243).

21.1.20  يلتزم المقاول بتقديم قوائم قطع الغيار المطلوبة لضمان التشغيل طوال مدة الضمان بالعقد (ص 243).

21.1.21  يلتزم المقاول بتقديم عينات من كل مقاسات مواسير الكهرباء وملحقاتها للاعتماد والتوريد مطابقاً لها (ص 244).

21.1.22  يلتزم المقاول بتواجد فني كهرباء أثناء صب الأسقف لإصلاح أي كسر بالمواسير فوراً (ص 247).

21.1.23  يجري المقاول اختبار التشغيل لنظام الأسلاك الداخلي بعد إتمام التركيب ويقدم بيانات توازن الأطوار والأحمال للمهندس (ص 252).

21.1.24  يلتزم المقاول بحماية دوائر مقابس الحمامات والأماكن الرطبة بقاطع تسرب أرضي حساسية 30 مللي أمبير حتى لو لم يرد بالمستندات (ص 253).

21.1.25  يلتزم المقاول بتقديم مخططات تصنيع تفصيلية لكل لوحة توزيع بمكوناتها لاعتمادها قبل التصنيع (ص 262).

21.1.26  يلتزم المقاول بتقديم رسومات As-built للمسارات المنفذة موضحاً بها عدد الأسلاك في كل ماسورة (ص 264).

21.1.27  يقدم المقاول شهادات اختبارات المصنع للمحول (الزيت، عزل الملفات، نسبة التحويل، الفقد، البوخلز، أجهزة القياس، المانعة) وتتم الاختبارات بحضور المهندس المشرف (ص 264).

21.1.28  يقدم المقاول شهادات ضمان موثقة للأجهزة والمعدات والمواد الكهربائية وكتيبات التشغيل والصيانة (ص 301).

21.1.29  يجري المقاول الاختبارات الكهربائية حسب الكود المصري وبنفس الترتيب المحدد قبل الاستلام (ص 301).

## 21.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| تغذية جهد منخفض مباشر من الشبكة | 100 ك.ف.أ أو أقل | كود مصري كهرباء 2000 مجلد 1 ص196 | ص 31 |
| محول خاص وتغذية جهد متوسط | أكثر من 625 ك.ف.أ | كود مصري كهرباء 2000 | ص 31 |
| عدد المخارج على دائرة فرعية نهائية | 10 أو أقل | مع مراعاة الأحمال (مجلد 2 ص262) | ص 31 |
| تباعد المواسير المدفونة | 3 أضعاف القطر على الأقل من المركز |  | ص 131 |
| القطر الخارجي للمجرى | 1/3 سمك الخرسانة بحد أقصى |  | ص 131 |
| أقل سمك بلاطة لدفن المواسير | 100 مم |  | ص 131 |
| عدد المخارج على دائرة فرعية نهائية واحدة | 10 مخارج كحد أقصى |  | ص 244 |
| تشوين مواسير الكهرباء | 3 طبقات كحد أقصى | بعيداً عن الشمس والحرارة | ص 244 |
| المسافة بين مواسير الكهرباء بالسقف | 3 × قطر الماسورة على الأقل مركز لمركز | قسم 03300 | ص 244 |
| القطر الخارجي للمجرى المدفون | 1/3 سمك الخرسانة كحد أقصى | قسم 03300 فقرة 3.3.3.1 (المجاري والمواسير) | ص 244 |
| الغطاء الخرساني للمجاري المدفونة | 40 مم على الأقل |  | ص 244 |
| أقل سمك بلاطة يسمح بدفن مواسير | 100 مم |  | ص 244 |
| المسافة بين صندوقي اتصال | 10 م كحد أقصى | إلا إذا ذكر في المخططات الإنشائية | ص 245 |
| سلك السحب | سلك مجلفن قطر 2 مم | في كل المواسير بما فيها الاحتياطية | ص 245 |
| عدد الانحناءات بين صندوقين | 2 انحناء 90 درجة كحد أقصى | قطر الانحناء 4 × قطر الماسورة على الأقل بأدوات خاصة | ص 245 |
| البعد عن شبكة الإنذار بالسقف | 50 سم على الأقل عند التوازي، 5 سم عند التعامد |  | ص 245 |
| تخفيض عدد الكابلات لكل انحناء إضافي | 10% عن كل انحناء إضافي أو زيادة مقطع الماسورة | الكود المصري للتوصيلات الكهربائية 2000 مج2 ص308 | ص 246 |
| عمق التكسير لمواسير رأسية في وحدات طوب مصمت | 1/3 سمك الوحدة كحد أقصى |  | ص 247 |
| عمق التكسير لمواسير أفقية | 1/6 سمك الوحدة كحد أقصى | لا يسمح بالتكسير في البلوكات المفرغة أو الرغوية | ص 247 |
| بروز صناديق الاتصال عن المباني | 1.5 إلى 2.5 سم (في مستوى البياض) | يفضل تركيبها بعد البؤج والأوتار ومتساطحة معها | ص 247 |
| ارتفاع مفاتيح الإنارة | 1.20 إلى 1.35 م من تشطيب الأرضية | في الاتجاه الحر للباب (strike side) حسب اتجاه الفتح (شكل ك-2) | ص 247 |
| ارتفاع البرايز في السكني والمكاتب | 35 إلى 40 سم من تشطيب الأرضية | الحمامات والمطابخ 120 إلى 135 سم؛ الارتفاعات موحدة بالمشروع (شكل ك-1) | ص 247 |
| بعد الأفياش داخل المبنى عن الأرض | 300 مم | نص المرجع ينسبه للكود السعودي، والحاشية تشير لمواصفات بنود أعمال التوصيلات الكهربائية المصرية 2006 بند 10-1-20 | ص 247 |
| بعد المقابس خارج المبنى عن الأرض | 1 م | ما لم يوصف خلاف ذلك بمخططات المشروع؛ مواصفات بنود الأعمال الكهربائية 2006 بند 10-2-2 | ص 247 |
| بعد مفاتيح الإنارة عن الباب أفقياً | 10 إلى 20 سم |  | ص 248 |
| مفاتيح أو برايز Back-to-Back على جانبي جدار | مسافة أفقية 15 سم على الأقل | لمنع انتقال الصوت خاصة في السكني | ص 248 |
| تغليف التمديدات الأرضية | خرسانة سمك 7.5 سم وليس مونة أسمنتية |  | ص 248 |
| البعد عن مواسير المياه الساخنة | 30 سم متوازية، 15 سم متقاطعة |  | ص 248 |
| البعد عن مواسير المياه الباردة | 7.5 سم في الحالتين | ما لم تحدد المواصفات أكبر | ص 248 |
| البعد عن شبكة الإنذار بالجدران | 50 سم متوازية؛ عند التعامد على حوامل تبعد 5 سم على الأقل |  | ص 248 |
| تثبيت المواسير المعدنية الظاهرة | كل 2 م أفقي و2.25 م رأسي | للأقطار 25 إلى 40 مم | ص 248 |
| المسافة بين مخرج المقبس والحائط العمودي | 1.8 م كحد أقصى، وبين بريزتين 3.65 م كحد أقصى |  | ص 249 |
| عمق علب برايز القوى 16 أمبير فأكثر | 38 مم على الأقل | ما لم يتطلب الإنشائي أقل | ص 249 |
| المسافة بين الأكواع وصناديق الاتصال | 50 سم على الأقل |  | ص 249 |
| المواسير المعدنية المرنة لتغذية الأجهزة وعبر فواصل التمدد | طول 2 م كحد أقصى وقطر 16 مم على الأقل |  | ص 249 |
| المواسير المرنة غير المعدنية | طول 2 م كحد أقصى | لا تستخدم للتركيبات الغاطسة بالجدار أو تحت الصبة الخرسانية | ص 249 |
| قطر الماسورة المعدنية المرنة عند فاصل التمدد بالجدران | ضعف قطر الماسورة الأساسية | صندوق اتصال على جانبي الفاصل مع ترك طول مناسب في سحب الأسلاك داخل الصناديق، الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص309 | ص 248 |
| لون موصل حماية أو موصل تأريض | أخضر وأصفر | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |
| لون موصل حماية محايد (PEN) | أخضر وأصفر مع علامة زرقاء عند النهايات | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |
| لون طور دائرة أحادية الطور (تيار متردد) | بني | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |
| لون محايد (Neutral) لدائرة أحادية أو ثلاثية الطور | أزرق | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |
| لون طور أول وثان وثالث لدائرة ثلاثية الطور | بني، أسود، رمادي | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |
| لون موصل الطور لدوائر التحكم والجهد فائق الانخفاض | بني، أسود، أحمر، برتقالي، أصفر، بنفسجي، رمادي، أبيض، قرنفلي (أحمر وردي)، أزرق مخضر | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |
| لون محايد أو سلك أوسط لدوائر التحكم | أزرق | SBC 401 فقرة 3-1/5 | ص 250 |
| أقل مقطع: تمديدات ثابتة بكابلات وموصلات معزولة للقوى والإنارة | نحاس 1.5 مم²، ألومنيوم 2.5 مم² | ملاحظة 1: وصلات نهايات الألومنيوم تختبر وتعتمد لهذا الاستخدام | ص 251 |
| أقل مقطع: تمديدات ثابتة بكابلات معزولة للإشارات والتحكم | نحاس 0.5 مم² | ملاحظة 2: دوائر إشارات المعدات الإلكترونية يسمح 0.1 مم² | ص 251 |
| أقل مقطع: تمديدات ثابتة بموصلات عارية للقوى | نحاس 10 مم²، ألومنيوم 16 مم² |  | ص 251 |
| أقل مقطع: تمديدات ثابتة بموصلات عارية للإشارات والتحكم | نحاس 4 مم² |  | ص 251 |
| أقل مقطع: توصيلات مرنة لجهاز محدد | حسب المواصفة السعودية | نحاس | ص 251 |
| أقل مقطع: توصيلات مرنة لأي تطبيق آخر | نحاس 0.75 مم² | (a) الكابلات المرنة 7 قلوب فأكثر تطبق ملاحظة 2 | ص 251 |
| أقل مقطع: توصيلات مرنة لدوائر جهد منخفض جداً لتطبيقات خاصة | نحاس 0.75 مم² |  | ص 251 |
| أقل مقطع لموصلات الدوائر الفرعية النهائية للإنارة | 2 مم² | الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص262؛ SBC 401 جدول 52-5 الحد الأدنى 1.5 مم² نحاس | ص 251 |
| أقل مقطع للمقابس (البرايز) | 3 مم² | مهما كان حملها صغيرا، الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص262؛ SBC 401 جدول 52-5 الحد الأدنى 1.5 مم² والشائع للمقابس 2.5 مم² | ص 251 |
| أسلاك الاستخدامات البسيطة (إنارة داخلية ومخارج مقابس) | نحاس مفرد مصمت القلب حتى 2.5 مم² | المواصفات العامة لتنفيذ المباني بالسعودية قسم 16050 | ص 251 |
| أقل مقطع لسلك نظام الإنذار النحاسي | 1 مم² | مع حماية التمديدات الأرضية من الرطوبة، SBC 1428 اشتراطات الحماية من الحريق فقرة 7-5/5 | ص 252 |
| أقل مقطع لموصلات خطوط القوى النحاسية | 3 مم² | الكود المصري للتوصيلات الكهربائية 2000 فقرة 7/4 حسب الحاشية؛ 3 مم² مقاس غير قياسي في IEC، والحد الأدنى في SBC 401 جدول 52-5 نحاس 1.5 مم² لدوائر القوى والإنارة | ص 250 |
| درجة حماية مفاتيح المطابخ والحمامات | IP55 على الأقل |  | ص 252 |
| حساسية قاطع التسرب الأرضي لمقابس الأماكن الرطبة | 30 مللي أمبير | حتى لو لم يذكر بالمستندات | ص 253 |
| ارتفاع البرايز | 35 إلى 40 سم من التشطيب، الحمامات 135 سم | ما لم تنص المخططات | ص 253 |
| فصل RCD في الأماكن الرطبة | عند تسرب أكثر من 30 مللي أمبير |  | ص 253 |
| مخارج Back-to-Back | مسافة أفقية 150 مم | لتجنب انتقال الصوت | ص 253 |
| أحمال المقابس للخدمة الخفيفة | حتى 2 ك.وات عند 127 فولت، وحتى 3 ك.وات عند 220 فولت |  | ص 253 |
| حماية كل دوائر المقابس | قاطع تسرب أرضي 30 مللي أمبير | المقابس الخارجية والرطبة من النوع المقاوم للعوامل الجوية | ص 253 |
| تفاوت استقامة أغطية المخارج والمفاتيح | 4 مم كحد أقصى | تركب رأسية | ص 253 |
| عدد المآخذ 16 أمبير على دائرة نهائية واحدة | 4 كحد أقصى | عند تشغيل جهاز متنقل من عدة نقاط | ص 254 |
| تربيط الكابلات على الحوامل | أحزمة كل 2 م وبعد كل انحناء أو نزول، و blind end في نهاية المسار |  | ص 254 |
| سماكة حوامل الصلب المجلفن | 1.5 مم على الأقل | ما لم تنص المواصفات | ص 254 |
| نسبة مساحة مقاطع الكابلات إلى مقطع الحامل | 50% كحد أقصى وتقل كلما زاد الطول أو الانحناءات |  | ص 255 |
| المسافة بين كابلين متجاورين على الحامل | قطر الأكبر على الأقل (أحادي الطور) أو ضعف القطر (ثلاثي الطور) |  | ص 255 |
| تثبيت الحوامل | كل 1.5 م (1500 مم) على الأكثر | بقطع خاصة للانحناءات والتلاقي، والأكواع والتفريعات T و X عند الضرورة فقط ومن نفس الصانع (المواصفات العامة السعودية قسم 16050 فقرة 3.3.1.5) | ص 255 |
| احتياطي مساحة الحامل | 25% لكوابل مستقبلية |  | ص 255 |
| مجاري كابلات إنذار الحريق | مقاومة للحريق ساعتين | يحظر تمديدها بجوار كوابل أي نظام آخر | ص 255 |
| غطاء الحامل المخترق لأدوار المبنى | يلحم لمسافة 50 سم أعلى الدور و20 سم أسفل السقف ويلحم به شبك ممدد والبياض عليه |  | ص 256 |
| مسافات تثبيت المجاري الصندوقية TRUNKING | 1.5 م أفقي، 4.5 م رأسي | بأدوات تثبيت خاصة | ص 256 |
| عدد الوصلات بين نقطتي تثبيت TRUNKING | وصلة واحدة كحد أقصى |  | ص 256 |
| عدد الموصلات الحاملة للتيار في TRUNKING | 30 موصل كحد أقصى، والمساحة المستخدمة 20% كحد أقصى من مقطع المجرى |  | ص 256 |
| عمق قناة الكابلات | 30 سم على الأقل | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256 |
| عرض قناة الكابلات | 40 سم على الأقل | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256 |
| ميول أرضية المجرى | 1:200 والصرف على أقرب بالوعة | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256 |
| بعد الكابلات متعددة الأقطاب عن بعضها على الزوايا الجانبية | 5 سم على الأقل، وعن الجدران 3 سم | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256 |
| أغطية قنوات الكابلات | صلب أو صاج مجلفن بقلاوة سمك 3 إلى 6 مم على زوايا 40×40 مم، أو بلاطات خرسانة مسلحة قابلة للرفع | المواصفات المصرية 2006 ص299، غالباً بغرف المحولات ولوحات التوزيع | ص 256 |
| بعد مسارات الكابلات عن خطوط الصرف | 1 م غالباً | حسب المواصفات | ص 257 |
| بعد وصلات مواسير الصرف والمياه عن الكابلات عند التقاطع | 3 م غالباً |  | ص 257 |
| عمق كابلات الجهد المنخفض في الخنادق | 80 سم على الأقل من التشطيب |  | ص 257 |
| عمق كابلات الجهد المتوسط | 1 م على الأقل | أو الارتفاع الأكبر الوارد بالمشروع | ص 257 |
| عمق كوابل تعمل بأعلى من 600 فولت | 1000 مم على الأقل |  | ص 257 |
| مواسير احتياطية لتعدية الطرق الرئيسية | 25% إلى 50% من المواسير المستعملة |  | ص 257 |
| رمل نظيف حول المواسير المدفونة | 10 سم أسفل المواسير على الأقل |  | ص 258 |
| فرشة رمل أسفل المواسير | تمتد 50 سم على الأقل خارج طرفي المواسير |  | ص 258 |
| سلك سحب داخل مواسير الكابلات الخارجية | مجلفن قطر 3 مم |  | ص 258 |
| ميل مواسير الكابلات الخارجية | 75 مم لكل 20 م طولي نحو غرف التفتيش | لمنع تراكم المياه | ص 258 |
| الدفن المباشر للكابلات | فرش رمل ناعم 10 سم أسفل الكابلات ثم الفرد ثم ردم برمل 10 سم على الأقل | أو السمك المحدد بالمخططات | ص 258 |
| المسافة الأفقية بين كابلين متجاورين مدفونين | قطر الكابل على الأقل وغالباً 20 سم على الأقل | للتمديد المباشر | ص 258 |
| نصف قطر انحناء الكوابل غير المسلحة | 8 إلى 10 أضعاف قطر الكابل على الأقل | وتعليمات الصانع | ص 258 |
| نصف قطر انحناء الكوابل المسلحة | 10 إلى 12 ضعف القطر على الأقل |  | ص 258 |
| لحام الكوابل بصناديق اللحام | فقط للمسارات الأطول من 250 م أو عند زيادة المسار عن الطول القياسي من المصنع |  | ص 258 |
| بعد كابل جهد منخفض عن كابل اتصال | 30 سم على الأقل |  | ص 258 |
| بعد كابل جهد منخفض عن متوسط أو بين كابلين متوسطين | 15 سم على الأقل |  | ص 258 |
| الطبقات أو المسارات المتقاطعة | فصل بطبقة رملية 10 سم على الأقل، الجهد المتوسط بالطبقات السفلية، وأعلى طبقة 600 مم على الأقل تحت التشطيب |  | ص 259 |
| بلاطات حماية خرسانية فوق الرمل | سمك 5 سم على الأقل بطول الكابل مع شريط تحذير على عمق 300 مم من التشطيب | شكل ك-8 | ص 259 |
| علامات الكابلات | خرسانية ارتفاع 600 مم ومربعة 200 مم على الأقل عند كل انحراف ونقطة وصل ولحام | شكل ك-9 | ص 259 |
| إزالة العزل عند الوصل | 1.5 سم زيادة عن الطول العاري المطلوب |  | ص 259 |
| مقاومة وحرارة الوصلة | لا تزيد عن مقاومة وحرارة طول مماثل من الكابل | أثناء التحميل | ص 259 |
| درجة حماية الإنارة الظاهرة في الأماكن الرطبة أو خارج المبنى | IP55 على الأقل |  | ص 260 |
| إنارة غرف وسلالم وممرات الهروب | وحدات طوارئ من دائرتين على الأقل |  | ص 260 |
| درجة حماية وحدات الإضاءة الغاطسة في المياه | IP68 على الأقل | حمامات السباحة والنافورات | ص 260 |
| خندق كابل تغذية الأعمدة | موازٍ لخط القواعد ويبعد 60 إلى 80 سم عنها | مع غرف تفتيش صغيرة قرب كل عامود | ص 261 |
| شريط عازل واق للأعمدة ذات الجزء المدفون | يمتد 20 سم أعلى منسوب الأرض و20 سم تحته |  | ص 261 |
| درجة حماية عامود الإنارة | IP55 على الأقل | للحماية من الأمطار | ص 261 |
| تباعد أعمدة إنارة الممشى (ارتفاع 300 إلى 1000 مم) | حوالي 5 م | على جانب واحد أو تبادلياً على الجانبين | ص 262 |
| سمك صاج لوحات التوزيع الفرعية | 1.5 مم على الأقل | الكود المصري للتوصيلات 2000 مج2 ص188 | ص 263 |
| مستوى عزل اللوحات | 660 فولت تيار متردد على الأقل |  | ص 263 |
| بطاقة اللوحة | نوع التيار وجهده وعدد أطواره، وكلمة خطر إذا زاد الجهد عن 250 فولت |  | ص 263 |
| درجة حماية لوحات الضغط المنخفض داخل المبنى | IP40 أو ما يماثلها | داخل المباني | ص 263 |
| ارتفاع قاع اللوحة عن البلاط | 1700 مم على الأقل، ولا تتجاوز اللوحة 1950 مم، وقمة مقبض التشغيل 1950 مم كحد أقصى من الأرضية |  | ص 263 |
| مدد اختبار الحمل المستمر للمولد | 4 ساعات عند 3/4 الحمل المقنن، ثم ساعة عند 100% من الحمل المقنن | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 266 |
| درجة حماية الإضاءة الغاطسة | لا تقل عن IP68 | حمامات وسباحة ونوافير | ص 300 |
| درجة حماية مفاتيح المطابخ والحمامات والمغاسل | لا تقل عن IP55 |  | ص 300 |
| تغذية إنارة طوارئ الهروب | دائرتان على الأقل | سلالم وممرات الهروب | ص 300 |
| طول التمديدات الكهربائية المكشوفة | لا تزيد عن 3 م وبدون وصلات | حدود ضيقة وثابتة | ص 300 |
| نسبة اختبار الاستمرارية ومقاومة العزل لشبكة الهاتف | 100% من الخطوط |  | ص 301 |
| نسبة اختبار الاضمحلال واضمحلال التسميع لشبكة الهاتف | 5% من الخطوط |  | ص 301 إلى 302 |
| ارتفاع البريزة | 300 مم من التشطيب | mounting box | ص 415 |
| ارتفاع المفتاح | 1350 مم من الأرضية النهائية | بجوار الباب | ص 415 |
| بعد المفتاح عن حلق الباب | 200 مم | بجوار الباب | ص 415 |
| خلوص بين العلب المتجاورة | 50 مم min | إذا لم يحدد | ص 415 |
| ثرموستات التكييف | بجوار مفاتيح الإنارة على نفس الارتفاع 1350 مم | بجوار الباب | ص 415 |
| Cable tray أعلى اللوحة | 100 × 100 × 1.5 مم | لوحة توزيع | ص 415 |
| مصباح على السقف مباشرة | EMT 20 مم، علبة 72 × 72 × 35، أسلاك 4 مم2 THHN، وحدة 600 مم 4 × 28W T5 IP20 | Surface mounted | ص 416 |
| مصباح بالسقف المستعار | علبة PVC 72 × 72 × 35، FMC 20 مم، سلسلة صلب بتعليق 1000 مم، وحدة 1200 مم 2 × 35W T5 IP20 | Suspended | ص 416 |
| عمق أعلى duct bank الجهد العالي | 1100 مم من منسوب الطريق | عبور طرق | ص 417 |
| HV marker tape | 300 مم تحت السطح | عبور طرق | ص 417 |
| مواسير HV | PVC 150 مم داخل خرسانة مسلحة | عبور طرق | ص 417 |
| أبعاد duct bank | ارتفاع 100 + 150 + 100 = 350 مم، عرض 750 مم (100 + 150 + 50 + 150 + 50 + 150 + 100) لثلاث مواسير | عبور طرق | ص 417 |
| عمق كابلات LV | 900 مم (رصيف/طريق/أرض) و1200 مم (طريق سريع) | LV mains | ص 417 |
| فرشة رمل أسفل الكابل | 80 مم رمل ناعم | LV mains | ص 417 |
| رمل فوق الكابلات | 150 مم | LV mains | ص 417 |
| شريط التحذير | 300 مم min فوق بلاط الحماية | LV mains | ص 417 |
| عرض خندق LV | 600 مم، تباعد الكابلات 150 | LV mains | ص 417 |
| قاعدة العلامة | خرسانة Class C عمق 600 وعرض 200 مم، والخندق بجوارها بعرض 300 مم، والعلامة زهر تبين الاتجاه ومواقع الوصلات | Cast iron marker | ص 417 |
| عمق الـ ducts | 800 مم مع LV warning tape ملون | مسار مدفون | ص 417 |
| Anchor bolts | 20 × 660 مم مع levelling nuts وwashers | Pole foundation | ص 418 |
| القاعدة الخرسانية | قاعدة خرسانية مسلحة 600 مم عرض بعمق 2000 مم، بروز فوق الأرض حوالي 100 + 50 مم، chamfer 20 مم، فوق خرسانة نظافة 100 مم ببروز 100 مم كل جانب | Pole foundation | ص 418 |
| مقاومة الخرسانة | 40 N/mm² (حوالي 400 kg/cm²) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 418 |
| كانات القاعدة | 3 كانات 10 مم كل 120 مم أعلى، الباقي كل 250 مم max | Pole foundation | ص 418 |
| الفراغ بين القاعدة وغرفة السحب | 100 مم | Pole foundation | ص 418 |
| غرفة السحب | غرفة سحب داخلي 500 مم وعمق 600 مم، جدران وقاع 150 مم، غطاء صاج مضلع 5 مم بمفصلة أو غطاء خرساني | Pole foundation | ص 418 |
| المواسير | 25 مم PVC للعمود، 50 مم PVC للتغذية | Pole foundation | ص 418 |
| التأريض | Copperclad rod 20 × 3000 مم، موصل 10 مم، rod clamps | Pole foundation | ص 418 |
| خرسانة النظافة | 100 مم | Pole foundation | ص 418 |
| ارتفاع التركيب | 250 مم min فوق خط السقف المستعار | Flush junction box | ص 418 |
| فتحة غطاء غرفة التأريض | 305 مم مربع، حواف 50 | Grounding station | ص 419 |
| عمق الغرفة | عمق 500 مم، الغطاء منخفض 60 مم عن التشطيب، جدران 90 مم أسفل وحواف 50 مم أعلى، وفرشة حصى 75 مم | Grounding station | ص 419 |
| الغطاء | خرساني مسلح بلوحة نحاسية Electrical ground below ومقبض مجلفن | Grounding station | ص 419 |
| Ground rod | Copper clad مع clamp وtin cap مملوءة فازلين أبيض | Grounding station | ص 419 |
| موقع قطب التأريض للموصل النازل | على بعد 610 مم min من وجه العمود/الحائط، ورأس القطب حوالي 300 مم تحت منسوب الأرض النهائي [يراجع] | شكل ك-12؛ الرقم الرأسي غير واضح بالمسح | ص 419 |

## 21.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار تشغيل نظام الأسلاك الداخلي |  | بعد إتمام التركيب لقبول الأعمال، يجريه المقاول | تشغيل سليم | ص 252 |
| اختبار نظام التأريض |  | بعد التركيب | حسب المواصفات | ص 252 |
| اختبار مقاومة العزل (Megger) |  | على دوائر الإضاءة والطاقة | حسب المواصفات | ص 252 |
| اختبار قواطع الدائرة والكابلات | NEC | بعد التركيب | حسب NEC | ص 252 |
| توازن الأطوار (Phase Balancing) والحمل |  | بعد التشغيل | تقديم بيانات النتائج للمهندس | ص 252 |
| قياس الاستمرارية للكابلات |  | عند التسليم | حسب المواصفات | ص 259 |
| قياس العزل للكابلات |  | عند التسليم | حسب المواصفات | ص 259 |
| قياس شدة الاستضاءة وكفاءة المصابيح |  | بعد التركيب والتشغيل | حسب استخدام المكان والبيانات الفنية | ص 260 |
| اختبار وصلات وأسلاك الإنارة بجهاز قياس العزل |  | بعد التركيب | حسب المواصفات | ص 261 |
| قياس شدة الإضاءة للكشافات المركبة |  | بعد التركيب | حسب التصميم | ص 261 |
| اختبار العزل (Insulation Test) للوحات التوزيع |  | قبل التشغيل | حسب المواصفات | ص 264 |
| اختبار درجة عزل زيت المحول |  | قبل التشغيل | بأحد المعامل المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء | ص 264 |
| اختبارات الاستلام بالموقع للمحول | الكود المصري، دليل الأعمال الاسترشادية لاستلام المهمات الكهربائية | عند الاستلام | حسب الدليل | ص 264 |
| قياس مقاومة الأرضي للمحول |  | عند الاستلام | حسب المواصفات | ص 264 |
| اختبارات الزيت بالمصنع (العزل، الترسيب، الرطوبة) |  | شهادة مصنع بحضور المهندس المشرف | حسب المواصفات | ص 264 |
| اختبار عزل الملفات بالمصنع |  | شهادة مصنع | 18 ك.فولت للدخول و1000 فولت للخروج | ص 264 |
| اختبار نسبة التحويل |  | شهادة مصنع | حسب بيانات المحول | ص 264 |
| قياس الفقد في القدرة في الملفات عند اللاحمل والحمل الكامل |  | شهادة مصنع | حسب بيانات المحول | ص 264 |
| اختبار البوخلز ريلاي |  | شهادة مصنع | تشغيل سليم | ص 264 |
| اختبارات أجهزة القياس على المحول والمانعة |  | شهادة مصنع | حسب المواصفات | ص 264 |
| اختبار انقطاع التيار للمولد |  | عند الاستلام | تجهيز للتشغيل الأوتوماتيكي ثم البدء بمفتاح تحويل تجريبي، وتشغيل الوحدة خلال مدة التأخير ثم إيقافها أوتوماتيكياً | ص 266 |
| اختبار حمل مستمر بلا انقطاع للمولد |  | عند الاستلام | 4 ساعات عند 3/4 الحمل المقنن ثم ساعة عند 3/4 الحمل المقنن (البند ب مكرر والأرجح ساعة عند 100% من الحمل المقنن)، مع تسجيل حرارة الماء وضغط وحرارة الزيت وحرارة الهواء والضغط الجوي والجهد والتيار والذبذبة والقدرة ومعامل القدرة | ص 266 |
| عرض التحكم للمولد |  | عند الاستلام | اختبار الإنذار الابتدائي وجهاز إيقاف السلامة والتشغيل اليدوي | ص 266 |
| اختبار 1 بالترتيب: استمرارية موصلات الدوائر الحلقية النهائية | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 2 بالترتيب: استمرارية موصلات الوقاية شاملة موصلات Equi-potential | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 3 بالترتيب: قطب التأريض | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 4 بالترتيب: مقاومة العزل | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 5 بالترتيب: عزل المهمات المجمعة في الموقع | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 6 بالترتيب: الوقاية بالفصل بين الدوائر | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 7 بالترتيب: الوقاية ضد اللمس المباشر بحواجز أو حاويات أثناء التركيب | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 8 بالترتيب: عزل الأرضيات والحوائط غير الموصلة | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 9 بالترتيب: تحديد القطبية Polarity | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 10 بالترتيب: معاوقة حلقة الخطأ الأرضي Earth fault loop impedance | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 11 بالترتيب: أداء أجهزة الوقاية بالتيار المتبقي Residual Current / Earth leakage | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| اختبار 12 بالترتيب: اختبار التجهيزات بتشغيل الحمل الكلي | الكود المصري للتركيبات الكهربائية | مرة عند الاستلام بنفس الترتيب | مطابق لاشتراطات الكود | ص 301 |
| الاستمرارية |  | 100% من الخطوط | مطابق | ص 301 |
| مقاومة العزل |  | 100% من الخطوط | مطابق | ص 301 |
| اضمحلال التسميع crosstalk attenuation |  | 5% من الخطوط | مطابق | ص 301 |
| الاضمحلال attenuation |  | 5% من الخطوط | مطابق | ص 302 |
| اختبار الشبكة بعد التشغيل |  | غير محدد | مطابق | ص 302 |
| فحص توصيل الخطوط مع اللوحة الرئيسية للسنترال |  | غير محدد | مطابق | ص 302 |
| اختبار المقاومة الأرضية بالـ Megger |  | دوائر الإنارة والقوى | مطابق للمواصفات | ص 301 |
| قياس شدة الاستضاءة |  | حسب نوع الاستخدام ولكشافات الأعمدة | مطابق لمتطلبات الاستخدام | ص 299 |
| اختبار دوائر الأمان ELR وVMR |  | كل الدوائر | فصل سليم | ص 300 |
| تشغيل المحولات بكامل حمل الموقع |  | عند الاستلام | تشغيل مستقر | ص 301 |
| تشغيل وتجربة مولدات الطوارئ |  | عند الاستلام | تشغيل وفق المعتمد | ص 301 |
| اختبار كفاءة النظام الصوتي في التشغيل |  | عند الاستلام | وضوح الصوت وتغطية مطابقة | ص 303 |

## 21.4 القياس والدفع

21.4.1  تنفيذ نقطة كهربائية (إنارة/بريزة/مفتاح). الوحدة: نقطة. القياس: بالعدد. يشمل السعر: المواسير والأسلاك والعلب. [صياغة تحريرية] (ص 415)

21.4.2  توريد وتمديد كابلات حسب المقطع. الوحدة: م.ط. القياس: الطول الفعلي. [صياغة تحريرية] (ص 418)

21.4.3  تنفيذ خنادق كابلات. الوحدة: م.ط. القياس: طول الخندق. يشمل السعر: الحفر والرمل والبلاط والشريط والردم. [صياغة تحريرية] (ص 417)

21.4.4  توريد وتركيب أعمدة إنارة. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. يشمل السعر: القاعدة. [صياغة تحريرية] (ص 418)

21.4.5  تنفيذ غرف تأريض. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. [صياغة تحريرية] (ص 419)

## 21.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

21.5.1  عدم تثبيت المواسير بحديد السقف، والمطلوب: ربط المواسير بالتسليح على مسافات مناسبة (ص 246 إلى 247)

21.5.2  وجود عصرات (اختناقات) بالمواسير، والمطلوب: استبدال الجزء المعصور قبل الصب (ص 246 إلى 247)

21.5.3  عمل مواسير مائلة، والمطلوب: التمديد أفقياً ورأسياً موازياً للمحاور (ص 246 إلى 247)

21.5.4  عدم غلق المواسير داخل المخارج، والمطلوب: غلق الفوهات بالفلين (ص 246 إلى 247)

21.5.5  تبديل نزلات المواسير بين البرايز والتيار الخفيف، والمطلوب: مراجعة النزلات مقابل المخططات قبل الصب (ص 246 إلى 247)

21.5.6  ترحيل نزلات مواسير المفاتيح أو البرايز أو التيار الخفيف، والمطلوب: التنزيل على حافة الحائط حسب المخطط (ص 246 إلى 247)

21.5.7  عدم تنفيذ المسارات كما بالرسومات ووجود مسارات ناقصة، والمطلوب: مطابقة كل المسارات قبل الصب (ص 246 إلى 247)

21.5.8  استخدام خراطيم غير معتمدة، والمطلوب: استخدام المواسير المعتمدة فقط (ص 246 إلى 247)

21.5.9  قصر المواسير بالنزلات، والمطلوب: ترك طول كاف بالنزلات (ص 246 إلى 247)

21.5.10  عدم تنظيم نزلات اللوحات والبواطات وصواعد التيار الخفيف، والمطلوب: تنظيم النزلات حسب المخطط (ص 246 إلى 247)

21.5.11  عدم وجود جرابات الصواعد، والمطلوب: تركيب جرابات الصواعد قبل الصب (ص 246 إلى 247)

21.5.12  ترحيل الجرابات والنزلات، والمطلوب: مراجعة الإحداثيات قبل الصب (ص 246 إلى 247)

21.5.13  ترحيل أماكن حوامل النجف والمراوح، والمطلوب: مطابقة أماكن الحوامل للمخطط (ص 246 إلى 247)

21.5.14  التكسير بالأزمة والشاكوش لتمديد المواسير بالجدران، والمطلوب: التقطيع بصاروخ على مسارات محددة (ص 247)

21.5.15  استخدام الجبس في تقفيل مسارات الكهرباء بالجدران، والمطلوب: مونة رمل وأسمنت فقط بعد الرش والطرطشة (ص 250)

21.5.16  استخدام اللون الأزرق لسلك مكهرب أو البني أو الأسود أو الرمادي للمحايد، والمطلوب: الأزرق للمحايد فقط حسب SBC 401 (ص 251)

21.5.17  لف الأسلاك ببعضها بالشريط العازل بدل المرابط، والمطلوب: التوصيل بمرابط معزولة داخل صناديق الاتصال (ص 251)

21.5.18  تعليق الأسقف المستعارة بحوامل الكابلات (خطأ متكرر)، والمطلوب: تعليق مستقل للسقف المستعار بعيداً عن قطاع الحوامل (ص 255)

21.5.19  تجميع الكابلات في أرضية القناة متقاربة، والمطلوب: رص الكابلات على الزوايا المعدنية الجانبية (ص 256)

21.5.20  وصل الكوابل بجدلها مع بعضها (التناكب)، والمطلوب: الوصل في صناديق اتصال فقط (ص 258)

21.5.21  تركيب قواطع بنفس قيمة التيار المقنن لكل الدوائر، والمطلوب: اختيار مقنن القاطع حسب مقطع سلك كل دائرة (ص 263)

21.5.22  توصيل أكثر من موصل في مربط واحد أو توصيل الكابل مباشرة بالجهاز، والمطلوب: التوصيل عبر terminals بموصل واحد لكل مربط (ص 300)

21.5.23  مرور مواسير المياه فوق اللوحات أو داخل غرف الكهرباء، والمطلوب: تحويل مسار المواسير بعيدا عن المعدات الكهربائية (ص 300)

21.5.24  تمديدات كهربائية مكشوفة طويلة أو بوصلات، والمطلوب: لا تزيد عن 3 م ثابتة وبدون وصلات (ص 300)

21.5.25  تركيب cable tray مستمر عبر فاصل التمدد، والمطلوب: فجوة عند الفاصل مع braided copper strip بارتخاء (ص 415)

## 21.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 307 بندا، منها 42 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 22. حريق وإنذار

## 22.1 التزامات الأطراف

22.1.1  يسلم المقاول قطع غيار رشاشات عند التسليم الابتدائي: 6 على الأقل لأقل من 300 رشاش، و12 لأقل من 1000، و12 لأكثر من 1000 كما بالكتاب (NFPA 13 يشترط 24 لأكثر من 1000) (ص 285).

22.1.2  يلتزم المقاول بغسيل جميع مواسير شبكة الحريق بالماء فور انتهاء الاختبارات (ص 288).

22.1.3  يلتزم المقاول باعتماد جميع معدات مكافحة الحريق وفق اشتراطات الدفاع المدني ومواصفات المشروع قبل التوريد (ص 288).

22.1.4  يتلافى المقاول ملاحظات الدفاع المدني والجهات الرقابية ويسلم أعمال الحريق للدفاع المدني (ص 298).

## 22.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| عرض الممر الرئيسي | 150 سم على الأقل | ولا يقل عن عرض المخرج | ص 21 |
| عرض الممر داخل الشقق | 120 سم على الأقل |  | ص 21 |
| مقاومة غرفة المولد واللوحات الرئيسية للحريق | 4 ساعات على الأقل | مدخلها من الخارج فقط | ص 21 |
| مقاومة أبواب غرف النوم للحريق | 20 دقيقة على الأقل مع إغلاق ذاتي | فنادق وبيوت طلبة وسكن عمال | ص 21 |
| امتداد سلم الطوارئ للسطح | مطلوب | مبنى أكثر من 3 أدوار (كود سعودي حريق فقرة 5-7/11) | ص 21 |
| درجات القلبة في سلم الهروب | 3 على الأقل |  | ص 21 |
| عدد مسالك الهروب | 2 | للمباني أكثر من دورين | ص 21 |
| عرض سلم الهروب | 112 سم على الأقل | 91 سم إذا كان الأشخاص أقل من 50 | ص 21 |
| عدد مخارج الهروب | 2 على الأقل، 4 للأسواق والمسارح فوق 1000 شخص | كود مصري حريق 2007 | ص 21 |
| مخرج هروب واحد | يكفي | ارتفاع أقل من 13 م وإشغال 60 شخصا أو أقل ومسطح أقل من 600 م2 | ص 21 |
| قطر الماسورة الجافة للإطفاء | 4 بوصة على الأقل مع صندوق حريق لكل دور | مبان من 10 طوابق فأكثر، بمنطقة السلالم حتى السطح | ص 28 |
| إنذار آلي بالمدارس | إلزامي | المستخدمون أكثر من 50 شخصا (كود سعودي) | ص 31 |
| مكافحة مائية بالمدارس | إلزامي | أكثر من 3 أدوار أو مقاومة العناصر الإنشائية أقل من ساعة (كود سعودي) | ص 32 |
| إعفاء المباني السكنية من كود الحريق المصري | ارتفاع 16 م أو أقل ودور 400 م2 أو أقل وبدروم 3 م أو أقل | اللائحة التنفيذية 119/2008 | ص 32 |
| إعفاء الإدارية والتجارية والصناعية والتخزين منخفضة الخطورة | ارتفاع 4 م أو أقل وطابق 200 م2 أو أقل وبدروم 3 م أو أقل | اللائحة التنفيذية 119/2008 | ص 32 |
| بعد كاشف الحرارة عن مخرج هواء التكييف والتهوية | 1 م على الأقل | لا يركب قرب فتحات التكييف | ص 266 إلى 267 |
| درجة حرارة تشغيل كاشف الحرارة | لا تقل عن حرارة المكان + 14°C ولا تزيد عن حرارة المكان + 28°C | ومطابقة للمخططات | ص 267 |
| بعد كاشف الحرارة الموضعي عن السقف | 10 إلى 30 سم، ومركب بالسقف يبعد 10 سم على الأقل عن الجدار |  | ص 267 |
| أسقف بكمرات ساقطة | سقوط أكثر من 45 سم: كل مساحة بين الكمرات منطقة منفصلة؛ سقوط 10 إلى 45 سم: التباعد لا يزيد عن ثلثي المسافة الموصوفة |  | ص 267 |
| المسافة بين الكواشف في بند كواشف الحرارة | 7.5 م كحد أقصى، وبين الكاشف وأي نقطة من الجدار 5 م كحد أقصى، ومساحة الحماية 50 م² للكاشف | النص يذكر كاشفي دخان ضمن بند كواشف الحرارة؛ مرجع الكود السعودي 1428 فقرة 7/7/2 | ص 267 |
| مساحة الحماية للكاشف الحراري الواحد | 50 م² كحد أقصى |  | ص 267 |
| المسافة بين كواشف الحرارة في الممرات | 10 إلى 14 م | حسب عرض الممر | ص 267 |
| رؤوس رشاشات بقدرة حتى 100°C | في غرف المعدات الميكانيكية وماكينات المصاعد والبوفيهات |  | ص 267 |
| بعد أداة استشعار الدخان عن السقف | 2.5 سم على الأقل و60 سم كحد أقصى |  | ص 267 |
| بعد كاشف الدخان عن السقف (بند آخر) | 10 إلى 30 سم، ومركب بالسقف 10 سم على الأقل عن الجدار | الكود المصري للحماية من الحريق 1999 ج3 فقرة 3-5-1-4؛ يختلف عن 2.5 إلى 60 سم في البند 2/1 من نفس الصفحة | ص 267 |
| أقصى ارتفاع لكواشف الدخان | 10.5 م من الأرضية | إلا إذا نصت تعليمات الصانع على أكثر | ص 268 |
| المسافة بين كواشف الدخان في الأسقف المستوية غير المعرضة لتيارات هوائية | 9 م كحد أقصى، وأي نقطة إلى أقرب كاشف 7.5 م كحد أقصى | تزاد في الممرات الأقل من 5 م عرضاً بنصف الفرق بين 5 م وعرض الممر، وتعليمات الصانع | ص 268 |
| المساحة المغطاة بكاشف دخان واحد (ارتفاع سقف 2.5 إلى 3 م) | 70 إلى 90 م² منخفضة الخطورة؛ 45 إلى 70 م² متوسطة؛ 10 إلى 40 م² شديدة الخطورة | لا يزيد البعد بين الكواشف الأيونية عن 9 م | ص 268 |
| أسقف بكمرات ساقطة أكثر من 30 سم | كل مساحة بين الكمرات منطقة مستقلة بكاشف أو أكثر | كواشف الدخان | ص 268 |
| مسافة الارتحال لزر الإنذار اليدوي | 30 م كحد أقصى | في مسالك الهروب عند كل طابق ومنافذ الخروج | ص 268 |
| ارتفاع أزرار الإنذار | 1.1 إلى 1.4 م |  | ص 268 |
| زمن إنذار مفاتيح تدفق مياه الرشاشات | خلال 90 ثانية من بدء التدفق من أي رشاش |  | ص 268 |
| ارتفاع أجهزة الإنذار الصوتي | 2.3 م على الأقل من الأرضية |  | ص 268 |
| شدة صوت الإنذار | 15 ديسيبل على الأقل فوق ضوضاء المكان | وجهاز واحد على الأقل لكل منطقة | ص 268 |
| وحدات النداء | واحدة لكل دور على الأقل مع وحدات بالممرات والسلالم وأبواب الخروج، ومسافة الوصول 31 م كحد أقصى |  | ص 269 |
| ارتفاع أجهزة الإنذار المرئية | 2 إلى 2.5 م من الأرض |  | ص 269 |
| إنذار مرئي إضافي بضوء متقطع | في أماكن الضوضاء الأكثر من 90 ديسيبل أو المستشفيات |  | ص 269 |
| مسافة الانتقال لأقرب نقطة نداء يدوية | 45 م كحد أقصى، ويمكن 25 م في أماكن احتمال توسع الحريق بسرعة |  | ص 270 |
| ارتفاع نقاط النداء اليدوية | 1.4 م من التشطيب |  | ص 270 |
| قائم الإطفاء للمباني الأكثر من 10 طوابق | قطر 4 بوصة على الأقل |  | ص 284 |
| تغطية المدادات الأفقية الرطبة | أقصى مسافة 40 م (30 م خرطوم + 10 م قذف مياه) |  | ص 284 |
| مساحة يحميها قائم رشاشات واحد | 2300 / 3600 / 4800 م² | شديدة / متوسطة / منخفضة الخطورة؛ الكود المصري للحماية من الحريق 2007 ج1 ص96 و97؛ NFPA 13 يحدد 4831 م² للمنخفضة والعادية و3716 م² للعالية | ص 284 |
| المسافة الأفقية بين القوائم | 50 م كحد أقصى، وأبعد جزء من الأرضية عن حنفية حريق 36 م كحد أقصى |  | ص 284 |
| المساحة لكل رشاش | 8 / 12 / 15 م² | شديدة / متوسطة / منخفضة؛ NFPA 13 يسمح حتى 20.9 م² للخطورة المنخفضة و12.1 م² للعادية و8.4 إلى 9.3 م² للعالية، فقيم المرجع أكثر تحفظا للمنخفضة | ص 284 |
| المسافة بين الخطوط الفرعية وبين الرشاشات | 3.7 / 4.5 / 4.6 م | شديدة / متوسطة / منخفضة ما لم تذكر المخططات | ص 284 |
| أقل مسافة بين رشاشين | 2 م في كل الأحوال | حتى لا يؤثر التبريد على الرشاش المجاور | ص 285 |
| المسافة بين الجدار وأول رشاش | لا تزيد عن نصف المسافة بين الرشاشين ولا تقل عن 102 مم (4 بوصة) (NFPA 13) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 285 |
| قطر طبة نهاية الخطوط الرئيسية داخل المبنى | 1.25 بوصة على الأقل | NFPA 13 | ص 285 |
| بروز الرشاش عن السقف المستعار | 1 بوصة على الأقل | NFPA 13 4-6.4.1.1 | ص 285 |
| مسافات تعليق مواسير الحريق | 12 قدم كحد أقصى لمواسير ½ بوصة، 15 قدم للأكبر | NFPA 13 Table 4-14.2.2-1 | ص 285 |
| قطع غيار الرشاشات عند التسليم الابتدائي | أقل من 300 رشاش: 6؛ من 300 إلى 1000: 12؛ أكثر من 1000: 24 (NFPA 13) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 285 |
| وصلة سيارات الإطفاء (لاكور) للقائم الجاف والرطب | 18 م كحد أقصى من موقع السيارة، قرب القائم في الحائط الخارجي أو السور، بصمام عدم رجوع |  | ص 285 |
| حنفية حريق لكل قائم لكل دور | خرطوم 30 م وقاذف داخل صندوق بواجهة زجاجية قابلة للكسر | داخل الممرات أو الردهات أو بئر السلم | ص 285 |
| وصلات المواسير الفولاذية للحريق | قلاووظ لقطر أقل من 50 مم؛ لحام أو فلانشات للأكبر من 65 مم |  | ص 286 |
| وصلات المواسير المجلفنة للحريق | يمنع اللحام، قلاووظ أو فلانشات |  | ص 286 |
| مواسير الحريق داخل المباني | غالباً seamless black steel schedule 40 |  | ص 286 |
| أقل ضغط عند آخر رشاش | 7.5 psi (نصف بار) | NFPA 13 يشترط 7 psi (0.5 بار) كحد أدنى عند الرشاش | ص 286 |
| أقطار الفرعيات (خطورة منخفضة أو عادية، رشاش ½ بوصة) | 1 بوصة لرشاشين، 1.25 بوصة لثلاثة، 1.5 بوصة لخمسة |  | ص 286 |
| حنفيات الحريق الخارجية | مواسير 100 مم على الأقل بإمداد دائم، 25 م كحد أقصى من المبنى، و100 م كحد أقصى بين الحنفيات |  | ص 286 |
| مضخات الحريق | كهربائية وديزل، ضغط 4 بار على الأقل عند أبعد حنفية وتصرف 60 م³/ساعة على الأقل | الكود المصري للتركيبات الصحية 2002 ص145 | ص 286 |
| عمق مواسير الحريق المدفونة تحت الأرصفة | لا يقل عن 80 سم | تحت الأرصفة | ص 287 |
| عمق مواسير الحريق المدفونة تحت الطرق | لا يقل عن 90 سم | تحت الطرق والأسفلت، NFPA 13 | ص 287 |
| ضغط التشغيل على المؤشر | 5.5 إلى 7 بار | الاستلام النهائي للمضخات | ص 287 |
| ضغط اختبار الشبكة | 13.6 بار لمدة ساعتين | بدون هبوط | ص 287 |
| ضغط حنفية الحريق بالموقع العام | لا يقل عن 4 كجم/سم² بقطر 63 مم | عند أي حنفية | ص 288 |
| ضغط الاختبار الهيدروستاتيكي لمواسير الحريق الداخلية | ضغط التصميم + 3.5 جو، وبحد أدنى 14 جو (14.18 بار)، لمدة لا تقل عن ساعتين | كود البناء السعودي 800 فقرة 10-2/2/2-5 | ص 298 |
| المسافة بين كاشف الحرارة ومخرج الهواء | لا تقل عن 1 م |  | ص 302 |
| حاجز الحريق داخل الفاصل | 2 HR fire barrier + encapsulated insulation + fire barrier caulk | فاصل تمدد نظام ألومنيوم | ص 389 |
| الطفاية | بودرة ABC متعددة الأغراض 10 lbs | على حائط مباني | ص 403 |
| ارتفاع التركيب | أعلى الطفاية لا يزيد عن 1.53 م لطفاية حتى 18 كجم، وخلوص لا يقل عن 100 مم أسفلها (NFPA 10 بند 6.1.3.8) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 403 |
| أسفل الصندوق من الأرضية النهائية | 1000 مم | Fire hose cabinet | ص 403 |
| ارتفاع الصندوق | 800 مم | Fire hose cabinet | ص 403 |
| فوق الصندوق | 200 مم (إجمالي 2000 مم) مع G. valve أعلاه | Fire hose cabinet | ص 403 |
| Pumper nozzle | Pumper connection 115 مم، ارتفاعه 560 مم max و410 مم min فوق الرصيف، ومحور الفوهة 600 min | Fire hydrant | ص 404 |
| Hose outlet | 65 مم | Fire hydrant | ص 404 |
| ماسورة الفرع | 150 مم D.I. flanged | Fire hydrant | ص 404 |
| Gate valve | 150 مم flanged مع valve box | Fire hydrant | ص 404 |
| Gravel filter حول الكوع | 300 مم حول الكوع، حصى من 6 إلى 40 مم max مع filter membrane وdrain | Fire hydrant | ص 404 |
| Protection guard | أعمدة حماية على بعد 500 مم من محور الحنفية، ارتفاع 650 مم فوق الرصيف ومدفونة 510 مم في قاعدة خرسانية | Fire hydrant | ص 404 |
| أبعاد القاعدة بالمسقط | 100 + 200 + 200 + 100 | Fire hydrant | ص 404 |
| أعماق الحنفية وأعمدة الحماية | 100 رمل تحت الرصيف، 510 دفن عمود الحماية، 290 حتى ماسورة الفرع | Fire hydrant | ص 404 |
| Auxiliary drain valve | 32 مم | Alarm check valve | ص 405 |
| Inspector's test valve | 25 مم | Alarm check valve | ص 405 |
| Sight test connection | 25 مم بفوهة تعطي تدفق رشاش واحد | Alarm check valve | ص 405 |
| Saddle مجلفن أسفل العزل | طول 200 مم، 18 GA | Pipe hanger | ص 406 |
| No-leak flange للـ sleeve الخارجي | 6 مم ملحوم بالـ sleeve | مرور حائط خارجي | ص 406 |
| ارتفاع الـ FDC | 1000 مم فوق منسوب الأرض النهائية | Two-way Siamese | ص 407 |
| قراءة مؤشر ضغط شبكة الحريق في وضع الاستعداد | 5.5 إلى 7 بار | مفاتيح المضخات على التشغيل الآلي | ص 298 |

## 22.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار مفاتيح تدفق مياه الرشاشات |  | عند الاستلام | إنذار خلال 90 ثانية من بدء التدفق | ص 268 |
| قياس شدة صوت الإنذار |  | عند الاستلام | 15 ديسيبل على الأقل فوق ضوضاء المكان | ص 268 |
| اختبار أداء لوحة الإنذار الرئيسية |  | بعد وضع النظام في التشغيل | تشغيل سليم لكل المناطق والدوائر | ص 270 |
| اختبار شبكة الحريق الداخلية | NFPA 13 | قبل التغطية | 13.8 بار (200 psi) لمدة ساعتين بدون فقد؛ وغالباً بالمشاريع استاتيكي بضغط التصميم + 3.5 بار لا يقل عن 14 بار لمدة ساعتين، وتشغيلي لمدة 48 ساعة | ص 285 |
| اختبار ضغط شبكة الحريق | الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق 2007 ج1 ص97 و98 | عند الاستلام النهائي | 13.6 بار لمدة ساعتين بدون هبوط | ص 287 |
| قياس الضغط عند حنفيات الحريق بالموقع العام | الكود المصري للحريق 2007 | كل حنفية | لا يقل عن 4 كجم/سم² بقطر 63 مم | ص 288 |
| اختبار تشغيل المضخات عبر خط الراجع بالمحبس | الكود المصري للحريق 2007 | عند الاستلام | مؤشر الضغط 5.5 إلى 7 بار وتشغيل آلي | ص 287 |
| اختبار شبكة الحريق الخارجية |  | قبل السفلتة وتركيب بلاط الموقع العام | عدم وجود تسرب أو هبوط ضغط | ص 287 |
| الاختبار الهيدروستاتيكي لمواسير الحريق داخل المبنى | كود البناء السعودي 800 فقرة 10-2/2/2-5 | كل المواسير | ضغط التصميم + 3.5 جو وبحد أدنى 14 جو لمدة ساعتين على الأقل بدون هبوط | ص 298 |
| اختبار صناديق الحريق وضغط المياه بالخرطوم |  | كل صندوق | ضغط مطابق للتصميم | ص 298 |
| اختبار كواشف الحرارة بمجفف شعر |  | عينة من الكواشف وعنصر أو عنصران من كل منطقة | إشارة إنذار على المنطقة الصحيحة | ص 302 |
| اختبار كواشف الدخان بالغاز المضغوط aerosol |  | عينة من الكواشف | إشارة إنذار على المنطقة الصحيحة | ص 302 |
| اختبار إشارة الخطأ بفك كاشف |  | عند الاستلام | إشارة Fault على الـ Zone المعني | ص 302 |
| تشغيل جميع الأزرار اليدوية |  | 100% من الأزرار | إنذار سليم | ص 302 |
| اختبار ضغط شبكة الحريق عند الاستلام |  | مرة عند الاستلام | 13.6 بار لمدة ساعتين دون انخفاض الضغط | ص 298 |

## 22.4 القياس والدفع

22.4.1  توريد وتركيب طفايات وصناديق وحنفيات ورشاشات ومحابس حريق. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. [صياغة تحريرية] (ص 403)

22.4.2  توريد وتركيب مواسير حريق لكل قطر. الوحدة: م.ط. القياس: الطول الفعلي. يشمل السعر: الحوامل والـ sleeves. [صياغة تحريرية] (ص 406)

## 22.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

22.5.1  ظهور سن القلاووظ بعد التجميع النهائي لمواسير الحريق، والمطلوب: إحكام التجميع بحيث لا يظهر السن (ص 286)

22.5.2  وضع منشآت حول الرشاشات تعيق عملها، والمطلوب: إبقاء محيط الرشاش خالياً (ص 285)

22.5.3  إضافة الجبس لخلطة تحبيش المواسير، والمطلوب: خلطة تحبيش بدون جبس (ص 287)

22.5.4  اختبار شبكة الحريق الخارجية بعد السفلتة أو تركيب البلاط، والمطلوب: الاختبار قبل السفلتة والبلاط (ص 287)

22.5.5  تشغيل أجهزة أخرى من قاطع التحويل الآلي لمضخة الحريق، والمطلوب: ATS مخصص للمضخة فقط (ص 287)

22.5.6  سحب مضخة الحريق من مأخذ مرتفع في الخزان المشترك، والمطلوب: السحب من أوطى مأخذ في الخزان (ص 287)

22.5.7  استخدام CO2 في فراغات مأهولة، والمطلوب: قصره على غرف المعدات غير المأهولة (ص 288)

22.5.8  تركيب كواشف الحرارة قرب مخارج التكييف، والمطلوب: مسافة لا تقل عن 1 م من مخرج الهواء (ص 302)

## 22.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 133 بندا، منها 21 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 23. تكييف وتهوية

## 23.1 التزامات الأطراف

23.1.1  [الاستشاري] يطبق مهندس الميكانيكا نفس مسؤوليات مهندس الكهرباء على الأعمال الميكانيكية من تنسيق ومتابعة واستلام واختبارات وتقارير (ص 273).

23.1.2  [الاستشاري] ينسق مهندس الميكانيكا مع باقي التخصصات قبل بدء أي بند جديد، ومن ذلك عدم البدء في تمديدات المواسير الأرضية إلا بعد عزل واختبار عزل أرضيات الحمامات والمطابخ (ص 273).

23.1.3  [الاستشاري] ينسق مهندس الميكانيكا مع مهندس الكهرباء على القدرات والجهد لماكينات التكييف والمضخات (ص 273).

23.1.4  [الاستشاري] يتابع مهندس الميكانيكا اعتماد Shop Drawings والتعديلات ومخططات As-Built قبل الاستلام الابتدائي (ص 273).

23.1.5  [الاستشاري] يحفظ مهندس الميكانيكا العينات والكتالوجات المعتمدة ويحصر البنود ويعد طلبات الشراء على أساس المعتمد (ص 273).

23.1.6  يلتزم المقاول بتدريب طاقم التشغيل للأعمال الميكانيكية وتوفير قطع الغيار اللازمة طوال مدة الضمان (ص 273).

23.1.7  يلتزم المقاول بتقديم عينات الصاج والعزل والغراء وإكسسوارات التعليق ومواسير المياه المثلجة وفتحات التكييف وكتالوجات الأجهزة للاعتماد قبل التوريد (ص 274).

23.1.8  يلتزم المقاول بتشغيل كل معدات التكييف تشغيلاً دائماً لمدة 30 يوماً كاختبار ثقة بعد استكمال الضبط والموازنة (ص 281).

23.1.9  يخطر المقاول مهندس المالك قبل سبعة أيام على الأقل من اختبارات الضغط والموازنة ويجريها عبر شركة متخصصة ويعيدها حتى استيفاء المتطلبات (ص 297).

23.1.10  يقدم المقاول تقارير موازنة الماء والهواء وتقارير تعقيم شبكة مياه الشرب وشهادات ضمان الأجهزة (ص 297).

23.1.11  يسلم المقاول دليلا بمقاولي الباطن ومقاولي الصيانة ونطاق مسؤولية كل منهم مع كتيبات الصيانة وتعليمات التشغيل لكل معدة (ص 297).

23.1.12  [المالك] عند تعذر تجربة التكييف لعدم ملاءمة الجو يتم الاستلام الابتدائي وتؤجل التجربة للوقت الملائم قبل انتهاء مدة الضمان (ص 297).

23.1.13  يجري المقاول اختبار الثقة بتشغيل دائم ثلاثين يوما لكل المعدات خلال عام الضمان (ص 298).

## 23.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| جلفنة صاج مجاري الهواء | طبقة زنك G90 |  | ص 274 |
| سمك صاج المجاري المستطيلة، الضلع الأكبر حتى 300 مم | 0.55 مم، سماحية 0.07 إلى 0.08 مم | صلب مجلفن ضغط منخفض، الضلع الأكبر 300 مم، الكود المصري لتكييف الهواء | ص 274 |
| سمك صاج المجاري المستطيلة، الضلع الأكبر 450 إلى 750 مم | 0.7 مم | الكود المصري لتكييف الهواء جدول 3-1 و3-2 | ص 274 |
| سمك صاج المجاري المستطيلة، الضلع الأكبر 900 إلى 1050 مم | 0.85 مم، سماحية 0.1 مم | الكود المصري لتكييف الهواء جدول 3-1 و3-2 | ص 274 |
| تصنيف ضغط المجاري | منخفض 0 إلى 500 باسكال؛ متوسط 500 إلى 1500 باسكال؛ مرتفع 1500 إلى 2500 باسكال | يحدد أولا لاستلام المجاري حسب متطلباته؛ الكود المصري لتكييف الهواء فقرة 2/1/1-3 | ص 274 إلى 275 |
| نصف قطر الكوع عند خط المنتصف | يساوي عرض المجرى المرافق | مع turning vanes لنصف القطر الأقصر | ص 275 |
| زاوية المسلوبة (المستدقة) للمجرى | 30 درجة كحد أقصى للانكماش، 20 درجة للتمدد | أشكال ف-5، ف-8 | ص 275 |
| الخلوص بين المجرى والحاجز المانع للدخان | 2.5 سم كحد أقصى | يملأ بمواد مانعة لنفاذ اللهب | ص 275 |
| حيز خال أمام لوحات المفاتيح الكهربائية والبادئات | 914 مم صافية لا يمر فيها أي مجرى هواء | NFPA70 | ص 276 |
| نصف قطر انحناء الأكواع المنحنية للمجاري | 1.5 × عرض المجرى على الأقل |  | ص 276 |
| تقوية المجاري المربعة المستقيمة غير المقواة | طول 481 مم (19 بوصة) أو أكثر وسماكة 1 مم (عيار 20) أو أقل ومساحة أكبر من 0.93 م² تقوى بالثني المتصلب أو الحززة | شكل ف-9، ص 276 إلى 277 | ص 276 |
| مسافة تعليق المجرى بالسقف | 1.5 م غالباً كحد أقصى | حسب المخططات والمواصفات | ص 277 |
| الوصلات الطولية لألواح سماكة أقل من 1.8 مم | برشمة اللحام الدرز (Seam)؛ للأسمك من 1.8 مم برشمة ولحام فقط، والمسافة بين مراكز البرشام 40 مم كحد أقصى | شكل ف-6 | ص 277 |
| الوصلات المحيطة (العرضية) | تداخل 50 مم على الأقل بما يتناسب مع اتجاه حركة الهواء |  | ص 277 |
| براغي وصلة الشفة (Flange) | قطر 8 مم لزوايا فولاذ أقل من 30×30، و10 مم للأكبر، مع مانع تسرب |  | ص 277 |
| أبواب الكشف لكل المراوح بالمجاري | خلال 90 سم كحد أقصى من جانبي المروحة، منزلقة أو بمفصلات وبنفس أبعاد المروحة | أشكال ف-10، ف-8 | ص 278 |
| طول المجرى المختبر | 30 م رأسي و45 م أفقي كحد أقصى | قبل العزل | ص 278 |
| أداء عزل المجاري | لا يغير حرارة الهواء أكثر من 1°C لكل 200 م طولي |  | ص 278 |
| العزل الداخلي للمجاري | سمك 1 بوصة، كثافة 24 كجم/م³ | غالباً | ص 278 |
| العزل الخارجي للمجاري | 2 بوصة، كثافة 48 كجم/م³ | التأكد من المصنع | ص 278 |
| أحزمة تثبيت العزل | كل 30 سم غالباً |  | ص 278 |
| إخطار مهندس المالك قبل اختبارات التكييف | لا يقل عن 7 أيام | قبل الاختبار | ص 297 |
| اختبار الثقة Reliability | تشغيل دائم 30 يوما | خلال عام الضمان | ص 298 |
| اختبار الثقة للتكييف المركزي | 30 يوم تشغيل دائم | خلال عام الضمان | ص 305 |
| سمك Exhaust duct | 16 GA صلب كربوني ملحوم لحاما مستمرا (NFPA 96)، و18 GA للستانلس | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 408 |
| سمك Supply duct | 18 GA | Kitchen hood | ص 408 |
| المسافة بين فتحة الهواء النقي ومخرج العادم | 3.05 م min | على السطح | ص 408 |
| Make-up air | من حافة الـ hood ببعد 150 مم | Kitchen hood | ص 408 |
| التفصيلة | Rubber impregnated fabric بين صاج 20 US gauge، flange and hem 25 مم، band iron 25 × 3 بمسامير كل 100 مم، pocket slip 40 مم | عند المعدات | ص 408 |
| أدنى Throat T | 100 مم | تفريعة مستطيلة | ص 409 |
| نصف القطر الداخلي والخارجي | T و2T | تفريعة مستطيلة | ص 409 |
| زاوية الانحراف | 20° max | تفريعة مستطيلة | ص 409 |
| استخدام التفريعة بـ Throat | فروع > 470 L/s، إلزامي عند W ≥ 900 مم، بدون hand damper لفروع الضغط العالي | تفريعة مستطيلة | ص 409 |
| Damper rod | 10 مم square مع locking quadrant وend bearing | تفريعة مستطيلة | ص 409 |
| Clinch collar 45° | للفروع < 470 L/s، ارتفاع الياقة 1/4 W' و100 مم min [يراجع] | شكل بعد ف-3 بدون رقم ظاهر في المسح؛ لا يستعمل بديلا عن الكوع | ص 409 |
| زاوية التغيير | 20° max للمتباعد و30° max للمتقارب | Tapers and offsets | ص 410 |
| ارتفاع H لوصلة S2 | 25 مم للمجاري حتى 1000 مم، و40 مم من 1001 إلى 1500 مم | Double standing hemmed S cleat | ص 410 |
| Rivets وصلة F1 | كل 100 مم max مع sealant أو gasket | Angle flanged joint | ص 410 |
| تراكب زاوية التثبيت على جوانب الفتحة | 25 مم min | Fire damper vertical | ص 411 |
| خلوص التمدد حول الـ damper | 6 مم min | Fire damper vertical | ص 411 |
| زاوية التثبيت | 40 × 40 × 4 مم M.S مجلفن | Fire damper vertical | ص 411 |
| مسافات التثبيت | bolts / screws / tack welds / pop rivets كل 300 مم max | Fire damper vertical | ص 411 |
| أبعاد تثبيت جراب الـ damper | تثبيت كل 300 مم max، وأول تثبيت 75 مم max من الركن، وبروز الجراب عن وجه الحائط 150 مم max | Fire damper vertical | ص 411 |
| كوع حتى 900 مم عرض | ريش بتباعد 28 مم، R = 25 / 50 | Vaned elbow | ص 411 |
| كوع 950 مم فأكثر | تباعد 55 مم، R = 50 / 100 مم | Vaned elbow | ص 411 |
| الريش > 1000 مم | تقسم لأطوال متساوية مع runner وسيط مواز لاتجاه الهواء | Vaned elbow | ص 411 |
| متى تلزم beads أو cross break | عرض ≥ 19 بوصة (483 مم) ولوح غير مدعوم > 10 قدم2 (0.93 م2) | صاج ≤ 20 gage (1.00 مم) وضغط ≤ 3 in.wg (750 Pa)، إلا المعزول أو المبطن | ص 412 |
| تباعد الـ Beads | 12 بوصة (305 مم) | تقوية الصاج | ص 412 |
| إعفاء من beads | ضغط ≥ 4 in.wg (نحو 1000 Pa) لا يحتاج beads ولا cross breaks (SMACNA) | قيمة مصححة بمراجعة ACE لخطأ في المرجع، وتطابق مع مواصفات المشروع | ص 412 |
| مجرى 200 إلى 300 مم | باب 300 × 180 مم | Access door | ص 412 |
| مجرى 350 إلى 450 مم | باب 350 × 250 مم | Access door | ص 412 |
| مجرى 500 إلى 600 مم | باب 400 × 400 مم | Access door | ص 412 |
| مجرى 650 مم فأكثر | باب 400 × 400 مم | Access door | ص 412 |
| بدون عزل | حواف 30 مم، clinch lock، gasket، مقبض 25 | Access door | ص 412 |
| مع عزل | حواف 50 مم، عزل الدكت 25 مم، وسمك الباب المعزول 20 مم | Access door | ص 412 |
| ارتفاع أكثر من 12 بوصة | ريش متعددة متعاكسة opposed blades مع S-lock وdrive cleats | Volume damper | ص 413 |
| التكوين | Casing #20 gage مجلفن، بطانة 1 بوصة fiberglass 48 kg/m3 بشبك مجلفن، baffles من ألواح fiberglass 2 × 2 بوصة بشبك على الوجهين، duct mate flanges بالطرفين، بروز طرفي 87 مم | Sound attenuator | ص 413 |
| تفصيلة Ductwork trapeze support (ف-13) | الجزء العلوي من الصفحة مقصوص بالمسح؛ يظهر فقط Duct support وAluminium foil reinforced coating [يراجع] | ص 414 مقصوصة | ص 414 |

## 23.3 الاختبارات ومعايير القبول

| الاختبار | المواصفة | المعدل / التوقيت | معيار القبول | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اختبار تسرب مجاري الضغط المتوسط والعالي | الكود المصري 3-4/2/2/1 | بالموقع أثناء التركيب وقبل العزل، لأطوال لا تزيد عن 30 م رأسي و45 م أفقي | ضغط الاختبار = ضغط التشغيل التصميمي + 200 باسكال (متوسط) أو + 300 أو 500 باسكال (عالي) | ص 278 |
| اختبار بصري لمجاري الضغط المنخفض بالإضاءة أو الدخان | الكود المصري 3-4/2/2/1 | أثناء التركيب | عدم وجود تسرب ظاهر | ص 278 |
| اختبار ضغط مواسير المياه المثلجة |  | قبل العزل | 1.5 × ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة على الأقل؛ تغليف العداد بالشريط والتوقيع عليه في اليوم الأول والكشف بعد 24 ساعة مع التأكد من عدم توصيل طلمبة لتعويض الفاقد | ص 279 |
| الضبط والموازنة لأنظمة المياه (TAB) |  | قبل التسليم | حسب المواصفات | ص 281 |
| الضبط والموازنة لأنظمة الهواء |  | قبل التسليم | حسب المواصفات | ص 281 |
| قياس شدة الضوضاء |  | قبل التسليم | حسب المواصفات | ص 281 |
| اختبار الثقة بتشغيل دائم لكل المعدات |  | بعد استكمال الاختبار والضبط والموازنة | تشغيل 30 يوماً متصلة، ويمكن تأجيل بعض الاختبارات حسب فصول السنة خلال الضمان | ص 281 |
| قياس الحرارة الداخلية والرطوبة وسرعة الهواء والصوت والاهتزاز |  | بعد تشغيل النظام بكامل طاقته حار أو بارد | مطابقة للمواصفات | ص 281 |
| قياس الحرارة الداخلية والرطوبة وسرعة الهواء والصوت والاهتزاز |  | بعد تشغيل التكييف بكامل طاقته حارا وباردا | مطابقة للمواصفات | ص 296 |
| اختبار الضغط والضبط والموازنة TAB | الكود المصري للتكييف فقرة 4/1-4 | مرة مع الإعادة حتى الاستيفاء، بحضور مهندس المالك | تحقق مهندس المالك من استيفاء المتطلبات | ص 297 |
| اختبار الثقة Reliability test |  | تشغيل دائم 30 يوما خلال عام الضمان | جودة التشغيل دون أعطال | ص 298 |

## 23.4 القياس والدفع

23.4.1  توريد وتركيب مجاري هواء صاج مجلفن. الوحدة: م2. القياس: مساحة الصاج (أو بالوزن كجم حسب العقد). يشمل السعر: الوصلات والحوامل. [صياغة تحريرية] (ص 410)

23.4.2  توريد وتركيب dampers وaccess doors وattenuators. الوحدة: عدد. القياس: بالعدد. [صياغة تحريرية] (ص 411)

## 23.5 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

23.5.1  رسم المجاري في المخططات التنفيذية كخطوط وليس بأبعادها، والمطلوب: رسم المجاري بالأبعاد التصميمية على مخططات معتمدة محدثة (ص 274)

23.5.2  تقليل قطاع المجرى قبل التفريعة، والمطلوب: التقليل بعد أخذ التفريعة (ص 277)

23.5.3  توصيل المقاول طلمبة أثناء اختبار ضغط المياه المثلجة لتعويض الفاقد، والمطلوب: تغليف العداد بالشريط والتوقيع والتأكد من عدم توصيل طلمبة (ص 279)

23.5.4  إغفال مصيدة الزيوت على مواسير النحاس للمكيفات المنفصلة في المسارات الطويلة، والمطلوب: تركيب oil trap (ص 297)

23.5.5  تركيب أجهزة التكييف على القواعد بدون موانع اهتزاز، والمطلوب: Vibration Isolator بين الجهاز والقاعدة (ص 297)

23.5.6  استخدام تفريعة 45° (clinch collar) بديلا عن الكوع، والمطلوب: الالتزام بالكوع أو التفريعة القياسية (ص 409)

23.5.7  تركيب fire damper دون خلوص تمدد، والمطلوب: خلوص 6 مم min حوله (ص 411)

## 23.6 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 129 بندا، منها 13 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 24. مصاعد

## 24.1 التزامات الأطراف

24.1.1  يقدم المقاول شهادة منشأ موثقة من سفارة دولة المنشأ للمصاعد المستوردة (ص 288).

24.1.2  يقدم المقاول شهادة ضمان المصعد للمدة المحددة بالعقد وهي غالبا خمس سنوات (ص 289).

## 24.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| كابينة المصعد | عرض 1.10 م أو أكثر وطول 1.40 م |  | ص 20 |
| البسطة أمام المصعد | 1.5 م أو أكثر | مع سلم مقابل 2.4 م أو أكثر، مصعدان متقابلان 2.8 م أو أكثر | ص 20 |
| عدد المصاعد | مصعد واحد على الأقل لـ 3 طوابق فأكثر، ومصعدان لـ 4 طوابق فأكثر |  | ص 20 |
| عرض باب المصعد | 0.85 م أو أكثر |  | ص 20 |
| عمق بئر المصعد | 100-170 سم | حسب الكتالوج | ص 103 |
| ضمان المصعد | 5 سنوات غالبا | حسب العقد | ص 289 |
| أقل أبعاد كابينة | 1.3 × 1.3 م | متطلبات المعاقين | ص 289 |
| أقل عرض باب مصعد | 85 سم | متطلبات المعاقين | ص 289 |
| عمق البسطة أمام باب المصعد | 1.50 م | حد أدنى | ص 374 |
| المسافة بين مصعد وسلم متقابلين | 2.40 م | حد أدنى | ص 374 |
| المسافة بين مصعدين متقابلين | 2.80 م | حد أدنى | ص 374 |
| عرض ممر الوصول أمام المصعد الملاصق للسلم | 1.20 م [يراجع] | شكل ب-7، مع عمق بسطة 1.50 م أمام الباب | ص 374 |

## 24.3 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

24.3.1  مرور مواسير مياه أو صرف داخل بئر المصعد، والمطلوب: منع أي مواسير داخل البئر (ص 289)

## 24.4 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 37 بندا، منها 6 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 25. تسليم ابتدائي ونهائي

## 25.1 التزامات الأطراف

25.1.1  يتقدم المقاول بخطاب رسمي بانتهاء الأعمال قبل انتهاء مدة المشروع بمدة كافية طالبا شخوص لجنة الاستلام الابتدائي (ص 293).

25.1.2  [الاستشاري] تراجع لجنة الاستلام جميع مستندات المشروع والمراسلات والتغييرات وتطابقها مع الأعمال المنفذة فعليا (ص 293).

25.1.3  [الاستشاري] تعد لجنة الاستلام قائمة العيوب والأعمال غير المكتملة مع تحديد مدة إنجاز كل منها (ص 293).

25.1.4  [المالك] يبت المالك في أي خلاف بين رأي لجنة الاستلام وتقارير المتابعة والتفتيش الدورية المثبت صراحة بالمحضر (ص 293).

25.1.5  [المالك] يجوز قبول العيب البسيط المقبول فنيا مع خصم تكلفة إصلاحه أو تغييره من مستحقات المقاول، ويرفض ما عدا ذلك (ص 293).

25.1.6  [الاستشاري] يعتبر المحضر محضر معاينة فقط إذا وجدت أعمال ناقصة جوهرية أو ملاحظات تمنع الانتفاع بالمشروع (ص 293).

25.1.7  يسلم المقاول رسومات As Built معتمدة من الاستشاري قبل الاستلام الابتدائي (ص 293).

25.1.8  يسلم المقاول للمالك أدلة وكتيبات التشغيل والصيانة للمعدات والنظم منه ومن الموردين (ص 293).

25.1.9  [المالك] يجري المالك تقييما نهائيا لتكلفة التعديلات والتغييرات والمطالبات المعتمدة (ص 293).

25.1.10  يعد المقاول حصرا كاملا للأعمال المنفذة يوقع منه ومن مندوب المالك (ص 293).

25.1.11  يقدم المقاول المستخلص الختامي شاملا جميع البنود مرفقا به الحصر مع مراجعة الفئات والحسابات، وإذا تعدت كميات الحصر كميات المقايسة تعمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر (ص 293).

25.1.12  [المالك] يخصم المالك من المستخلص الختامي غرامات التأخير والإشراف وتغيب الجهاز الفني وأي مستحقات أخرى (ص 294).

25.1.13  يتابع المقاول توصيل الخدمات الحكومية من صرف وكهرباء ومياه وهاتف وإنترنت عند تأخر الجهات (ص 294).

25.1.14  يقدم المقاول شهادات ضمان المصنعين والموردين بالمدد المحددة (ص 294).

25.1.15  يقدم المقاول شهادة ضمان من شركة العزل المائي بالمدة المحددة بالعقد وهي غالبا عشر سنوات (ص 294).

25.1.16  يسلم المقاول جميع المفاتيح والأقفال والمفتاح الرئيسي للمالك (ص 294).

25.1.17  يزيل المقاول المنشآت المؤقتة وينظف الموقع من المخلفات وينظف مجاري تصريف الأمطار قبل الاستلام (ص 294).

25.1.18  يقدم المقاول بيانا بعناوين وهواتف موردي المعدات وأقرب مراكز الصيانة وقطع الغيار (ص 294).

25.1.19  يقدم المقاول قوائم قطع الغيار المحتمل احتياجها خلال فترة الضمان وأرقامها (ص 294).

25.1.20  يقدم المقاول مستندات المعدات المستوردة من بطاقة جمركية وبوليصة شحن وشهادة اختبار المصنع لمطابقتها على المعدة (ص 294).

25.1.21  يقدم المقاول قبل الاستلام الابتدائي رفعا مساحيا نهائيا للملكية مع شهادة مساحية موقعة (ص 294).

25.1.22  يدرب المقاول أفراد المالك على تشغيل وصيانة النظم الكهروميكانيكية إذا نص العقد على ذلك (ص 294).

25.1.23  يظل المقاول مسؤولا عن مطابقة المهمات للمواصفات، وللجنة رفضها أو قبولها بتخفيض قيمتها ولو سبق اعتمادها أثناء التنفيذ (ص 294).

25.1.24  يضمن المقاول سلامة وجودة الأعمال لمدة سنة كاملة من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي ويصلح أي عيب على نفقته (ص 294).

25.1.25  يستبدل المقاول على حسابه النباتات الميتة والشاذة وضعيفة النمو، ويتم الزراعة قبل الاستلام الابتدائي بفترة كافية للتأقلم (ص 303).

25.1.26  [المالك] تعلق وتخصم القيم المحددة بالبيان المرفق لحين تلافي الملاحظات بشرط أن يتم ذلك قبل الاستلام النهائي (ص 304).

25.1.27  يتلافى المقاول الملاحظات المرفقة بمحضر الاستلام الابتدائي قبل الاستلام النهائي (ص 304).

25.1.28  [المالك] يخصم المبلغ المحدد بالبيان المرفق لمحضر الاستلام النهائي مقابل الملاحظات البسيطة التي لا تمنع الاستلام (ص 307).

25.1.29  [الاستشاري] تطلع لجنة الاستلام النهائي على محضر الاستلام الابتدائي وتتأكد من تلافي ملاحظاته قبل المعاينة (ص 305).

25.1.30  [المالك] يفضل تشكيل لجنة الاستلام النهائي من أغلب أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي (ص 305).

25.1.31  يلتزم المقاول بصيانة الأعمال خلال مدة الضمان البالغة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي (ص 305).

25.1.32  [الاستشاري] تجري اللجنة المعاينة الشاملة والاختبارات الضرورية واختبار الأداء الوظيفي لكل أجزاء المشروع (ص 305).

25.1.33  إذا وجدت عيوب ناتجة عن سوء التنفيذ يعتبر المحضر محضر معاينة ويخطر المقاول المالك مجددا بعد إنهاء الملاحظات (ص 305).

25.1.34  لا يتحمل المقاول العيوب الناتجة عن سوء الاستعمال والتشغيل Fair Wear and Tear، ويتحمل عيوب سوء التنفيذ (ص 305).

25.1.35  [المالك] يصرف المالك التأمين النهائي أو يرد خطاب الضمان البنكي خلال المدة المتفق عليها بالعقد بعد التصديق على محضر الاستلام النهائي (ص 305).

25.1.36  [المالك] يؤجل الاستلام النهائي إذا أخل المقاول بالتزاماته خاصة ضمان الأعمال لحين تنفيذها (ص 305).

25.1.37  [المالك] إذا قصر المقاول في الإصلاح خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى من إنذاره كتابيا تخصم تكاليف الإصلاح مضافا إليها 10% مصاريف إدارية من التأمين النهائي أو مستحقاته، ولا يحق له اللجوء للقضاء في ذلك (ص 305).

25.1.38  يجري المقاول اختبار الثقة للتكييف المركزي بتشغيل دائم ثلاثين يوما خلال عام الضمان قبل الاستلام النهائي (ص 305).

25.1.39  يبدأ الضمان العشري من تاريخ الاستلام النهائي، ويتحلل المقاول من الضمان التعاقدي ويحق له المطالبة بمستحقاته (ص 305).

## 25.2 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| فترة ضمان المقاول بعد الاستلام الابتدائي | سنة كاملة | حسب العقد | ص 294 |
| المناور الصغيرة التي يلزم لها سلم حديدي للصيانة | 4×6 قدم | مع توفير مدخل للمناور عند منسوب الأرضية | ص 296 |
| فترة الصيانة والضمان | سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي |  | ص 305 |
| مهلة الإصلاح بعد الإنذار الكتابي | 15 يوما كحد أقصى | ما لم يحدد العقد مدة أقل | ص 305 |
| مصاريف إدارية على الإصلاح بالخصم | 10% | فوق تكلفة الإصلاح | ص 305 |

## 25.3 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

25.3.1  اعتبار اعتماد المواد أثناء التنفيذ مسقطا لحق الرفض عند الاستلام، والمطلوب: للجنة حق الرفض أو التخفيض رغم الاعتماد السابق (ص 294)

25.3.2  اعتبار محضر به نواقص جوهرية استلاما ابتدائيا، والمطلوب: يعتبر محضر معاينة فقط (ص 293)

25.3.3  تجاوز كميات الحصر لكميات المقايسة في المستخلص الختامي دون إجراء، والمطلوب: عمل مناقلة ختامية بآخر كميات الحصر (ص 293)

25.3.4  تحميل المقاول عيوب الاستعمال العادي Fair Wear and Tear، والمطلوب: الفصل بين عيوب الاستعمال وعيوب التنفيذ (ص 305)

25.3.5  إصدار محضر استلام نهائي رغم وجود عيوب تنفيذ، والمطلوب: اعتباره محضر معاينة لحين الإصلاح (ص 305)

## 25.4 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 224 بندا، منها 46 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# 26. تفاصيل قياسية

## 26.1 المتطلبات الفنية والتفاوتات المسموحة

| المعامل | القيمة | الشرط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| امتداد العلوي الإضافي فوق الركيزة الداخلية | الأكبر من 1/4 ل1 أو 1/4 ل2 من وجه الركيزة في كل اتجاه | كمرة مستمرة، فرق البحور لا يزيد عن الخمس، كود مصري | ص 311 |
| نقطة تكسيح الحديد السفلي | 1/5 البحر من وجه الركيزة | حديد مكسح | ص 311 |
| امتداد الحديد عند الطرف | 1/2 العمق عند الطرف، والعلوي 1/4 ل1 أو 1/4 ل2 أيهما أكبر، وتكسيح السفلي 1/5 ل | طرف الكمرة | ص 311 |
| امتداد التسليح العلوي ك1/ك2/ك3 | 1/3 ل1 أو ل2 (الأكبر) من محور الركيزة | شكل أ-2، سفلي مستمر بوصلات عند الركائز | ص 311 |
| امتداد العلوي في البحر الكابولي L1 | الأكبر من 0.33 L2 أو 70Ø أو 1.00 L1 | كود أمريكي | ص 312 |
| العلوي الإضافي في البحر الداخلي | الأكبر من 0.33 L2 أو 0.33 L3 |  | ص 312 |
| العلوي عند الطرف الخارجي | 0.25 L3 |  | ص 312 |
| قطع الحديد السفلي B | 0.125 L من وجه الركيزة، و0.10 L3 عند الطرف الخارجي |  | ص 312 |
| خطاف نهاية الحديد | 20 × قطر السيخ | ميدات | ص 312 |
| حديد جانبي Skin bars | يلزم عند عمق H أكبر من 500 مم | ميدات | ص 312 |
| وصلة تراكب الحديد المستمر COMP. LAP | 40 × قطر السيخ ولا تقل عن 300 مم | ميدات | ص 312 |
| مناطق الكانات | ZONE-1 قرب الركائز بطول L/4، وZONE-2 بالوسط L/2 |  | ص 312 |
| امتداد العلوي للكابولي داخل البحر المجاور | الأكبر من 1.5 س أو (س + 40 × قطر السيخ) | س طول الكابولي | ص 313 |
| تكسيح البحر المجاور للكابولي | 1/5 ل |  | ص 313 |
| العلوي الإضافي عند الطرفين DL وDR | 0.25 L من وجه الركيزة | بدون حديد مكسح | ص 313 |
| قطع الحديد السفلي B | 0.15 L | A سفلي مستمر وC علوي مستمر | ص 313 |
| العلوي فوق الركائز في البحور المستمرة | الأكبر من L1/3 أو L2/3، وعند الطرف L1/4 |  | ص 314 |
| قطع الحديد السفلي CUT BAR B | L/10 |  | ص 314 |
| أول كانة من وجه الركيزة | 0.05 م |  | ص 314 |
| بحر منفرد: العلوي وقطع السفلي | علوي L/4 من كل طرف، قطع سفلي عند L/10 |  | ص 314 |
| طول العلوي لبحر قصير بين بحرين أكبر | 1/4 L للبحر الأكبر المجاور + L0 من وجه الركيزة، مع استمرار العلوي بطول البحر القصير كاملا | شكل أ-8 | ص 315 |
| L0 الامتداد الإضافي | الأكبر من 40Ø أو 0.75 D أو L/16 |  | ص 315 |
| التكسيح | 1/5 L من الركيزة الداخلية و1/7 L عند الطرف |  | ص 315 |
| بحر كبير بين بحرين أقصر: العلوي | 1/4 L2 + L0 | شكل أ-9 | ص 315 |
| توزيع As+ve لبحر كبير بين بحرين أقصر | علوي 2/3 إلى 1/2 As+ve، سفلي 1/3 إلى 1/2 As+ve |  | ص 315 |
| بحر قصير بجوار كابولي | علوي 1/4 L3 + L0، تكسيح 1/5 L3 و1/7 L3 عند الطرف، 1/2 As+ve علوي و1/2 As+ve سفلي | شكل أ-10 | ص 316 |
| بحر داخلي قصير بين كابوليين | العلوي يمتد 1/2 L1 و1/2 L3 داخل الكابوليين؛ علوي 2/3 إلى 1/2 As-ve، سفلي 1/3 إلى 1/2 As-ve | شكل أ-11 | ص 316 |
| شرط Shear caps عند الكمرات الثانوية | d لا يزيد عن L1/5 أو L2/5 | زيادة الكانات | ص 317 |
| تثبيت حديد عمود مزروع داخل كمرة (ضغط post) | 45Ø |  | ص 317 |
| تثبيت حديد عمود معلق داخل الكمرة العلوية (شد hanger) | 65Ø |  | ص 317 |
| بحر قصير بين بحرين أكبر (L2 < 0.3 L1 وL2 < 0.3 L3) | إضافي علوي 0.3 L1 و0.3 L3 داخل البحرين الكبيرين ويمتد الإضافي فوق كامل البحر القصير L2 مع حديد سفلي A2 بالبحر القصير، قطع الإضافي السفلي 0.125 L | شكل أ-14 | ص 318 |
| بحر كبير بين بحرين قصيرين (L1، L3 < 0.3 L2) | إضافي علوي 0.3 L2، قطع سفلي 0.125 L2، المستمر بكامل البحور القصيرة | شكل أ-15 | ص 318 |
| كابولي بدون إضافي علوي عند الركائز | الأكبر من 0.3 L2 أو 0.6 L1 عند الكابولي، والأكبر من 0.3 L2 أو 0.3 L3 عند الداخلية، قطع السفلي 0.125 L | شكل أ-16 | ص 318 |
| كمرة متعددة البحور | 0.25 L1 عند الطرف، الأكبر من 0.3 L1 أو 0.3 L2، قطع سفلي 0.125 L | شكل أ-17 | ص 319 |
| أول كانة من وجه العمود | 50 مم |  | ص 319 |
| امتداد العلوي فوق الركائز الداخلية | الأكبر من (L/4)+H أو L/3، البحر الأكبر يحكم؛ عند الطرف (L1/4)+H |  | ص 319 |
| قطع الحديد السفلي | L/8، وL/10 عند الطرف |  | ص 319 |
| طول الوصلات | لا يقل عن L5 أو (80 × قطر السيخ + H)، ووصلة العلوي 30 × قطر السيخ |  | ص 319 |
| منطقة الحصر confinement zone | 2h من وجه الركيزة عند كل طرف | كود أمريكي | ص 320 |
| أول كانة من وجه الركيزة | 50 مم |  | ص 320 |
| تباعد الكانات داخل منطقة الحصر | لا يزيد عن أصغر من d/4 أو 8 db طولي أو 24 db كانة أو 300 مم |  | ص 320 |
| تباعد الكانات خارج منطقة الحصر | لا يزيد عن d/2 |  | ص 320 |
| قطر الجراب الرأسي | Ø75 مم | بعد الجراب عن وجه العمود لا يقل عن 0.25 البحر الصافي ولا عن 2 × عمق الكمرة، وعن الكمرة المحمولة لا يقل عن عمق الكمرة، مع 2Ø16 EAF وكانات إضافية 600 مم كل جانب وأول كانة 75 مم | ص 320 |
| موقع الجراب من وجه الركيزة | لا يقل عن 0.25 البحر الصافي ولا عن 2 × عمق الكمرة، ولا يقل عن عمق الكمرة من الكمرة الثانوية |  | ص 320 |
| الكانات الإضافية حول الجراب | 600 مم على كل جانب، أول كانة 75 مم، 2Ø16 EAF إضافي |  | ص 320 |
| الكانات الإضافية في الكمرة الرئيسية | مضاعفة على مسافة م = ب + ع (1/2 ع كل جانب) | ب عرض الثانوية، ع عمقها | ص 320 |
| الغطاء الخرساني الصافي للكمرة | الأكبر من أكبر قطر سيخ أو 2.5 سم |  | ص 321 |
| المسافة الصافية بين الأسياخ S | الأكبر من أكبر قطر سيخ أو 2.5 سم أو 1.5 × أكبر مقاس ركام |  | ص 321 |
| حديد علوي ثانوي As' | 0.1 إلى 0.2 As الرئيسي ولا يقل عن 2Ø12 | عند عدم الحاجة لحديد ضغط | ص 321 |
| كانات مقاومة القص الدنيا | لا تقل عن 5Ø8/م |  | ص 321 |
| حديد انكماش جانبي Ash | 0.08 As main ولا يقل عن 2Ø10 كل 30 سم | عند عمق الكمرة t أكبر من 70 سم | ص 321 |
| كانة 4 أفرع | مطلوبة | عند عرض الكمرة b أكبر من 40 سم | ص 321 |
| أقل عدد أسياخ في الصف | 2 |  | ص 321 |
| تثبيت حديد العمود في كمرة السطح | 50Ø بثني 90° | TYP. ROOF GIRDER/BEAM COLUMN DETAIL | ص 323 |
| كانات الكمرة عند وصلة عمود السطح | @150 مم مع كانات حصر للعمود |  | ص 323 |
| كانات تعليق كمرة ثانوية على رئيسية منسوبها مرتفع | على مسافة 2b + b + 2b حول التقابل | b عرض الكمرة الثانوية، الحديد السفلي معكوس U | ص 323 |
| أقصى مقاس فتحة أفقية | قطر جلبة أو فتحة صندوقية حتى 100 مم، والفتحة المستطيلة حتى 300×600 مم |  | ص 323 |
| الحديد الإضافي حول الفتحة | T20 أعلى وأسفل (سيخان كحد أدنى) و1-T12 مائل من كل وجه مع كانات إضافية |  | ص 323 |
| أقل مسافة للفتحة من وجه العمود | 600 مم ولا تقل عن D عمق الكمرة |  | ص 323 |
| أقل غطاء خرساني فوق وتحت الفتحة | 100 مم أو D/3 |  | ص 323 |
| بعد نموذجي 300 مم موضح بشكل أ-26 بجوار الفتحة | 300 مم [يراجع] |  | ص 323 |
| حديد التعليق suspension | 2Ø8 لكل عصب |  | ص 324 |
| التسليح العرضي | 1Ø6 كل 30 سم + شبكة وحديد سالب |  | ص 324 |
| الملء Infill وتفاصيل الحديد | Infill لا يقل عن 4 بوصة، 2#3 transverse run، مسافات 12 بوصة و8 بوصة، لا يقل عن 6 بوصة، 1Ø6 كل 30 سم عرضي، 2Ø8 تعليق لكل عصب | كما بالرسم | ص 324 |
| تسليح الاتصال | العلوي U-BARS والسفلي L-BARS داخل الرئيسية، كانات Ø10 @100 مم | Beam supported by shallow beam | ص 324 |
| مضاعفة الكانات لكمرة كابولية من كمرة | على مسافة ضعف عمق الكمرة | مع تسليح علوي ممتد داخل الكمرة | ص 324 |
| حديد الجذع Web bars | T12 كل 300 مم كحد أقصى رأسيا على كل وجه |  | ص 326 |
| عدد أطقم الكانات | طقمان للكمرات بعرض أكبر من 300 مم | ما لم يذكر خلاف ذلك | ص 326 |
| فاصل بين طبقات الحديد | T25 كل 1000 مم |  | ص 326 |
| أقل مسافة صافية بين الأسياخ | 25 مم |  | ص 326 |
| كانات منطقة الاتصال | Y12 @150 داخل منطقة اتصال الكمرة بالعمود | وصلة الشد خارج منطقة العمود | ص 326 |
| ربط السيخ بكانة | يلزم إذا كانت المسافة X أكبر من 6 بوصة (150 مم)، ولا يلزم إذا كانت لا تزيد عن 6 بوصة | ACI | ص 327 |
| أقل غطاء للأعمدة | 1.5 بوصة (38 مم) حتى الكانات | ACI | ص 327 |
| امتداد طرف الكانة | 6db أو 10db بخطاف 135° |  | ص 327 |
| تسليح حول فتحة حائط المصعد | 2Y25 أعلى، 4Y25، T16 @100 E.F.، 4T28 على كل جانب مستمرة بوصلات، كانات مغلقة @150 بكامل ارتفاع الفتحة | CORE | ص 328 |
| المسافة أعلى الفتحة | 800 مم للأبواب في حوائط المباني و500 مم في غير ذلك، 150 مم نموذجي | CORE، 2Y25 أعلى الفتحة و4Y25، T16 AT 100 E.F | ص 328 |
| ترحيل يستلزم أشاير مستقلة | أكبر من 75 مم: أشاير بنفس عدد وقطر حديد العمود العلوي ووصلة شد Class B |  | ص 329 |
| ترحيل بثني الحديد | لا يزيد عن 75 مم مع 4 أطقم كانات @75 مم عند منطقة الثني |  | ص 329 |
| أعلى طقم كانات بالعمود | على S/2 كحد أقصى أسفل أدنى حديد أفقي بالبلاطة، وS/2 لا يزيد عن 75 مم، وعند التقاء كمرات من 4 جهات على 75 مم أسفل أدنى حديد في أقل الكمرات عمقا |  | ص 329 |
| بداية وصلة حديد الأعمدة | أعلى الميدة بطول 50 قطر | شكل أ-39، مكتوب < 50 DIA والمقصود لا يقل | ص 329 |
| عرض العصب وتباعد الأعصاب | 0.15 م و0.55 م محور لمحور |  | ص 330 |
| بلوك الفوم | 0.40×0.40×0.30 م |  | ص 330 |
| البلاطة العلوية والعمق الكلي | 0.07 م، عمق كلي 0.32 م، جزء مصمت 0.20 م بجوار الكمرة الساقطة |  | ص 330 |
| تسليح القطاع النموذجي | كانات العصب Ø8@0.15، 6Ø16 إضافي بالجزء المصمت، Y8@0.15، شبكة البلاطة Y8@0.20 E.W. في الاتجاهين |  | ص 330 |
| شبكة البلاطة العلوية للأعصاب ثنائية الاتجاه | Ø8/200 مم في الاتجاهين |  | ص 330 |
| أقصى تباعد بين أسياخ التسليح الرئيسي السفلي في الكمرة المخفية HCB | لا يزيد عن 250 مم |  | ص 330 |
| بعد 50 مم بين منسوب التشطيب وسطح البلاطة الهوردي (طبقة رمل) | 50 مم [يراجع] | قطاع عام | ص 330 |
| مثال بلاطة كمرات متقاطعة | 13.00×17.00 م، شبكة 3.25×3.40 م، سمك 100 مم | الحديد مستمر في الاتجاهين مع تكسيح | ص 332 |
| توزيع حديد البلاطة المصمتة | 1/2 As+ve مستقيم و1/2 As+ve مكسح في كل اتجاه بالتبادل |  | ص 333 |
| امتداد علوي بلاطة الكابولي داخل البلاطة المجاورة | الأكبر من 1.5 س أو (س + 40 × قطر السيخ) | س طول الكابولي | ص 334 |
| تكسيح البلاطة المجاورة للكابولي | 1/5 البحر |  | ص 334 |
| العلوي فوق الركيزة الداخلية للبلاطة المستمرة | الأكبر من 1/4 ل1 أو 1/4 ل2 على كل جانب | تساوي البحور أو فرق لا يزيد عن 20% | ص 334 |
| تكسيح البلاطة المستمرة | 1/5 البحر من الركيزة الداخلية و1/7 عند الطرفية |  | ص 334 |
| البلاطة الطرفية ثنائية الاتجاه | علوي داخلي 0.25 Ln، طرفي 0.10 L بخطاف 45Ø، قطع السفلي 0.1 Ln1 و0.2 Ln1 |  | ص 335 |
| العلوي للبلاطة المصمتة على الكمرات | طرفي 0.25 L1، داخلي 0.30 × البحر الأكبر على كل جانب |  | ص 335 |
| دخول الحديد السفلي في الكمرة | لا يقل عن 50 مم |  | ص 335 |
| حديد علوي متبادل لهبوط بلاطة الحمام | L1/5 وL2/5 عند الركيزة | بلاطة مصمتة | ص 336 |
| حديد إضافي حول فتحة البلاطة | لا يقل عن 2×2Ø16 أعلى وأسفل على كل جانب مع قطع نصف الحديد عند الفتحة |  | ص 336 |
| طول الحديد الإضافي بعد حافة الفتحة | طول وصلة الشد LP أو 500 مم كحد أدنى |  | ص 336 |
| حديد قطري حول الفتحة | 2Ø16 | فقط إذا زاد سمك البلاطة عن 150 مم | ص 336 |
| حديد حافة الفتحة | U-shape Ø10 @300، والحديد الإضافي على 100 مم من الحافة |  | ص 336 |
| حديد إضافي لأركان البلاطة | عند ضلع أكبر من 5 م، بطول Llong/5 أو 0.15L في كل اتجاه، علوي وسفلي حسب ACI 13.3.6 | عند αf أكبر من 1.0 | ص 337 |
| مساحة الشبكة الركنية | 3/4 Asx/m' للأركان الطرفية الخارجية و3/8 Asx/m' للأركان الأخرى |  | ص 337 |
| سمك لوح HC النموذجي | 200 مم + طبقة تسوية إنشائية 50 مم بشبكة ملحومة 200×200 في الاتجاهين (WWF/A252، مكتوبة Ø8 في أحد الطرفين وØ6 في الآخر) | عرض اللوح 1200 مم، 5 خيوط سفلية Ø9.5، تجاويف بقطر 160 تقريبا | ص 339 |
| حديد الربط connector | Ø10 @300 مم | بين الألواح والكمرة | ص 339 |
| طول ارتكاز البلاطات سابقة الصنع | لا يقل عن L/180 ولا عن 50 مم |  | ص 339 |
| طول ارتكاز الكمرات سابقة الصنع | لا يقل عن L/180 ولا عن 75 مم |  | ص 339 |
| خلوص الحافة غير المقواة | لا يقل عن 15 مم من حافة الركيزة |  | ص 339 |
| شريط النيوبرين | 30×3 مم | وصلات HCS | ص 340 |
| ارتكاز على الكابولي أو الحائط | طول ارتكاز لا يقل عن 50 مم على الكابولي الخرساني أو الحائط، مع شريط نيوبرين 30×3 مم | البعد 80 at Support في الرسم بعد رأسي (عمق عند الركيزة) وليس طول ارتكاز | ص 340 |
| وصلة كمرة عمود HC | أشاير Ø20 مثبتة بالحقن في مجاري 50 مم، وردة 75×75×5 مم وصامولة، العمق الكلي 500 إلى 700، عمق الكمرة سابقة الصب 400 إلى 600، بروز الكمرة 220 min وجزء التجويف 180 إلى 380، عرض العمود 400 إلى 900 مم مع 100 مم كل جانب، العمق عند الركيزة 80 مم، شريط نيوبرين 30×3 مم |  | ص 340 |
| عرض شفة كمرة حديد تحت HCS | لا يقل عن 5 بوصة ويوصى 6 بوصة | PCI | ص 342 |
| طبقة Topping فوق HCS | لا تقل عن 2 بوصة إن لزمت | PCI | ص 342 |
| الفاصل بين ألواح HCS على كمرة حديد | لا يقل عن 1 بوصة | PCI | ص 342 |
| طول الحديد العلوي لسلم الدرجات المشكلة | A = 0.25 L | L البحر الأفقي | ص 346 |
| تسليح السلم المشكل | #4 @6 بوصة رأسيا وأفقيا، 3#3 كل ركن، #4 @8 بوصة في البسطة، 10 بوصة للدرجة |  | ص 346 |
| عرض شريحة العمود في البلاطة اللاكمرية | 0.5 L' |  | ص 348 |
| التسليح العلوي الإضافي C لشريحة العمود | 0.25 L عند الطرفية و0.5 L إجمالي عند الداخلية |  | ص 348 |
| التسليح السفلي الإضافي D | يبدأ 0.1 L من الطرفية بطول 0.7 L أو 0.2 L من الداخلية بطول 0.6 L |  | ص 348 |
| امتداد الشبكة العلوية A | (0.35 إلى 0.5) L مع وصلة 75 مم |  | ص 348 |
| روابط القص عند العمود | T12 مع أسياخ تثبيت 12 مم |  | ص 349 |
| السفلي المستمر بشريحة العمود | لا يقل عن 1/3 مساحة العلوي عند الركيزة |  | ص 349 |
| العلوي المستمر بشريحة العمود | لا يقل عن 1/4 مساحة العلوي عند الركيزة |  | ص 349 |
| السفلي المستمر بشريحة الوسط | لا يقل عن نصف مساحة التسليح السفلي |  | ص 349 |
| طول وصلة أشاير الحائط فوق القاعدة | 50 سم + 65 × قطر السيخ |  | ص 351 |
| رباط أشاير الحائط داخل القاعدة | 50 سم + 45 × قطر السيخ، و50 سم + 40 قطر في الحائط بكرفتة |  | ص 351 |
| Waterstop فاصل التمدد | عرض 300 مم بانتفاخ في منتصف السمك T/2 + Waterstop خارجي 300 مم |  | ص 353 |
| عرض فاصل التمدد MJ | 25 مم | حشو سابق التشكيل ومانع تسرب | ص 353 |
| حديد إضافي عند فاصل التمدد | 2Ø25 على كل جانب و4Ø10/م² | فاصل 25 مم، Waterstop 300 مم بـ bulb، joint sealant وpremolded filler | ص 353 |
| فاصل الصب الأفقي | Waterstop 300 مم في T/2، شريط premolded بعمق 40 مم و6 مم عند الحاجة [يراجع] | غشاء ذاتي اللصق ولوح حماية من جهة التربة | ص 353 |
| Waterstop PVC فواصل الصب | عرض 230 مم | خزانات | ص 354 |
| قاع غرفة الترسيب | 500 مم + 100 مم نظافة، ميل جانبي 1:1، فتحة 800 مم، كيكر 150 مم، وصلة type B |  | ص 354 |
| الحد الأدنى: غرفة نوم لشخص واحد | 2.40 × 2.60 م | عرض × عمق | ص 369 |
| الحد الأدنى: غرفة نوم ودراسة لشخص واحد | 2.60 × 2.50 م | عرض × عمق | ص 369 |
| الحد الأدنى: غرفة نوم رئيسية | 3.20 × 2.80 م | عرض × عمق | ص 369 |
| الحد الأدنى: غرفة نوم مزدوجة بسريرين | 2.60 × 3.00 م | عرض × عمق | ص 369 |
| الحد الأدنى: ركن نوم | 2.60 × 1.40 م | عرض × عمق | ص 369 |
| الحد الأدنى: مطبخ | عرض 1.50 م (0.50 + 0.80 ...)، عمق 1.80 م (1.20 + 0.60) | مطابخ وحمامات | ص 371 |
| الحد الأدنى: ركن مطبخ | 1.00 × 1.80 م | مطابخ وحمامات | ص 371 |
| الحد الأدنى: حمام كامل | 1.60 × 1.40 م (0.60 مرحاض، 0.40 حوض) | مطابخ وحمامات | ص 371 |
| الحد الأدنى: مرحاض ومغسلة | 1.60 × 0.80 م (0.60، 0.40) | مطابخ وحمامات | ص 371 |
| الحد الأدنى: مرحاض | 0.80 × 1.20 م (عرض المرحاض 0.60) | مطابخ وحمامات | ص 371 |
| الحد الأدنى: حمام بدون مرحاض | 1.00 × 1.50 م | مطابخ وحمامات | ص 371 |
| الحد الأدنى: غرفة معيشة | 3.00 × 3.60 م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |
| الحد الأدنى: ركن جلوس | 1.40 (0.60 + 0.80) × 3.20 (0.70 + 1.80 + 0.70) م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |
| الحد الأدنى: ركن طعام لشخصين | 1.10 (0.70 + 0.40) × 1.10 م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |
| الحد الأدنى: ركن طعام 6 أشخاص | 1.65 × 2.40 (0.70 + 0.80 + 0.70) م | معيشة وجلوس وطعام | ص 372 |
| كرسي طعام | 0.45 × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373 |
| كرسي مكتب | 0.50 × 0.50 م | عرض × عمق | ص 373 |
| كرسي استرخاء | 0.60 × 0.70 م | عرض × عمق | ص 373 |
| أريكة | 1.80 × 0.80 م | عرض × عمق | ص 373 |
| كرسي بمتكأ | 0.80 × 0.80 م | عرض × عمق | ص 373 |
| رف كتب | 0.90 × 0.30 م | عرض × عمق | ص 373 |
| تلفزيون | 0.45 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373 |
| طرابيزة صغيرة | 0.40 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373 |
| طاولة وسط مستطيلة | 0.90 × 0.50 م | عرض × عمق | ص 373 |
| طاولة دائرية | قطر 0.60 إلى 0.75 م | عرض × عمق | ص 373 |
| شزلونج | 1.50 × 0.60 م | عرض × عمق | ص 373 |
| بوفيه | متغير × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373 |
| طاولة طعام 4 أشخاص | 0.70 × 0.70 إلى 0.80 م | عرض × عمق | ص 373 |
| طاولة طعام 6 أشخاص | 1.65 × 0.60 إلى 0.80 م | عرض × عمق | ص 373 |
| دولاب ملابس (خزانة) | 1.20 (أو 0.80 إلى 0.60) × 0.60 م | عرض × عمق | ص 373 |
| كومودينو | 0.40 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373 |
| مهد طفل | 0.60 إلى 0.65 × 1.25 إلى 1.30 م | عرض × عمق | ص 373 |
| سرير مزدوج | 1.50 × 1.90 م | عرض × عمق | ص 373 |
| سرير مفرد | 0.90 × 1.90 م | عرض × عمق | ص 373 |
| مقعد استرخاء | 0.55 × 0.90 م | عرض × عمق | ص 373 |
| طاولة كتابة | 0.80 × 0.50 م | عرض × عمق | ص 373 |
| تسريحة | متغير × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373 |
| خزانة أدراج | 0.90 × 0.45 م | عرض × عمق | ص 373 |
| دراجة هوائية | 0.45 × 1.80 م | عرض × عمق | ص 373 |
| دراجة نارية | 0.60 إلى 0.70 × 1.90 إلى 2.10 م | عرض × عمق | ص 373 |
| فرن غاز | 0.55 إلى 0.75 × 0.55 إلى 0.75 م | عرض × عمق | ص 373 |
| نشافة | 0.35 × 0.40 م | عرض × عمق | ص 373 |
| غسالة | 0.55 إلى 0.75 × 0.55 إلى 0.65 م | عرض × عمق | ص 373 |
| ثلاجة | 0.55 إلى 0.90 × 0.55 إلى 0.75 م | عرض × عمق | ص 373 |
| بعد أول كانة عن وجه الركيزة (شكل أ-2) | 5 سم | كمرة مستمرة، الكانات حسب الجداول | ص 311 |
| بعد أول كانة عن وجه الركيزة (شكل أ-3) | 50 مم | الكانات حسب الجدول من وجه الركيزة لمنتصف البحر | ص 312 |
| امتداد العلوي الإضافي D فوق الركائز الداخلية للميدات | الأكبر من L1/3 أو L2/3 في كل جانب | شكل أ-4 | ص 312 |
| العلوي المقطوع E عند الطرف غير المستمر للميدة | L1/5 | بحر طرفي، شكل أ-4 | ص 312 |
| قطع السفلي B في البحر الطرفي للميدة | L1/7 عند الطرف غير المستمر و L1/5 عند الطرف المستمر | شكل أ-4 | ص 312 |
| المسافة X بين الأسياخ المربوطة بكانات أو أفرع كانات في قطاع العمود | لا تزيد عن 14 بوصة (حوالي 350 مم) | ACI 318 (2000)، شكل أ-34 | ص 327 |

## 26.2 أعمال لا تقبل عند الاستلام

يلتزم المقاول بإزالة وإعادة تنفيذ أي عمل تظهر فيه إحدى الحالات التالية على نفقته، دون تمديد للمدة:

26.2.1  وضع سيخ في منتصف القطاع بدل الأركان مع سيخين، والمطلوب: الأسياخ في الأركان أولا (ص 322)

26.2.2  قطاع غير متماثل، والمطلوب: توزيع متماثل حول المحور (ص 322)

26.2.3  صف ثان أكثر عددا من الأول، والمطلوب: الصف الثاني أقل أو مساو للأول (ص 322)

26.2.4  أسياخ الصف الثاني غير مرصوصة فوق أسياخ الصف الأول، والمطلوب: كل سيخ فوق سيخ رأسيا (ص 322)

26.2.5  سيخ وحيد في صف، والمطلوب: سيخان على الأقل في كل صف (ص 322)

26.2.6  استخدام Expansion bolt أو Toggle bolt لأحمال ثقيلة معلقة من HCS، والمطلوب: Hanger thru bolt للأحمال الثقيلة (ص 342)

26.2.7  ثني الحديد الداخلي حول الركن الداخلي للسلم، والمطلوب: مقص وتقاطع الأسياخ وتمديدها في العنصر المقابل (ص 345)

26.2.8  عمل وصلات في الحديد الطولي للسلم الحلزوني، والمطلوب: حديد مستمر من الركيزة للسقف (ص 346)

26.2.9  تمرير ماسورة في حائط خزان بدون Puddle flange وعزل، والمطلوب: Puddle flange وعزل وماستيك (ص 352)

26.2.10  فواصل حوائط البدروم بدون Waterstop في منتصف السمك وغشاء خارجي، والمطلوب: Waterstop في T/2 مع غشاء ولوح حماية (ص 353)

26.2.11  ثني الحديد الداخلي حول الركن الداخلي للإطار، والمطلوب: تقاطع الأسياخ وتمديدها في العنصر المقابل مع حديد قطري (ص 355)

26.2.12  عمود مزروع في كمرة بدون تكثيف كانات على جانبيه، والمطلوب: تكثيف الكانات إلزاميا (ص 317)

26.2.13  فتح جراب أو فتحة في الكمرة قرب العمود أقل من 600 مم أو D أو بدون حديد إضافي، والمطلوب: التزام المسافة والحديد الإضافي (ص 323)

26.2.14  ترحيل عمود أكثر من 75 مم بثني الحديد بدل عمل أشاير، والمطلوب: أشاير مستقلة ووصلة Class B (ص 329)

## 26.3 الاستلام

يقدم المقاول طلب استلام (IR) قبل 24 ساعة على الأقل من كل مرحلة. عدد بنود الفحص لهذا الباب 53 بندا، منها 15 نقطة توقف (H) لا يجوز تجاوزها قبل توقيع الاستشاري، وتستخدم محاضر الاستلام الواردة في ملف محاضر الاستلام والفحص.

# التوقيعات

| عن المقاول الرئيسي | عن مقاول الباطن | اعتماد الاستشاري |
| --- | --- | --- |
| الاسم: | الاسم: | م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع |
| الصفة: | الصفة: | المبدعون العرب للاستشارات الهندسية |
| التوقيع: | التوقيع: | التوقيع: |
| التاريخ: | التاريخ: | التاريخ: |