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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام نجارة القواعد الخرسانية العادية
	B. Plain Concrete Footings Formwork Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة منسوب التأسيس مع تمام دمك السطح النهائي.
	Foundation level is clean and the final surface is fully compacted.
	
	
	
	

	2
	رفع أركان القواعد العادية بجهاز Total Station في حالة استخدامه ومراجعتها مع الرسومات.
	Plain footing corners are set out by Total Station (if used) and checked against drawings.
	
	
	
	

	3
	مطابقة المحاور الإنشائية مع رسومات الورشة على إطار التوقيع (الخنزيرة) وصحة توقيع زواياها مع بعضها البعض.
	Structural grids match the shop drawings on the batter boards and angles are correctly set out.
	
	
	
	

	4
	مراجعة أبعاد القواعد وارتفاعاتها وحدود جوانبها نسبة إلى المحاور.
	Footing dimensions, heights and side limits relative to grids are checked.
	
	
	
	

	5
	التقفيل الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح.
	Footing sides are tightly closed and gaps between boards are sealed.
	
	
	
	

	6
	مراجعة أماكن تثبيت مسامير التثبيت (الجوايط) وألواح الارتكاز (البالتات) إن وجدت.
	Locations of anchor bolts and base plates, if any, are checked.
	
	
	
	

	7
	مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي والكهرباء، إلخ.
	Openings and routes for plumbing, electrical, etc. are checked.
	
	
	
	

	8
	مراجعة الدعامات (التقويات) والتأكد من إتمامها بطريقة صحيحة ومتينة.
	Formwork bracing is complete, correct and rigid.
	
	
	
	

	9
	التأكد من وضع شرب صب القواعد (منسوب ظهر القواعد) بميزان القامة بواسطة مسامير أو علامات.
	Pouring level marks (top of footing) are set by level using nails or marks.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور
	☐ Shop drawings   ☐ Formwork design (if required)   ☐ Setting-out survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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