| رقم الطلب RFI No. |  | رقم العقد Contract No. |  | خطة الفحص / النشاط ITP / Activity No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المقاول / الباطن Contractor / Sub. |  | المنطقة / الموقع Area / Location |  | المخطط / المرجع Dwg / Ref. Doc No. |  |
| العنصر المطلوب فحصه Item to be Inspected |  |  |  | نوع الفحص Inspection Type | ☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة Hold / Witness / Review |

| أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند | A. Pre-Inspection Requirements |
| --- | --- |

| م No. | البند | Requirement | تم Done | لا ينطبق N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند. | Materials used for this item are approved. |  |  |
| 2 | التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند. | Shop drawings required for this item are approved. |  |  |
| 3 | التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند. | Method statement for this item is approved. |  |  |
| 4 | التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة. | Required tests are performed per the item specification and good practice. |  |  |
| 5 | التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه. | Preceding items on which this item depends are accepted. |  |  |
| 6 | التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ). | Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed. |  |  |
| 7 | التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند. | Occupational safety requirements for inspection are in place. |  |  |
| 8 | التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند. | Waste and debris from this item are removed. |  |  |

| ثانياً: استلام أعمال مباني حوائط حجز الردم (قصة الردم) | B. Backfill Retaining Masonry Checklist |
| --- | --- |

| م No. | بند الفحص | Inspection Item | مطابق Pass | غير مطابق Fail | لا ينطبق N/A | ملاحظات Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأكد من أن الطوب المستخدم هو الطوب المعتمد من حيث السمك والإجهاد. | Blocks used are the approved type in thickness and strength. |  |  |  |  |
| 2 | عمل شرب بالمبنى ووضعه على الأعمدة قبل البدء في أعمال المباني. | Level datum is set and marked on columns before masonry starts. |  |  |  |  |
| 3 | التأكد من وضع قوالب الطوب (أول مدماك) على فرشة كاملة من المونة. | First course is laid on a full mortar bed. |  |  |  |  |
| 4 | التأكد من ملء الفواصل (العراميس) الطولية والعرضية من كلتا الجهتين (الواجهة والظهر). | Horizontal and vertical joints are fully filled on both faces. |  |  |  |  |
| 5 | التأكد من مطابقة سمك المباني في حوائط حجز الردم (قصة الردم) للرسومات. | Masonry thickness complies with the drawings. |  |  |  |  |
| 6 | التأكد من استخدام ميزان الخيط لمراجعة رأسية الحوائط كل ثلاثة مداميك مع استواء السطح في جميع الاتجاهات. | Plumb is checked every three courses and the surface is true in all directions. |  |  |  |  |
| 7 | التأكد من سمك اللحامات الرأسية والأفقية لا يزيد عن 2 سم. | Horizontal and vertical joints do not exceed 2 cm. |  |  |  |  |
| 8 | معالجة المباني أولاً بأول بالرش بالمياه بعد 24 ساعة من تنفيذ مباني الجدار لمدة 3 أيام صباحاً ومساءً. | Masonry is cured by water spraying 24 hours after laying, for 3 days, morning and evening. |  |  |  |  |

| المراجع References | الكود المصري لأعمال المباني ECP 204، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306 | ECP 204 (Masonry), project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306 |
| --- | --- | --- |
| المرفقات المطلوبة Attachments | ☐ اعتماد الطوب والمونة ☐ نتائج اختبار الطوب ☐ مخططات توزيع الحوائط | ☐ Block and mortar approval ☐ Block test results ☐ Wall layout drawings |

| ملاحظات المهندس المسؤول Engineer Comments |  |
| --- | --- |

| ثالثاً: نتيجة الفحص C. Result | ☐ A مقبول بدون ملاحظات Approved | ☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات Approved as Noted | ☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح Revise and Resubmit | ☐ D مرفوض Rejected |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الاعتماد Sign-off | مندوب المقاول Contractor Representative | مهندس الإشراف Supervision Engineer | مدير المشروع (الاستشاري) Project Manager (Consultant) |
| --- | --- | --- | --- |
| الاسم / التوقيع / التاريخ Name / Signature / Date | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: | الاسم: التوقيع: التاريخ: |